# BE_VERWALTUNGSGERICHT 100 2023 80 vom 14. Mai 2025

BE Verwaltungsgericht, 2025-05-14, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/be_verwaltungsgericht_100_2023_80

FR: BE_VERWALTUNGSGERICHT 100 2023 80 du 14 mai 2025

IT: BE_VERWALTUNGSGERICHT 100 2023 80 del 14 maggio 2025

## Regeste

Staatsbeitrag; Abgeltung von Infrastrukturkosten (Entscheid der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion des Kantons Bern vom 1. Februar 2023; 2021.GSI.2348) | Subventionen

## Erwägungen

E. 1.1

Das Verwaltungsgericht ist zur Beurteilung der Beschwerde als letzte kantonale Instanz gemäss Art. 74 Abs. 1 i.V.m. Art. 76 und 77 des Gesetzes vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG; BSG 155.21) zuständig. Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teil- genommen, ist durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung (Art. 79 Abs. 1 VRPG). Zwar beantragt die Beschwerdeführerin förmlich die gänzliche Aufhebung des angefochtenen Entscheids und ficht so an sich auch das teilweise Nichteintreten der GSI auf ihre Beschwerde an. Indes äussert sie sich in ihren Ausführungen ausschliesslich zur abschlägigen ma- teriellen Beurteilung ihres Gesuchs und nimmt zur partiellen Nichtanhand- nahme ihres Rechtsmittels durch die Vorinstanz mit keinem Wort Stellung. Werden ihre Rechtsbegehren also im Licht der Beschwerdebegründung ge- lesen (vgl. BVR 2016 S. 560 E. 2, 2011 S. 391 E. 3.3), ist der Antrag auf Aufhebung des angefochtenen Entscheids so zu verstehen, dass vor Ver- waltungsgericht nicht auch das teilweise Nichteintreten der Vorinstanz bean- standet wird. Die Bestimmungen über Form und Frist sind eingehalten (Art. 81 Abs. 1 i.V.m. Art. 32 VRPG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 1.2

Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG).

E. 2

Den Akten ist folgender entscheidwesentlicher Sachverhalt zu entnehmen:

E. 2.1

Die Beschwerdeführerin ist in den Bereichen Schulung, Ausbildung, Betreuung und Erziehung schulbildungsfähiger geistig behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener tätig und betreibt in B.________ ein Schulheim und eine Ausbildungsstätte. Ihre Tätigkeit wird als Teil der insti- tutionellen Sozialhilfe hauptsächlich über Beiträge des Kantons und der Invalidenversicherung (IV) finanziert. Für die ins Alter gekommenen, zwi-

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 4 schen 1975 und 1978 erstellten Anlagen der Beschwerdeführerin wurde im Jahr 2008 wegen erheblichen Sanierungsbedarfs ein Unterhalts- und Ent- wicklungskonzept erstellt. Zur Finanzierung eines Projektwettbewerbs ge- währte die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF; heute: GSI) der Beschwerdeführerin einen Kantonsbeitrag von höchstens Fr. 385'000.-- (Verfügung vom 19.4.2010, unpag. Vorakten AIS, act. 4B). Nach Durchführung des Projektwettbewerbs sprach die GEF am 13. Sep- tember 2011 einen Kostenbeitrag von höchstens Fr. 497'926.-- für die Erstel- lung eines Vorprojekts. Am 10. Mai 2012 reichte die Beschwerdeführerin dem kantonalen Alters- und Behindertenamt (ALBA, heute: AIS) ein Vorpro- jekt mit Kostenschätzung und im Jahr 2013 ein erstes Gesuch für einen Pro- jektierungskredit ein. Nachdem sich die Bearbeitung durch die Behörde zum einen infolge interner Reorganisationen und knapper Personalressourcen und zum anderen wegen offener bedarfsplanerischer Fragen verzögert hatte (vgl. Schreiben ALBA vom 11.5.2016 und 11.7.2013; beide unpag. Vorakten AIS, act. 4B), fand im Januar 2015 ein Treffen zwischen der Beschwerdefüh- rerin und dem ALBA statt; am 25. Juni 2015 reichte die Beschwerdeführerin dann ein «definitives Gesuch» ein. Mit Verfügung vom 5. Oktober 2016 ge- währte das ALBA einen Projektierungskredit von Fr. 930'000.-- für die detail- lierte Ausarbeitung des «Gesamtsanierungsprojekts»; eine nachträgliche Subventionierung allfälliger Mehrkosten schloss es aus. Die Projektierungs- kosten wurden gestützt auf die Kostenschätzung eines Architekturbüros auf insgesamt Fr. 1'280'000.-- veranschlagt, wobei die Finanzierung anhand der «ausgewiesenen Flächen» in einen Anteil IV von 27,4 % und einen Anteil GEF von 72,6 % aufgeteilt wurde, letzterer ausmachend Fr. 929'280.-- (Ver- fügung vom 5.10.2016, unpag. Vorakten AIS, act. 4B, B/4 und C/10 f.).

E. 2.2

Am 23. November 2018 erörterten ALBA, Beschwerdeführerin und die Stiftung … – das andere örtliche Schulungs- und Arbeitszentrum für Behinderte, das u.a. im Sonderschulbereich auch ein Bauprojekt verfolgte – in einer gemeinsamen Sitzung die aktuelle Situation aus bedarfsplanerischer Sicht mit Blick auf die veränderten Umstände hinsichtlich Bedarfs- und Angebotsentwicklung. Im Fokus standen dabei die finanzielle Tragbarkeit der Bauvorhaben angesichts der bevorstehenden Änderungen beim Kanton bezüglich der Angebotsfinanzierung, die – was die Infrastruktur betrifft – nicht mehr über Investitionsbeiträge erfolgen würde, sondern ab 2022 mittels einer

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 5 Infrastrukturpauschale, bestimmt aufgrund von Normkosten pro angebotenem Platz. Angesprochen wurde weiter die veränderte Nachfrage, die einen klaren Trend weg von stationären Aufenthalten in Internaten und hin zu einer ambulanten Betreuung der Kinder und Jugendlichen zeigt. In Bezug auf das Bauvorhaben der Beschwerdeführerin wurde entschieden, dieses in die Teilprojekte Wohnbereich und Schulbereich zu unterteilen und das Teilprojekt «Wohnen» vorzuziehen (Aktennotiz und E-Mail ALBA vom 23.11 bzw. 21.12.2018, unpag. Vorakten AIS, act. 4B). An einer weiteren Sitzung vom 15. März 2019 wurden der Übergang der Zuständigkeit für den Wohnbereich ab 2022 auf die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (JGK; heute: Direktion für Inneres und Justiz [DIJ]) und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Nachweis der finanziellen Tragbarkeit vertieft besprochen. Erneut thematisiert wurde auch die Notwendigkeit, die Infrastruktur der Beschwerdeführerin nach einer Sanierung flexibler nutzen zu können (Aktennotiz ALBA vom 15.3.2019, unpag. Vorakten AIS, act. 4B). Am 16. April 2019 ersuchte die Beschwerde- führerin um einen Ausführungskredit für die Etappe 1 «Wohnen». Mit Schrei- ben vom 2. September 2019 teilte das ALBA mit, es habe das Gesuch ge- prüft und erachte die geplanten baulichen Massnahmen für «verhältnismäs- sig und für die Versorgungssicherheit […] wichtig». Es «empfehle daher die Umsetzung der geplanten baulichen Massnahmen» bzw. es sei dem Projek- tantrag «rein baulich gesehen» zuzustimmen. Jedoch äusserte das ALBA Bedenken hinsichtlich der Kosten und der Finanzierung. Es wies darauf hin, dass die GEF gewährte Investitionsbeiträge infolge des anstehenden Wech- sels der Beschwerdeführerin aus ihrem Verantwortlichkeitsbereich in jenen anderer Direktionen voraussichtlich zurückfordern werde. Weiter müssten die Infrastrukturkosten künftig durch die neu eingeführten subjektbezogenen Infrastrukturpauschalen gedeckt werden können, wobei dies auch für Kapi- talkosten und Amortisation gelte. Es sei nicht davon auszugehen, dass das von der Beschwerdeführerin geplante Projekt mit den zu erwarteten Pau- schalbeträgen finanzierbar sein werde. Das ALBA stellte (dennoch) in Aus- sicht, den «Antrag, inhaltlich wie eingereicht, dem Regierungsrat zur Bewilli- gung» vorzulegen; gleichzeitig wies es aber darauf hin, dass die veran- schlagten Kosten «massiv über den als tragbar eingeschätzten Beträgen» lägen. Um den Beschluss vorzubereiten, forderte das ALBA verschiedene Anpassungen des Antrags der Beschwerdeführerin, darunter u.a. die Erstel-

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 6 lung eines Finanzierungskonzepts (Schreiben ALBA vom 2.9.2019, unpag. Vorakten AIS, act. 4B). Am 19. Dezember 2019 hielt das ALBA an einem Treffen mit der Beschwerdeführerin fest, dass die Refinanzierung vor dem im Januar 2022 bevorstehenden Systemwechsel aufgrund der Höhe der Investitionssumme «problematisch» erscheine. Da das Projekt keine Erhö- hung der Nutzungsflexibilität vorsehe, komme eine Sonderfinanzierung kaum in Frage. Trotz langjähriger Planungstätigkeit könne das Projekt nicht unterstützt werden, weshalb das ALBA «das vorliegende Bauprojekt dem Direktor der GSI und anschliessend dem Regierungsrat nicht zur Genehmi- gung vorlegen» werde. Es äusserte aber die «Bereitschaft, einen Antrag auf Übernahme der Planungskosten für den IV-Bereich im Rahmen des rechtlich Möglichen zu prüfen» (Aktennotiz vom 19.12.2019; unpag. Vorakten AIS, act. 4B).

E. 2.3

Die Beschwerdeführerin reichte in der Folge am 24. November 2020 eine Abrechnung insbesondere über die Planungskredite ein und verlangte – soweit hier interessierend – eine «Rückerstattung der anteilmässigen Pla- nungskosten für das Projekt […], welche [sie] mittels den dafür vorgesehe- nen IV-Infrastrukturkosten» finanziert habe und die nun für die dringliche Substanzerhaltung und Erneuerung der maroden Infrastruktur fehlten (Schreiben vom 24.11.2020 sowie Schlussabrechnung Sanierung und Er- weiterung A.________ vom 10.8.2020, unpag. Vorakten AIS, act. 4B). Ihre Abrechnung präsentierte sich wie folgt: Planungskosten Fr. 1'707'706.-- ./. Kredite Kanton Vorprojekt Bauprojekt Total Fr. 495'000.-- Fr. 930'000.-- Fr. 1'425'000.-- Rückforderung Fr. 282'706.-- Das ALBA hob in der Folge zwar die Abgeltung für die Leistungen der Beschwerdeführerin für das Jahr 2021 an, damit diese zusätzliche Mittel ge- nerieren könne, weil mit Blick auf die geplante Sanierung jahrelang selbst der an sich dringliche Unterhalt vernachlässigt worden sei (Anhebung um gut Fr. 500'000.-- pro Jahr); es lehnte aber eine Übernahme der «auf eigenes Risiko» vorfinanzierten Kosten für Planerleistungen mit Schreiben vom 22. Dezember 2020 und 10. März 2021 ab (unpag. Vorakten AIS, act. 4B).

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 7 Die Beschwerdeführerin verlangte deshalb am 1. April 2021 eine beschwer- defähige Verfügung, welche das AIS am 23. August 2021 erliess. Darin lehnte sie die Ausrichtung eines zusätzlichen Staatsbeitrags in der Höhe von Fr. 285'000.-- ab (unpag. Vorakten AIS, act. 4B; vorne Bst. A).

E. 3

Vor Verwaltungsgericht ist einzig strittig, ob der Beschwerdeführerin gestützt auf den Grundsatz von Treu und Glauben bzw. des Vertrauensschutzes (vgl. Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 der Bundesverfassung [BV; SR 101] sowie Art. 11 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]) ein Betrag von Fr. 285'000.-- zuzusprechen ist.

E. 3.1

Die GSI gelangte im angefochtenen Entscheid zum Schluss, die Beschwerdeführerin habe keinen Anspruch auf die Ausrichtung eines (zu- sätzlichen) Staatsbeitrags. Weder die Tatsache, dass der Kanton der Beschwerdeführerin in den Jahren 2010 bis 2016 in mehreren Etappen Bei- träge von insgesamt rund 1,8 Mio. Franken für Wettbewerb, Vorprojekt und Projektierung gewährt habe, noch der Umstand, dass der Kanton das Projekt in diesem Rahmen befürwortete, könne als Zusicherung einer weitergehen- den Finanzierung betrachtet werden. Die Gewährung eines Staatsbeitrags (für eine bestimmte Projektphase) könne nie als Zusicherung weiterer Staatsbeiträge zu einem späteren Zeitpunkt angesehen werden; solche wür- den immer erst nach einer positiven Gesuchsprüfung gewährt (E. 6.4). Un- erheblich sei, dass die IV ihren Anteil angeblich erst bei Realisierung des Projekts bezahlt hätte, da die Beschwerdeführerin gewusst habe, dass sie ihre Vorleistungen für die Planung ohne Ausführungsgarantie tätige. Über- dies könne aus der Mitwirkung des Kantons beim Bau der ursprünglichen Anlagen, die gemäss Projektleiter der Beschwerdeführerin «nicht intelligent» konzipiert worden seien, keine Verpflichtung zur Abgeltung sämtlicher nutz- los gewordener Planungskosten abgeleitet werden. Weiter treffe nicht zu, dass das ALBA überraschend entschieden habe, das Projekt der Beschwer- deführerin nicht zur Annahme zu empfehlen. Bereits im Vorfeld der Bespre- chung vom 19. Dezember 2019 habe das Amt die Beschwerdeführerin mehr- mals auf die fehlende Refinanzierbarkeit und die mangelnde Nutzungsflexi-

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 8 bilität aufmerksam gemacht (E. 6.5). Richtig sei, dass sich das ALBA laut Aktennotiz des Gesprächs vom 19. Dezember 2019 bereit erklärt habe, der Beschwerdeführerin hinsichtlich der bereits investierten Eigenmittel für die Planung des IV-Bereichs entgegenzukommen. Die informelle Mitteilung der grundsätzlichen Bereitschaft zu einem Entgegenkommen sei jedoch für sich allein nicht geeignet, eine bestimmte Erwartung zu begründen, auf die die Beschwerdeführerin hätte vertrauen dürfen, zumal in derselben Aktennotiz präzisiert werde, dass «die Bereitschaft bestehe, einen Antrag auf Über- nahme der Planungskosten für den IV-Bereich im Rahmen des rechtlich Möglichen zu prüfen» (E. 6.6). Insgesamt erweise sich das Verhalten des Kantons (ALBA) weder als widersprüchlich noch als missbräuchlich oder gar als täuschend. Auch sei nicht ersichtlich, dass das Amt der Beschwerdefüh- rerin jemals eine explizite oder implizite Zusicherung für einen weiteren Staatsbeitrag gegeben habe. Es liege somit weder ein Verstoss gegen Treu und Glauben noch eine Verletzung des Vertrauensgrundsatzes vor (E. 6.7).

E. 3.2

Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, die kantonalen Behör- den seien ab Beginn der Planungsarbeiten im Jahr 2009 über das Sanie- rungs- und Erneuerungsprojekt stets umfassend informiert gewesen und re- gelmässig in die anstehenden Entwicklungsschritte eingebunden worden. Sie hätten das Projekt von Beginn an befürwortet und über die Jahre nam- hafte Beiträge an die Projektierungskosten geleistet. Im Vertrauen auf die kantonale Finanzierung habe sie das Vorhaben während rund zehn Jahren vorangetrieben. Unvermittelt sei ihr dann an der Sitzung vom 19. Dezember 2019 durch die Amtsvorsteherin des ALBA eröffnet worden, dass das Projekt nicht mehr unterstützt werde. Dies, obschon in den Jahren 2010, 2011 und 2016 Kantonsbeiträge von rund 1,8 Mio. Franken für Wettbewerbs- und Pro- jektierungskosten gesprochen worden seien und ihr das zuständige Amt noch am 2. September 2019 ausdrücklich bestätigt habe, dass ihr Gesuch um einen Investitionsbeitrag dem Regierungsrat zur Bewilligung unterbreitet werde. Bei diesen Gegebenheiten sei rechtsfehlerhaft, dass die GSI das jah- relange (befürwortende) Verhalten der kantonalen Akteure nicht als vertrau- ensbildend gewertet habe. Das ALBA habe an der Sitzung vom 19. Dezem- ber 2019 selber eingeräumt, dass die Planungsarbeiten «nicht immer gerad- linig» verlaufen und hierfür «die kantonalen Behörden mitverantwortlich» seien, und sich infolgedessen bereit gezeigt, der Beschwerdeführerin «hin-

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 9 sichtlich der bereits investierten Eigenmittel» entgegenzukommen. Die Gründe, die letztlich zum negativen Entscheid geführt hätten, nämlich die fehlende Flexibilität in der Nutzung der Anlage sowie die hohen Investitions- kosten, seien vor November 2018 nie thematisiert worden. Die unvermittelt bemängelte Struktur der Gebäude sei aber schon seit 2009 bekannt gewe- sen, und wenn diese eine ungenügende Nutzungsflexibilität aufweisen, hätte dieses Argument nach Treu und Glauben bereits zu Beginn der Planungsar- beiten vorgebracht werden müssen. Gleiches gelte für die Höhe der Investi- tionen, die ebenfalls seit Projektbeginn bekannt gewesen sei. Da beide Ar- gumente über Jahre hinweg kein Hindernis waren, habe die Beschwerdefüh- rerin aufgrund des behördlichen Stillschweigens darauf vertrauen dürfen, dass weder die Nutzungsflexibilität noch die Investitionskosten der beantrag- ten Beitragsgewährung entgegenstünden. Die plötzliche und ohne stichhal- tige Gründe erfolgte Abkehr des Kantons von einer über Jahre konstant ver- tretenen Haltung müsse als treuwidrig bezeichnet werden. Durch das vom Kanton kausal verursachte Scheitern des Projekts seien nicht nur massive personelle Aufwendungen der Beschwerdeführerin, sondern auch ihre er- heblichen finanziellen Vorinvestitionen zunichte gemacht worden; insbeson- dere sei ihr durch den Projektabbruch die Möglichkeit der Refinanzierung dieser Kosten genommen worden.

E. 4.1

Die Beschwerdeführerin beruft sich auf den Grundsatz von Treu und Glauben, insbesondere auf die Aspekte des Vertrauensschutzes und des Verbots widersprüchlichen Verhaltens. Wie die beiden Aspekte im Einzelnen abzugrenzen sind, ist umstritten. Nach der bundesgerichtlichen Rechtspre- chung sind die Voraussetzungen jedoch grundsätzlich gleich: Der in Art. 5 Abs. 3 und Art. 9 BV sowie Art. 11 Abs. 2 KV verankerte Grundsatz von Treu und Glauben kann einer Person Anspruch verleihen auf Schutz des berech- tigten Vertrauens in behördliche Auskünfte, Zusicherungen oder sonstiges, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausge- setzt ist, dass die Person, die sich auf Vertrauensschutz beruft, berechtigter- weise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Zwi-

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 10 schen Vertrauen und Disposition muss zudem ein Kausalzusammenhang gegeben sein. Selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, bleibt eine Interessenabwägung im Einzelfall vorbehalten (statt vieler BGE 148 II 233 E. 5.5.1, 143 V 95 E. 3.6.2, 137 II 182 E. 3.6.2; BVR 2017 S. 540 E. 6.2, 2015 S. 15 E. 4.1). Unterbleibt eine Auskunft oder Aufklärung, obwohl sie nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten war, ist dies der Er- teilung einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt (BGE 143 V 341 E. 5.2.1, 131 V 472 E. 5). In seiner Bedeutung als Verbot widersprüchlichen Verhal- tens untersagt der Grundsatz von Treu und Glauben folgewidriges und schwankendes Verhalten. Behörden dürfen insbesondere nicht einen einmal in einer bestimmten Angelegenheit eingenommenen Standpunkt ohne sach- lichen Grund wechseln (BGer 2C_706/2018 vom 13.5.2019 E. 3.1, 2C_542/2016 vom 27.11.2017 E. 3.2; VGE 2017/178/179 vom 1.2.2018 E. 5.2).

E. 4.2

Zur Begründung ihres Anspruchs führt die Beschwerdeführerin nicht eine Zusicherung des Kantons an; insbesondere macht sie nicht geltend, die Zusage, eine Übernahme der «Planungskosten für den IV-Bereich» zu prü- fen (vorne E. 2.2 a.E.), stelle eine verbindliche Zusicherung dar. Sie beruft sich aber einerseits auf die über lange Jahre befürwortende Haltung der kan- tonalen Behörden in Bezug auf das Projekt und andererseits auf die (angeb- lich) unterbliebene bzw. verspätete Information über die Umstände, die schliesslich zum Abbruch des Projekts führten (vgl. E. 3.2). Sie erachtet die- ses Verhalten als vertrauensbegründend im Hinblick auf ihr eigenes finanzi- elles Engagement zur Realisierung bzw. zur Planung des Projekts.

E. 4.2.1

Das Sanierungsprojekt der Beschwerdeführerin, um dessen Kosten es hier geht, wurde unter Beteiligung des Kantons in mehreren Etappen vorangetrieben, wobei dieser zunächst Beiträge für einen Projektwettbe- werb, dann für das Vorprojekt und schliesslich für die (detaillierte) Projektie- rung gesprochen hat (vgl. vorne E. 2.1). Dabei war der Beschwerdeführerin bekannt, dass für die Ausführung des Bauvorhabens – vor Beitragsbe- schluss durch das finanzkompetente Organ (hier der Regierungsrat) – eine (weitere) Prüfung und baufachliche Beurteilung durch das ALBA bevorstand (vgl. hierzu auch das Merkblatt «Investitionsprojekte und Ausrichtung von Investitionsbeiträgen für Institutionen im Behindertenbereich» vom

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 11 30.3.2015 S. 6, der Beschwerdeführerin zugegangen als Beilage zum Schreiben ALBA vom 28.5.2015, unpag. Vorakten AIS, act. 4B). Vor diesem Hintergrund ist nicht ersichtlich, inwiefern die früheren positiven Beschlüsse eine (berechtigte) Erwartung auf eine Gutheissung der erst noch erforderli- chen Beurteilung des Investitionsvorhabens bzw. der Ausrichtung des Staatsbeitrags hätten begründen können: Der Kantonsbeitrag an die Projek- tierungskosten zeigt zwar eine positive Haltung der Behörden; eine verbind- liche Zusage über die Gewährung weiterer Kredite bzw. Staatsbeiträge zur Realisierung des Projekts ist damit aber noch nicht verbunden (vgl. auch BGer 2P.244/2006 vom 26.2.2007 E. 5.2 mit Hinweisen). Ansonsten würde das Erfordernis, für jede Etappe des Projekts eine neues Beitragsgesuch einzureichen und insbesondere auch die Ausrichtung eines Baukredits ei- gens zu beantragen (vorne E. 2.2), formalistischer Leerlauf darstellen. Ohnehin liegen hier die Gründe für eine andere Beurteilung des streitbe- troffenen Projekts aber in den seit Projektbeginn veränderten Rahmenbedin- gungen, wobei aus der Aktennotiz vom 23. November 2018 hervorgeht, dass das ALBA die Beschwerdeführerin entsprechend informiert hat: An der be- treffenden Sitzung wurden sowohl die Entwicklung bei der Nachfrage hin zur ambulanten Betreuung als auch Neuerungen in der kantonalen Finanzierung des Sonderschulbereichs und hinsichtlich der Umsetzung des Projekts «be- sondere Förder- und Schutzleistungen» für Kinder thematisiert; dabei wurde insbesondere auf die veränderten Anforderungen hinsichtlich der Finanzier- barkeit von Bauvorhaben aufmerksam gemacht (vgl. Ziff. 1.1 f., unpag. Vorakten AIS, act. 4B; vorne E. 2.1). Bei diesen Gegebenheiten ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass das Verhalten der kantonalen Behörde nicht geeignet ist, ein berechtigtes Vertrauen der Beschwerdeführerin in die Aus- richtung weiterer Kantonsbeiträge zu begründen.

E. 4.2.2

Sodann ist der Einwand der Beschwerdeführerin nicht stichhaltig, die vom ALBA für dessen abschlägige Haltung zum Projekt angeführten Gründe hätten nach Treu und Glauben bereits zu Beginn der Planungsarbeiten ge- nannt werden müssen bzw. seien zu spät vorgebracht (oder aber verschwie- gen) worden: Die Rückerstattungspflicht für (altrechtliche) Investitionsbei- träge, die als Hauptursache für die veränderte Einschätzung in Bezug auf die Tragbarkeit des Bauvorhabens der Beschwerdeführerin durch das ALBA anzusehen ist, beruht auf der entsprechenden Neuregelung in Art. 49 des

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 12 Gesetzes vom 3. Dezember 2020 über die Leistungen für Kinder mit beson- derem Förder- und Schutzbedarf (KFSG; BSG 213.319) und der damit ver- bundenen Finanzierung der Leistungserbringung mittels Pauschalen, die auch die Aufwendungen für die benötigte Infrastruktur abdecken (vgl. Vor- trag des Regierungsrats zum KFSG, in Tagblatt des Grossen Rates 2020, Wintersession, S. 2612 ff., 2639 [zu Art. 46 des Entwurfs]). Hervorgegangen ist dieses neue Finanzierungsmodell aus dem Projekt «Optimierung der er- gänzenden Hilfen zur Erziehung im Kanton Bern (OeHE)», mit dem in Bezug auf die zersplitterte und unübersichtliche sozialpädagogische Landschaft im Kanton Bern, insbesondere im stationären Bereich, eine Verbesserung erzielt werden sollte. Ziel war die Schaffung eines einheitlichen Finanzie- rungs-, Steuerungs- und Aufsichtssystems für ambulante und stationäre Leistungen, die sich an Kinder mit einem besonderen Förder- und Schutzbe- darf richten. Mit einem am 30. März 2017 verabschiedeten Fachbericht hat die JGK Handlungsempfehlungen und Grundprinzipien definiert, an denen sich die konkrete Ausgestaltung orientieren sollte. Im 2017 hat sie dann wei- tere Abklärungen zu den finanziellen Auswirkungen vorgenommen und eine Analyse der aktuellen Praxis zur Unterbringung von Kindern durchgeführt (Bericht «Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in Sonderschulhei- men und Schulheimen: Ist-Analyse der heutigen Praxis» vom 18.9.2017). Am 4. Juli 2018 stimmte der Regierungsrat dem neuen Steuerungs-, Finan- zierungs- und Aufsichtsmodell zu und übertrug die Zuständigkeit für den Auf- gabenbereich «Leistungen aufgrund eines besonderen Förder- und Schutz- bedarfs» auf die JGK (RRB 769/2018 vom 4.7.2018; vgl. Vortrag KFSG, S. 2613 ff. Ziff. 2.1 f.). Erst in der anschliessend ausgearbeiteten ersten Gesetzesvorlage wurde die Rückerstattungspflicht altrechtlicher Investitions- beiträge aufgenommen (vgl. Art. 35 des Entwurfs eines Gesetzes über die Leistungen für Kinder mit besonderem Förder- und Schutzbedarf [Förder- und Schutzgesetz, FSG], einsehbar unter: <www.sta.be.ch>, Rubriken «Themen/Gesetzgebung/Vernehmlassungen/Vernehmlassungen des Kan- tons Bern/Im 2019 eröffnete Vernehmlassungen/Mitteilung 27.05.19». Da die Thematik der finanziellen Tragbarkeit bzw. der problematischen Refinan- zierung seitens des ALBA bereits an der Sitzung vom 23. November 2018 aufgegriffen worden ist, kann von einer verspäteten bzw. unterlassenen Information, einem treuwidrigen «Stillschweigen» oder einem plötzlichen und

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 13 sachlich unbegründeten «Kurswechsel» in der Beurteilung des Vorhabens keine Rede sein.

E. 4.3

Nach dem Gesagten scheitert der geltend gemachte Anspruch aus Vertrauensschutz bereits daran, dass es an einem bestimmte Erwartungen begründenden Verhalten des ALBA und damit an einer tauglichen Vertrau- ensgrundlage fehlt. Es kann dem Amt auch kein widersprüchliches oder treu- widriges Verhalten vorgeworfen werden. Die Vorinstanz hat damit zu Recht entschieden, eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben sei zu verneinen und der Beschwerdeführerin stehe kein Anspruch auf Ausrichtung eines Betrags von Fr. 285'000.-- zu. Deshalb braucht nicht erörtert zu wer- den, wie sich aus einem Vertrauen der Beschwerdeführerin auf eine Reali- sierung bzw. Weiterverfolgung des Bauprojekts ein Anspruch auf den Ersatz von Projektierungskosten für den Bereich der IV ergeben könnte, dies obschon der Kanton in der entsprechenden Beitragsverfügung die Über- nahme von «Mehrkosten» ausdrücklich ausgeschlossen hat (vorne E. 2.1).

E. 5

Die Beschwerde erweist sich damit als offensichtlich unbegründet und ist ab- zuweisen. Das Verwaltungsgericht beurteilt solche Rechtsmittel in Zweier- besetzung (Art. 56 Abs. 3 des Gesetzes vom 11. Juni 2009 über die Organi- sation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1]).

E. 6

Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt die Beschwerdeführerin und wird kostenpflichtig (Art. 108 Abs. 1 VRPG). Parteikosten sind keine zu spre- chen (Art. 108 Abs. 3 i.V.m. Art. 104 Abs. 1 und 3 VRPG).

E. 7

Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 14.05.2025, Nr. 100.2023.80U, Seite 14 Nach Art. 83 Bst. k des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bun- desgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110) ist die Beschwerde an das Bundesgericht unzulässig gegen Entscheide betreffend Subventio- nen, auf die kein Anspruch besteht. Was die hier streitigen altrechtlichen Bau- und Investitionsbeiträge betrifft, unterstanden diese der Bewilligung durch den Regierungsrat (aArt. 26 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2001 über die öffentliche Sozialhilfe [Sozialhilfeverordnung, SHV; BSG 860.111]; in Kraft bis 31.12.2023 [BAG 05-110]), womit zumindest frag- lich ist, ob insoweit von Anspruchssubventionen auszugehen ist. Handelt es sich nicht um solche und führt auch der Umstand, dass die Beschwerdefüh- rerin einen Rechtsanspruch aus Verfassung geltend macht, nicht zu einer Anspruchssubvention, kann der vorliegende Entscheid einzig mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde angefochten werden. Das vorliegende Urteil ist da- her mit dem Hinweis auf diese beiden Rechtsmittel zu versehen (Art. 117 i.V.m. Art. 112 Abs. 1 Bst. d BGG). Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.