# CH_VB 82.014 vom 24. Februar 1982

Bundesverwaltung, 1982-02-24, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_82.014

FR: CH_VB 82.014 du 24 février 1982

IT: CH_VB 82.014 del 24 febbraio 1982

## Erwägungen

E. 24

8 30 — 65 Travaux de génie civil 129 85

E. 29

141 14 42 2 — 442 S £ 4 1 3 5 1 5 6 _ 25 Bâtiments 19 — — 2 — — 21 Installations de la ligne de contaci 2 — 3 2 1 2 6 16 Installations élec- triques et électromécaniques 17 2 3 3 2 1 2 —

E. 30

Installations de sécurité 8 — 1 1 1 — 1 — 12 2 S 192 99 67 170 22 83 14 6 653 D'autre part, le plan d'exploitation du RER zurichois entraîne l'acquisition de matériel roulant supplémentaire. Des investissements de l'ordre de 120 mil- lions de francs sont nécessaires pour faire face au surcroît de trafic escompté (+ 47 %). Ce montant est approximatif puisqu'on n'a pas encore choisi les véhicules (voitures à un ou deux étages, rames automotrices ou trains remor- qués par des locomotives) (ch, 22). L'emploi et l'entretien de ce matériel roulant nécessiteront de nouvelles sous-stations, de nouveaux dépôts et ate- liers, ainsi que des voies de garage dont la valeur d'établissement s'élève à environ 85 millions de francs. » Période d'horaire 1982/83. 90

233 Coûts annuels Par rapport aux coûts résultant de l'offre actuelle1), les frais d'exploitation supplémentaires oscilleront entre 34 et 39 millions de francs, suivant les véhicules adoptés. Le calcul des coûts repose sur les postes de dépenses ci- après: - Véhicules : intérêt, amortissement, entretien, nettoyage, - Dépôts, ateliers, installations d'alimentation en énergie: intérêt, amortisse- ment, entretien, nettoyage, exploitation, - Voies de garage: intérêt, amortissement, entretien, - Ligne du Zürichberg: entretien, - Personnel roulant et des gares, - Consommation d'énergie. La réserve prévue est de cinq pour cent. Pour ce qui est de la ligne du Zürich- berg, il faut tenir compte du fait que seuls les frais d'entretien sont inclus dans le calcul. 234 Taux d'équilibre financier D'après les hypothèses de trafic adoptées et suivant le choix du matériel roulant, le seuil de rentabilité sera atteint avec une augmentation de trafic de 25 à 35 pour cent. La variante «voitures à deux étages» est celle qui enregistre les meilleurs résultats; la variante la moins favorable est celle qui préconise l'utilisation de rames automotrices à un étage. Ce surcroît de trafic permettra de couvrir les frais d'exploitation supplémentaires par rapport à ceux qui résultent de l'horaire actuel1) (sans l'amortissement et le service des intérêts de la nouvelle ligne). Etant donné la hausse de trafic escomptée (47 %), il en résulterait un excédent de recettes oscillant entre 8 et 13 millions de francs, à condition toutefois que les frais de capitaux de la ligne ne soient pas pris en considération (ch. 233). 24 Financement 241 Bases légales Aux termes de l'article 3, 2e alinéa, de la loi du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux (RS 742.31), les CFF doivent être administrés et gérés selon les principes d'une saine économie. Cela signifie qu'ils sont tenus de déterminer leurs investissements en se fondant sur le rendement probable des ouvrages à construire. L'article 19 de la loi précitée dispose d'autre part que l'arrêté fédéral ouvrant un crédit pour la construction de nouvelles lignes déterminera le montant dont sera grevé le compte de construction des CFF. Ce montant ne devra pas dépasser la valeur commerciale de la nouvelle ligne. « Période d'horaire 1982/83. 91

Corame le calcul de rentabilité l'a montré, les recettes supplémentaires atten- dues du RER peuvent couvrir le surcroît des coûts d'exploitation inhérents à ce système ferroviaire. La hausse des recettes ne suffit toutefois pas à rému- nérer le capital investi. Cela signifie que la ligne du Zürichberg doit être financée par des tiers. L'article 3, 3e alinéa, de la loi sur les Chemins de fer fédéraux précise ce qui suit: 3 Si certains investissements et certaines prestations des CFF dépassent les exigences fixées au 2e alinéa, il incombe aux tiers qui y sont particulière- ment intéressés et qui'les réclament d'y participer dans une juste mesure. 242 Avantages procurés aux CFF par la ligne du Zürichberg Cette ligne apporte les avantages suivants aux CFF : - La gare principale de Zurich est délestée de trains régionaux. La capacité ainsi gagnée profite en partie au trafic à longue distance, intéressant sur le plan commercial. Se fondant sur des études approfondies, les CFF estiment cet avantage à 100 millions de francs. - Avec la gare de la Museumstrasse les CFF deviendront propriétaires d'une surface d'environ 2500 ma, située à l'étage réservé aux piétons et reliée directement à la galerie marchande «Shopville» (ch. 211). La location de cette surface devrait leur rapporter 30 millions de francs. Cela étant, les CFF sont disposés à verser un montant de 130 millions, ce qui représente 20 pour cent des frais de construction de la ligne. Cette somme correspond à la valeur commerciale de la ligne, valeur qu'ils devront inscrire dans leur compte de construction en vertu de l'article 19 de la loi sur les Chemins de fer fédéraux. 243 Participation du canton de Zurich à la construction de la ligne du Zürichberg et à l'exploitation du RER Le RER profitant surtout au canton, celui-ci est disposé à offrir une contribution de 523 millions de francs (ch. 13). Cette part correspond à 80 pour cent des investissements, taux qui s'applique également à la couverture des frais sup- plémentaires éventuels. En contrepartie, le canton demande des droits de consultation et de codécision lors de la construction de la ligne et de l'exploitation du RER. Ses droits et ses obligations, de même que ceux des CFF, sont fixés dans un contrat élaboré en commun. Cette réglementation correspond largement à la démarche recommandée par la commission CGST. De plus, elle s'intègre harmonieusement dans le régime juridique en vigueur. Sans dispositions contractuelles entre les CFF et les tiers intéressés, il ne serait pas possible d'appliquer le 3e alinéa de l'article 3 de la loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF), disposition édictée en 1977. Etant donné qu'il s'agit du premier contrat de ce genre depuis l'entrée en vigueur dudit alinéa, sa publication devrait présenter un grand intérêt. Le 92

contrat est donc reproduit à l'annexe 4 du présent message. Quant à la portée des dispositions contractuelles, il ne faut pas perdre de vue que les droits concédés au canton de Zurich ne peuvent être exercés que dans les limites de la législation fédérale. En vertu du contrat, les CFF seront les maîtres de l'ouvrage et deviendront propriétaires des installations. Ils construiront d'ailleurs les dépôts, ateliers, sous-stations, lignes de transport d'électricité et voies de garage nécessaires au RER et acquerront le matériel roulant. Ils construiront et exploiteront le RER selon le droit ferroviaire suisse ainsi que les prescriptions et règlements qui en découlent. Le contrat définit de la manière suivante les droits du canton de Zurich: - Droit de codécision pour le projet général des travaux et le cahier des charges sur les normes d'aménagement, ainsi que pour le devis, - Approbation des adjudications de plus de 5 millions de francs et du programme annuel des travaux, y compris le devis qui s'y rapporte, - Droit de consultation lors des projets d'exécution, - Représentation équitable au sein de l'organisation chargée d'élaborer le projet, - Approbation du décompte des travaux, - Droit de codécision lors de l'élaboration des critères applicables au choix du matériel roulant (types de véhicules), - Droit de consultation pour l'aménagement du matériel roulant, conformé- ment aux vœux de la clientèle, - Représentation équitable au sein du groupe de travail chargé de l'acquisition des véhicules, - Droit de codécision lors de la fixation du schéma des lignes et des principes de l'horaire, - Droit de codécision lors de l'établissement des tarifs et de la détermination du niveau tarifaire ainsi que de l'éventail des titres de transport, - Droit de consultation lors de l'organisation de la vente et du contrôle des titres de transport, - Droit à la moitié d'un éventuel excédent d'exploitation. L'extension du RER et la fréquence des trains sur chaque ligne sont définies exactement dans le contrat. On distingue à ce propos l'offre actuelle«, appelée «offre de base» dans le contrat, et l'offre supplémentaire établie contractuelle- ment. La participation éventuelle du canton de Zurich à l'offre de base dépendra de la législation fédérale qui sera applicable au sujet des responsabi- lités financières dans les transports publics régionaux. Les CFF fourniront à leurs propres frais l'offre supplémentaire aussi longtemps qu'elle ne détériore pas leur situation financière par rapport à celle qui résulte de l'offre de base. Dans le cas contraire, ils examineront avec le canton les mesures permettant de réduire ou d'éliminer le déficit supplémentaire. Il s'agira surtout de mesures tarifaires ou d'une réduction de l'offre. Si le déficit supplémentaire ne disparaît pas complètement, il sera couvert selon la législation fédérale applicable au moment du financement des prestations complémentaires. « Période d'horaire 1982/83. 93

3 Répercussions sur l'aménagement du territoire et sur l'environnement

E. 31

Aménagement du territoire Etant donné les études de base de l'aménagement du territoire dans le canton de Zurich et les décisions politiques de celui-ci, on peut supposer que les répercussions de la ligne sur ce canton sont connues et souhaitables. Sa construction et, partant, l'exploitation du RER auront toutefois des effets sur l'occupation du sol des cantons limitrophes. L'approbation de cette ligne constitue un élément essentiel des plans directeurs préparés actuellement par certains cantons, ainsi que des futurs plans sectoriels de la Confédération. Ces derniers devront tenir compte des conséquences de la ligne sur l'aménagement du territoire.

E. 32

Protection de l'environnement, de la nature et du paysage Les répercussions de la ligne sur l'environnement ont déjà été analysées lors d'un stade antérieur de la planification. La majeure partie du nouveau tronçon sera implantée dans des tunnels et des tranchées. Aucune atteinte ne sera portée aux monuments architecturaux constitués par le Musée national et la gare de Stadelhofen; l'aile nord-est de la gare principale de Zurich, qui date de 1902, sera démantelée durant les travaux de construction et reconstruite conformément à son style. Les matériaux d'excavation provenant de ce terrain seront déposés à des endroits, déjà déterminés, du Rafzerfeld. Un viaduc de 885 m de long et un pont de 485 m enjamberont la vallée de la Glatt et la route nationale NI. Leurs emplacements ont été fixés après que plusieurs variantes ont été étudiées. Les paysages dignes d'être protégés, à savoir 1'«ancienne carrière de Stettbach» et le «Schonenhofried» ne seront pas touchés. Le Forrlibuck sera percé par un tunnel et la configuration du terrain sera sauvegardée. Sur demande et confor- mément aux vues de la commune de Dubendorf, les matériaux d'excavation provenant du tunnel du Zürichberg seront déposés sur une prairie située à proximité du portail nord de ce dernier. La Société suisse pour la protection du milieu vital, la Ligue zurichoise pour la protection de la nature et la Ligue zurichoise pour le patrimoine national sont favorables à la présente solution. A l'heure actuelle, les CFF examinent, en collaboration avec l'EMPA, com- ment les divers ouvrages pourraient être aménagés pour produire le moins de bruit possible. Les exigences en matière de prévention des nuisances sonores figurent dans le cahier des charges pour le matériel roulant. La réalisation du RER incitera les gens à passer volontairement de la route au rail. Selon les prévisions, le trafic ferroviaire régional augmentera de 47 pour cent (ch. 231). Cette expansion devrait réduire tant la consommation d'énergie que les nuisances provoquées par le trafic. De l'avis du Conseil d'Etat zurichois, le RER permettra en outre de renoncer à l'extension du réseau 94

routier, notamment dans la zone des axes de pénétration de l'agglomération, ainsi que d'interdire les trajets tortueux que les automobilistes effectuent dans les quartiers d'habitation. Il va de soi que toutes les exigences de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage - tant pour la construction que pour l'exploitation du RER - doivent être examinées et prises en considération lors des diverses étapes de la procédure d'approbation des plans. 4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 41 Conséquences financières 411 Confédération Les CFF participent au financement à raison de 130 millions de francs, ce qui représente 20 pour cent des coûts de construction de la ligne du Zürichberg, Cette somme correspond aux avantages commerciaux qu'ils retirent de la nouvelle ligne. Etant donné le calcul de rentabilité effectué par leurs soins, on peut supposer que les dépenses supplémentaires des CFF pour la construction et l'exploitation de la ligne seront couvertes par l'augmentation des recettes et qu'elles n'entraîneront donc pas de charge supplémentaire pour la Confédéra- tion. La pratique actuelle exclut l'octroi de subventions fédérales pour la ligne du Zürichberg, qui sert exclusivement au trafic régional. Si les propositions de la commission CGST sont réalisées, on pourra toutefois s'attendre à un nouveau régime de répartition des tâches et, partant, des bases de financement des transports publics. La répartition proposée par la CGST n'empêche cependant pas les cantons de procéder, de leur propre initiative, aux investissements qui s'imposent dans le secteur des transports, cela d'autant moins qu'il s'agit en l'occurrence d'un projet correspondant à cette conception. Aussi le Conseil fédéral a-t-il promis au canton de Zurich de participer au financement, à mesure que les bases légales nécessaires entrent en vigueur pendant la durée des travaux, mais au plus tard dix ans après le début de ceux-ci. Sa participa- tion pourrait avoir lieu à la faveur de la CGST ou d'un autre mode de financement de portée nationale. Il importe toutefois que la loi permette d'allouer une subvention à titre rétroactif et que les Chambres fédérales approuvent une telle solution. 412 Canton Le canton de Zurich participe aux frais de construction de la ligne à raison de 80 pour cent, soit 523 millions de francs. Une éventuelle participation à la couverture des frais d'exploitation dépendra de la législation fédérale en vigueur concernant les responsabilités financières dans les transports publics régionaux. 95

42 Effets sur l'état du personnel Les CFF peuvent, dans une large mesure, recourir à leur propre personnel pour les projets de détail de la ligne et les travaux de construction. Les frais du personnel correspondants sont compris dans les 653 millions de francs à investir dans la nouvelle ligne. L'exploitation du RER nécessitera environ 140 agents supplémentaires; 50 unités seront employées dans les gares et le reste dans les trains. Les frais de personnel ont été pris en considération dans le calcul de rentabilité. 5 Grandes lignes de la politique gouvernementale Dans notre rapport du 16 janvier 1980 sur les Grandes lignes de la politique gouvernementale durant la législature 1979-1983 (FF 1980 I 586), nous avons souligné au chapitre 342.2 l'opportunité de construire la ligne du Zürichberg et annoncé le présent message. 6 Bases légales Le projet d'arrêté fédéral sur la construction de la ligne du Zürichberg repose sur les articles 2 et 19 de la loi du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF) (RS 742.31). Aux termes de l'article 2 de cette loi, la construction de nouvelles lignes ne peut se faire que sur la base d'un arrêté fédéral soumis au référendum. Contrairement à d'autres tronçons servant de raccourcis ou d'itinéraires de délestage, tels que le parcours Olten-Rothrist, la ligne du Zürichberg est, à n'en pas douter, une nouvelle ligne au sens de la LCFF. Elle offre une liaison supplémentaire entre FOberland zurichois et Winterthour, d'une part, et Stadelhofen, d'autre part. En outre, la station de Stettbach permettra au rail de desservir une nouvelle zone, reliée par une ligne de tramway au quartier de Schwamendingen. L'article 19 de la loi exige que l'arrêté fédéral ouvrant un crédit pour la construction de nouvelles lignes détermine le montant dont sera grevé le compte de construction des CFF. Ce montant ne doit pas dépasser la valeur commerciale que la ligne à construire représente pour l'entreprise. Comme nous l'avons exposé au chiffre 242, celle-ci se monte à 130 millions de francs. Dès lors, les installations figureront pour cette somme dans le compte de construction. La réalisation de la ligne rendra superflu le tronçon Gare principale de Zurich-Letten-Stadelhofen, qui sera abandonné. Conformément à l'article 4, 3e alinéa de la LCFF, cette opération nécessite l'assentiment de l'Assemblée fédérale. 27436 96

97 Annexe l Ligne du Zürichberg Vue d'ensemble Lignes existantes Nouvelle ligne

98 Lignes RER Fréquence: toutes les demi-heures* Lignes RER Fréquence: toutes les heures* Autres lignes * Trains supplémentaires aux heures de pointe Réseau express régional de Zurich (RER) Annexe 2

Annexe 3 Nombre de courses par heure, au départ de Zurich, après la mise en service du RER .Destination Trains du RER Autres Irains Total Dietikon 3 0-1 3-4 Wettingen 3 - 3 Baden 2 2 4 Brugg 2 2 4 Oerlikon 11 - 11 Otelfingen 1 - 1 Oberglatt 2 - 2 Niederweningen 1 - 1 Bülach 2 1 3 Schaffhouse 1 1 2 Aéroport 2 4 6 Kloten 2 - 2 Bassersdorf 4 - 4 Wallisellen 4 - 4 Dietlikon 4 - 4 Effretikon 6 - 6 Winterthour 4 2 6 Winterthour Seen 2 - 2 Seuzach 2 1 3 Uster 2 - 2 Pfäffikon ZH 1 - 1 Wetzikon 3 - 3 Hinwil 2 - 2 Rapperswil SG 4 - 4 Meilen 2 - 2 Thalwil 4 1 5 Wädenswil 2 - 2 Ziegelbrücke 2 1 3 Horgen Oberdorf 2 - 2 Sihlbrugg 1 1 2 Baar 1 - 1 Zoug 2 2 4 99

Annexe 4 Contrat de coopération en matière de construction et d'exploitation du RER zurichois entre les Chemins de fer fédéraux (CFF), représentés par la Direction générale et le canton de Zurich, représenté par le Conseil d'Etat Eu égard à la participation déterminante du canton de Zurich aux coûts de construction du RER zurichois et en vue de l'exploitation de ce dernier, les CFF et le canton de Zurich conviennent de fonder leur coopération sur les principes suivants: L Construction du RER zurichois 1. Bases 1.1 Projet général Etant donné le projet général de novembre 1980, élaboré en commun par les CFF, le canton et la ville de Zurich, réunis au sein de la délégation des autorités pour le trafic régional et vu la Directive du Conseil d'Etat adressée au Grand Conseil le 29 octobre 1980, les installations suivantes seront construites pour former la partie essen- tielle du RER zurichois : rampe reliant le faisceau de voies situé près de la Langstrasse à la gare souterraine de la Museumstrasse, cette gare elle-même, tunnel du Hirschengraben en direction de la gare de Stadelhofen, adaptation de cette gare, tunnel du Zürichberg et lignes d'accès vers Dübendorf et Dietlikon. Les deux parties contractantes détiennent un jeu complet de documents relatifs au projet; ils sont déterminants pour la mise au point des plans et leur réalisation. 1.2 Maître de l'ouvrage et propriété Les CFF sont les maîtres de l'ouvrage; ils acquièrent en leur nom les droits nécessaires. Ils construisent les nouvelles installations selon les dispositions du droit ferroviaire suisse et en deviennent propriétaires. 1.3 Financement Selon le devis de novembre 1980 (prix de mars 1980), les coûts globaux de la partie essentielle du RER s'élèvent à 653 millions de francs. Les CFF devenant propriétaires des locaux commerciaux et en retirant les redevances versées par des tiers, ils fourniront à ce titre une contribution de 30 millions de francs, correspondant à la valeur locative de ces locaux. 100

Les prestations des CFF pour le RER se composent d'une contribu- tion de 130 millions aux coûts de la partie essentielle (100 millions selon les lettres des CFF adressées les 1er et 16 mai 1980 à la Déléga- tion des autorités pour le trafic régional et 30 millions selon le chiffre 1.3, 1er alinéa du présent contrat) ainsi que des dépenses de 85 millions pour les installations d'exploitation telles que les dépôts, les ateliers, les voies de garage, les sous-stations et leurs lignes de transport. D'autre part, les CFF s'engagent à aménager un îlot de double voie près de Jona SG et s'occupent de son financement. Le canton de Zurich participe pour 523 millions de francs au finan- cement de la partie essentielle du RER: Les contributions fédérales et celles des tiers sont prises en compte pour calculer la part du canton de Zurich. Les fluctuations par rapport aux crédits alloués ainsi qu'une éven- tuelle augmentation ou diminution des coûts - entre le moment de l'établissement du devis (prix de mars 1980) et l'exécution des - travaux - seront réparties entre les CFF et le canton de Zurich, proportionnellement à leur participation aux installations financées en commun. Les pourcentages sont de 20 pour cent pour les CFF et de 80 pour cent pour le canton de Zurich. La partie contractante qui demande des installations ou des mesures non envisagées dans le projet général ou qui dépassent les montants du devis doit elle-même prendre en charge le surplus de dépenses. 1.4 Autres constructions dans la région desservie par le RER Les constructions suivantes, qui servent directement au RER, ont été décidées ou édifiées avant la réalisation de la partie essentielle du système : - Double voie Oerlikon-Bulach, par les CFF, - Extension des installations d'Oerlikon et bifurcations d'Oberhau- serried, par les CFF, - Deuxième voie Oerlikon-Riet (ancienne ligne de Kloten), par le canton de Zurich, - Double voie Wallisellen-Uster, financement des deux tiers par le canton, du solde par les CFF, - Gare de Wetzikon, par les CFF, - Deuxième double voie Altstetten-Dietikon, par les CFF, - Ligne du Käferberg avec raccordement à la gare principale, par les CFF. En outre, les CFF ont construit les ouvrages suivants qui servent à séparer les courants de trafic aux alentours de la gare principale de Zurich. Ces ouvrages profitent indirectement à la réalisation du RER. Il s'agit de - la gare de messageries de Zurich-Altstetten, - la gare de triage de la Vallée de la Limmat. 101

En sus de la construction de la partie essentielle du RER, les ouvrages suivants sont prévus lors d'étapes ultérieures : - Constructions complémentaires selon la page 30 de la Directive (Feuille officielle 1980, p. 1410) (Double voie Aathal-Wetzikon; îlot à double voie près de Bonstetten et extension de la station de Mettmenstetten; double voie Regensdorf-Otelfingen; agrandisse- ment de la station de Fehraltorf; tronçons supplémentaires à double voie le long de la rive droite du lac). Ces ouvrages seront financés en commun par les CFF et le canton, sous réserve des attributions constitutionnelles en matière de dépenses. - Ouvrages supplémentaires nécessités par le développement du tra- fic. 2. Mise en place des installations 2.1 Tâches des CFF en leur qualité de maître de l'ouvrage; étapes de reali» sation du projet Sous réserve des droits du canton de Zurich selon le chiffre 2.2 du présent contrat, les tâches suivantes incombent aux CFF: 2.1.1 Projet général des travaux, cahier des charges relatif aux normes d'aménagement Le projet général des travaux sera élaboré par les CFF. Il sera fondé sur le projet général mentionné au chiffre 1.1 du présent contrat et sur le cahier des charges précité. Ce dernier tiendra compte des exigences du trafic du RER et du transport des voyageurs, celui-ci étant considéré dans le cadre des normes usuelles et de l'exploitation ferroviaire. L'image de marque des CFF devra être sauvegardée. On veillera à ce que le RER soit relié le mieux possible au reste du réseau des transports publics. 2.1.2 Projets d'exécution Les CFF élaboreront les projets et plans d'exécution sur la base du projet général des travaux et du cahier des charges relatif aux normes d'aménagement. 2.1.3 Direction du projet Les CFF créeront l'organisation nécessaire à la direction et à la sur- veillance du projet. 2.1.4 Adjudication Les CFF procéderont à toutes les adjudications des travaux confor- mément à l'ordonnance fédérale du 31 mars 1971 sur les soumissions, complétée par les «dispositions d'exécution applicables au domaine des CFF». 102

2.1.5 Programme des travaux, devis, conditions de paiement Les CFF présenteront chaque année le programme des travaux, le devis correspondant et les acomptes en résultant. Le canton de Zurich versera quatre acomptes par année civile; les trois premiers correspondront au programme, le dernier compensera le solde selon l'avancement effectif des travaux. Le canton de Zurich ne prend à sa charge aucun intérêt intercalaire. 2.2 Droits du canton de Zurich Le Conseil d'Etat dispose des droits suivants: a) Codécision (participation et approbation) pour le projet général des travaux, le cahier des charges sur les normes d'aménagement, et le devis; b) Approbation des adjudications d'un montant supérieur à 5 mil- lions de francs, ainsi que du programme annuel et du devis cor- respondant; c) Droit de consultation, lorsqu'il s'agit d'arrêter les plans d'exé- cution; d) Représentation appropriée dans l'organisation chargée d'élabo- rer le projet; e) Approbation du décompte des travaux. 3. Véhicules 3.1 Acquisition Les CFF achèteront pour leur propre compte les véhicules circulant sur le RER. 3.2 Exigences techniques devant servir de critères lors du choix des types Des critères seront élaborés pour les véhicules qui seront acquis spé- cialement pour le RER. Ils serviront au choix des types (rames con- ventionnelles ou automotrices, à un ou deux étages). 3.3 Equipement Dans la mesure où il intéresse la clientèle, l'aménagement des véhi- cules sera déterminé en fonction des critères précités. Les frais sup- plémentaires éventuels résultant des demandes qui vont au-delà des critères et de l'aménagement normal des trains de banlieue des CFF seront mis à la charge du partenaire intéressé. 3.4 Groupe de travail pour l'acquisition des véhicules Les CFF formeront un groupe de travail pour préparer les critères et choisir les types ainsi que pour déterminer l'aménagement des véhi- cules. 103

3.5 Droits du canton de Zurich Le Conseil d'Etat bénéficie des droits suivants : a) Codécision lors de l'élaboration des critères et du choix des types; b) Droit de consultation lors de la détermination de l'aménage- ment des véhicules, quant aux désirs de la clientèle; c) Représentation appropriée dans le groupe de travail pour l'ac- quisition des véhicules. n. Exploitation du BER zurichois 4. Etendue des prestations d'exploitation des CFF 4.1 Exploitation et lignes Les CFF exploiteront le RER en vertu du droit ferroviaire suisse ainsi que des prescriptions et règlements qui en découlent. Le trafic régional assuré sur les lignes ci-après relève du RER au sens du présent contrat: - Zurich-Meilen-Rapperswil; - Stadelhofen Dübendorf-Uster-Rapperswil; - Wallisellen Effretikon-Winterthour; - Kloten-Effretikon; - Aéroport-Bassersdorf; - Oberglatt-Bülach; - Dietikon-Baden-Brugg; - Horgen Oberdorf; - Thalwil-Ziegelbrücke; - Affoltern am Albis-Zoug; - Wetzikon-Hinwil; - Zürich Oerlikon-Wettingen ; - Oberglatt-Niederweningen; - Effretikon-Pfäffikon ZH-Wetzikon; - Bülach-Eglisau-Schaffhouse; - Horgen Oberdorf-Zoug. 4.2 Offre de prestations (schéma des lignes et horaire) Les tronçons du RER seront reliés les uns aux autres et seront exploités comme des liaisons transversales. La cadence prévue sur ce réseau est, en principe, d'une demi-heure. Sur les tronçons Gare principale de Zurich-Affoltern am Albis-Zoug, Zurich Oerlikon- Wettingen et Effretikon-Pfäffikon ZH-Wetzikon, il est prévu, pour le moment, de faire circuler les trains toutes les heures, ce qui sera le cas des parcours Oberglatt-Niederweningen, Bülach-Eglisau-Schaff- house et Horgen Oberdorf-Zoug. Au besoin, des trains supplémen- taires seront mis en marche pour les abonnés, si les conditions tech- niques le permettent. 104

Le Conseil d'Etat a un droit de codécision lors de la détermination du schéma des lignes et des principes régissant l'horaire. Il devra tenir compte du trafic national tel qu'il est prévu par la nouvelle con- ception du trafic-voyageurs (NCTV 82). 5. Tarifs et vente des titres de transport 5.1 Etablissement des tarifs Conjointement avec les autres collectivités et entreprises de transport intéressées, les CFF et le canton de Zurich s'efforceront de créer une communauté tarifaire dans la région de Zurich de manière que celle- ci soit disponible au moment de la mise en service du RER. Le Conseil d'Etat prendra une part active aux travaux préparatoires et sera représenté dans les groupes d'étude. La fixation des tarifs applicables au RER (niveau tarifaire et offre des titres de transport) incombe aux CFF jusqu'à la mise en place de la communauté tarifaire. Le Conseil d'Etat bénéficie également d'un droit de codécision. Dans ce contexte, il doit tenir compte de la structure des tarifs CFF sur le reste du réseau, mais non de celle qui est applicable dans le trafic d'agglomération des autres villes. Les répercussions financières sont régies par le chiffre 6 du présent contrat. 5.2 Organisation de la vente et contrôle des titres de transport Sur le RER, les CFF régleront l'organisation de la vente (guichet ou distributeurs automatiques) et le contrôle des titres de transport (agents ou appareils) de manière à rationaliser l'exploitation ainsi que pour tenir compte de la communauté tarifaire et des désirs de la clientèle. Le Conseil d'Etat dispose d'un droit de consultation lors de la préparation de la vente et lors de l'organisation du contrôle des titres de transport. Si un groupe de travail était formé pour préparer des mesures à ce sujet, il y serait représenté de manière appropriée. Les CFF tiendront compte de ses requêtes lorsqu'elles sont compatibles avec les dispositions prises sur le reste du réseau (sans le trafic d'agglomération d'autres villes). Les répercussions financières sont régies par le chiffre 6 du présent contrat. 6. Contributions à l'exploitation du RER Lors de la fixation d'éventuelles contributions du canton de Zurich, on fera une distinction entre l'offre de base des CFF pour le trafic régional dans l'ensemble du pays (pour le moins l'offre de la nouvelle conception du trafic-voyageurs 1982) et l'offre supplémentaire conve- nue avec le Conseil d'Etat en vue de l'intensification du trafic sur le RER. S Feuille fédérale. 134° année. Vol. n 105

6.1 Offre de base Les contributions à l'offre de base dépendent de la législation fédé- rale qui est applicable en matière de responsabilités financières dans le transport régional des voyageurs. Les parts des frais de capitaux résultant des prestations fournies par le canton de Zurich selon les chiffres 1.3 et 1.4 du présent contrat ne seront pas prises en considé- ration lors du calcul. 6.2 Offre supplémentaire Les CFF assureront pour leur propre compte l'offre supplémentaire du RER, aussi longtemps que leur situation financière ne s'en trouve pas détériorée par rapport à l'offre de base. Si ces prestations (y compris le service des intérêts des véhicules) entraînent un déficit supplémentaire, les CFF et le canton de Zurich examinent ensemble les mesures permettant de l'éliminer ou de le réduire. Il se peut que le déficit supplémentaire ne disparaisse pas complètement, il est alors couvert d'après la législation fédérale applicable au financement des prestations complémentaires. Pendant les cinq premières années d'exploitation du RER, les CFF renonce- ront à faire valoir de telles prétentions. Lorsque le résultat d'exploitation est positif, l'excédent des recettes est réparti à parts égales entre le canton et les CFF. Les répercussions financières seront déterminées à partir d'un calcul a posteriori qui sera établi après l'entrée en service du RER, d'après les méthodes et les critères du calcul de rentabilité (annexe à la lettre . que les CFF ont envoyée le 1er mai 1980 à la Délégation des autorités pour le trafic régional de Zurich, avec les corrections du 16 mai 1980). Les comptes de résultats par ligne CFF, établis selon les principes de l'économie d'entreprise, seront également disponi- bles. Le canton de Zurich a le droit de consulter sans restriction les documents comptables. III. Autres dispositions 7. Durée et modifications du contrat Le présent contrat s'applique à la construction de la partie essentielle du RER zurichois. Il est valable pour toute la durée d'exploitation du réseau, tel qu'il est défini au chiffre 4.2. En cas de modification sensible du droit fédéral en matière de trans- ports publics ou en présence d'une nouvelle situation, chaque parte- naire peut exiger que les éléments du contrat ainsi touchés soient renégociés. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur Ja modification du contrat, la teneur reste inchangée. 106

8. Application Si les CFF réduisent unilatéralement les prestations du RER en-deçà de l'offre fixée au chiffre 4 ou de l'offre réduite selon le chiffre 6.2, 2e alinéa du présent contrat, ils prennent à leur charge les éventuelles pertes d'exploitation résultant des mesures de remplacement prises par le canton. 9. Tribunal arbitral Si les parties ne peuvent se mettre d'accord à l'amiable, les litiges pouvant surgir de l'application du présent contrat seront tranchés en première instance par un tribunal arbitral, qui statuera sur le sort des dépens. A compter de la première requête présentée par l'une d'entre elles, les deux parties disposent d'un délai de trente jours pour désigner chacune un arbitre. Ces derniers choisiront ensemble un expert neutre qui fonctionnera comme président. S'ils ne parviennent pas, dans le délai précité, à choisir celui-ci, le président de la IIe Chambre de droit public du Tribunal fédéral complétera le tribunal arbitral. La procédure est déterminée par la législation fédérale sur Ja procé- dure administrative. Est réservé le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral, selon l'article 98, lettre e LO. Berne, le Pour la direction générale des Chemins de fer fédéraux: Le président, Zurich, le Au nom du Conseil d'Etat du canton de Zurich: Le président, Le chancelier, 27436 107

Arrêté fédéral Projet sur la construction de la ligne du Zürichberg L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 2 et 19 de la loi fédérale du 23 juin 19441' sur les Chemins de fer fédéraux; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 1982a>, arrête: Article premier Le réseau des Chemins de fer fédéraux est complété par une nouvelle ligne à double voie reliant le faisceau d'entrée de la gare principale de Zurich à Dubendorf et Dietlikon par Stadelhofen et le Zürichberg (ligne du Zürich- berg). Art. 2 La construction de la ligne du Zürichberg est liée à la condition que le canton de Zurich fournisse une contribution à fonds perdu de 523 millions de francs et qu'il participe, au prorata de sa part, à la couverture d'éventuels frais supplé- mentaires dus au renchérissement. Art. 3 Les coûts d'établissement de la ligne totalisent 653 millions de francs, les Chemins de fer fédéraux y participant pour un montant de 130 millions à la charge du compte de construction. Ce montant sera relevé, le cas échéant, en fonction des frais supplémentaires dus au renchérissement. Art. 4 1 Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif, conformément à l'article 2 de la loi du 23 juin 1944 sur les Chemins de fer fédéraux. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. D RS 742.31 a> FF 1982II 83 108

Arrêté fédéral frojet concernant la fermeture définitive de la ligne Gare principale de Zurich-Zurich Letten-Zürich Stadelhofen des Chemins de fer fédéraux L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 4, 3e alinéa de la loi fédérale du 23 juin 1944» sur les Chemins de fer fédéraux; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19822>, arrête: Article premier Les Chemins de fer fédéraux sont autorisés à fermer définitivement la ligne ferroviaire Gare principale de Zurich-Zurich Letten-Zürich Stadelhofen et à en démanteler les installations. Art. 2 1 Le présent arrêté qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. « RS 742.31 2> FF 1982 II 83 109

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message sur la construction de la ligne du Zürichberg du 24 février 1982 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1982 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Geschäftsnummer 82.014 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.05.1982 Date Data Seite 83-109 Page Pagina Ref. No 10 103 384 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.