# CH_VB 84.092 vom 26. März 1985

Bundesverwaltung, 1985-03-26, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ch_vb_84.092

FR: CH_VB 84.092 du 26 mars 1985

IT: CH_VB 84.092 del 26 marzo 1985

## Erwägungen

E. 17

décembre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-1 51 Feuille fédérale. 137e année. Vol. I 745

Vue d'ensemble Le 15 février 1984, nous avons décidé de construire, le plus rapidement pos- sible, un bâtiment de stockage intermédiaire pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs provenant de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et de l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR) à Wiirenlingen. Nous vous soumettons ce projet de construction dans un mes- sage spécial, car le fait d'attendre le prochain message ordinaire de cons- tructions projetées par les EPF et leurs établissements annexes (que nous vous soumettrons probablement pour ta session d'hiver 1985 et qui contien- dra surtout des demandes de crédit pour la deuxième étape du transfert de l'EPFL à Ecublens) en retarderait considérablement sa réalisation. Ce message spécial contient encore deux autres projets de constructions urgen- tes, l'un pour l'EPF de Zurich (EPFZ) et l'autre pour l'Institut fédéral de recherches forestières (IFRFj à Birmensdorf, ainsi que trois demandes ur- gentes de crédits additionnels. Nous vous soumettons par le présent message des demandes de crédit d'un montant total de 28 268 000 francs (ch. 4); 14 548 000 francs sont destinés à l'EPFZ, 10 660 000 francs à l'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR) à Würenlingen et 3 060 000 francs à l'Institut de recherches forestières (IFRF) à Birmensdorf. EPF de Zurich (EPFZ), chiffre 1 Les crédits demandés, d'un montant total de 14 548 000 francs, sont desti- nés aux projets suivants: - S 310 000 francs pour l'agrandissement de l'installation de pompes à cha- leur de la centrale de chauffage à distance à l'EPFZ-Centre ville: 1 210 000 francs à titre de crédit additionnel pour la première étape et 7100 000 francs à titre de nouveau crédit d'ouvrage pour la deuxième étape. Des raisons économiques et relevant de la protection de l'environ- nement justifient ces travaux. Cette mesure permet en effet de diminuer sensiblement les frais d'exploitation et tes émissions nocives, - 6 238 000 francs à titre de crédit additionnel dû au renchérissement pour la transformation et le nouvel équipement des bâtiments des sciences agronomiques et forestières. Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR), Wiirenlingen, chiffre 2 Les crédits demandés, d'un montant total de 10 660 000 francs, sont répartis de la façon suivante: ' - 7 950 000 francs pour la construction d'un bâtiment de stockage intermé- diaire pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs dans l'en- ceinte de l'IFR à Würenlingen. Depuis 1983 les actions d'immersion des déchets dans l'Atlantique sont mises en question ce qui nécessite un 746

stockage intermédiaire. Le dépôt pour le stockage définitif des déchets radioactifs ne sera disponible qu'au cours de la prochaine décennie, - 2 710 000 francs à titre de crédit additionnel dû au renchérissement et à d'autres circonstances inhérentes à l'exécution du projet concernant la transformation et l'extension des bâtiments Diorit pour la production d'isotopes, et la surélévation du laboratoire chaud (Hotlabor). Institut fédéral de recherches forestières (IFRF), Birmensdorf, chiffre 3 - un crédit de 3 060 000 francs est demandé pour la surélévation du nou- • veau bâtiment de laboratoire dont la construction a été approuvée par arrêté fédéral du 15 décembre 1983 (FF 1983 IV 594). Depuis l'établisse- ment de ce projet, le dépérissement des forêts s'est fortement aggravé, ce qui nécessite un renforcement de la recherche dans les causes du dépéris- sement. La capacité des laboratoires prévus lors de la planification du projet initial est insuffisante. La coordination de la réalisation de ces deux projets est assurée. Les moyens nécessaires sont conformes au cadre de la planification finan- cière de la Confédération. 747

Message I Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) II Agrandissement de l'installation de pompes à chaleur de la centrale de chauffage à distance (en bref FHK) à l'EPFZ- Centre ville III Situation initiale La-FHK a été construite en 1932. Par un réseau de distribution approprié, elle fournit de la chaleur (chauffage et eau chaude) aux bâtiments de l'EPFZ-Centre ville, à ceux de l'Administration cantonale au Walche et à un certain nombre d'immeubles privés situés dans le quartier universitaire. En 1983, ce réseau a fourni 92 gigawatt-heures (GWh), dont 57 pour cent à l'EPFZ. Depuis 1972, une partie de l'énergie nécessaire à la FHK provient de l'ex- ploitation commune de la chaleur avec la station d'incinération des" ordures de Hagenholz (appartenant à la ville de Zurich) et avec la centrale de chauffage cantonale de Aubrugg. Au début, les besoins en chaleur de la FHK étaient couverts à raison de 70 pour cent par cette exploitation com- mune. Cet apport externe s'est réduit, pour atteindre aujourd'hui 20 à 30 pour cent. L'extension constante du réseau de distribution à dislance de la ville de Zurich et le développement de l'Université de Zurich au Irchel di- minueront cette part qui n'atteindra probablement que 10 pour cent en 1990. Par arrêté fédéral du 28 février 1978 (FF 1978 I 666), un crédit de 10 755 000 francs a été accordé en vue de rationaliser et d'adapter techni- quement l'exploitation commune. Cela a permis de simplifier la distribu- tion de chaleur et d'augmenter la capacité d'accumulation d'eau chaude. Cette transformation a en même temps créé les conditions techniques (tem- pérature de retour plus basse, plus grande capacité d'accumulation) néces- saires à l'intégration d'une installation puissante de pompes à chaleur dans le réseau actuel. 112 Justification de l'agrandissement de l'installation de pom- pes à chaleur passant à deux unités d'un total de 10 méga- watts (MW) de puissance thermique Au cours des années 1942 à 1944, une installation de pompes à chaleur de la FHK, d'une puissance thermique totale de 5 MW, a été mise en service au Walche à Zurich. En 1972, cette installation, considérée à l'épo- que comme une œuvre de pionnier, à été mise hors service en raison de son coût d'exploitation. Les frais d'entretien et de réparation n'étaient plus en rapport avec le profit. Dans le cadre des mesures conjoncturelles destinées à soutenir l'industrie suisse (AF du 17 mars 1983, FF 1983 I 1190), la remise en service et la rénovation de cette installation de pompes à chaleur 748

ont été décidées, et un crédit de 4 490 000 francs a été alloué pour l'achat de deux pompes à chaleur d'une puissance unitaire de 2,5 MW. Parallèle- ment, l'étude d'une conception générale de l'approvisionnement en chaleur de l'EPFZ-Centre ville a été réalisée. Sur cette base, les priorités concernant la production de chaleur de la FHK sont les suivantes: - Utilisation de l'énergie excédentaire de la KVA Hagenholz (env. 10% des besoins en énergie des utilisateurs de la FHK), dans la mesure où elle est disponible (surtout en été), - Production de chaleur grâce à l'installation de pompes à chaleur à l'aide de deux pompes électriques, d'une puissance thermique par unité de 5 MW (puissance de raccordement électrique de 2 MW chacune) à une température minimale de la Limmat de 3,5° C. Compte tenu de l'énergie excédentaire, l'installation de pompes à chaleur couvrira 70 pour cent des besoins totaux des consommateurs rattachés à la FHK. - Couverture des besoins supplémentaires en chaleur en recourant à des combustibles fossiles (huile extra-légère) pour les trois chaudières existan- tes, lorsque les températures extérieures sont basses (en dessous d'env. + 5° C) et que la température de l'eau de la Limmat est extrêmement basse. Les autres possibilités mentionnées dans cette étude, telles que la remise en service du couplage chaleur-force (mise en service d'une nouvelle turbine à vapeur produisant de l'électricité pour éviter d'éventuelles coupures de cou- rant aux heures de pointe), la mise en service d'une chaudière à lit fluidisé, et l'approvisionnement à partir de la centrale de chauffage d'Au- brugg, nécessitent encore quelques précisions. Sur la base de cette nouvelle conception de la production d'énergie, il a été décidé d'acquérir, dans une première étape une seule unité de pompes à chaleur d'une puissance thermique de 5 MW, au lieu de deux unités de 2,5 MW. Cette machine n'occupe que la moitié de la place disponible dans la caverne existant au Walche; ainsi, l'extension définitive à deux unités de pompes à chaleur d'une puissance thermique de 10 MW en tout, partant d'une température de l'eau de la Limmat de 3,5° C, sera réalisable sans grande modification des lieux. Les deux pompes à chaleur sont en outre conçues de telle façon que leur capacité de production augmente lorsque la température de l'eau est plus élevée (p. ex. 13,4 MW à 15° C), L'agrandissement de la centrale de pompes à chaleur à deux unités, d'une puissance thermique totale de 10 MW, présente les avantages suivants: Rentabilité Compte tenu d'un approvisionnement en chaleur à raison de 10 pour cent provenant de la KVA, l'installation définitive couvrira environ 60 pour cent des besoins annuels totaux des consommateurs de chaleur rattachés à la FHK (environ 92 GWh; base 1983). Vu les prix de novembre 1984 pour l'huile extra-légère (650 fr. par t) et pour le courant électrique nécessaire à la mise en marche des pompes à chaleur (12,5 et. par kWh tarif haut, 5 et. par kWh tarif bas et 6 fr. par kW et mois, tarif force), on peut s'attendre, 749

en tenant compte des pertes lors du transfert de l'énergie des pompes à cha- leur au réseau, et du degré d'efficacité du chauffage à l'huile extra-légère, à réaliser des économies sur l'approvisionnement en énergie variant de 1 700 000 francs et 2 200 000 francs par rapport au chauffage au mazout. Dans ces conditions, l'investissement de 12 800 000 francs pour la première et la deuxième étapes, sera compensé par des économies, réalisées sur une période de 6 à 7,5 ans. Réduction des émissions nocives L'agrandissement définitif de l'installation de pompes à chaleur au Walche et l'utilisation de l'énergie produite dans l'ensemble du réseau de distribu- tion de la FHK remplacent 6500 t d'huile de chauffage par an. A la fin du mois d'octobre 1983, l'huile lourde a été remplacée par de l'huile extra-légère; l'émission de SO2 de la FHK a ainsi été réduite d'un facteur 6 et celle de NO\ d'un facteur 2. Après la réalisation de l'extension des pompes électriques à deux unités, ces émissions seront à nouveau dimi- nuées d'un facteur 3. Ces deux mesures combinées ont pour effet de dimi- nuer de dix-huit fois les émissions nocives de SO2 et de six fois celles de NOx par rapport à la situation existant avant octobre 1983. Augmentation de la sécurité d'exploitation Grâce à une unité propre de production d'énergie supplémentaire, l'exploi- tation du réseau est mieux assurée en cas de défaillance d'un autre fournis- seur de chaleur. 113 Le projet d'agrandissement L'agrandissement projeté (cf. plan de situation fig. 1 et dessin en coupe perspective fig. 2) de la centrale de chauffage de l'installation de pompes à chaleur prévoit: - L'adaptation du projet initial déjà approuvé (remise en service et rénova- tion de l'installation d'une puissance thermique de 5 MW dont l'exploi- tation avait été suspendue, cf. ch. 112, 1er al.) au passage à une puissance thermique de 10 MW. Au lieu des deux pompes à chaleur prévues à l'origine, d'une puissance thermique constante de 2,5 MW chacune à une température de l'eau de la Limmat allant jusqu'à 4° C, on installera une seule unité de pompes à chaleur, d'une puissance nominale de 5 MW à une température de l'eau de la Limmat de 3,5°C, et dont la puissance augmente lorsque la température de l'eau est plus élevée. L'adaptation comprend également l'agrandissement de l'installation hydraulique dans la centrale de chauffage. - L'augmentation de la puissance thermique des pompes de 5 MW à 10 MW grâce à l'acquisition d'une seconde unité du même type que celle de la première étape, ainsi que l'extension de l'amenée d'eau de la Lira- mat et l'agrandissement de la centrale de pompes à chaleur. Alors que l'installation d'autrefois ne fournissait de la chaleur qu'au réseau du Wal- 750

che, il est maintenant possible de transférer l'énergie excédentaire au res- te du réseau de la FHK par les accumulateurs. Cela nécessite certaines adaptations techniques du système hydraulique, de la centrale, des sous- stations, du réseau et de l'accumulateur. L'approvisionnement en courant électrique ainsi que la sécurité de la station de transformation seront en même temps améliorés. Parallèlement, on prendra des mesures pour amortir le bruit 114 Coût Le coût total pour la rénovation et l'agrandissement de l'installation de pompes à chaleur (première et deuxième étapes) s'élève à 12800000 francs. Pour la première étape, un crédit d'ouvrage de 4 490 000 francs a été accordé dans le cadre des mesures visant au renforcement de l'économie suisse. Le projet d'augmenter à 10 MW la force thermique de l'installation de pompes à chaleur va au-delà du projet initial et nécessite un crédit addi- tionnel de 1 210000 francs pour la première étape, et un nouveau crédit d'ouvrage de 7 100 000 francs pour la deuxième étape. La répartition selon les groupes principaux du code des frais de construction est indiquée dans le tableau figurant à la page suivante. 115 Autorisation de modifier le projet et de contracter des engagements L'adaptation du projet initial pour la première étape a été acceptée en pro- cédure d'urgence afin que la première unité de pompes à chaleur puisse être mise en service pour la période de chauffage 1985/86, et afin que les économies des frais d'exploitation en résultant puisse être réalisées aussi ra- pidement que possible. Nous fondant sur l'article 26, 4e alinéa, de la loi du

E. 18

décembre 1968 sur les finances de la Confédération (RS 677.0), nous avons donc accordé le 13 décembre 1984, avec l'assentiment de la Déléga- tion des finances des Chambres fédérales, l'autorisation de poursuivre im- médiatement les travaux et de contracter des engagements dans le cadre du crédit additionnel nécessaire de 6 238 000 francs. 2 Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR), Wiirenlingen

E. 21

Construction d'un bâtiment de stockage intermédiaire pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs L'IFR est le centre de recherche de la Confédération en matière d'énergie nucléaire et de ses applications. Parmi les diverses prestations de service qu'il doit fournir dans ces domaines, en plus de la recherche, on compte le ramassage et le traitement de déchets faiblement et moyennement radioac- tifs provenant de la recherche, de la médecine, de l'industrie et - dans une mesure limitée - des centrales nucléaires. 211 Situation initiale La pratique actuelle relative au ramassage, au traitement (conditionnement) et à l'élimination des déchets faiblement et moyennement radioactifs est dé- crite brièvement ci-après. 211.1 Ramassage des déchets Conformément à l'article 14 de l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 18 mars 1977 concernant le ramassage et l'expédition des dé- chets (RS 814.557), l'IFR a assumé, en accord avec l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la fonction de centre de ramassage de la Confédéra- tion. Les développements techniques, et le fait que la majeure partie des déchets provient de l'IFR lui-même, ont conduit cet Institut à se charger également de leur traitement en vue de leur élimination définitive. L'IFR a développé et construit une installation pilote pour l'incinération des déchets combustibles faiblement radioactifs. C'est pourquoi, après la mise en service de cette installation, l'IFR s'est également chargé des dé- chets combustibles provenant des centrales nucléaires et a évacué les pro- 756

duits conditionnés ainsi que ceux provenant du domaine de l'OFSP. Du fait de cette évolution, l'IFR est devenu un lieu d'entreposage pour les déchets soumis à la livraison obligatoire selon l'article 106 de l'ordonnance du 30 juin 1976 concernant la protection contre les radiations (RS 814.50). 211.2 Conditionnement des déchets Les déchets livrés sont conditionnés à l'IFR en vue de leur stockage défini- tif. Pour ce faire, les déchets incinérés ou comprimés sont bétonnés dans des fûts en acier zingué. Le contenu de ces fûts est classifié comme déchet faiblement radioactif admis au stockage définitif. Si le contenu radioactif dépasse les limites de l'intensité de radioactivité fixées par les prescriptions internationales de transport, le fût est placé dans un conteneur supplémen- taire en béton. Le contenu d'un tel emballage est classifié comme déchet moyennement radioactif. 211.3 Elimination des déchets Dans le passé, les déchets faiblement et moyennement radioactifs condi- tionnés étaient définitivement stockés dans l'Atlantique, à une profondeur d'environ 4000 m. L'opération était conforme aux prescriptions de l'accord européen pour la prévention de toute pollution due à l'immersion de dé- chets quelconques (London Dumping Convention du H juin 1974), et avait lieu sous la surveillance de l'ENEA (Agence européenne de l'énergie nu- cléaire de l'OCDE). L'évacuation hors de Suisse s'effectuait en un seul transport, avec les déchets conditionnés non combustibles provenant des centrales nucléaires. L'immersion dans l'Atlantique était effectuée en com- mun avec d'autres pays européens. Les frais de conditionnement et d'élimination seront facturés au prix coû- tant (y compris les intérêts et l'amortissement de l'investissement pour le dépôt intermédiaire). Les recettes de l'IFR et de l'OFSP se sont élevées à plus de 1,1 million de francs en 1983. 212 Justification du projet de construction Au cours de. ces dernières années, dans plusieurs pays européens, des inter- ventions parlementaires et diplomatiques, ainsi que des interventions d'or- ganisations pour la protection de l'environnement, ont exigé avec de plus en plus d'insistance, que l'on renonce à l'immersion de déchets radioactifs dans l'Atlantique. A ce sujet, une proposition de moratoire a été approuvée par les partenaires de la Convention de Londres en 1983. Quoique de ca- ractère purement consultatif, elle rendait ce genre d'élimination pour la Suisse techniquement difficile et politiquement problématique. A la suite d'une grève de l'équipage du bateau affrété, l'opération d'immersion de 1983, déjà préparée et autorisée par le Conseil fédéral, n'a pu avoir lieu. Par ailleurs, le concept de dépôt de stockage définitif, élaboré par la Coopérative nationale pour l'entreposage des déchets radioactifs (CEDRA), prévoit l'exploitation en Suisse, dès 1995, de dépôts définitifs pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs. 757

Il est donc nécessaire de réaliser, pour la période précédent 1995, un dépôt intermédiaire tant pour les déchets des centrales nucléaires que pour ceux de l'IFR et du domaine de l'OFSP. Selon l'ordonnance concernant la pro- tection contre les radiations (RS 814.50), les centrales nucléaires sont res- ponsables du stockage intermédiaire des déchets provenant de leurs installa- tions. Elles sont d'ailleurs maintenant en mesure de le faire. La Confédération ne dispose en revanche pas de dépôt intermédiaire pour stocker les déchets provenant des activités dont elle est responsable. Sur la base d'une proposition commune du Département de l'intérieur et du Dé- partement des transports, des communications et de l'énergie, nous avons chargé, le 25 mai 1983, le groupe de travail de la Confédération pour la gestion des déchets nucléaires en Suisse (GTGDN) de planifier en détail, jusqu'à fin 1983, des dépôts intermédiaires en Suisse, notamment pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs provenant de l'IFR et du domaine de l'OFSP. Après un examen détaillé de plusieurs variantes, il s'avère que la construc- tion d'un seul dépôt pour les deux parties, dans l'enceinte de l'IFR, est la solution la plus avantageuse pour les raisons suivantes: - pas de transports supplémentaires, puisque tous les déchets sont envoyés à l'IFR pour être conditionnés, - manutention sûre par le personnel de l'IFR et radioprotection optimale, - stockage intermédiaire commun en un seul endroit, ce qui est financiè- rement avantageux, - l'entreposage de déchets radioactifs faisant partie des activités ordinaires de l'IFR, aucune autorisation générale n'est nécessaire. Devant l'incertitude régnant à propos des opérations futures d'immersion, nous avons décidé, le 15 février 1984, de faire construire dès que possible sur le terrain un dépôt intermédiaire pour les déchets radioactifs provenant de l'IFR et du domaine de l'OFSP. Estimation du volume des déchets radioactifs à stocker (jusqu'en 1995) Nombre de fûts de Déchets faiblement radioactifs 20°litres - Stock fin 1983 (immersion 1983 non effectuée) 800 - déchets ordinaires IFR/IRN 4500 - actions spéciales IFR/IRN (transformation, démolition d'installations, etc.) 1300 - déchets ordinaires OFSP ]500 Total des déchets faiblement radioactifs 8100 Déchets moyennement radioactifs - Stock fin 1983 45 - déchets ordinaires IFR/IRN/OFSP 385 Total des déchets moyennement radioactifs 430 758

Composants II s'agit de parties de machines, d'appareils, de récipients, etc. légèrement contaminées qui, pour des raisons techniques, sont entreposés sans être dé- montés ni placés dans des fûts. Pour ces composants, le volume requis est d'environ 500 m3. 213 Descriptions du projet Le dépôt intermédiaire (voir plan de situation fig. 3 et perspective fig. 4) sera situé à l'extrémité Nord-Est de l'enceinte de l'IFR, dans le voisinage immédiat du bâtiment d'exploitation pour les déchets faiblement radioactifs et de la station d'incinération. Cette situation répond à un besoin opéra- tionnel. Le bâtiment prévu, en forme de cube allongé, comprend trois par- ties distinctes: - le dépôt proprement dit, sur un étage, - une halle de chargement, sur deux étages, - une zone (à l'est du bâtiment) renfermant l'infrastructure technique, sur trois étages. Le bâtiment se compose d'un corps massif et compact en béton armé ren- forcé par des murs intermédiaires, qui font en même temps écran vers l'ex- térieur. L'accès et la sortie de la halle de chargement sont fermés par deux portes coulissantes blindées. Dans le sol de cette halle se trouve une ouver- ture pour les transports et les travaux de démontage qui est desservie par une grue. Le dépôt proprement dit se compose de différents compartiments de stockage subdivisés par des parois en béton massif. Ces compartiments sont desservis par une seule grue et reliés entre eux par une galerie de contrôle longeant la partie supérieure des murs extérieurs latéraux. Du côté de l'Aar, trois compartiments de stockage d'une capacité totale de 8400 fûts de déchets faiblement radioactifs sont prévus; du côté de la halle d'accès, un compartiment recevra environ 500 conteneurs de déchets moyennement radioactifs et un autre environ 500 m3 de composants légèrement contami- nés. Une grue mobile, d'une charge utile de 5 t, est commandée par une cabine se déplaçant avec celle-ci. La zone d'alimentation contient différents locaux techniques renfermant les transformateurs, la distribution du courant électrique, la salle 'de com- mande et le système de ventilation. Une installation d'alimentation et d'évacuation d'air garantira l'aération et la déshumidification des compartiments de stockage pour empêcher la tem- pérature de descendre au-dessous de + 5° C. Le raccordement du dépôt à l'infrastructure technique de l'IFR est assuré par le prolongement d'un canal souterrain existant. Toutes les dispositions prises tiennent compte d'une éventuelle transformation future de ce bâti- ment ou d'autres extensions possibles dans cette partie de l'enceinte de l'IFR. 759

Bâtiment de stockage intermédiaire pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs (plan de situation) Figure 3 IL Nouveau bâtiment de stockage inter- médiaire 0 50 100 200 760

Bâtiment de stockage intermédiaire pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs (perspective) Figure 4 ^j Au premier plan le nouveau bâtiment de stockage intermédiaire vu du nord, et à l'arrière-plan, les installations existantes 2 pour le traitement des déchets radioactifs (bâtiment d'exploitation, installation d'incinération et dépôt des fûts vides)

214 Exigences relatives à la sécurité Comme l'IFR est une installation atomique au sens de la loi fédérale du

E. 23

décembre 1959 sur l'énergie atomique (RS 732.0), et que l'entreposage de déchets radioactifs ne constitue pas une activité nouvelle pour l'Institut, la construction de ce dépôt intermédiaire n'exige aucune autorisation géné- rale. Le bâtiment et ses installations satisfont aux exigences de sécurité et aux directives de la division principale de la sécurité des installations nu- cléaires (DPSN)- L'épaisseur des murs est déterminée de façon telle que les valeurs limites du débit de la dose de radiation locale ne soient pas dépas- sées, ni à l'extérieur du bâtiment ni dans l'enceinte de l'IFR. 215 Coût La réalisation de ce projet nécessite un crédit de 7 950 000 francs. Les coûts du nouveau bâtiment (indice 1.4.84: 130,1 pt.) répartis selon les groupes principaux du code des frais de construction établi par le Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment, se présentent de la manière suivante: Francs 1 Travaux préparatoires 420 000 2 Bâtiment 4600000 3 Equipement d'exploitation 910 000 4 Aménagements extérieurs 280 000 5 Frais secondaires 90 000 6 Alimentation centrale 1 120 000 8 Imprévus 380 000 Coût de l'ouvrage 7 800 000 9 Equipement 150000 Coût total ! 7 950 000 216 Autorisation de procéder aux études de détails en vue de l'adjudication des travaux La construction du dépôt intermédiaire doit être réalisée le plus rapidement possible. Vu la capacité restreinte de l'IFR, ce bâtiment de stockage inter- médiaire doit être mis à disposition au printemps 1987 déjà. Si l'on atten- dait le prochain message ordinaire des EPF pour délibérer sur ces crédits, le bâtiment ne serait disponible qu'en été 1988. Nous fondant sur l'article 26, 4e alinéa, de la loi du 18 décembre 1968 sur les finances de la Confédéra- tion (RS 611.0; voir également art. 3, 6e al., de l'ordonnance du 30 no- vembre 1981 sur les constructions fédérales; RS 172.057.20), nous avons donc, le 5 mars 1985, donné l'autorisation, avec l'assentiment de la Déléga- tion des finances des Chambres fédérales, de procéder aux études de détail en vue de l'adjudication des travaux et de contracter à cet effet des engage- ments allant jusqu'à 470 000 francs au plus. 762

217 Conséquences financières et effet sur l'état du personnel L'exploitation du dépôt intermédiaire n'exige aucun personnel supplémen- taire puisque le temps nécessaire à la manutention des déchets, à la surveil- lance et à l'entretien correspond environ à celui requis par les opérations d'immersion. Les frais d'exploitation annuels sont estimés à 50 000 francs environ. D'autre part, on économisera les quelques 200 000 francs dépensés autrefois pour les opérations d'immersion. Comme mentionné sous chiffre 211.3, la part des frais de conditionnment et de stockage intermédiaire (y compris les intérêts et l'amortissement) occasionnée par des tiers leur est facturée. Les frais de stockage définitif, qui interviendront après la période de stockage intermédiaire, ne peuvent pas encore être estimés. 22 Transformation et extension des bâtiments Diorit pour la production d'isotopes et surélévation du laboratoire chaud (Hotlabor); crédit additionnel de 2 710 000 francs 221 Frais supplémentaires dus au renchérissement et aux circonstances inhérentes à la construction Par arrêté fédéral du 17 juin 1981 (FF 1981 II 594), l'Assemblée fédérale a accordé un crédit d'ouvrage de 14042000 francs pour ce projet de cons- truction (mobilier et appareils scientifiques non compris). Les transforma- tions et les nouveaux locaux seront achevés et prêts à être occupés à fin 1984. A la suite du renchérissement, de difficultés imprévisibles survenues au cours de la construction et de mesures de sécurité, les frais de construc- tion ont augmenté de 2 710 000 francs par rapport au devis, pour atteindre 16 752 000 francs. La réserve pour imprévus a dû être entièrement utilisée pour les difficultés imprévisibles lors de la construction et les mesures de sécurité (pour les détails cf. ch. 222). Un crédit additionnel de 2710000 francs est donc nécessaire à l'achèvement des travaux, dont: - imputables au renchérissement 2 100 000 francs - dus aux difficultés imprévisibles et aux mesures de sécurité 610 000 francs Grâce au fait que certains travaux ont pu être adjugés à des conditions plus favorables que prévu, le renchérissement de 2 100 000 francs est inférieur de 10 pour cent au renchérissement de référence de 2 327 000 francs calcu- lé par l'Office des constructions fédérales pour les différents engagements sur la base de l'indice zurichois des prix de construction^ et de calculs de renchérissement effectués par les entrepreneurs. Les frais supplémentaires de 610000 francs concernant en premier lieu la surélévation du laboratoire chaud. Il s'agit là d'un bâtiment relevant de la »Indice 1966=100 Etat lors du devis 1.04.80 188,3 points (base) Etat au début des travaux 1.04.82 219,2 points (+ 16 4%) 1.04.83 210,3 points (+11,7%) Dernier état connu 1.04.84 210,4 points (+ 11,7%) 763

technologie nucléaire de pointe, dont l'infrastructure technique est très complexe (en particulier les différents systèmes de ventilation), et qui doit répondre à des exigences de sécurité extrêmement élevées. La transforma- tion de cette installation, unique en son genre en Suisse, a entraîné des complications qui n'étaient pas prévisibles au moment des études. Cela concerne surtout l'interdépendance des systèmes de ventilation et de régla- ge. Ainsi, l'impératif de la marche ininterrompue des installations, avec ga- rantie de haute sécurité, pendant les travaux de renforcement et de renou- vellement des installations principales de l'air d'échappement, a occasionné des frais supplémentaires importants. Il en va de même des frais d'ingénie- rie et de programmation des systèmes de réglage très complexes. La trans- formation de l'ancienne installation du réacteur Diorit, dotée d'une infra- structure technique très spécifique pour le fonctionnement du réacteur, a également entraîné diverses difficultés imprévues. A cela se sont ajoutées les mesures de sécurité exigées par les autorités compétentes pour l'octroi des autorisations dans ce domaine (DPSN). 222 Utilisation de la réserve pour imprévus La réserve de 874 000 francs, prévue dans le devis, a été utilisée entière- ment pour les travaux imprévisibles suivants: Transformation du bâtiment Diorit - Adaptation des installations électriques et de ventilation, - Adaptation de l'alimentation en courant à haute tension, - Pose de câbles et nouvelle station de commande pour la rénovation de l'ancienne installation d'air d'échappement du Diorit, - Parois réfractaires supplémentaires. Extension des bâtiments pour la production d'isotopes radioactifs - Renforcement des fondations dû à des charges supplémentaires provo- quées par les cellules de travail blindées, - Déplacement d'un canal souterrain au lieu de l'incorporer dans le bâti- ment notamment pour des raisons de sécurité, - Augmentation de la hauteur des locaux en vue d'y installer l'infrastructu- re technique (installations de ventilation plus volumineuses). Surélévation du laboratoire chaud - Problèmes de statique concernant les piliers muraux au-dessus des cellu- les chaudes, - Etoupements supplémentaires de percements au-dessus de la zone contrôlée. 223 Autorisation de continuer les travaux de construction D'une part, l'interruption des travaux de construction aurait entraîné des coûts supplémentaires; la transformation et l'extension approuvées des bâti- 764

ments Diorit n'auraient pas pu être terminées pour fin 1984 comme prévu. Nous fondant sur l'article 26, 4e alinéa, de la loi du 18 décembre 1968 sur les finances de la Confédération (RS 611.0), nous avons donc, le 13 décem- bre 1984, donné avec l'assentiment de la Délégation des finances des Chambres fédérales, l'autorisation de poursuivre immédiatement les tra- vaux et de contracter des engagements dans le cadre du crédit additionnel demandé, soit 2 710 000 francs. 3 Institut fédéral de recherches forestières (IFRF), Birmens- dorf; surélévation du bâtiment de laboratoire Selon l'arrêté fédéral du 27 mars 1885 (RS 426.21), l'Institut fédéral de re- cherches forestières (IFRF), «a pour but de fournir par des essais, des re- cherches et des observations, une base sûre pour l'économie forestière, dans toute sont étendue, et de contribuer à la solution des problèmes importants de météorologie forestière». 31 Situation initiale Par arrêté fédéral du 15 décembre 1983 (FF 1983 IV 594), les Chambres fé- dérales ont approuvé la construction d'un nouveau bâtiment de laboratoire muni de serres et ont accordé un crédit d'ouvrage de 15 630000 francs. Ce projet est né du besoin de mettre à la disposition des groupes de recherche en matière de sciences naturelles et techniques les locaux et installations spéciales nécessaires à leurs expériences et leurs analyses. 32 Nécessité scientifique Avec l'extension rapide et inattendue du dépérissement des forêts en Suisse depuis l'automne 1982, l'Institut fédéral de recherches forestières s'est vu contraint, de manière urgente, d'orienter ses programmes de recherche et ses divers services sur ce problème afin de maîtriser par tous les moyens à disposition, la crise écologique qui se dessine. Dans le cadre d'une étude approfondie de la situation, on a complètement réexaminé le projet de construction du point de vue de la surface des locaux et de l'équipement des laboratoires, afin de procéder encore à d'éventuelles adaptations avant le début des travaux de construction. Cette étude a donné les résultats sui- vants: - Comme jusqu'à présent, la conception choisie satisfait pleinement les be- soins -de groupes de recherche «Génétique forestière appliquée», «Mycorrhizes» (étude des champignons des racines) et «Phytopatholo- gie». - Deux laboratoires spéciaux supplémentaires sont nécessaires. Ils serviront à plusieurs groupes de recherche. - Local pour un microscope électronique à balayage avec chambre noire pour l'analyse de la microfaune du sol, d'insectes parasites, de cham- 765

pignons, de bactéries et de champignons des racines; puis, pour l'ana- lyse de feuilles, d'aiguilles et d'autres organes des arbres endommagés par des immissions (en plein air ou simulées en laboratoire). Labora- toire de conservation pour préparer les objets d'étude. - Laboratoire d'isotopes pour des travaux biochimiques et phytophysio- logiques à l'aide de substances radioactives. - Le groupe «Biologie du sol», nouvellement créé, à besoin de laboratoires d'une grandeur et d'un équipement semblables à ceux que le projet de nouvelle construction réserve au groupe de recherche «Mycorrhizes», en particulier: - Laboratoire pour l'étude du développement de petits organismes vivant dans des sols forestiers pollués à des degrés divers par les immissions. - Laboratoire pour des travaux expérimentaux en vue d'élucider les pro- cessus physiologiques et biochimiques des arbres et des arbustes tou- chés par le dépérissement. - Bureaux et local de nettoyage pour la verrerie de laboratoire. - Les trois domaines de la division de recherche «Correction des torrents et consolidation de pentes» nécessitent, en plus de la grande salle d'essais déjà prévue, plusieurs laboratoires pour des expériences et des locaux de préparation pour des échantillons d'eau et du sol en vue de leur analyse chimique. - Laboratoire des sols pour l'analyse de leurs propriétés, spécialement de leur aptitude en tant qu'assise et matériaux de construction, en tenant particulièrement compte du rôle potentiel des plantes (arbustes et ar- bres) dans cette consolidation. - Laboratoire d'hydrologie pour l'analyse de particules et de substances dissoutes provenant des précipitations, du sol, de l'eau et de l'écoule- ment. - Local pour contrôler, développer et adapter des instruments et des ap- pareils destinés à des observations hydrologiques permanentes et à l'étude de processus. 33 Description du projet La surélévation d'un étage du bâtiment de laboratoire dont la construction a été approuvée par arrêté fédéral du 5 décembre 1983 (FF 1983 IV 594), constitue la solution financièrement la plus avantageuse pour la construc- tion des laboratoires et des locaux supplémentaires nécessaires. Outre ses avantages financiers, cette solution permet une meilleure utilisation du sol et offre davantage de possibilités pour une extension future. Afin que l'avantage financier réalisé par la surélévation du bâtiment puisse être plei- nement utilisé, il faut prendre des mesures spéciales lors de la planification et de la réalisation (renforcement de la structure portante, mise au concours simultanée du projet initial et de son agrandissement). Les économies, par rapport à d'autres solutions envisageables, proviennent de ce que l'infras- tructure (les gaines techniques horizontales et verticales, la sous-station technique) de la construction déjà approuvée et l'équipement du chantier 766

peuvent être pleinement utilisés. De plus, la réalisation simultanée du bâti- ment de laboratoire et de sa surélévation est plus avantageuse. Le bâtiment approuvé (voir plan de situation fig. 5 et perspective fig. 6), comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et des com- bles. La surélévation, soit un étage complet, est intercalée entre le premier étage et les combles. Ce nouveau deuxième étage comprend deux parties: l'une est constituée de laboratoires très bien équipés, où l'on a conservé la disposition de l'infrastructure et des axes du bâtiment primitif; l'autre est formée de bureaux, faiblement dotés en installations, disposés sur trois ran- gées. Cette dernière partie se trouve au-dessus de la grande salle d'essais qui a dû être déplacée. Le simulateur de pluie, tout d'abord prévu dans les combles, se trouve maintenant dans la zone interne de cet étage, libérant ainsi, dans les combles, des surfaces supplémentaires pour les archives. La structure portante est faite d'appuis préfabriqués, de piliers-gaines et de dalles précontraintes en béton armé. Les parois entre les laboratoires et les bureaux ne sont pas des murs porteurs, ce qui facilite des modifications ul- térieures. Les murs extérieurs sont constitués d'une maçonnerie double avec un crépi. La conception générale des installations vise la flexibilité. 34 Coût Le coût pour la surélévation du bâtiment s'élève, selon le devis (indice 1.04. 1984: 131,4 pt), à 3060000 francs. Il se répartit, selon les groupes principaux du Code des frais de construction établi par le Centre suisse d'études pour la rationalisation du bâtiment, comme suit: Francs 2 Bâtiment I 640 000 3 Equipement d'exploitation 550 000 5 Frais secondaires 70 000 8 Imprévus 140 000 Coût de l'ouvrage 2 400 000 9 Equipement 660 000 Coût total 3 060 000 35 Autorisation de mise en chantier anticipée En raison des délais et des frais de construction, les travaux relatifs à la su- rélévation du bâtiment doivent être coordonnés au maximum avec ceux touchant le bâtiment déjà approuvé. Nous fondant sur l'article 26, 4e ali- néa, de la loi du 18 décembre 1968 sur les finances de la Confédération (RS 611.0), nous avons donc autorisé, le 5 mars 1985, avec l'assenti- ment de la Délégation des finances des Chambres fédérales, une mise en chantier anticipée. 767

LT Bâtiment de labo- ratoire (surélévation) 36 Conséquences financières et effet sur l'état du personnel En raison de la surélévation, les frais d'exploitation annuels augmentent d'environ 21 000 francs. Pour intensifier la recherche des causes du dépéris- sement des forêts, 18 postes supplémentaires sont nécessaires. Le crédit «enseignement et recherche» sera augmenté à cet effet (pour la première fois avec le budget 1985). A plus long terme, des postes supplémentaires devraient être mis à la disposition de l'IFRF dans le cadre de la continua- tion du programme Sanasilva de la Confédération, et cela sur une base lé- gale. Surélévation du bâtiment de laboratoire Figure 5 (plan de situation) 768

Surélévation du bâtiment de laboratoire (perspective) Figure 6 Vue de l'IFRF. Au premier plan, à droite, le nouveau bâtiment de laboratoire, surélevé d'un étage, avec les deux nouvelles serres, contigu au ^ bâtiment d'exploitation avec les trois serres. En haut, le bâtiment administratif, et devant, à gauche, l'immeuble d'habitation avec la cantine vo et. à droite, l'auditoire.

4 Récapitulation des crédits sollicités 41 Nouveaux crédits d'ouvrage Francs EPF de Zurich Agrandissement de l'installation de pompes à chaleur de la centrale de chauffage à distance à l'EPFZ-Centre ville 2e étape (ch. 11) 7 100 000 Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR), Wiirenlingen Construction d'un bâtiment de stockage intermédiaire pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs (ch. 2 1 ) . 7 950 000 Institut fédéral de recherches forestières (IFRF), Birmens- dorf Surélévation du bâtiment de laboratoire (ch. 3) 3 060 000 Total nouveaux crédits d'ouvrage 18 110 000 42 Crédits additionnels EPF de Zurich Agrandissement de l'installation de pompes à chaleur de la centrale de chauffage à distance à l'EPFZ-Centre-ville lre étape (ch. 11) 1 210000 Transformation et nouvel équipement des bâtiments des sciences agronomiques et forestières (ch. 12) 6 238 000 Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR), Wurenlingen Transformation et extension des bâtiments Diorit pour la production d'isotopes et la surélévation du laboratoire chaud (Hotlabor) (ch. 22) 2 710 000 Total crédits additionnels 10 158 000 Total des crédits

E. 28

268 000 francs, à savoir: a. 18110 000 francs pour les projets de construction selon la liste des ou- vrages figurant à l'appendice 1 ; b. 10 158 000 francs pour les crédits additionnels selon la liste des ouvra- ges figurant à l'appendice 2; Art. 2 1 Le Conseil fédéral est autorisé à procéder à des transferts de peu d'impor- tance entre les divers crédits d'ouvrages, dans les limites de l'ensemble du crédit prévu à l'article 1er, 2e alinéa, lettre a. 2 Les crédits de paiement annuels seront inscrits au budget. Art. 3 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au réfé- rendum. 29707 » FF 1985 I 745 772

Projets de construction des EPF Appendice 1 Liste des ouvrages projetés EPF de Zurich Francs 11 Agrandissement de l'installation de pompes à chaleur de la centrale de chauffage à distance à l'EPFZ- Centre-ville, 2e étape 7 100 000 Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR), Würenlingen 21 Bâtiment de stockage intermédiaire pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs 7 950 000 Institut fédéral de recherches forestières (IFRF), Birmensdorf 3 Surélévation du bâtiment de laboratoire 3 060 000 Total des nouveaux crédits d'ouvrage 18 110 000 773

Projets de construction des EPF Appendice 2 Liste des ouvrages faisant l'objet de demandes de crédits additionnels EPF de Zurich Francs 11 Agrandissement de l'installation de pompes à chaleur de la centrale de chauffage à distance à l'EPFZ- Centre-ville, lre étape 1 210 000 12 Transformation et nouvel équipement des bâtiments des sciences agronomiques et forestières 6238 000 Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR), Wiirenlingen 22 Transformation et extension des bâtiments Diorit pour la production d'isotopes et surélévation du la- boratoire chaud (Hotlabor) 2710000 Total des crédits additionnels 10 158 000 29707 774

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant des projets de construction urgents des Ecoles polytechniques fédérales et de leurs établissements annexes du 17 décembre 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.092 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 26.03.1985 Date Data Seite 745-774 Page Pagina Ref. No 10 104 311 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.