# TI_GERICHTE 12.1996.175 vom 25. November 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1996.175

FR: TI_GERICHTE 12.1996.175 du 25 novembre 1997

IT: TI_GERICHTE 12.1996.175 del 25 novembre 1997

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

E. 1

A questo stadio della causa è pacifico che il rapporto contrattuale conchiuso dalle parti sia un appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO.

E. 2

E’ altresì incontestato che, come ritenuto dal Pretore, l’anticipata cessazione del rapporto contrattuale sia da giudicare secondo l’art. 377 CO, avendo la convenuta esplicitamente aderito alla tesi della revoca del contratto da parte sua per atti concludenti (osservazioni e appello adesivo, pag. 30). Contrariamente a quanto ritenuto dall’attrice, l’accertamento dell’applicabilità dell’art. 377 CO rimane tuttavia privo di particolari conseguenze pratiche, dato che la petizione (come pure la replica) tende unicamente all’incasso di quanto risultante dalla fattura doc. B, ovvero della mercede per i lavori effettivamente eseguiti, e non anche al risarcimento di qualsivoglia pregiudizio conseguente alla rescissione anticipata del contratto. Solo con l’appello (pag. 6), e perciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lit. b CPC), l’attrice avanza pretese risarcitorie per il mancato guadagno relativo alla parte di opera non realizzata. Stanti le domande delle parti, ed in particolare dell’attrice, se ne deve perciò concludere che a prescindere dalle cause della cessazione anticipata del rapporto contrattuale, oggetto della disputa è unicamente la mercede dovuta all’appaltatrice per la parte di opera effettivamente realizzata.

E. 3

La determinazione della mercede pattuita dalle parti per l’opera in questione -fatta evidentemente salva la questione della sua difettosità- presenta qualche difficoltà. Questo perché la conclusione del contratto d'appalto, avvenuta in  forma orale, è stata preceduta da trattative sfociate in numerose offerte dell’appaltatrice.

E. 3.1

Contattata dalla convenuta, l'attrice le ha sottoposto in data 4 settembre 1990 una prima offerta (doc. E, doc. 5) che prevedeva una mercede senz’altro a misura, visto che vi figurava l’indicazione di prezzi unitari, ma solo approssimativamente le quantità di materiale necessario Detta offerta prevedeva fr. 194'705.-- per i lavori di pavimentazione in miscela bituminosa, nonché l'esecuzione in "pavidur" di un piazzale e di una rampa. Il 13 settembre 1990 l'attrice ha trasmesso alla convenuta una seconda offerta per fr. 65'745.-- (doc. 6), pure a misura,  contemplante lavori non previsti dal primo preventivo. Con lettera 10 ottobre 1990 (doc. 7) l'ing. __________, direttore tecnico dell'attrice, ha confermato alla convenuta uno sconto dell'8% sugli importi "a misura", sottolineando nel contempo la disponibilità ad esaminare la possibilità d'eseguire le opere "a corpo". Il giorno seguente egli ha dapprima allestito una variante all'offerta di cui al doc. 6, riducendo la mercede a fr. 51'225.-- (doc. 9); e in seguito sulla base dei menzionati preventivi (doc. 5 e 9) ha sottoposto alla controparte un'ulteriore offerta (doc. 8), che esplicitamente prevedeva " l'esecuzione dei lavori con importi "a corpo" "  per complessivi fr. 216'000.--, somma inferiore a quelle dei precedenti preventivi, condizionando tuttavia la pattuizione di importi forfetari alla delibera almeno dei lavori di pavimentazione, del costo di fr. 127'000.--.

E. 3.2

Nel novembre del 1990 la convenuta ha conferito l'appalto all'attrice, la quale, ringraziando la committente per la delibera, ha dichiarato con lettera 21 novembre 1991 (doc. F) che avrebbe eseguito i lavori "a misura" conformemente all'offerta del 4 settembre 1990, riservandosi l’aumento salariale per i lavori previsti nel 1991 e confermando lo sconto dell'8%, qualora la mercede fosse stata saldata entro 30 giorni dalla data della fattura. L'attrice ha infine chiesto alla committente, che non ha reagito, di confermare la delibera dei lavori menzionati, ritornando una copia firmata dello scritto.

E. 3.3

Dalle tavole processuali non emerge alcun elemento indicante in modo inequivocabile quale offerta sia stata accettata. Di certo vi è unicamente il fatto che il contratto è venuto in essere in occasione della riunione sul cantiere tenutasi il 19 novembre 1990 (doc. F e G) e che dunque l'accettazione di una o di più offerte combinate è avvenuta in quella circostanza. Delle persone che hanno partecipato a quella riunione e che sono state sentite come testi, solo l'ing. __________ ha preso posizione su questo punto controverso, osservando che il signor __________, amministratore unico della convenuta ed unico rappresentante della stessa alla riunione, non si sarebbe espresso per l'esecuzione dell'opera con un prezzo a corpo, e da questa circostanza egli deduce che le parti avrebbero optato per l'offerta a misura (teste __________, pag. 4). Questa deduzione non ha tuttavia alcun valore probatorio, ritenuto che i testi vengono sentiti nel processo unicamente per riferire di circostanze percepite in forma diretta, senza che vi sia spazio per le loro personali opinioni e valutazioni, o anche solo per quanto ai testi è stato riferito da terzi o da una parte al processo ( II CCA 30 ottobre 1997 in re J./C., 11 agosto 1995 in re V./C; Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 237, n. 1 e 2). In mancanza di altri elementi, occorre pertanto seguire la logica commerciale ed il buon senso e quindi sposare la tesi del Pretore, secondo cui la committente ha accettato l'offerta che fissa la mercede a corpo (doc. 8). Essa è del resto stata allestita per ultima e prevede la mercede complessiva più bassa; inoltre la condizione formulata in calce alla stessa è stata ossequiata, avendo la convenuta deliberato all'attrice i lavori di pavimentazione esterna. A questa soluzione, contrariamente alla tesi dell’appellante (punto 4, pag. 3), non osta l’argomentazione secondo cui il consenso sui più elevati prezzi a misura si dovrebbe dedurre dal silenzio della convenuta allo scritto dell’attrice del 21 novembre 1990, che costituirebbe lettera di conferma della pattuizione di tali prezzi. Da una parte siffatta tesi desta perplessità già solo dal profilo della ricevibilità e della buona fede processuale, se si considera che l’attrice, dopo aver data per scontata nella petizione l’esattezza della propria fatturazione, nella replica ha fondato la pattuizione dei più elevati prezzi a misura sulla differente e improbabile argomentazione secondo cui il signor  non avrebbe accettato la mercede a corpo, di modo che la proposta dell’attrice sarebbe caduta per difetto del consenso della committente. D’altra parte, non essendovi la prova che il contenuto della supposta lettera di conferma collimasse con gli accordi effettivamente raggiunti dalle parti, questa può unicamente valere quale nuova offerta, la cui accettazione può essere desunta dal silenzio della controparte solamente qualora l’offerta sia vantaggiosa per il destinatario, e se ne possa perciò in buona fede presumere la tacita accettazione (art. 6 CO; DTF 114 II 251; II CCA 21 marzo 1996 in re R. AG/R. SA, 17 dicembre 1991 in re M./R.; Kramer , Schweigen auf kaufmännische Bestätigungsschreiben und rechtsgeschäftlicher Vertrauensgrundsatz, in: recht , 1990, pag. 104 e 105), il che non può certo essere ammesso nella specie, dal momento che l’offerta della lettera andava a detrimento di migliori condizioni, ovvero quelle a corpo, sottoposte in precedenza alla committente.

E. 3.4

Si deve pertanto ritenere che l'importo di partenza per la determinazione della mercede dovuta all'appaltatrice è quello di fr. 216'000.-- di cui all’offerta dell’11 ottobre 1990 (doc. 8). A questo importo si deve aggiungere la mercede per le opere supplementari eseguite dall’attrice, segnatamente l’esecuzione dei betoncini e dei pavimenti duri nei locali aspirapolvere e lavaggio, ammessa dal Pretore (consid. 8, pag. 10) per i fr. 13’003.80 di cui alla fattura doc. B (punto D, pag. 3) con decisione rimasta incontestata. Il totale è dunque di fr. 229’003.80. Dei lavori menzionati nel doc. 8, quelli relativi al piano sotterraneo (pos. D) non sono stati deliberati alla convenuta (doc. F), per cui  vanno dedotti fr. 46'500.--. Ne viene un importo di fr. 182'503.80, che, defalcato di ulteriori fr. 25'000.-- già versati dalla convenuta a titolo di acconto, si riduce a fr. 157’503.80, somma che costituisce il limite superiore della pretesa per mercedi dell’attrice.

E. 4

L'appellante non ha tuttavia completato l'opera di cui all’offerta, risultata per di più difettosa. Si dovrà perciò portare in deduzione il valore delle opere non realizzate (consid. 5), il minor valore dell’opera conseguente alla sua difettosità (consid. 6) e il danno subito dalla committente in conseguenza dei difetti (consid. 7).

E. 5

A mente dell'appellante il perito avrebbe a torto stabilito in fr. 20'900.-- i costi per completare l'opera per avere omesso di dedurre da detta somma l'importo di fr. 2'200.-- corrispondente al prezzo dei chiusini già posati. Il perito (risposta 1 alle domande della convenuta) ha in realtà accertato che l'appaltatrice non ha posato sul piazzale esterno il previsto strato di usura per una superficie di circa mq 1'400, lasciando i chiusini fuori quota. Considerato il prezzo unitario di fr. 16.50/mq (cfr. doc. B, pos. 7, pag. 2), il manto d'usura verrebbe a costare fr. 23'100.--. Ne consegue che determinandosi in complessivi fr. 20’900.-- il perito già ha dedotto il prezzo dei chiusini, con il che la censura non merita tutela.

E. 6

Più complessa risulta la situazione al riguardo dei difetti dell’opera:

E. 6.1

Piazzale stazione di servizio Il difetto principale consiste nella pendenza insufficiente dello scolo. Il vizio non è eliminabile alla radice, ma allo stesso può essere ovviato, almeno in parte, procedendo all'eliminazione dell'acqua stagnante per mezzo di una macchina speciale in occasione di ogni evento di pioggia, risultando comunque un minor valore dell'opera di fr. 50'000.-- (perizia, risposte ad 2 e 4). Il Pretore ha attribuito all'attrice una responsabilità per il difetto limitata al 30%, quantificando di conseguenza il minor valore di quest'opera in fr. 15'000.--. L'appellante contesta tale responsabilità invocando gli art. 365 cpv. 3 e 376 cpv. 3 CO, per il fatto che la committente avrebbe richiesto l'esecuzione della pavimentazione malgrado le ripetute segnalazioni circa l'impossibilità di rispettare le pendenze minime del suolo richieste dalle norme SIA. Il richiamo di tali norme non è corretto. L'art. 365 cpv. 3 CO regola gli obblighi dell'appaltatore per il caso di difetti della  materia, somministrata dal committente, ma nella nozione di materia ai sensi della norma non rientra tuttavia il suolo affidato all'appaltatrice ( Honsell/Vogt/Wiegand , OR I, 2. edizione, n. 4 ad art. 365 CO). L’art. 376 cpv. 3 CO si riferisce invece alla perdita dell’opera, così il titolo marginale, circostanza che non risulta nella specie essersi verificata. Alla specie va per contro applicato l'art. 369 CO, secondo cui il committente non può far valere i diritti accordatigli in caso di opera difettosa, se egli stesso fu causa dei difetti mediante ordinazioni date contro l'espresso parere dell'appaltatore o in altra maniera. Le premesse per l'applicazione di questa norma in favore dell'appaltatore sono due. In primo luogo occorre che il difetto dell'opera si sia verificato per una causa di cui è responsabile il committente ( Gauch , Der Werkvertrag, 4. edizione, n. 1356), che risponde anche per le persone ausiliarie, in particolare il progettista o il direttore dei lavori, ai quali egli si è affidato e che perciò lo rappresentano nei confronti dell'appaltatore (art. 101 CO per analogia, Gauch , opera citata, n. 2742). L'appaltatore non può però liberarsi senz'altro in presenza di mancanze del progettista o del direttore dei lavori: il suo obbligo di diligenza, che gli impone di riconoscere fatti o soluzioni tecniche che possono pregiudicare l'opera e di darne avviso al committente, sussiste per principio anche quando egli agisce sulla base di piani e di istruzioni dategli da specialisti incaricati dal committente stesso ( Rep. 1983, pag. 308). In tali casi, tuttavia, l'obbligo dell'appaltatore alla notifica del proprio dissenso sussiste solo nei casi in cui vi sia un errore tecnico manifesto ed evidente o facilmente riconoscibile. Questo è il caso quando si tratti di errori macroscopici, o di soluzioni manifestamente contrarie alle più elementari regole dell'edilizia ( Rep. ibidem). Negli altri casi l'appaltatore è liberato dalla propria responsabilità per gli eventuali difetti senza che vi sia necessità di esprimere il proprio parere contrario, potendosi egli in buona fede fidare delle maggiori cognizioni degli specialisti interpellati dal committente ( Gauch , opera citata, n. 1391 e segg.), fatto salvo il caso particolare in cui le specifiche e specialistiche conoscenze tecniche dell'appaltatore siano superiori a quelle del committente e del progettista, di modo che il committente può in buona fede in ogni caso attendersi una verifica da parte dell'appaltatore ( II CCA 20 aprile 1993 in re M.C. SA/M, 20 marzo 1995 in re C./P.; Gauch , opera citata, n. 1408). In secondo luogo la causa riconducibile a responsabilità del committente deve essere l'unica determinante per l'insorgere dei difetti ( DTF 52 II 78; II CCA citate; Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 3 ad art. 369 CO). In caso contrario, cioè allorché i difetti fossero dovuti a mancanze sia dell'architetto sia dell'appaltatore, il committente può resistere alle richieste di mercedi e onorari dei partner contrattuali, eccependo il loro cattivo adempimento. Anche in questo caso occorre tuttavia ricordare che nel rapporto tra committente e appaltatore l'architetto risulta essere un ausiliario del committente (art. 101 CO), il che può portare alla liberazione totale o parziale dell'appaltatore ( DTF 95 II 53; II CCA del 20 marzo 1995 in re C./P.). Nel caso che ci occupa la pavimentazione del piazzale esterno è stata eseguita sulla base del piano 49.42 allestito dall'arch. __________ (doc. 30) e consegnato all'appaltatrice il 20 novembre 1990 (doc. 28), prima che iniziassero i lavori. Secondo il perito, l'arch. __________ non ha previsto le necessarie pendenze del piazzale (perizia, risposta alla domanda 9 della convenuta) pur essendo uno specialista del ramo. L'attrice, a sua volta specialista in materia di pavimentazioni, conoscendo il contenuto delle norme SIA 252 che prevedono una pendenza minima dell'1.5% (deposizione __________), doveva individuare dal piano sottopostole l’errore del progettista e, trattandosi di violazione di elementari regole dell'edilizia, doveva notificare alla convenuta il suo dissenso per potersi avvalere con successo dell’art. 369 CO. Nonostante le argomentazioni in tal senso dell’attrice, questa Camera raggiunge il convincimento che non vi sia stata una segnalazione del problema delle pendenze confacente ai dettami del predetto art. 369 CO. Si deve in effetti in primo luogo rilevare che la stessa attrice in sede di replica (punto 4.1, pag. 3) ha affermato unicamente di avere evidenziato le carenti pendenze, ma non ha anche sostenuto di avere avvertito la committente che se insisteva con quell’esecuzione si sarebbe addossata il rischio del conseguente difetto, liberando l’appaltatrice da qualsiasi responsabilità. Analogamente, dal doc. G, verbale della riunione del 19 novembre 1990, si deduce che della questione delle pendenze si parlò, prova ne è che l’arch. __________ si impegnò a trasmettere un piano con le quote, mentre non risulta che l’appaltatrice già a questo momento si sia distanziata dalle previste modalità di esecuzione, espressamente un formale avvertimento, che per giurisprudenza deve essere preciso, chiaro e senza equivoci ( DTF 95 II 43, consid. 3c). Ciò è del resto logico dal momento che proprio in quell’occasione si era previsto l’invio di un piano quotato. Dal doc. N, la lettera 21 novembre 1991 dell’attrice alla convenuta, si evince -contrariamente alle affermazioni della replica- che l’arch. __________ inviò effettivamente il piano con le quote che, necessariamente, devono comunque essere state insufficienti, mentre ancora una volta non si sostiene che dopo la ricezione del piano in questione il lavoro fu comunque eseguito dopo avere espresso in forma esplicita il proprio dissenso e avere declinato la propria responsabilità per il risultato. I testi __________ e __________ riferiscono unicamente che la questione delle pendenze venne affrontata e discussa, ma non che venne dato un avvertimento formale come quello previsto dall’art. 369 CO. Il solo teste __________ riferisce di interventi che dovrebbero rivestire la sostanza del formale avviso ai sensi di detta norma. Tuttavia, mancando negli allegati introduttivi della causa l’adduzione stessa del fatto e mancando nell’istruttoria un accertamento sicuro, preciso e senza equivoci, questa Camera matura il convincimento che sulla questione delle pendenze l’attrice non è stata un’imprenditrice coscienziosa e non ha preso tutte le misure necessarie per risolvere il problema. Vi è di conseguenza, così come rettamente deciso dal Pretore, la responsabilità di principio dell’attrice per il minor valore del piazzale esterno. Tuttavia, in applicazione dell’art. 44 CO ( DTF 95 II 43 consid. 4c) il risarcimento deve essere ridotto alla luce della concomitante e preponderante responsabilità dell’architetto e dei componenti della direzione lavori, così che la decisione del Pretore di ridurre a fr. 15’000.-- il minor valore addebitabile all’attrice può senz’altro essere confermata.

E. 6.2

Piazzuola di carico I difetti di quest'area sono dovuti alla cattiva esecuzione dell'opera (perizia, risposta alla domanda 2 dell’attrice), dal che l'esclusiva responsabilità dell’attrice, alla quale il Pretore ha addebitato i fr. 14'000.-- indicati dal perito quale costo per la loro eliminazione (risposta alla domanda 3 dell’attrice e allegato 1). L'appellante, pur riconoscendo la propria responsabilità, censura la conclusione del primo giudice, osservando che l'opera, fatturata circa fr. 6'000.--, potrebbe essere rifatta con una spesa di soli fr. 8’000.--, non essendoci necessità di rimuovere anche il pavimento corazzato in calcestruzzo armato. La soluzione proposta dal perito porrebbe invece la convenuta in una situazione migliore di quella prevista dal contratto, costituendo siffatto rifacimento dell’opera una evidente miglioria, e non potendosi nel contempo attribuire un minor valore superiore al costo della medesima. La censura è solo in parte giustificata. L’attrice disattende in effetti che -a prescindere dal fatto che la convenuta abbia optato per la riduzione della mercede o per il risarcimento del danno conseguente alla mancata eliminazione del difetto da parte dell’appaltatrice- la valutazione dell’entità del minor valore medesimo va fatta nel contesto del valore globale dell’opera e della mercede globale, e non limitatamente alle singole parti della stessa risultate difettose. Ci si deve perciò chiedere se il costo di riparazione di fr. 14’000.-- (e degli altri importi a carico dell’attrice) non sia esorbitante per rapporto alla mercede di fr. 182’000.-- e rotti, risposta che non può che essere negativa. L’obiezione dell’attrice merita tuttavia parziale protezione nella misura in cui ritiene eccessivo il costo della riparazione. In effetti, a mente di questa Camera non si giustifica appieno la voce di fr. 2’586.50 -somma indicata per evidenti fini di arrotondamento- per “Imprevisti diversi, sorveglianza lavori, ecc.” (perizia, risposte alle domande dell’attrice, punto 9 dell’allegato 1), non potendosi ammettere con queste motivazioni un supplemento di più del 20% delle posizioni 1-8 a fronte di lavori di relativa semplicità, nei quali la sorveglianza andrebbe a carico della ditta esecutrice, e sarebbe perciò da ritenere inclusa nelle altre prestazioni costruttive, e non di un direttore dei lavori, e gli imprevisti dovrebbero essere tutto sommato di modesta entità. Si giustifica pertanto di ridurre a fr. 12’000.-- il costo di questa riparazione, riducendo perciò di fr. 2’000.-- la deduzione dalla mercede dell’attrice. .

E. 6.3

Locale lavaggio Per i difetti qui riscontrati, eliminabili con un intervento di complessivi fr. 28'000.--, il giudice di prime cure ha tenuto responsabile l'attrice nella misura del 90%, riducendo così la mercede di complessivi fr. 25'200.--. L'appellante contesta questa decisione, dichiarandosi disposta ad assumere i costi di riparazione per soli fr. 1'000.--. Essa avrebbe lavorato senza aver ricevuto il piano esecutivo relativo alla posa dei binari e alle pendenze del pavimento, attenendosi quindi alle istruzioni dell'amministratore unico della committente. L'appalto avrebbe del resto contemplato unicamente la posa della pavimentazione, per cui, per le supplementari opere eseguite, i suoi operai sarebbero divenuti ausiliari della convenuta, donde la sua limitata responsabilità. Occorre innanzitutto osservare che la questione della responsabilità per la difettosa posa dei binari può essere lasciata aperta: stanti gli altri difetti della pavimentazione, che ne rendono comunque necessario il rifacimento (perizia, risposta a domanda 24 della convenuta), la risistemazione dei binari non costituisce più un danno a sé stante, ma segue il destino dei difetti del pavimento, nel contesto della cui eliminazione il corretto montaggio dei binari non arreca pregiudizio supplementare. Quo al pavimento, il perito ha riscontrato delle fessure e il mancato rispetto delle pendenze previste dal piano esecutivo ESA (doc. 11), che tuttavia l'appaltatrice contesta d'aver ricevuto. Dalle tavole processuali emerge che lo stesso è stato in sostanza utilizzato unicamente dal signor __________, amministratore unico della convenuta, che ha poi direttamente istruito gli operai dell'attrice (testi __________ e __________). Il pavimento del lavaggio è stato del resto eseguito raccordandolo alle canalette già poste da una terza ditta e la pendenza è stata pertanto determinata riferendosi alle stesse (testi __________ e __________). Come per il piazzale della stazione di servizio, anche in questo caso la fattispecie è da esaminare alla luce dell'art. 369 CO, ed anche in questo caso la soluzione deve essere quella dell’inapplicabilità della norma in favore dell’attrice per il motivo che essa ha omesso l’avviso formale di cui al consid. 6.1. Infatti, anche in questo caso manca l’adduzione medesima da parte dell’attrice del fatto di avere impartito il formale avviso (cfr. la replica, punto 4.1, pag. 4), mentre la semplice affermazione del teste Quiles di avere reclamato oltre a non potere supplire alla mancata adduzione del fatto, non configura comunque in quei termini un formale avvertimento ex art. 369 CO. Non potendo l’attrice essere liberata dalla propria responsabilità ai sensi di questa norma, ne deve conseguire la conferma del giudizio pretorile su questo punto, atteso che l’appellante non ha ritenuto di entrare nel merito della ripartizione delle responsabilità con la direzione lavori, esercizio da lei ritenuto “ridicolo” (appello, pag. 11).

E. 6.4

Difetti alla rampa d'accesso al garage L'appellante riconosce la sua responsabilità anche per questi difetti, ma contesta la quantificazione dei costi di riparazione, che essa sarebbe disposta ad assumersi in misura di fr. 10'000.--. Anche in questo caso la censura è parzialmente fondata. Destano in effetti comprensibile e fondata perplessità le voci n. 9 (“Interventi diversi, sorveglianza lavori, ecc.”) di fr. 2’178.-- e n. 10 (“Inconvenienza per mancata accessibilità al deposito ditta __________, trasporto manuale attrezzi e materiale per un periodo di due settimane corrispondenti a 15 giorni lavorativi”) di fr. 2’400.-- dell’allegato 3 alle risposte del perito alle domande dell’attrice. Per la voce n. 9 vale quanto esposto al considerando 6.2, nel senso che non si ritiene ammissibile un supplemento pari a  circa il 15% dei costi di riparazione veri e propri (voci da 1 a 8) per non precisati lavori diversi e per una non indispensabile sorveglianza dei lavori. Per la voce n. 10 si rileva che l’attribuzione di fr. 160.-- al giorno per le predette “inconvenienze” è sprovvista di qualsiasi riscontro oggettivo, ed in particolare di un calcolo serio ed attendibile che permetta anche solo di farsi un’idea degli elementi costitutivi di tale pretesa. La stessa convenuta era del resto stata assai generica in proposito, avendo essa stimato in complessivi fr. 500.-- al giorno il pregiudizio globale per autolavaggio e autorimessa (risposta, pag. 5), ma senza alcuna indicazione sulla natura del danno relativo all’autorimessa, per poi adagiarsi in sede di conclusioni (pag.  31) all’indicazione globale di fr. 20’000.-- fatta dal perito, sempre però senza che sia dato di capire in cosa consiste il danno. In simili circostante la voce n. 10 deve essere stralciata per intero, e la n. 9 ridotta drasticamente, con il risultato di ridurre il totale del costo di riparazione per la rampa di accesso a fr. 15’500.--. D’altro canto, sempre quo alla rampa d'accesso, occorre valutare anche la censura contenuta nell’appello adesivo, secondo cui il Pretore avrebbe a torto attribuito all'appaltatrice una quota di responsabilità limitata all'80%, quando la sua responsabilità sarebbe per contro integrale, ritenuto che non si potrebbe attribuire alla committente la responsabilità della direzione lavori legata alla carente sorveglianza. La censura merita accoglimento, atteso che il perito ha effettivamente reso responsabile la direzione lavori proprio per non essere intervenuta durante l'esecuzione dell'opera (perizia, risposta alla domanda 28 della convenuta), mentre l'art. 369 CO non trova applicazione quando il committente o un suo ausiliario semplicemente omettono di sorvegliare l'appaltatore ( DTF 119 II 130; Honsell/Vogt/Wiegand , opera citata, n. 4 ad art. 369 CO; Gauch, opera citata, n. 2057 e 2743). Ne deve conseguire l’accollo all’attrice di fr. 15’500.-- per i difetti della rampa in luogo dei fr. 16’000.-- stabiliti dal Pretore.

E. 6.5

Pavimento spigolo nord-est Il difetto, consistente nel cedimento del suolo, è causa di una cattiva esecuzione del sottofondo. L'intervento di ripristino è stato valutato dal perito in fr. 2'400.--. Il Pretore ha ritenuto integralmente responsabile l'attrice, che non si considera per contro tale, osservando che il cedimento non sarebbe dovuto al primo strato di pavimentazione da lei eseguito, bensì al riempimento inidoneo dello scavo effettuato dalla committente. Si tratta di rimprovero destituito di buon fondamento, cozzando contro la chiarissima affermazione del perito, secondo cui il difetto è totalmente imputabile all'operato della __________ (perizia, risposta alla domanda 34 della convenuta).

E. 6.6

Canalizzazioni Il difetto delle canalizzazioni consiste in sostanza nella loro posa ad una profondità insufficiente rispetto alla quota del terreno sistemato (perizia, risposta a domanda 34 della convenuta; perizia a futura memoria, foto 16 e 17). Il perito, con tesi fatta propria dal Pretore almeno per quanto riguarda l’attrice, ha suddiviso le responsabilità attribuendone il 40% al progettista per l’errore di progettazione, il 20% alla direzione lavori per non essere intervenuta nella fase esecutiva, il 20% all’impresa esecutrice delle canalizzazioni per avere eseguito la condotta senza la necessaria copertura di protezione, e il 20% all’attrice per avere eseguito la pavimentazione pur conoscendo il difetto. Insorgendo contro tale conclusione, l'appellante ritiene applicabili alla fattispecie gli art. 365 cpv. 3 e 376 CO, e si considera libera da ogni addebito, per avere formulato durante l'esecuzione dell'opera chiare e tempestive riserve. Si rileva anzitutto che, per i medesimi motivi esposti al considerando 6.1, il richiamo degli art. 365 e 376 CO non è pertinente, mentre in linea di conto torna anche in questo caso l’applicazione dell’art. 369 CO. Ed in effetti, vi è in questo caso una ripartizione di responsabilità che non può essere condivisa alla luce di detta norma. E’ infatti addirittura ovvio che nella fattispecie il difetto è stato causato dalla concomitante negligenza del progettista e direttore dei lavori e dell’impresa esecutrice, di modo che appare a prima vista iniquo attribuire all’attrice una partecipazione di responsabilità per il solo fatto di avere ricoperto, oltretutto con tutte le cautele (deposizione __________, pag. 7), gli errori altrui (analogo: II CCA 5 novembre 1997 in re A. SA/E. SA). Risulta inoltre dall’istruttoria (deposizione __________, pag. 6), che la committenza fu avvisata del problema e che la risposta fu di procedere comunque, il che è del resto logico, se si pensa che la soluzione del problema non poteva essere attuata dall’attrice, ma richiedeva semmai l’intervento di un capomastro per la demolizione e il rifacimento di opere già eseguite. Se ne deve così concludere per la liberazione dall’attrice da qualsivoglia responsabilità già solo per il fatto che il difetto non è stato da lei causato, di modo che l’addebito di fr. 6’600.-- risulta ingiustificato.

E. 6.7

Giunti di dilatazione Ammessa la deduzione di fr. 275.-- per un'errata fatturazione, l'appellante contesta quella di fr. 2'039.80.--, derivante, secondo il primo giudice, dal rifacimento dei giunti di dilatazione eseguito da una terza ditta intervenuta con il consenso di entrambe le parti, in quanto l'addebito sarebbe già stato considerato nel calcolo del minor valore delle opere difettose. La censura è infondata. Anche se il perito non lo ha affermato esplicitamente, dai lavori descritti agli allegati 2 e 3 delle risposte peritali alle domande dell’attrice risulta implicito che l’esecuzione dei lavori di risanamento del locale lavaggio e della rampa di accesso del garage rende necessario il rifacimento dei giunti. Tale situazione era nota alle parti già al momento in cui fu richiesto l’intervento della __________ (cfr. la lettera 13 settembre 1991 della convenuta all’attrice, annessa al doc. Q) e in quelle circostanze l’attrice ha esplicitamente accettato di accollarsi il costo dell’intervento (“Non avremmo dovuto farlo e ora riconosciamo il rifacimento del mastice da parte della ditta __________ ” cfr. la risposta 17 settembre 1991 dell’attrice alla convenuta, pure annessa al doc. Q), di modo che essa non può ora sottrarsi a tale impegno.

E. 7

Deciso l'appello principale, occorre chinarsi su quello adesivo, che si limita peraltro a contestare la ripartizione di alcune quote di responsabilità per il risarcimento dei danni e il mancato riconoscimento delle spese peritali concernenti la prova a futura memoria.

E. 7.1

La questione del riparto delle responsabilità per il difetto alla pavimentazione della stazione di servizio è già stata ampiamente esaminata (consid. 6.1) e questa Camera, come già detto, conferma appieno l’attribuzione alla convenuta di una preponderante corresponsabilità. L'appello adesivo si rivela perciò su questo punto infondato. La committente sostiene infatti a torto di non essere stata informata circa i problemi di pendenza, giungendo così ad una conclusione errata.

E. 7.2

Della contestazione della convenuta relativa alle responsabilità per la rampa di accesso al garage, da risolvere in suo favore, già si è detto al considerando

E. 7.3

Pure infondata appare la richiesta di estensione della responsabilità dell'appaltatrice per i vizi alle canalizzazioni, dovendosi, come si è visto (consid. 6.6), liberare l’attrice da qualsivoglia responsabilità per questa parte dell’opera.

E. 7.4

E’ per contro parzialmente sorretta da buon diritto, contrariamente all’assunto del primo giudice, la pretesa relativa al risarcimento dei costi della procedura di prova a futura memoria. Sebbene quasi superflua ai fini del presente giudizio, essendo stata allestita un'ulteriore perizia nel corso dell'istruttoria della procedura ordinaria, la prova a futura memoria ha dato una prima risposta ai quesiti concernenti la pavimentazione esterna, la piazzuola di carico, la rampa d'accesso, il locale lavaggio e le canalizzazioni. Stante la complessità della situazione, ben si può affermare che detto referto abbia costituito un più che valido supporto per la convenuta nell’ottica della salvaguardia dei propri diritti, così da giustificarsi la ripartizione dei costi nell’ottica delle rispettive soccombenze. Considerato che la convenuta ha anticipato il costo di fr. 5'872.80 e che la sua soccombenza nella presente causa è valutata in misura di 1/3, dalla chiesta mercede appare giustificato dedurre l'ulteriore importo di fr. 3’915.--, pari ai 2/3 dell’importo richiesto.

E. 8

Riassumendo, il credito da riconoscere all'attrice risulta dal seguente calcolo: fr.   216'000.--        +     (doc. 8) fr.     13’003.80 -      (lavori supplementari) fr.     46'500.--        -      (doc. 8, pos. D, lavori non deliberati) fr.     25'000.--        -      (doc. C, acconto) fr.     20'900.--        -      (mancata completazione dell'opera) fr.     15’000.--        -      (piazzale stazione di servizio, consid. 6.1) fr.     12’000.--        -      (piazzuola di carico, consid. 6.2) fr.     25’200.--        -      (locale lavaggio, consid. 6.3) fr.     15’500.--        -      (rampa garage, consid. 6.4) fr.       2’400.--        -      (pavimento nord-est, consid. 6.5) fr.       2’039.80      -      (giunti di dilatazione, consid. 6.7) fr. 275.--        -      (errata fatturazione, consid. 6.7) fr.       3'915.--        -      (prova a futura memoria, consid. 7.4) fr.    60'274.-- Gli interessi di mora vengono concessi al 5% a partire dal giorno dell'introduzione della petizione, così come stabilito dal Pretore, non figurando in atti alcuna pattuizione di acconti, così da non potersi ritenere la mora della convenuta per il loro mancato o ritardato pagamento. Ne consegue l'accoglimento parziale sia dell'appello principale sia di quello adesivo, senza che ciò comporti modifica del riparto di spese e ripetibili adottato dal Pretore. Tassa di giustizia, spese e ripetibili della procedura di appello  seguono la soccombenza delle parti, pressoché integrale per entrambi i gravami. per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 23 settembre 1996 della __________ e l'appello adesivo 30 ottobre 1996 della __________ sono parzialmente accolti ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1996 della Pretura del distretto di Bellinzona è riformata nel modo seguente:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.