# TI_GERICHTE 12.1998.200 vom 20. Januar 1999

TI Tribunale d'appello, 1999-01-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.1998.200

FR: TI_GERICHTE 12.1998.200 du 20 janvier 1999

IT: TI_GERICHTE 12.1998.200 del 20 gennaio 1999

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

E. 1

Non è contestato che al contratto di architetto intercorso tra le parti siano nel complesso applicabili le norme che regolano il mandato, ed in particolare, per la litigiosa questione dell’ammontare dell’onorario dell’attrice, l’art. 394 cpv. 3 CO che stabilisce che una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall’uso. Premesso che è del tutto pacifico il principio dell’onerosità del mandato in questione, il Pretore ha ritenuto l’esistenza della pattuizione tra le parti di un onorario forfetario di fr. 82’000.--, deducendola dall’accettazione da parte dei convenuti del preventivo generale 24 aprile 1990 (doc. 2) e della relazione tecnica 29 maggio 1990 (doc. B), tesi che l’appellante, gravata dell’onere della prova secondo l’art. 8 CC, contesta, affermando la pattuizione dell’applicabilità della norma SIA 102.

E. 2

L’accertamento pretorile dell’inapplicabilità della norma SIA 102 nel computo della pretesa dell’attrice merita piena conferma. Già solo l’esame delle affermazioni rese in proposito negli allegati introduttivi dell’attrice, gravata dell’onere di allegazione prima ancora che di quello della prova, attesta la debolezza della tesi proposta: la petizione è del tutto silente sulla questione dell’applicabilità della norma SIA in materia di onorari dell’architetto, mentre nell’allegato -in senso contrario a questa tesi-  si afferma invece che data l’inesistenza di un contratto il consenso contrattuale andrebbe ravvisato nell’accettazione da parte dei convenuti del preventivo 24 aprile 1990 indicante un onorario di fr. 82’000.-- (punto 2, pag. 2); in replica (punto 4, cifra 3, pag. 6) si afferma apoditticamente che “le norme SIA regolano il campo specifico ed è evidente che vanno applicate”, il che, a ben vedere, non equivale all’affermazione del fatto che le parti avrebbero pattuito l’applicabilità di dette norme, ma costituisce la diversa affermazione secondo cui le norme in questione goderebbero di applicabilità generale, a prescindere dalla loro pattuizione ad opera delle parti. Quest’ultima affermazione è però destituita di fondamento, valendo per costante giurisprudenza l’esatto contrario, ossia che le norme SIA divengono obbligatorie solo quando le parti ne convengono l’applicazione, in quanto non sono considerate generalmente vincolanti alla stregua di leggi e di ordinanze, e nemmeno costituiscono l’espressione di un uso comune del settore a cui il giudice debba necessariamente fare riferimento ( DTF 117 II 282, 107 II 178; II CCA 11 marzo 1998 in re R./F., 23 agosto 1994 in re Q. e llcc./C. SA e llcc., 28 febbraio 1994 in re M./M., 21 dicembre 1993 in re R./B.; Gauch , Der Werkvertrag, 4. edizione, Zurigo, 1996, n. 268, 282). Tanto basta a confermare il giudizio sull’inapplicabilità della norma SIA 102, dovendosi ammettere che l’attrice nemmeno ha tempestivamente allegato la loro avvenuta pattuizione.

E. 3

A titolo meramente abbondanziale si osserva che comunque nemmeno gli altri elementi a suffragio della tesi dell’applicabilità della norma SIA 102, ancorché irritualmente addotti in una fase successiva del procedimento, concorrono a modificare questo accertamento. Il fatto che al preventivo generale e alla relazione tecnica sia stata allegata la tabella delle prestazioni e dei valori percentuali delle norme SIA (appello, punto 1, pag. 3) nulla dimostra, non essendo tale tabella riconoscibile come parte delle norme SIA, ivi nemmeno menzionate. Del tutto irrilevante è poi il fatto che detta relazione tecnica, come pure i contratti stipulati con i vari artigiani facciano esplicito e ripetuto riferimento alle norme SIA (appello, punto 2, pag. 4, 5 e 6), trattandosi con ogni evidenza in quel caso della norma SIA 118 che regola il contenuto dei contratti di appalto, che l’attrice a torto confonde con la norma SIA 102 che disciplina invece la retribuzione dell’architetto. Posto che, contrariamente all’opinione dell’attrice, in applicazione del principio della libertà contrattuale è evidentemente possibile pattuire nei contratti con gli artigiani l’applicazione della norma SIA 118 e non pattuire quella della norma SIA 102 nel rapporto con l’architetto, il solo fatto che la nota onorari sia stata allestita in ossequio a tali norme non rimedia alla mancanza del necessario consenso del mandante (appello, punto 2b, pag. 5), così come non vi rimedia la pretesa buona fede del progettista quo alla sua applicabilità ( II CCA 20 novembre 1997 in re arch. T./P., in cui la norma SIA 102 è stata ritenuta inapplicabile nel caso di un committente che ha omesso di firmare il contratto scritto propostogli contenente il rinvio a quelle norme), né infine vi è contraddizione nel fatto di adottare la chiave di suddivisione percentuale delle prestazioni di progettista di cui alle norme SIA -peraltro espressamente allegata alla relazione tecnica e che comunque nulla indica circa la retribuzione del lavoro- e di negare nel contempo la loro applicazione nella determinazione degli onorari.

E. 4

Stabilita definitivamente l’inapplicabilità della norma SIA 102, possono essere reiette anche le censure che l’attrice deriva dall’affermazione secondo cui non esisterebbe l’accordo per una mercede forfetaria di fr. 82’000.--. Atteso che la stessa attrice aveva originariamente invocato la pattuizione di un onorario di fr. 82’000.-- in base ai doc. A e B (cfr. il prefato punto 2, pag. 2 della petizione), si può unicamente concordare con l’attrice sul fatto che tale importo, pacificamente accettato dai convenuti, non doveva necessariamente costituire un’indicazione imperativa, ma poteva al contrario ancora essere soggetto a limitati aumenti nella misura in cui ciò è usuale per un preventivo, oppure nel caso vi fosse stato a seguito di nuove richieste dei committenti un reale aumento delle prestazioni richieste al progettista. Ed in tal senso l’attrice nell’aggiornamento del preventivo del 21 luglio 1992 (doc. C) aveva aumentato il proprio onorario a fr. 87’000.-- in considerazione “delle modifiche e dei lavori supplementari” (petizione, punto 3, pag. 3). Tale aumento avrebbe potuto essere riconosciuto all’attrice qualora avesse dimostrato l’esistenza e l’entità delle asserite modifiche e dei pretesi lavori supplementari, e soprattutto del maggiore onere che ne è derivato a lei, non potendosi ammettere un aumento del di lei onorario per il solo motivo dell’aumento dei consuntivi degli artigiani, mentre del tutto inaccettabile è il fatto che sulla base di un costo finale dell’opera invariato dalla citata proiezione del 21 luglio 1992 alla liquidazione finale (fr. 913’093.55 nel doc. C se non si considerano gli interessi passivi e il valore della proprietà prima dell’intervento, contro fr. 950’725.10 nella liquidazione finale doc. D in cui queste due voci non figurano) la pretesa per onorari dell’attrice sia aumentata dai cennati fr. 87’000.-- ai fr. 140’076.70 del doc. D (foglio 1, posizione 2), aumento che da solo spiega l’intera differenza tra le cifre del doc. C e del doc. D. Non avendo l’attrice fornito alcuna giustificazione in proposito, se ne deve concludere che non vi è motivo di derogare all’accertata pattuizione di un onorario di fr. 82’000.--, invocata dalla stessa attrice in petizione, non potendosi nemmeno ravvisare il consenso dei convenuti al nuovo importo di fr. 87’000.-- (in senso contrario: risposta, pag. 5) ed essendo irrilevante, a fronte del consenso manifestato, l’osservazione a posteriori della non convenienza economica della pattuizione di fr. 82’000.-- (appello, punto 3, pag. 7) . Deve inoltre essere respinta anche la richiesta di fr. 2’000.-- per non suffragate spese di trasferta, formulata per il motivo che all’appellante appare equa tale soluzione (appello, pag. 8), non potendo questa considerazione supplire ad un’evidente inosservanza da parte dell’attrice dell’onere di allegazione delle circostanze di fatto a sostegno della pretesa, e dell’onere della prova di tali circostanze, oneri che le incombevano anche in ordine a questa richiesta.

E. 5

L’appellante può essere seguita solo laddove chiede che venga aumentata al 94% la percentuale computabile del lavoro compiuto sul totale del mandato. Risulta infatti che una deduzione del 5% è stata computata dal perito non per il motivo che il lavoro non è stato eseguito, ma per il motivo che esso non è stato eseguito dall’attrice (perizia, tabella a pag. 24, prime due righe). Posto che essa si è contrattualmente assunta l’onere di retribuire la prima progettista con fr. 22’400.--, non vi è motivo per cui l’attrice debba sopportare deduzioni dalle proprie spettanze in conseguenza del lavoro che questa ha svolto. L’onorario dell’attrice deve perciò essere aumentato da fr. 72’980.-- a fr. 77’080.--, e di conseguenza anche il suo credito aumenta in misura analoga da fr. 2’225.30 a fr. 6’325.30 oltre interessi. Ne segue, in tale limitata misura, il parziale accoglimento del gravame. Tassa di giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza delle parti (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L’appello 23 settembre 1998 di __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 2 settembre 1998 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente: 1. La petizione è parzialmente accolta. __________, sono condannati a pagare in solido a __________, fr. 6’325.30 oltre interessi al 5% dal 10 gennaio 1994. 2. La tassa di giustizia di fr. 2’500.-- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dei convenuti in solido, ai quali l’attrice rifonderà complessivi fr. 3’700.-- per parte di ripetibili. II. Le spese della procedura d’appello consistenti in: a) tassa di giustizia                                 fr.      950.-- b) spese                                                   fr.        50.-- T o t a l e                                                    fr.   1’000.-- già anticipati dall’attrice, restano a suo carico per 9/10 e per 1/10 sono a carico dei convenuti in solido, ai quali l’attrice rifonderà complessivi fr. 1’600.-- per ripetibili di appello. III. Intimazione:                   -__________ Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.