# TI_GERICHTE 12.2019.145 vom 30. September 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-09-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2019.145

FR: TI_GERICHTE 12.2019.145 du 30 septembre 2019

IT: TI_GERICHTE 12.2019.145 del 30 settembre 2019

## Erwägungen

E. 1

e AO 2 hanno acquistato le part. n. __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, sulle quali era stata edificata una casa monofamiliare (doc. A). Nell’ottobre 2005 essi hanno incaricato lo studio di architettura W__________ AG di progettare la ristrutturazione e l’ampliamento della costruzione. La relativa licenza edilizia è stata ottenuta il 31 gennaio 2006 (doc. C).

E. 2

Preso atto come il preventivo per la realizzazione del progetto così approvato, di fr. 2'628'700.- (doc. D), superasse il limite massimo di fr. 2'300'000.- a loro disposizione, AO 1 e AO 2 hanno incaricato l’arch. AP 1 di far invece in modo che la ristrutturazione e l’ampliamento della costruzione potessero comunque essere realizzati, se del caso previo adattamento del progetto, per un tale importo. Nell’ambito di questo mandato l’arch. AP 1 ha tra le altre cose allestito una serie di progetti, che sono in parte sfociati in valide licenze edilizie: dopo che la domanda di costruzione del 10 agosto 2007 (doc. J) non aveva trovato accoglimento, la domanda di costruzione del 20 gennaio 2008 (doc. T) è stata accolta il 18 giugno 2008 (doc. AA), la notifica / variante del 3 luglio 2008 (doc. AB) è stata pure accolta l’8 luglio 2008 (doc. AC) e la notifica / variante del 30 luglio 2008 (doc. AG) è stata a sua volta accolta il 19 settembre 2008 (doc. AJ).

E. 3

I lavori di ristrutturazione e di ampliamento della costruzione sono tuttavia stati realizzati, ampiamente ridimensionati rispetto a quanto progettato, sulla base di un ulteriore progetto allestito dall’arch. __________ B__________ e i fondi sono stati venduti a terzi.

E. 4

Esperito il necessario tentativo di conciliazione (doc. CA), con petizione 21 giugno 2012 l’arch. AP 1, lamentando di non essere stato retribuito, ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città per ottenerne la condanna al pagamento di almeno fr. 213'338.15 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2007 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Zumikon. Egli, in estrema sintesi, ha preteso fr. 148'635.- per il progetto del 20 gennaio 2008, fr. 58'651.90 per il progetto del 25 ( recte : 30) luglio 2008 e fr. 6'051.25 per le attività esulanti dal contratto, e meglio per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG, per il cambiamento di zona di una parte dei fondi (passati dalla zona forestale in quella edificabile), per la verifica dei valori di stima dei fondi, per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale e per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare. I convenuti si sono integralmente opposti alla petizione.

E. 5

Al termine dell’istruttoria, le parti, nei rispettivi allegati conclusivi, si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande, ritenuto che l’attore ha tuttavia provveduto a ridurre le sue pretese, avanzate però a quel momento nei confronti di entrambi i convenuti in solido, a fr. 204'575.- oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009 ed accessori. Egli ha allora quantificato in fr. 172'375.- l’onorario per i due progetti del 20 gennaio e dell’8 ( recte : 3) luglio 2008, in fr. 13'400.- l’onorario per il progetto del 25 ( recte : 30) luglio 2008 e in fr. 18'800.- la mercede per le attività esulanti dal contratto, segnatamente per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG (fr. 256.-), per il cambiamento di zona di una parte dei fondi (fr. 8'058.65), per la verifica dei valori di stima dei fondi (fr. 1'320.70), per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale (fr. 1'317.50), per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare (fr. 663.90), per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore (fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala (fr. 5'011.-).

E. 6

Con la decisione 7 agosto 2017 qui oggetto di impugnativa il Pretore ha respinto la petizione (dispositivo n. 1), ponendo le spese processuali di fr. 20’700.- a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere ai convenuti l’importo complessivo di fr. 15'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 2).

E. 7

Con l’appello 14 settembre 2017 che qui ci occupa, avversato dai convenuti con risposta 7 novembre 2017, l’attore ha chiesto in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e in via subordinata, evocando a quel momento una violazione del suo diritto di essere sentito, di annullare la sentenza pretorile con rinvio dell’incarto alla Pretura per una nuova decisione ai sensi dei considerandi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

E. 8

Con decisione 13 marzo 2019 (inc. n. 12.2017.150) la scrivente Camera ha parzialmente accolto l’appello nel senso che, in parziale accoglimento della petizione, ha condannato i convenuti in solido a pagare all’attore fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009, somma per la quale ha pure rigettato in via definitiva l’opposizione al PE, ponendo le spese processuali (di fr. 20'700.- per il primo grado e di fr. 10'000.- per la seconda istanza) a carico dei convenuti in solido per 1/20 e dell’attore per 19/20, tenuto altresì a rifondere loro un’indennità per ripetibili parziale (di fr. 13'500.- per la sede pretorile e di fr. 7'000.- per la procedura ricorsuale). Questa Camera, dopo aver escluso che la decisione pretorile potesse essere annullata a seguito della violazione del diritto di essere sentito dell’attore, ha confermato l’infondatezza delle pretese per le prestazioni contrattuali (di fr. 172'375.- per i due progetti del 20 gennaio e del 3 luglio 2008 e di fr. 13'400.- per il progetto del 30 luglio 2008) e ha ammesso parzialmente le pretese per le attività esulanti dal contratto, non esaminate dal Pretore, accogliendo quelle per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG (di fr. 256.-) e per il cambiamento di zona di una parte dei fondi (di fr. 8'058.65), e respingendo quelle per la verifica dei valori di stima dei fondi (di fr. 1'320.70), per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale (di fr. 1'317.50), per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare (di fr. 663.90), per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore (di fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala (di fr. 5'011.-).

E. 9

Con sentenza 7 agosto 2019 (inc. n. 4A_195/2019) la Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale, accogliendo parzialmente il ricorso in materia civile presentato il 29 aprile 2019 dall’attore, ha annullato la decisione 13 marzo 2019 di questa Camera e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi. L’Alta Corte ha in buona sostanza respinto nella misura in cui erano ammissibili tutte le censure mosse nei confronti della sentenza d’appello, tranne quella con cui l’attore aveva lamentato la reiezione delle pretese per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore (di fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala (di fr. 5'011.-), che erano state disattese per motivi d’ordine, e meglio per il fatto che sarebbero state fatte valere per la prima volta solo con le conclusioni senza che fossero date le condizioni della mutazione dell’azione secondo l’art. 230 CPC. Essa, a questo proposito, ha dapprima accertato, in fatto, che l’attore a p. 13 della petizione aveva allegato di avere elaborato la documentazione per il patrocinatore e allestito il modello del progetto, mentre che a p. 23 egli aveva spiegato di avere lavorato in totale 1'730 ore fatturate a fr. 125.- l’una; e ha poi evidenziato che con la petizione l’attore aveva anche prodotto il doc. CB, che attestava l’effettuazione delle prestazioni, incluse nel conteggio complessivo, e che nelle conclusioni le aveva infine quantificate sulla base degli accertamenti peritali. Ne ha concluso, in diritto, che l’attore aveva pertanto obiettato con ragione di non aver mutato l’azione nel senso dell’art. 230 CPC e che i giudici cantonali avevano applicato erroneamente quella norma. A suo giudizio, la questione doveva invece essere affrontata sotto il profilo dell’art. 55 cpv. 1 CPC ed occorreva perciò chiedersi se le allegazioni dell’attore fossero state sufficienti, sennonché essa non poteva chinarsi su questo aspetto, che presupponeva preliminarmente l’esame delle allegazioni e delle contestazioni contenute negli scritti introduttivi delle parti. La causa è dunque stata rinviata all’autorità cantonale affinché provvedesse ad effettuare questo esame, il tutto tenendo presente che, secondo la giurisprudenza, l’art. 55 cpv. 1 CPC, imponeva alla parte attrice di allegare i fatti che stavano alla base delle sue pretese e di proporre le relative prove, argomentando in modo tale da permettere d’un lato all’avversario di contestarli e di offrire le controprove, e dall’altro al giudice di apprezzarli e di sussumerli sotto le norme o i principi giuridici pertinenti, e che, a seconda delle contestazioni dell’avversario, la parte che portava l’onere della prova doveva poi specificare maggiormente le proprie allegazioni, in modo più dettagliato e completo (TF 17 ottobre 2016 4A_252/2016 consid. 2.2, 26 luglio 2017 4A_77/2017 consid. 3).

E. 10

La giurisprudenza sul carattere vincolante di una decisione di rinvio del Tribunale federale sviluppata in margine all’art. 66 cpv. 1 OG trova applicazione anche dopo il 1° gennaio 2007 (DTF 135 III 334 consid. 2; TF 22 marzo 2012 4A_458/2011 consid. 2), data in cui è entrata in vigore la nuova LTF. Si ha così che la cognizione del giudice cantonale, al quale la causa è rinviata, è limitata dai motivi della decisione di rinvio, ritenuto che costui è pure vincolato da ciò che è stato deciso definitivamente dal Tribunale federale e dalle constatazioni di fatto che non erano state impugnate davanti a quest’ultima Corte (DTF 135 III 334 consid. 1, 131 III 91 consid. 5.2; II CCA 2 maggio 2016 inc. n. 12.2015.152, 28 luglio 2016 inc. n. 12.2015.226). Nella presente fattispecie, alla luce della sentenza 7 agosto 2019 del Tribunale federale, è pertanto assodato che la decisione pretorile non possa essere annullata a seguito della violazione del diritto di essere sentito dell’attore, che le pretese attoree per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG (di fr. 256.-) e per il cambiamento di zona di una parte dei fondi di (fr. 8'058.65) debbano essere ammesse e che la quasi totalità delle altre pretese (quella di fr. 172'375.- per i due progetti del 20 gennaio e del 3 luglio 2008, quella di fr. 13'400.- per il progetto del 30 luglio 2008, quella di fr. 1'320.70 per la verifica dei valori di stima dei fondi, quella di fr. 1'317.50 per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale e quella di fr. 663.90 per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare) debbano essere disattese.

E. 11

A questo stadio della lite restano in definitiva da esaminare unicamente le pretese dell’attore per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore (di fr. 2'160.60) e per l’allestimento di un modello in scala (di fr. 5'011.-).

E. 11.1

Conformemente al giudizio di rinvio, occorre innanzitutto stabilire quali siano state, su tali aspetti, le allegazioni e le contestazioni delle parti contenute negli scritti introduttivi.

E. 11.1.1

Per quanto riguarda le pretese complessive dell’attore, quantificate in fr. 213'338.15 oltre interessi, questi ha spiegato nella petizione che “ oltre alle tre licenze edilizie, l’architetto ha dipoi fornito ulteriori importanti prestazioni per le quali si chiede ora la corresponsione dell’onorario secondo i pertinenti Regolamenti e Norme SIA, e meglio: fr. 6'051.25 relativi alla procedura di modifica di zona, verifica dei valori di stima, elaborazione documenti per l’impresa generale, elaborazione documenti per dossier di vendita dell’agenzia immobiliare, procedura per il rinnovo della licenza edilizia del progetto dello studio di architettura W__________ AG; fr. 148'635.- relativi al progetto del 20 gennaio 2008 e fr. 58'651.90 relativi al secondo progetto del 25 luglio 2008 ” (p. 31), il tutto, di fatto, come alla sua fattura 22 aprile 2009 “(cfr. doc. BI) ” (p. 22 seg., dove era stata riprodotta quell’identica lista di pretese), documento nel quale - si aggiunga qui - le pretese relative a quei due progetti erano state quantificate in base alle percentuali delle opere previste dalle norme SIA e le rimanenti in base al relativo dispendio orario; egli ha pure fatto notare che “ per determinare se l’onorario preteso sia oggettivamente proporzionato alle prestazioni eseguite, occorre tenere in considerazione il tempo impiegato dall’architetto e dai suoi dipendenti … Non avendo definito con precisione il modo di calcolo del relativo onorario per il lavoro supplementare svolto, AP 1 ha giustamente e diligentemente allestito il periodico e dettagliato rendiconto del tempo impiegato per svolgere il lavoro supplementare. Facendo la somma di tutte le ore impiegate, egli è giunto ad un montante di 1'730 ore, corrispondenti a fr. 216'250.- ” (p. 29) e ha aggiunto che l’effettuazione di quelle 1'730 ore risultava dal doc. CB (p. 30), documento nel quale - si aggiunga qui - era stato registrato, tra le moltissime attività da lui svolte, anche il suo dispendio di tempo per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore e per l’allestimento di un modello in scala. Nella risposta i convenuti, esprimendosi sulla fattura di cui al doc. BI, hanno rilevato che “ quest’ultima, priva di ogni fondamento, è stata ed è recisamente contestata sia nel fondamento sia nella calcolazione degli importi. Si contesta in particolare che l’attore abbia effettuato le prestazioni riportate nelle fatture di cui al doc. BI, la base di calcolo nonché le ore (tempo) e le tariffe riportate, così come si contesta che tornino applicabili le norme SIA ” (p. 24) e, con riferimento al doc. CB, hanno rilevato che “ di nessuna pertinenza, oltre ad essere interamente contestato, è infine l’elenco delle presunte ore che AP 1 vorrebbe ostentare aver speso in questo progetto o incarico (doc. CB). L’elenco delle prestazioni ivi elencate rappresenta nulla di più di una ricostruzione fantasiosa di controparte che non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti e neppure viene minimamente comprovata. Si contesta recisamente che l’attore abbia effettuato le ore asserite nel doc. CB, che abbia effettuato le prestazioni ivi menzionate, i tempi e i luoghi indicati. Nulla è dovuto all’AP 1 ” (p. 29). Nella replica l’attore ha rilevato che “ asserire quindi che non gli sarebbe stato possibile prestare il numero di ore effettivamente investite nella pratica è una mera fantasia di controparte. Le 1'730 ore sono peraltro avvalorate dalla documentazione prodotta con petizione (richiamo doc. CB) ” (p. 20) e ha aggiunto che “ ogni architetto diligente, anche se il proprio onorario è calcolato da contratto con il metodo di calcolo secondo il costo dell’opera determinante il tempo necessario previsto al cap. 7.5 del Regolamento SIA 102, edizione 2003, allestisce una contabilità delle ore svolte per il progetto. Tale modo di agire è indispensabile per la giusta tenuta della propria contabilità dell’ufficio. Solo un profano può quindi essere stupito dell’esistenza di tale lista e della sua presentazione quale prova nella presente vertenza. Nel caso in esame, tale lista è pertinente e indispensabile per definire l’onorario supplementare relativo alle prestazioni fornite dall’attore su esplicita richiesta dei convenuti oltre a quelle pattuite inizialmente ” (p. 28). Nella duplica i convenuti hanno obiettato che “ si ribadisce che in nessuna occasione le parti hanno discusso, né tanto meno pattuito, una retribuzione dell’AP 1 in funzione del tempo impiegato…. La retribuzione a tempo calcolata dall’attore, priva di ogni base, viene integralmente contestata sia nell’ammontare sia nel fondamento, sia ancora nella calcolazione degli importi. Si contesta in particolare che l’attore abbia effettuato le prestazioni riportate nelle fatture di cui al doc. BI, si contesta la base di calcolo nonché le ore (tempo) e le tariffe riportate, così come si contesta che tornino applicabili le norme SIA ” (p. 21), e ancora che “ di nessuna pertinenza, oltre ad essere interamente contestato, è l’elenco delle presunte ore che AP 1 pretenderebbe aver investito in questo progetto o incarico (doc. CB). Si ribadisce che non è mai stata discussa né convenuta un’eventuale remunerazione secondo il dispendio di tempo prestato dall’architetto. Come già evidenziato in sede di risposta, la distinta delle prestazioni ivi elencate rappresenta nulla di più di una ricostruzione fantasiosa di controparte che non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti e neppure viene minimamente comprovata. Si contesta recisamente che l’attore abbia effettuato le ore asserite nel doc. CB, che abbia effettuato le prestazioni ivi menzionate, i tempi e i luoghi indicati. Nulla è dovuto all’AP 1 ” (p. 27).

E. 11.1.2

Con particolare riferimento alle due pretese che qui interessano, l’attore ha spiegato nella petizione che tra l’aprile e il maggio 2008 “ stante la situazione, i convenuti contattarono lo scrivente patrocinatore affinché intervenisse presso le autorità comunali di __________. Fu quindi richiesto all’attore di elaborare per il legale un elenco cronologico degli svariati accadimenti riguardanti la domanda di costruzione relativa all’immobile dei convenuti (cfr. doc. X), per una più agevole comprensione della situazione. Inoltre, in vista dell’udienza di conciliazione richiesta dallo scrivente patrocinatore alle autorità comunali, l’attore predispose un modello del progetto (cfr. doc. W) ” (petizione p. 13), ritenuto che in precedenza l’attore aveva pure avuto modo di evidenziare che “ non vi è stato alcun pagamento … del documento riassuntivo per il patrocinatore dei ricorrenti nell’ambito del rilascio della licenza edilizia ” (petizione p. 5). Nella risposta i convenuti si sono limitati a sostenere che “ a fronte della particolare situazione, e sempre nella convinzione che il progetto in esame rientrasse nel budget massimo di fr. 2'300'000.-, i signori AO 1 chiesero l’intervento dell’avv. __________, poi diventato patrocinatore di controparte (!), affinché valutasse, e nel limite del possibile risolvesse, la procedura edilizia dal profilo giuridico ” (risposta p. 17). Nella replica e nella duplica le parti non hanno aggiunto nulla di rilevante sulla questione.

E. 11.2

Sempre conformemente al giudizio di rinvio, si tratta ora di esaminare se le allegazioni dell’attore in merito a quelle due pretese fossero sufficienti in virtù dei principi posti dalla giurisprudenza.

E. 11.2.1

Tenuto conto di quanto allegato dall’attore, il giudizio secondo cui le due pretese ora in discussione sarebbero ricevibili, non essendo state azionate per la prima volta solo con le conclusioni, appare discutibile. Come si è visto, negli allegati preliminari l’attore si era di fatto limitato a far valere le pretese fatturate nel doc. BI, ossia quelle relative ai due progetti del 20 gennaio e del 30 luglio 2008 nonché quelle, non comprese nel contratto, per il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________, per il cambiamento di zona di una parte dei fondi, per la verifica dei loro valori di stima, per l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale e per l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare. Le pretese per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore e per l’allestimento di un modello in scala, da lui rivendicate in sede conclusionale, a p. 19 segg., tra le “ prestazioni aggiuntive non comprese nell’originario accordo forfettario e/o successive all’ottenimento della prima licenza di costruzione ”, non erano invece state azionate (e ancor prima quantificate) negli allegati preliminari, non rientrando tra quelle fatturate nel doc. BI, anche se è vero che l’effettuazione di quelle due prestazioni era stata menzionata nella petizione. A nulla muta il fatto che l’attore avesse allora spiegato di aver lavorato in totale 1'730 ore fatturate a fr. 125.- l’una e avesse prodotto il doc. CB, che attestava l’effettuazione di quelle due prestazioni, incluse nel conteggio complessivo di 1'730 ore: a quel momento l’attore non aveva in effetti preteso di farsi retribuire, a fr. 125.-, le 1'730 ore da lui complessivamente prestate nell’ambito della sua attività (se non, beninteso, nella limitata misura in cui concernevano il rinnovo della licenza edilizia ottenuta dallo studio W__________ AG, il cambiamento di zona di una parte dei fondi, la verifica dei loro valori di stima, l’elaborazione dei documenti per l’impresa generale e l’allestimento dei documenti per il dossier di vendita dell’agenzia immobiliare), tant’è che, per sua ammissione (cfr. petizione p. 29), il doc. CB era stato versato agli atti unicamente allo scopo di “ determinare se l’onorario preteso sia oggettivamente proporzionato alle prestazioni eseguite” ; e comunque a quel momento egli non aveva spiegato se e in quale misura, tra quelle complessive 1’730 ore, laddove fossero invece state da retribuirgli, vi fossero anche quelle, da lui neppure quantificate negli allegati (petizione e replica), per le due prestazioni ora in esame .

E. 11.2.2

Nelle particolari circostanze è comunque incontestabile, anche alla luce delle contestazioni dei convenuti, che le allegazioni dell’attore in merito a quelle due pretese non erano sufficienti. Come è appena stato accertato, dalla petizione non era in effetti dato di sapere se e in quale misura le pretese per l’elaborazione dei documenti per il suo patrocinatore e per l’allestimento di un modello in scala, ancorché comprese nelle 1'730 ore da lui complessivamente effettuate, fossero oggetto della causa, il solo fatto che le stesse, e meglio la loro quantificazione, potessero risultare dal doc. CB non costituendo ancora una valida allegazione in tal senso (cfr. TF 6 febbraio 2017 4A_502/2016 consid. 5.2, secondo cui il rinvio globale a documenti allegati non basta per adempiere all’onere di allegazione e di specificazione). Ciò detto, e considerato che nella risposta i convenuti avevano provveduto a contestare la rilevanza del doc. CB, l’attore nella replica avrebbe dovuto specificare maggiormente le proprie allegazioni a tale proposito, ciò che egli ha invece nuovamente omesso di fare. Tanto basta per respingere le due pretese.

E. 11.2.3

L’esito non sarebbe stato diverso nemmeno laddove all’attore non potesse essere rimproverata una tale carenza allegatoria. Le due prestazioni, svolte tra l’aprile e il maggio 2008, erano in effetti volte, per ammissione dell’attore (cfr. petizione p. 13), a far sì che il progetto del 20 gennaio 2008, inizialmente contestato dall’autorità comunale (cfr. doc. U), potesse sfociare in una valida licenza edilizia, poi effettivamente rilasciata il 18 giugno 2008 (cfr. doc. AA). Sennonché - come si è detto nella sentenza 13 marzo 2019 di questa Camera, che su questo punto è stata confermata dal Tribunale federale - quel progetto si era rivelato tanto carente e inutile per i convenuti, per il suo costo superiore al limite di fr. 2'300'000.-, da equivalere a una vera e propria inesecuzione, ciò che questi ultimi avevano però potuto scoprire solo dopo l’ottenimento della licenza edilizia, la domanda di costruzione da loro sottoscritta (doc. T) non riportando in effetti costi superiori a quel limite e non risultando che il preventivo con importi superiori (doc. S) fosse stato a loro consegnato contestualmente alla sottoscrizione della domanda di costruzione. In tali circostanze, anche l’elaborazione dei documenti per il patrocinatore dell’attore e l’allestimento di un modello in scala, effettuati proprio nell’ambito di quel progetto, costituivano delle prestazioni inutili e come tali non dovevano essergli remunerate, essendo evidente che, se fossero stati a suo tempo informati che lo stesso non era rispettoso del limite di spesa, ciò di cui erano invece all’oscuro, i convenuti nemmeno avrebbero dato il loro accordo all’effettuazione di quelle ulteriori prestazioni. Si aggiunga oltretutto, per completezza di motivazione, che nemmeno è stato preteso in causa che la prestazione relativa all’allestimento del modello in scala sia stata effettuata su incarico dei convenuti, l’attore essendosi limitato a sostenere di aver predisposto quel modello, ma senza aver aggiunto altro (cfr. petizione p. 13).

E. 12

Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello dell’attore, che la decisione pretorile può essere riformata nel senso che i convenuti devono essere obbligati a pagare in solido all’attore fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dalla data della prima interpellazione agli atti, ossia dal 6 luglio 2009 (doc. BM), fermo restando che per tale somma dev’essere altresì rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC), ritenuto che per il giudizio di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base del valore qui ancora litigioso di fr. 204'575.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: I. L’appello 14 settembre 2017 dell’arch. AP 1 è parzialmente accolto . Di conseguenza la decisione 7 agosto 2017 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata: 1.     La petizione 21 giugno 2012 è parzialmente accolta. 1.1   AO 1 e AO 2 sono condannati a pagare in solido all’arch. AP 1 l’importo di fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009. 1.2   Limitatamente all’importo di fr. 8'314.65 oltre interessi al 5% dal 6 luglio 2009 è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Zumikon. 2. Le spese processuali di complessivi fr. 20’700.- sono poste a carico dei convenuti in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’attore, che rifonderà ai convenuti complessivi fr. 13'500.- per ripetibili ridotte . II. Le spese processuali della procedura di appello di fr. 10’000.- sono poste a carico degli appellati in solido per 1/20 e per 19/20 sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà agli appellati complessivi fr. 7'000.- per ripetibili parziali. III. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.