# VD_GERICHTE PT12.045626 vom 16. Mai 2013

VD Tribunal cantonal, 2013-05-16, FR

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/vd_gerichte_PT12.045626

FR: VD_GERICHTE PT12.045626 du 16 mai 2013

IT: VD_GERICHTE PT12.045626 del 16 maggio 2013

## Erwägungen

E. 1

Par contrat d’entreprise signé les 28 mars et 22 mai 2012 (ci- après : « le contrat »), l’intimée X.________, par l’intermédiaire de sa succursale de Lausanne, a confié la fourniture et la pose de parois japonaises au requérant K.________. En son chiffre 2.1, le contrat prévoyait une rémunération de 108'337 fr. 60 (TVA comprise) en faveur du requérant. Le contrat intervenait dans le cadre de la réalisation de l’ouvrage intitulé [...], dont [...] est le propriétaire et pour lequel l’intimée fonctionnait comme entreprise générale. La fourniture et la pose de parois supplémentaires ont fait l’objet d’un avenant du 3 juillet 2012 (ci-après : « l’avenant ») et d’une adjudication du 5 juillet 2012, pour un montant de 18'032 fr. 40 (TVA comprise). Selon facture finale datée du 12 juillet 2012, le solde à payer par l’intimée s’élevait à 93'800 fr., sous déduction d’un acompte d’un montant de 30'093.79 fr. HT. Le 13 juillet 2012, l’intimée s’est acquittée de la demande d’acompte du requérant, pour un montant total, TVA comprise, de 32'501 fr. 25.

- 4 - Le 27 août 2012, les parties ont signé un procès-verbal de réception des travaux, mentionnant que l’ouvrage ne présentait pas de vice. Le 30 août 2012, l’intimée a soumis au requérant un arrêté de compte libellé comme suit : « Lausanne, le 30 août 2012 Projet: 9356 [...] Projet [...] Arrêté de compte du 30.08.2012 Contrat : 2760, Parois japonaises Contrat à prix unitaires TVA incl. : 108'337.60 Avenant TVA incl. : 18'032.40 Total TVA incl. : 126'370.00 Brut 128'890.00 Rabais 3.00% - 3'866.70 _________________ Sous-total 125'023.30 Escompte 2.00% -2'500.45 _________________ Sous-total 122'522.85 Contrôle d’accès 1.00% -1'225.25 Nettoyage 1.00% -1'225.25 Assurance T.C. 0.50% -612.60 Frais d’énerge 1.00% -1'225.25 Bureaux et containers 1.00% -1'225.25 _________________ Sous-total 117'009.25 Arrondi -63.65 Acptes préc. TVA incl. -32'501.25 TVA acptes préc. 2'407.50 _________________ Sous-total 86'851.85 TVA 8.00% 6'948.15 _________________ Paiement 93'800.00 _________________ Total net travaux : A prix unitaires 126'301.25 Paiements : A prix unitaires 32'501.25 _____________________________________________

- 5 - Solde à payer : TVA incl. Fr. 93'800.00 Début de garantie : 12.07.2012 Fin de garantie : 12.07.2017 Montant de garantie : 23'400.00 Le soussigné reconnaît l’exactitude du présent arrêté de compte, et se déclare satisfait du montant pour solde de tout compte susmentionné. Il s’engage, après réception de ce paiement, à renoncer à toute action juridique ayant trait à ce contrat. Lieu : Ecublens Date : 31.08.2012 Le bénéficiaire : [signature de K.________ et tampon de V.________] » En tête de l’arrêté de compte précité figurait également le nom du maître d’ouvrage. Le requérant a adressé deux rappels à l’intimée, le premier le 24 septembre 2012 et le second le 27 septembre 2012 par l’intermédiaire de son conseil. Par décision du 26 octobre 2012, le Président du Tribunal régional de Berne-Mittelland a accordé un sursis concordataire d’une durée de six mois à X.________. Le 15 novembre 2012, le requérant a produit sa créance envers l’intimée auprès du commissaire au sursis concordataire.

E. 2

a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., p. 135 ; JT 2011 III 43). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311). En l’espèce, l’appelant a produit plusieurs pièces, soit les pièces n° 2 à 6. Parmi celles-ci, la pièce n° 5 avait été produite par l’intimée et figure déjà au dossier de première instance. La pièce n° 4, soit la lettre circulaire du 7 novembre 2012 du commissaire au sursis aux créanciers de X.________, avec formulaire, aurait pu être produite en première instance, tout comme la lettre du 15 novembre 2012 du conseil de l’appelant au commissaire au sursis, produite sous pièce n° 6. Ces deux pièces sont dès lors irrecevables. En revanche, le procès-verbal de la séance du 11 février 2013 en présence du maître de l’ouvrage et des parties, produite sous pièce n° 2, est postérieur au prononcé du 7 février 2013. Cette pièce constitue un vrai nova et est recevable.

- 8 -

E. 3

a) L’appelant fait valoir que le cas est clair au sens de l’art. 257 CPC. b) De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il est susceptible d’être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 c. 3.3.1, SJ 2012 I 122; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6959; Bohnet, Le droit du bail en procédure civile suisse, 16e séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2010, n. 42, p. 15; Meier, Schweizerisches Zivilprozessrecht, Zurich 2010, pp. 374-375), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich 2010, n. 5 ad art. 257 CPC; Gösku, DIKE Komm ZPO, Zurich 2011, n. 8 ad art. 257 CPC; ATF 138 III 123 c. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d’emblée voués à l’échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C’est dans ce sens que l’on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu’il rendre ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP (ATF 138 III 620 c. 5.1.1). Le fait pour le défendeur d’avancer des arguments sans proposer le moindre indice à leur appui et sans mentionner les preuves des moyens qu’il invoque ne remet pas en cause le cas clair (Bohnet, note in RSPC 2013 p. 136; Bohnet, Le défendeur et le cas clair, Newsletter Bail.ch décembre 2012 p. 2). Le fait que le juge doive requérir la production de certaines pièces ne permet pas d’exclure la protection en cas clair. Au contraire, dans ces cas, la preuve peut non seulement être rapportée par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC), mais également par tous autres moyens si leur

- 9 - administration ne retarde pas sensiblement la procédure (cf. art. 254 al. 2 let a CPC; JT 2011 III 146; TF 4A_601/2011 du 21 décembre 2011 c. 2.1 s’agissant de la production de pièces; CACI 29 mars 2012/157). La situation juridique est claire lorsque, sur la base d’une doctrine ou d’une jurisprudence éprouvée, la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 c. 3; JT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n’est en règle générale pas claire lorsque l’application d’une norme présuppose une décision d’appréciation du tribunal ou la prise en considération de l’ensemble des circonstances, comme c’est le cas de l’application du principe de la bonne foi ou de l’abus de droit (ATF 138 III 123 c. 2.1.2; ATF 138 III 620 c. 5.1.2). c) En l’espèce, l’appelant fait valoir que l’intimée lui doit la somme de 93’800 fr., en se fondant sur un contrat d’entreprise, complété par un avenant, le procès-verbal de réception et un arrêté de compte du 30 août 2012. Cet arrêté de compte est fondé sur des prestations pour un montant brut de 128’890 fr. et net de 117’009 fr. 25, sous déduction de l’acompte reçu par 32’501 fr. 25. L’appelant soutient qu’il y a lieu de rapprocher les pièces précitées du procès-verbal de chantier du 11 février 2013 produit sous pièce n° 2, réunissant l’architecte du [...], [...] de X.________ et K.________. Ce procès-verbal mentionne ce qui suit: « Contrat : X.________, V.________ sont d’accord sur le montant du contrat et de son avenant 117'009,31 CHF HT net soit 126'370,05 CHF TTC. Paiement : Au titre de ces travaux, V.________ a reçu un paiement de la part de X.________ de 32'501,25 CHF TTC. Réalisé :

- 10 - V.________ a réalisé l’ensemble des prestations de son contrat. » Dès lors que l’intimée a admis le prix initial convenu entre les parties et le montant de l’acompte versé, et qu’il a reconnu que le requérant avait réalisé l’entier des prestations prévues par le contrat et son avenant, il y a lieu de considérer, contrairement au premier juge, que l’état de fait n’est pas litigieux. d) S’agissant des arguments développés par l’intimée en première instance et repris dans sa réponse du 10 mai 2013, on constate qu’ils ne permettent pas de contredire le caractère clair de la situation juridique. aa) L’intimée a soutenu que l’art. 207 LP devait s’appliquer par analogie dans le cadre du sursis concordataire. La question peut rester indécise. L’art. 207 LP excepte en effet de la suspension les cas d’urgence. Est urgent le litige qui, à raison de son objet, nécessite un règlement rapide et ne peut rester en suspens jusqu’à la seconde assemblée des créanciers. Il s’agit par exemple des procédures d’évacuation ou des procédures sommaires fondées sur des faits immédiatement vérifiables (ATF 133 III 377 c. 7.1, JT 2007 I 443). La doctrine considère également que les procédures en cas clairs sont urgentes au sens de l’art. 207 al. 1 LP (Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, n. 25 ad art. 207 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., n. 11 ad art. 207 LP). bb) L’intimée a par ailleurs soutenu que l’on ignorait tout du sort de la production dans le sursis concordataire. Cela importe cependant peu, dans la mesure où elle ne conteste pas matériellement le bien-fondé de la créance et qu’il résulte au contraire du procès-verbal du 11 février 2013 que l’appelant a réalisé l’entier de ses prestations sans que l’intimée ne fasse de réserve.

- 11 - dd) L’intimée a également fait valoir que l’appelant a requis le cautionnement du maître de l’ouvrage, respectivement de [...] en application de l’art. 839 al. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et qu’à supposer que [...] ait payé par hypothèse tout ou partie de la créance, celle-ci serait éteinte dans la même mesure. Elle n’a cependant pas requis la moindre preuve sur ce point, alors même qu’elle aurait pu requérir la production de pièces, mesure d’instruction simple et pertinente, qui entrait dans le cadre de la procédure dans les cas clairs et n’était pas de nature à retarder sensiblement celle-ci. Cela étant, il y a lieu d’admettre que la supposition qu’en l’espèce [...] ait payé tout ou partie de la créance litigieuse est dépourvue de consistance. Partant, le moyen de l’intimée à l’égard du cautionnement requis auprès de [...] doit également être rejeté.

E. 4

a) En conclusion, l'appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la requête de protection dans les cas clairs déposée le 5 novembre 2012 par l’appelant contre l’intimée est admise et que l'intimée est la débitrice de l’appelant et lui doit prompt paiement du montant de 93'800 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2012. Outre la restitution de l’avance de frais de première instance de 800 fr., l’intimée, qui succombe, versera à l’appelant un montant de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance, soit un montant total de 2'300 francs. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'938 fr. (art. 62 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront entièrement mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais effectuée (art. 111 al. 1 CPC).

- 12 - c) L'intimée devra verser à l’appelant la somme de 4’438 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.