# ZH_HANDELSGERICHT HG150076 vom 23. November 2017

Zh Handelsgericht, 2017-11-23, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG150076

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG150076 du 23 novembre 2017

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG150076 del 23 novembre 2017

## Erwägungen

E. 1

Sachverhalt

E. 1.1

Unbestrittener wesentlicher Sachverhalt Der mit Generalunternehmer-Werkvertrag vom 3./7. Juli 2003 von der Klägerin in Auftrag gegebene (Neu-)Bau des D._____-Zentrums E._____ bestand im We- sentlichen aus den fünf Gebäuden A, B, C, D und E samt Umgebungsarbeiten und Anbindung an das Strassennetz. Gemäss Ziffer 4.1 des entsprechenden Werkvertrags betrug der Werkpreis CHF 65'455'762.– (exkl. MwSt.). Dabei han- delte es sich um einen Pauschalpreis. Dabei wurde die SIA-Norm 118 (Ausgabe 1977/1991) mit gewissen – vorliegend nicht interessierenden – Abweichungen für

- 5 - anwendbar erklärt (act. 1 S. 3 f. Rz. 3; act. 3/1; act. 3/5; act. 16 S. 3 Rz. 1). Mit dem Bau des D._____-Zentrums wurde Mitte des Jahres 2003 begonnen. Am 18. Juli 2003 fand mit dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (fortan A- WEL) eine Besprechung hinsichtlich der Frage der Zulässigkeit des Einbaus von sogenannten Recyclingstoffen im Baugrund sowie des Einsatzes von hydrauli- schen Bindemitteln (Dorosol C und Doroport) zur Stabilisierung des Baugrundes statt. Mit Schreiben vom 21. Juli 2003 hielt das AWEL die Ergebnisse dieser Be- sprechung schriftlich fest und stellte klar, dass der Einbau von Recyclingstoffen weder permanent noch temporär zulässig ist. Mit Bezug auf den Einsatz von hyd- raulischen Bindemitteln (Dorosol C und Doroport) zur Stabilisierung des Baugrun- des erklärte das AWEL diesen unter den Voraussetzungen zulässig, dass der Einbau nicht im Schwankungsbereich des Grundwassers, nur unter dichten Deck- schichten (Asphalt- und Betonbelägen) und nur bei trockener Witterung erfolgen dürfe. Das Schreiben ging unter anderem (in Kopie) an die Beklagte sowie an die F._____, welche als Subunternehmerin der Beklagten mit den Tiefbauarbeiten be- traut worden war. Die Abnahme des gesamten Bauwerkes erfolgte per 30. Juni 2005 (act. 1 S. 5 f. Rz. 5 ff.; act. 16 S. 3 f. Rz. 3 ff.). Einige Jahre später wurde im Zuge der Ausarbeitung eines Projekts zu einem ausreichenden Hochwasserschutz die Bodenbeschaffenheit bzw. die Versicke- rungsfähigkeit des Untergrundes untersucht, weshalb Anfang Mai 2011 von der H._____ GmbH (fortan H._____) neun Kernbohrungen durchgeführt und Boden- proben entnommen wurden. Nachdem bei den Kernbohrungen aus einer Wiese südlich des Gebäudes E sowie aus den Rabatten zwischen den Parkplätzen hyd- raulische Bindemittel gefunden wurden, rügte dies die Klägerin mit Schreiben vom 14. Juni 2011 bei der Beklagten als arglistig verschwiegener Mangel. Mit Antwort- schreiben vom 27. Juni 2011 wurde dieser Vorwurf von der Beklagten zurückge- wiesen. In der Folge wurde zwischen den Parteien die Feststellung der Bodenbe- schaffenheit in einvernehmlicher Weise beschlossen, und zu diesem Zweck die H._____ mit der weiteren Untersuchung und der Erstellung eines Berichts beauf- tragt. Nach Erstellung und Übermittlung des Berichts vom 7. Mai 2012 anerkannte die Beklagte die darin enthaltenen technischen Resultate der Untersuchung. Eine

- 6 - Einigung konnte jedoch nicht erzielt werden. Während der Umsetzung des Hochwasserschutzprojekts wurde im Frühjahr 2013 die G._____ mit dem Aushub und dem Ersatz des Baugrundes beauftragt. Die Arbeiten begannen Mitte März 2013 (act. 1 S. 6 ff. Rz. 7 ff.; act. 16 S. 4 f. Rz. 6 ff.).

E. 1.2

Bestrittener wesentlicher Sachverhalt

E. 1.2.1

Die Klägerin macht gegenüber der Beklagten einen in arglistiger Weise verschwiegener Werkmangel geltend, da das Erdreich in der Umgebung des D._____-Zentrums in mehrfacher Hinsicht in vertragswidrigem Zustand zu- rückgelassen worden sei. So sei der Boden entgegen der Weisung des AWEL vom 21. Juli 2013 auch dort mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiert worden, wo es keine dichten Deckschichten (d.h. Asphalt- oder Betonbeläge) gebe. Darüber hinaus seien auch die beiden Baupisten zwischen den Gebäuden C und D bzw. D und E nicht entfernt, sondern einfach zurückgelassen und mit Erde überschüttet worden. Auch dies stelle eine klare Verletzung der Weisung des AWEL vom 21. Juli 2003 dar, da es sich beim dabei verwendeten Material um Asphaltgranulat (d.h. um einen Recyclingbaustoff) handle, welcher gemäss der erwähnten Wei- sung des AWEL sowie der Richtlinie des Bundesamts für Umwelt (BUWAL) für die Verwertung mineralischer Bauabfälle auf dem Bauareal des D._____- Zentrums nicht hätte eingesetzt werden dürfen. Im Weiteren seien im Erdreich noch Teile der Baustelleninstallation und Bauschutt zurückgelassen bzw. vergra- ben worden (act. 1 S. 64 Rz. 14 ff.).

E. 1.2.2

Die Beklagte verwahrt sich gegen den klägerischen Vorwurf eines in arglistiger Weise verschwiegenen Werkmangels (act. 16 S. 8 Rz. 29). Dass in gewissen Bereichen im Erdreich der Umgebung des D._____-Zentrums hydrauli- sche Bindemittel gefunden wurden – mithin das Vorliegen eines Werkmangels – stellt sie allerdings nicht in Abrede. Vielmehr bestreitet sie den behaupteten Um- fang des geltend gemachten Werkmangels (act. 16 S. 8 Rz. 30), und damit die durchgehende Stabilisierung mit hydraulischen Bindemitteln (act. 16 S. 5 f. Rz. 13, 14, 15 und 17). Gänzlich bestreitet sie hingegen den Vorwurf, wonach im

- 7 - Erdreich diverse Teile der Baustelleninstallation und des Bauschutts zurücklassen bzw. vergraben worden sei (act. 16 S. 6 f. Rz. 16, 18, 20, 21, 22 und 23).

E. 1.2.3

Auf diese und weitere Vorbringen der Parteien ist näher einzugehen, soweit sie für die rechtliche Beurteilung des vorliegenden Falles von Relevanz sind.

E. 2

Vertragsqualifikation Im Vertrag vom 3./7. Juli 2003 (act. 3/1) verpflichtete sich die Beklagte unter an- derem zur Erstellung des D._____-Zentrums E._____, wozu auch die Tiefbauar- beiten um die Gebäude gehören, und die Klägerin zur Leistung einer Vergütung in der Höhe von insgesamt CHF 65'455'762.–. Dabei wurde die SIA-Norm 118 (Ausgabe 1977/1991) zum Vertragsbestandteil erklärt (vgl. act. 3/1 Ziff. 2.10). Der zwischen den Parteien geschlossene Vertrag ist damit als (typischer) Werk- vertrag im Sinne von Art. 363 OR (sowie Art. 2 SIA-Norm 118) zu qualifizieren, was unbestritten ist.

E. 3

Haftungsvoraussetzungen bei verdeckten Werkmängeln Gemäss Art. 179 SIA-Norm 118 stehen der Bauherrin gegenüber der Unterneh- merin für verdeckte, also für erst nach Ablauf der Garantiefrist entdeckte Werk- mängel, die absichtlich verschwiegen wurden, Mängelrechte gemäss Art. 169-171 SIA-Norm 118 offen, sofern diese Werkmängel nicht offensichtlich sind und sofort nach deren Entdeckung gerügt werden. Eines dieser Mängelrechte ist die Ver- besserung von Mängeln durch einen Dritten, sofern die Unternehmerin keine Nachbesserung leisten will (Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 SIA-Norm 118).

E. 3.1

Werkmangel

E. 3.1.1

Rechtliches

E. 3.1.1.1

Gemäss der von den Parteien übernommenen SIA-Norm 118 ist ein Werkmangel im Sinne der Norm eine Abweichung des Werks vom Vertrag. Der Mangel besteht entweder darin, dass das Werk eine zugesicherte oder sonstwie

- 8 - vereinbarte Eigenschaft nicht aufweist oder darin, dass ihm eine Eigenschaft fehlt, welche der Bauherrin auch ohne besondere Vereinbarung in guten Treuen erwar- ten durfte (Art. 166 Abs. 1 und 2 SIA-Norm 118). In guten Treuen darf die Bauher- rin erwarten, dass das Werk bei seiner Ablieferung sowohl "normal" beschaffen als auch gebrauchstauglich ist. Die normale Beschaffenheit des Werks bestimmt sich nach dem, was für ein Werk der betreffenden Art und Gebrauchsbestimmung gebräuchlich ist. Massgebend sind diesbezüglich die Grundsätze, welche die Ver- kehrsanschauung als objektiv vernünftig und richtig anzusehen pflegt (GAUCH, Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2011, N. 1410). Unter dem Gesichts- punkt der vorausgesetzten Eigenschaften schuldet die Unternehmerin des Weite- ren ein Werk, das zum Gebrauch tauglich ist (GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 1413).

E. 3.1.1.2

Die Bauherrin, welche Mängelrechte geltend machen will, hat grund- sätzlich das Vorliegen eines Werkmangels darzulegen und zu beweisen (ZIN- DEL/PULVER/SCHOTT, in: HONSELL/VOGT/WIEGAND [HRSG.], Basler Kommentar, Ob- ligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6. Aufl., Basel 2015, Art. 368 N. 90). Die Klage der Bauherrin hat dabei den Anforderungen von Art. 221 Abs. 1 lit. d und lit. e ZPO zu genügen. Es sind die Tatsachenbehauptungen und die zu den behaupte- ten Tatsachen zugehörigen Beweismittel in die Klage aufzunehmen (Urteil des Bundesgerichts 4A_221/2015 Urteil vom 23. November 2015, E. 3; WILLISEGGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivil- prozessordnung, 3. Aufl., Basel 2017, Art. 221 N. 29; LEUENBERGER, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilpro- zessordnung, 3. Aufl., Zürich 2016, Art. 221 N. 43). Jede Partei hat gemäss Art. 152 Abs. 1 ZPO das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt. Ein Be- weismittel ist nur dann als formgerecht angeboten zu erachten, wenn sich die Beweisofferte eindeutig der damit zu beweisenden Tatsachenbehauptung zuord- nen lässt und umgekehrt. In der Regel sind die einzelnen Beweisofferten unmit- telbar im Anschluss an die Tatsachenbehauptungen aufzuführen, die damit be- wiesen werden sollen. Dies ergibt sich ohne Weiteres aus dem Wortlaut der Best-

- 9 - immungen von Art. 152 Abs. 1 i.V.m. Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO (Recht auf Ab- nahme von Beweismitteln bei "Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den behaupteten Tatsachen"; vgl. dazu Urteil des Bundesgerichts 4A_56/2013 vom

E. 3.1.2

Parteivorbringen

E. 3.1.2.1

Die Klägerin führt diesbezüglich aus, dass das Erdreich in den Ra- batten der "Parkplätze Nord" und der "Parkplätze Ost" praktisch durchgehend in unzulässiger Weise mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiert gewesen sei (act. 1 S. 8 f. Rz. 13 und Rz. 13.1; act. 1 S. 17 Rz. 13.2). Auch im Bereich "zwischen den Gebäuden" seien unter den Grünflächen (Wie- sen) nördlich und westlich des Gebäudes C ausgedehnte Bereiche gefunden worden, welche entgegen der Weisung des AWEL und damit in unzulässiger Weise mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiert worden seien. Darüber hinaus sei man westlich des Gebäudes C auf eine circa 10 cm starke Sohle aus verfes- tigtem Asphaltgranulat gestossen, welche von der ehemaligen Baustelleninstalla- tion gestammt habe. Sodann seien im Erdreich südlich davon bzw. östlich des Gebäudes B das ehemalige Fundament eines Krans sowie viele lose Kabel und Kabelreste zurückgelassen worden. Noch schlimmer sei die Situation zwischen den Gebäuden C und D bzw. D und E gewesen. Zum einen seien die Bereiche zwischen den Gebäuden praktisch durchgehend mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiert worden. Und zum anderen seien dort am Ende der Bauzeit die beiden Baupisten, bestehend aus verfestigtem Asphaltgranulat, statt abgetragen zu wer-

- 10 - den, einfach zurückgelassen und mit Erde überschüttet worden. Auch dies sei ei- ne klare Verletzung der Weisung des AWEL. Ebenfalls nicht entfernt, sondern im Erdreich zurückgelassen und vergraben worden seien zahlreiche Hart- bzw. Kanthölzer von 4 m Länge und 12 cm Stärke, acht Eisenstangen von je 1 m Län- ge, ein Kabel (samt Schutzohr) von 12 cm Dicke und 8 m Länge zur Speisung des Krans, mehrere kleinere Kabelschutzrohre, Reste und Brocken von Magerbeton, grössere Mengen an Vibrationsbeton, das ehemalige Fundament eines Krans und zahllose Plastik-, Styropor-, Gips-, Vlies- und andere Bauabfälle (act. 1 S. 26 f. Rz. 13.3 und Rz. 13.3.1 ff.). Im Bereich "Grünfläche Ost I" sei zum einen eine grosse Fläche angetroffen und ausgehoben worden, welche mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiert worden sei. Zum anderen habe sich dort erneut eine Sohle aus verfestigtem Asphalt von ca. 10 cm Stärke gefunden. Zudem sei direkt unter der Humusschicht auch ein al- tes Kabel zurückgelassen und verscharrt worden (act. 1 S. 42 Rz. 13.4). Im Bereich "Grünfläche Ost II + Süd" sei das Erdreich zwar nur stellenweise, aber dennoch in unzulässiger Weise mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiert worden. Mit Bezug auf die Verschmutzung des Erdreichs, d.h. auf die zurückgelassenen Teile der Baustelleninstallation, den vergrabenen Bauschutt etc., habe sich dieser Bereich indessen nicht von den übrigen Bereichen unterschieden. So sei man im Bereich der Ostfassade des Gebäudes A erneut auf ein Kranfundament gestos- sen. Entlang der Westfassade seien im Erdreich H- bzw. Doppel-T-Träger, diver- se Eisenstangen, Holzplanken, Ankerstangen und Elektrokabel gefunden worden (act. 1 S. 50 Rz. 13.5 und 13.5.1 ff.). Im Bereich der "Grünfläche Mitte" sei das Erdreich unter der Wiese schliesslich ebenfalls praktisch durchgehend in unzulässiger Weise mit hydraulischen Binde- mitteln stabilisiert worden (act. 1 S. 57 Rz. 13.6).

E. 3.1.2.2

Wie erwähnt, anerkennt die Beklagte, dass in gewissen Bereichen des Erdreichs in der Umgebung des D._____-Zentrums hydraulische Bindemittel enthalten war. Allerdings bestreitet sie den behaupteten Umfang des geltend ge- machten Werkmangels. So bestreitet die Beklagte, dass das Erdreich in den Ra-

- 11 - batten zwischen den "Parkplätzen Nord und Ost" sowie "zwischen den Gebäuden (C und D bzw. D und E)" praktisch durchgehend mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiert gewesen sei. Im Weiteren bestreitet sie, dass unter den Grünflächen nördlich und westlich des Gebäudes C ausgedehnte Bereiche mit hydraulischen Bindemitteln gefunden worden sein soll. Hinsichtlich der Bereiche "Grünfläche Ost I" und "Grünfläche Ost II + Süd" sowie "Grünfläche Mitte" bestreitet sie, dass das Erdreich überhaupt mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiert gewesen sei (act. 16 S. 5 f. Rz. 13-15 und 17, S. 7 f. Rz. 21 und 25, S. 8 Rz. 30). Im Übrigen anerkennt die Beklagte die technischen Resultate des Berichts der H._____ vom

E. 3.1.3

Würdigung

E. 3.1.3.1

Mit hydraulischen Bindemitteln stabilisiertes Erdreich 3.1.3.1.1. Es ist unbestritten, dass ein mit hydraulischen Bindemitteln versetz- tes Erdreich in den Bereichen "Parkplätze Nord und Ost", "zwischen den Gebäu- den", "Grünfläche Ost I", "Grünfläche Ost II + Süd" und "Grünfläche Mitte" eine Vertragsabweichung und damit einen Werkmangel darstellen würde, zumal der Einsatz von hydraulischen Bindemitteln in den genannten Bereichen unbestritte- nermassen gegen die Auflagen des AWEL verstossen würde. Es ist daher zu prüfen, ob der Klägerin der Beweis dafür gelingt, dass das Erd- reich in der Umgebung des D._____-Zentrums E._____ mit hydraulischen Binde- mitteln versetzt war. 3.1.3.1.2. Vorab ist darauf hinzuweisen, dass es sich beim Bericht der H._____ vom 7. Mai 2012 (act. 3/15) nicht um ein Beweismittel, sondern um eine reine Parteibehauptung handelt (statt vieler BGE 141 III 433, E. 2.6), weshalb die

- 12 - darin enthaltenen Ausführungen im Bestreitungsfalle zu beweisen wären. Wie er- wähnt, bestreitet die Beklagte die Ergebnisse der einzelnen Kernbohrungen nicht, sondern anerkennt die technischen Resultate, also die reine Feststellung der Bo- denbeschaffenheit ausdrücklich (act. 16 S. 4 Rz. 9). Das Resultat des Berichts der H._____, basierend auf den Kernbohrungen 1, 2, 3, 13, 15 und 20 (act. 3/15, Anhang 3), wonach das Erdreich im Bereich der "Parkplätze Nord" Dorosol ent- hielt, wird von der Beklagten denn auch nicht in Abrede gestellt. Vielmehr bestrei- tet sie die praktisch durchgehende Stabilisierung des Erdreichs mit hydraulischen Bindemitteln (act. 16 S. 5 Rz. 13). Damit ist erstellt, dass das Erdreich im Bereich "Parkplätze Nord" mit Dorosol sta- bilisiert war. Angesichts der (immerhin) sechs Bodenproben, welche in diesem Bereich an verschiedenen Stellen entnommen wurde, und welche unbestrittener- massen allesamt Dorosol enthielten, gilt zudem auch die durchgehende Stabilisie- rung als bewiesen. 3.1.3.1.3. Betreffend die übrigen Bereiche – einschliesslich des Bereichs "öst- lich des Gebäudes E", in welchem die Kernbohrung 6 vorgenommen wurde (siehe act. 3/15, Anhang 3) – lässt sich dem Bericht der H._____ vom 7. Mai 2012 in- dessen eine Versetzung mit hydraulischen Bindemitteln nicht entnehmen, ist darin doch lediglich von stabilisiertem Material – und nicht von Dorosol, wie im Bereich "Parkplätze Nord" – die Rede. Die bestrittene klägerische Behauptung bzw. Schlussfolgerung, wonach das gesamte übrige Erdreich mit hydraulischen Bin- demitteln stabilisiert gewesen sei, geht demnach nicht einmal aus dem betreffen- den Bericht der H._____ hervor. Auch den eingereichten Fotos lässt sich diesbe- züglich nichts entnehmen. Was die übrigen in der Klageschrift aufgelisteten Beweismittel – Zeugenaussagen und Gutachten – anbetrifft (act. 1 S. 16 f. und S. 25 f.), so sind diese als nicht formgerecht angeboten zu erachten. So lässt sich nämlich – ohne Eigeninterpre- tation des Gerichts – nicht eindeutig bestimmen, mit welchen Zeugen und mit welchem Gutachten, welche Tatsachen bewiesen werden sollen. Ein Beweisver- fahren fällt daher ausser Betracht. Kommt hinzu, dass sich mit einem Gutachten – sollte damit etwa die Bodenbeschaffenheit bewiesen werden – der behauptete

- 13 - Zustand angesichts dessen, dass die G._____ das Erdreich bereits abgetragen hat und keine Bodenproben vorhanden zu sein scheinen, nachträglich ohnehin nicht mehr feststellen lassen. Ein Gutachten zur Feststellung der Bodenbeschaf- fenheit wäre daher ohnehin ein untaugliches Beweismittel.

E. 3.1.3.2

Verschmutzung des Erdreichs 3.1.3.2.1. Es ist unbestritten, dass ein mit Bauabfällen verschmutztes Erdreich eine Vertragsabweichung und damit einen Werkmangel darstellen würde. Dies hält auch die Beklagte in zutreffender Weise so fest (act. 29 S. 6 Rz. 25). Die Klä- gerin wendet zwar ein, dass es sich bei einer Verschmutzung des Erdreichs um eine positive Vertragsverletzung handeln würde, weshalb die Bestimmungen von Art. 97 OR zur Anwendung gelangten (act. 25 S. 13 Rz. 32.1). Dabei verkennt die Klägerin allerdings, dass ein Werkmangel stets auch eine positive Vertragsverlet- zung darstellt, die gegenüber der Werkmängelhaftung lediglich subsidiären Cha- rakter hat. Folglich gelangt ohnehin die Mängelhaftung zur Anwendung (GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 2326). 3.1.3.2.2. Hinsichtlich des Bereichs "zwischen den Gebäuden" ist zu erwäh- nen, dass die Behauptung, wonach eine Asphaltsohle (westlich des Gebäudes C) sowie ein Kranfundament gefunden worden sei, angesichts der eingereichten Fo- tos (act. 3/22; act. 3/23), welche im Anschluss an die Tatsachenbehauptung formgerecht angeboten wurden, als bewiesen zu erachten ist. Gleiches gilt hin- sichtlich der im Erdreich zurückgelassenen Baupisten bzw. Gegenstände in den Bereichen "zwischen den Gebäuden", "Grünfläche Ost I" und "Grünfläche Ost II + Süd", geht dies doch aus den eingereichten Fotos, welche sich dieser Tatsachen- behauptung zuordnen lassen, eindeutig hervor. Selbst die Beklagte hielt in ihrer Duplik nicht mehr an ihrer anfänglichen Bestreitung (in der Klageantwort) fest. So führt sie hierzu nämlich lediglich noch aus, dass, sollte die F._____ die Ver- schmutzungen des Bodens durch zurückgelassene Teile der Baustelleninstallati- on bewusst und absichtlich getan haben, dies nicht der Beklagten angerechnet werden könne (act. 29 S. 7 f. Rz. 31).

- 14 -

E. 3.1.3.3

Recyclingstoff im Erdreich Schliesslich ist auch unbestritten, dass der Einbau von Recyclingstoffen im Bau- grund der Weisung des AWEL sowie der BUWAL-Richtlinie zuwiderläuft und da- mit ebenso einen Werkmangel darstellt (act. 16 S. 8 Rz. 26). Da die beiden zurückgelassenen Baupisten im Bereich "zwischen den Gebäuden" (siehe Erw. II.3.1.3.2.2.) unbestritten einen Recyclingstoff, nämlich Asphaltgranu- lat enthielten (act. 1 S. 64 Rz. 14.2; act. 16 S. 8 Rz. 26), gilt diesbezüglich der Werkmangel ebenso als bewiesen.

E. 3.1.4

Fazit Damit ist erstellt, dass das Erdreich im Bereich "Parkplätze Nord" durchgehend mit hydraulischen Bindemitteln (Dorosol) versetzt war. Im Weiteren gelingt der Klägerin der Beweis, dass das Erdreich in den von der Klägerin behaupteten Be- reichen "zwischen den Gebäuden", "Grünfläche Ost I" und Grünfläche Ost II + Süd" entsprechend verschmutzt war. Sodann ist erstellt, dass das Erdreich im Be- reich "zwischen den Gebäuden" aufgrund der beiden zurückgelassenen Baupis- ten Recyclingstoff (Asphaltgranulat) enthielt.

E. 3.2

Absichtlich (arglistig) verschwiegener Werkmangel

E. 3.2.1

Rechtliches

E. 3.2.1.1

Gemäss Art. 179 Abs. 3 SIA-Norm 118 haftet die Unternehmerin für absichtlich verschwiegene verdeckte Mängel. In Übereinstimmung mit Art. 370 Abs. 1 OR ist unter absichtlichem Verschweigen ein arglistiges Verschweigen zu verstehen (GAUCH/STÖCKLI, Kommentar zur SIA-Norm 118, 2. Aufl., Zü- rich/Basel/Genf 2017, Art. 179 N. 21). Nebst dem Vorliegen eines Mangels ist vo- rausgesetzt, dass die Unternehmerin diesen im Zeitpunkt der Ablieferung des Werks kennt und die Aufklärung der Bestellerin bewusst unterlässt. Das Ver- schweigen hat dabei gegen Treu und Glauben zu verstossen. Dies ist etwa dann gegeben, wenn die Unternehmerin nach den konkreten Umständen annehmen muss, die Bauherrin werde den Mangel oder dessen Tragweite (zunächst) nicht

- 15 - erkennen. Das Element der Arglistigkeit verlangt, dass die Verschweigung aus- serdem gegen Treu und Glauben verstösst. Ein absichtlich verschwiegener Man- gel, der als treuwidrig zu bezeichnen ist, liegt etwa dann vor, wenn eine Unter- nehmerin damit rechnen kann, dass die Bauherrin einen Mangel nicht wird erken- nen können (BGE 66 II 132, E. 6; GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 2093). Wurde das Werk in arbeitsteiliger Weise hergestellt, so ist der Unternehmerin eine absichtliche (arglistige) Verschweigung durch eine Hilfsperson dann anzurechnen, wenn diese bei der Ablieferung des Werkes mitwirkt oder gar anstelle der Unter- nehmerin handelt (GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 2097). Denn eine Generalun- ternehmerin hat sich das Verhalten seiner Subunternehmerin anrechnen zu las- sen, da die Subunternehmerin im Verhältnis zur Bauherrin eine Erfüllungsgehilfin ist, für dessen schädigendes Verhalten die Hauptunternehmerin der Bauherrin verantwortlich bleibt (BGE 116 II 305, E. 2c; GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 177). Für mangelhafte Arbeit der Subunternehmerin haftet die Hauptunternehmerin der Bauherrin kausal, das heisst verschuldensunabhängig. Soweit nämlich das Wan- delungs-, Minderungs- und Nachbesserungsrecht infrage stehen, kommt die Hilfspersonenhaftung denn auch nicht zur Anwendung (GAUCH/STÖCKLI, Kommen- tar, a.a.O., Art. 29 N. 6 und Art. 169 N. 17.2). GAUCH führt als einen Sonderfall un- ter anderem diejenige Situation an, in welcher eine Hilfsperson einer Unternehme- rin einen Werkmangel verschweigt, die bei der Ablieferung des Werks mitwirkt oder gar anstelle der Unternehmerin handelt (GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 2096 f.).

E. 3.2.1.2

Wird ein absichtlich (arglistig) verschwiegener verdeckter Mangel geltend gemacht, so liegt die Beweislast bei der Bauherrin (Urteil des Bundesge- richts 4A_97/2014 vom 26. Juni 2014, E. 4.1), und zwar in mehrfacher Hinsicht: Erstens, dass der Mangel der Bauherrin unbekannt ist. Zweitens, dass der Unter- nehmerin der Mangel bekannt ist, wobei dies auch dann der Fall sein kann, wenn sie nicht in allen Einzelheiten Bescheid weiss, oder die Unternehmerin sich ent- sprechender Erkenntnis bewusst verschliesst (Urteil des Bundesgerichts 4A_97/2014 vom 26. Juni 2014, E. 3.2). Drittens, dass die Unternehmerin der Bauherrin den Mangel bewusst, zumindest aber eventualvorsätzlich (und nicht

- 16 - bloss aus Nachlässigkeit) verschweigt (BGE 89 II 405/409, E. 2b). Und viertens, dass das Verschweigen der Unternehmerin gegen Treu und Glauben verstösst (BGE 66 II 132, E. 6; Urteil des Bundesgerichts 4A_619/2013 vom 20. Mai 2014, E. 5.3.3; GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 820 und 2093 ff.).

E. 3.2.2

Parteivorbringen

E. 3.2.2.1

Die Klägerin führt im Wesentlichen aus, dass es ebenso unglaubhaft wie unwahr sei, dass die Beklagte von der an unzulässigen Stellen erfolgten Sta- bilisierung wie auch der Verschmutzung keine Kenntnis gehabt haben soll. Denn die Bauleiter der Beklagten seien ständig vor Ort gewesen. Das Ausbringen und Einfräsen des hydraulischen Bindemittels sei damit unmittelbar vor den Augen der Beklagten erfolgt. Gleiches gelte ebenso für die Verschmutzung des Erdreichs. Dennoch sei die Beklagte dagegen nicht eingeschritten. Und ebenso wenig sei die Klägerin oder die Oberbauleitung von der Beklagten über diesen Vorgang in- formiert worden. Sodann hält die Klägerin dafür, dass sich die Beklagte das absichtliche (arglistige) Verschweigen ihrer Subunternehmerin (F._____) anrechnen lassen müsse, da diese bei der Ablieferung des Werks am 24. Juni 2005 mitgewirkt habe. Damals sei nämlich auch der Bauführer der Subunternehmerin, I._____, anwesend gewe- sen. Da I._____ auch an der Besprechung vom 27. Oktober 2004 teilgenommen habe, sei er damit auch über die Auflagen des AWEL bestens im Bilde gewesen (act. 25 S. 13 ff. Rz. 32.2.1 ff.).

E. 3.2.2.2

Die Beklagte dagegen führt im Wesentlichen aus, dass sie die Erd- arbeiten durch eine Subunternehmerin habe ausführen lassen. Sie habe sich da- her nur das Verhalten und Wissen von Hilfspersonen anrechnen zu lassen, die von ihr mit der Überwachung des Herstellungsprozesses oder der Prüfung des Werkes betraut gewesen seien. Die Kenntnis von Erfüllungsgehilfen, die sich ausschliesslich mit der Herstellung des Werkes befasst hätten, müsse sich die Beklagte dagegen nicht anrechnen lassen (act. 16 S. 9 f. Rz. 36 f.).

- 17 - Hinsichtlich der Verschmutzungen des Bodens durch zurückgelassene Teile der Baustelleninstallation führt die Beklagte sodann aus, dass es für sie nicht nach- vollziehbar sei, wie es dazu gekommen sein soll. Die Beklagte habe von den be- haupteten Mängeln nichts gewusst. Sollte die F._____ dies bewusst und absicht- lich getan haben, so habe sie dies jedenfalls auf eine Weise getan, dass die Be- klagte dies nicht festgestellt habe. Sie habe daher auch keine Mängel arglistig verschwiegen (act. 29 S. 7 f. Rz. 31).

E. 3.2.3

Würdigung Es kann offen bleiben, wer als Bauleitung tätig war bzw. wofür die eingesetzte Oberbauleitung zuständig war. Denn der Beklagten ist unabhängig dieser Frage ein absichtlich verschwiegener Mangel zuzurechnen, ist ihr doch das Wissen ihrer Erfüllungsgehilfin, nämlich der Subunternehmerin F._____, die sich ihrerseits die Handlungen ihrer Mitarbeitenden als Hilfspersonen entgegenhalten zu lassen hat, anzurechnen. Denn I._____ als Vertretung der F._____ wirkte unbestritten bei der Ablieferung des Werks mit und war bei dessen Ablieferung zugegen. Dabei konnte beim genannten Werkmangel – nämlich der Stabilisierung des Erdreichs mit Dorosol im Bereich "Parkplätze Nord" sowie der Verschmutzung des Erdreichs in den Bereichen "zwischen den Gebäuden", "Grünfläche Ost I" und Grünfläche Ost II + Süd" bzw. der Verwendung von Recyclingstoff (Asphaltgranulat) im Bereich "zwischen den Gebäuden", – welcher im Übrigen bereits aufgrund der vertragswidrigen Ausführung als treuwidrig zu bezeichnen ist – damit gerechnet werden, dass ihn die Klägerin nicht wird erkennen können. Aufgrund dieses treuwidrigen Verhaltens ist von einem absichtlich (arglistig) verschwiegenen Werkmangel auszugehen. Daran ändert auch eine eingesetzte Oberbauleitung bzw. Bauleitung nichts. Einerseits wurde nämlich von der Beklagten nicht geltend gemacht, dass die Oberbauleitung vom genannten Werkmangel gewusst haben soll. Und andererseits würde dadurch die Verantwortung der Beklagten auch nicht entfallen.

- 18 -

E. 3.3

Sofortige Mängelrüge Gemäss Art. 179 Abs. 1 SIA-Norm 118 haftet die Unternehmerin für verdeckte Mängel, d.h. für solche, welche die Bauherrin erst nach Ablauf der Garantiefrist entdeckt, sofern sie von der Bauherrin sofort nach der Entdeckung gerügt werden. Unterlässt die Bauherrin die sofortige Rüge eines entdeckten Mangels, so verwir- ken für diesen Werkmangel sämtliche Mängelrechte. Von der Verwirkung ausge- nommen bleiben aber die Rechte der Bauherrin für absichtlich (arglistig) ver- schwiegene Mängel (GAUCH/STÖCKLI, Kommentar, a.a.O., N. 2718). Da es sich vorliegend um einen absichtlich (arglistig) verschwiegenen Werkmangel handelt, kann von einer Verwirkung der Mängelrechte der Klägerin nicht gesprochen werden. Ohnehin hat die Klägerin unbestrittenermassen den betreffenden Werkmangel sofort nach dessen Entdeckung angezeigt.

E. 3.4

Recht auf Ersatzvornahme / Aufwendungsersatz

E. 3.4.1

Rechtliches

E. 3.4.1.1

Gemäss Art. 179 Abs. 2 Satz 3 SIA-Norm 118 stehen der Bauherrin bei Vorliegen eines verdeckten Werkmangels nach Abnahme des Werks be- stimmte Rechte gemäss Art. 169-171 SIA-Norm 118 zu. Die SIA-Norm 118 hat in Art. 169-171 die gesetzlichen Mängelrechte des Art. 368 OR (Wandelungs-, Min- derungs- und Nachbesserungsrecht sowie das Recht auf Ersatz des Mangelfol- geschadens) übernommen. Die Regelung in der SIA-Norm 118 weicht indessen insofern von der gesetzlichen Regelung ab, als sie die Wahlfreiheit der Bauherrin einschränkt, indem sie dem Nachbesserungsrecht den Vorrang gibt. Anders als nach Art. 368 OR hat die Bauherrin nach Art. 169 Abs. 1 SIA-Norm 118 daher zu- nächst einzig das Recht, von der Unternehmerin die Beseitigung des Mangels in- nerhalb einer angemessenen Frist zu verlangen (Art. 179 Abs. 2 SIA-Norm 118). Behebt die Unternehmerin binnen der ihr angesetzten Frist den gerügten Mangel in pflichtwidriger Weise nicht oder schlägt die Nachbesserung fehl, so stehen der Bauherrin die Mängelrechte gemäss Art. 169 Abs. 1 Ziffer 1 bis 3 SIA-Norm 118 als sekundäre Mängelrechte grundsätzlich zur freien Wahl (GAUCH, Werkvertrag,

- 19 - a.a.O., N. 2658 ff.). Auf eine Fristansetzung zur Mangelbehebung kann aber dann verzichtet werden, wenn sich die Unternehmerin ausdrücklich geweigert hat, eine Verbesserung vorzunehmen (Art. 169 Abs. 2 SIA-Norm 118; GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 2666 f.). Das Motiv der Verweigerung ist dabei irrelevant. Es genügt, dass die Unternehmerin das Vorliegen des Mangels oder seine Mängelhaftung strikte bestreitet (vgl. GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 1800).

E. 3.4.1.2

Die Bauherrin hat das Recht, die Mangelbehebung anstatt durch die Unternehmerin auch durch einen Dritten ausführen zu lassen oder selbst vorzu- nehmen, beides auf Kosten der Unternehmerin (Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1 SIA-Norm 118). Hierfür braucht weder eine richterliche Ermächtigung eingeholt oder der Un- ternehmerin die Ersatzvornahme zunächst angedroht zu werden. Dieser An- spruch auf Kostenersatz ist ein Aufwendungs-, nicht ein Schadenersatzanspruch, weshalb er auch nicht davon abhängt, ob die Unternehmerin ein Verschulden o- der eine Hilfspersonenhaftung trifft. Der Anspruch auf Aufwendungsersatz richtet sich auf Ersatz der Kosten, welche die Bauherrin nach pflichtgemässem Ermes- sen auf sich nimmt, um den vertragskonformen, also mängelfreien Zustand des Werks selber herbeizuführen oder durch einen Dritten herbeiführen zu lassen (Ur- teil des Handelsgerichts Zürich HG120064 vom 8. Mai 2014, E. 7.1; GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 1809 ff.; GAUCH/STÖCKLI, Kommentar, a.a.O., Art. 169 Rz. 17.1 ff.). Grundsätzlich umfasst er sämtliche Kosten, die der Bauherrin aus der Ersatzvornahme erforderlich ist. Doch besteht der Anspruch immer nur in den Schranken von Treu und Glauben. Er beschränkt sich auf den Ersatz der Kosten, die der Bauherrin unter Vermeidung unnötigen Aufwands nach pflichtgemässem Ermessen aufwendet, wobei es sich rechtfertigt, die Bauherrin mit einer gewissen Grosszügigkeit zu behandeln. Denn Kleinlichkeit ist nicht angesagt, wo doch die Unternehmerin die Ersatzvornahme ihres eigenen vertragswidrigen Verhaltens zuzuschreiben hat (GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., Rz. 871). Das Risiko von Mehr- kosten, die sich aus der Ersatzvornahme ergeben können, belastet somit die Un- ternehmerin (GAUCH, Werkvertrag, a.a.O., N. 1815).

- 20 -

E. 3.4.2

Parteivorbringen

E. 3.4.2.1

Die Klägerin bringt im Wesentlichen vor, dass die Beklagte den Vor- wurf des arglistig verschwiegenen Mangels zurückgewiesen habe. Da keine Eini- gung sowohl hinsichtlich des mit Dorosol versetzten Erdreichs als auch hinsicht- lich der Bodenverschmutzung habe erzielt werde können, sei die G._____ mit der Nachbesserung beauftragt worden (act. 1 S. 7 f. Rz. 10 ff. und S. 65 Rz. 15.3). Die Behebung des Mangels habe reine Baukosten in der Höhe von CHF 882'667.– (exkl. MwSt.) verursacht. Zu den reinen Baukosten hinzu komme ein auf diesen Kosten nach Art. 7 SIA-Ordnung 103 berechnetes Planerhonorar in der Höhe von CHF 162'312.–. Die Gesamtkosten für den Materialaushub und - ersatz würden aus den reinen Baukosten sowie dem darauf entfallenden Planer- honorar bestehen und beliefen sich somit auf CHF 1'044'979.– (exkl. MwSt.) bzw. CHF 1'128'577.30 (inkl. MwSt.), was der eingeklagten Forderung entspreche (act. 1 S. 66 Rz. 16).

E. 3.4.2.2

Die Beklagte stellt den von der Klägerin geltend gemachten Aufwand für die Mängelbehebungen – insbesondere die Baukosten sowie das Planerhono- rar, insbesondere deren Berechnung – gänzlich in Abrede. Hierzu bringt sie im Wesentlichen vor, dass selbst wenn ein solcher Aufwand entstanden sein sollte, dieser für die Mängelbehebung nicht erforderlich gewesen sei (act. 16 S. 10 Rz. 38 ff.).

E. 3.4.3

Würdigung

E. 3.4.3.1

Nachdem die Beklagte die Haftung hinsichtlich des mit Dorosol versetzten Erdreichs sowie der Verschmutzung des Erdreichs endgültig bestritten hatte (act. 1 S. 7 f. Rz. 9 ff. und S. 65 Rz. 15.3; act. 16 S. 4 f. Rz. 8 ff. und S. 8 Rz. 29), brauchte die Klägerin der Beklagten auch keine Frist zur Nachbesserung anzusetzen. Sodann war die Nachbesserung erforderlich. Es konnte der Beklagten nämlich nicht zugemutet werden, den betreffenden Werkmangel sowohl hinsichtlich des durchgehend versetzten Erdreichs mit Dorosol als auch hinsichtlich der

- 21 - Bodenverschmutzung nicht verbessern zu lassen. Die Beklagte bestreitet dies denn auch zurecht nicht. Die Klägerin war damit ohne Weiteres zur Ersatzvornahme berechtigt.

E. 3.4.3.2

Wie gesehen, will die Klägerin von der Beklagten die Gesamtkosten für den Materialaushub und -ersatz, bestehend aus den reinen Baukosten sowie dem darauf entfallenden Planerhonorar von CHF 1'044'979.– (exkl. MwSt.) bzw. CHF 1'128'577.30 (inkl. MwSt.), ersetzt haben. Diese Kosten richten sich auf die gesamte Umgebung des D._____-Geländes, wobei die erbrachten Leistungen in die einzelnen Bereiche "Parkplätze Nord", "Parkplätze Ost", "zwischen den Gebäuden", "Grünfläche Ost I", Grünfläche Ost. II + Süd" und "Grünfläche Mitte" aufgelistet wurden. Wie erwähnt, musste das durchgehend mit Dorosol versetzte Erdreich im Bereich "Parkplätze Nord" gänzlich ausgehoben und ersetzt werden, zumal der Werkmangel auch unbestrittenermassen einen Verstoss gegen die Auflagen des AWEL darstellte. Hinsichtlich des Bauschutts in den Bereichen "zwischen den Gebäuden", "Grünfläche Ost I" und "Grünfläche Ost II + Süd" ist anzumerken, dass der Klägerin eine genaue Aufstellung, wo sich der Bauschutt im Erdreich des entsprechenden Bereichs genau befunden hatte, nicht zugemutet werden kann. Dies zu verlangen und derart hohe Substantiierungsanforderungen zu stellen, ist nicht angebracht, zumal die Beklagte die erforderliche Nachbesserung nicht selber wahrnehmen wollte, obschon der Werkmangel in deren Verantwortung fällt. Hierfür hat denn nun auch die Beklagte das Risiko allfälliger Mehrkosten zu tragen. Angesichts der Menge des in unhaltbarer Weise vergrabenen Bauschutts war der vorgenommene Materialaushub und -ersatz auf jeden Fall angezeigt und gerechtfertigt. Zurecht bringt die Beklagte auch keinerlei Beanstandungen hinsichtlich der von der G._____ in Rechnung gestellten Aufwendungen vor. Auch ist nicht entscheidend, ob die Ersatzvornahme aufgrund der hydraulischen Bindemittel oder der Bodenverschmutzung erfolgt ist. Ohnehin wären durch die Bodenverschmutzung letztlich dieselben Arbeiten angefallen, war es doch auch nicht möglich, die im Verantwortungsbereich der Beklagten liegende Bodenverschmutzung ohne den gemachten Aushub festzustellen.

- 22 - Demgemäss sind die in Rechnung gestellten Leistungen der G._____ für die Bereiche "Parkplätze Nord", "zwischen den Gebäuden", "Grünfläche Ost I" und "Grünfläche Ost II + Süd" in der Höhe von insgesamt CHF 650'007.94 (exkl. MwSt.) bzw. CHF 702'008.60 (inkl. MwSt.) von der Beklagten zu ersetzen.

E. 3.4.3.3

Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die Fläche "östlich des Gebäudes E", in welcher stabilisiertes Material gefunden wurde, nicht ins Gewicht fällt, musste die entsprechende Fläche doch ohnehin aufgrund der Bodenverschmutzung nachgebessert werden.

E. 3.4.3.4

Bezüglich des Planerhonorars kann offen bleiben, ob dieses über- haupt zu erstatten wäre und wie sich dieses berechnen liesse. Da es die Klägerin nämlich unterlässt, eine genaue Aufschlüsselung der Planerleistungen in die ent- sprechenden Materialaushube der genannten Bereiche vorzunehmen, ist es dem Gericht denn auch nicht möglich, den anteilsmässigen Kostenersatz für die Planerleistungen – hinsichtlich der zurecht von der G._____ durchgeführten Mate- rialaushube – zu bestimmen.

E. 3.5

Verjährungseinrede Die Beklagte führt ins Treffen, dass allfällige Mängelrechte der Klägerin spätes- tens am 24. Juni 2010 bzw. gestützt auf die am 30. Juni 2005 erfolgte Abnahme des Gesamtwerks am 30. Juni 2010 verjährt seien (act. 29 S. 8 Rz. 33). Da allerdings gemäss Art. 180 Abs. 2 SIA-Norm 118 für absichtlich verschwiege- ne Mängel – wie vorliegend der Fall – die Verjährung erst am 30. Juni 2015 einge- treten wäre, und die Klageeinreichung bereits am 23. April 2015 erging, erübrigen sich hierzu weitere Ausführungen.

E. 3.6

Ergebnis Die Klägerin hat somit hinsichtlich der Verwendung von Dorosol im Bereich "Parkplätze Nord" sowie der Bodenverschmutzung in den Bereichen "zwischen den Gebäuden", in der "Grünfläche Ost I" und in der "Grünfläche Ost II + Süd" zurecht die G._____ mit der Mängelbeseitigung beauftragt. Ihr steht daher in

- 23 - diesem Umfang ein Kostenersatz in der Höhe von insgesamt CHF 650'007.94 (exkl. MwSt.) bzw. CHF 702'008.60 (inkl. MwSt.) zu, was rund 62 % der eingeklagten Forderung entspricht. Die Klage ist somit in diesem Umfang gutzuheissen, im weiter geltend gemachten Mehrbetrag indessen abzuweisen. 4. Verzugszinsen

E. 4

Juni 2013, E. 4.4; BRÖNNIMANN, in: Berner Kommentar, Zivilprozessordnung, Bd. 2, Bern 2012, Art. 152 N. 23; WILLISEGGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [HRSG.], Basler Kommentar, a.a.O., Art. 221 N. 31; LEUENBERGER, in: SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [HRSG.], Kommentar, a.a.O., Art. 221 N. 51). Ansonsten hat sich aus dem angebotenen Beweismittel eindeutig zu ergeben, welche Tatsachenbehauptung damit bewiesen werden soll. Es geht allerdings nicht an, einen ganzen Sachverhaltskomplex zu schildern und sich zum Beweis am Schluss dieser Behauptungen pauschal auf einen Stoss Akten oder eine An- zahl Zeugen zu berufen (LEUENBERGER, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖH- LER/LEUENBERGER [HRSG.], a.a.O., Art. 221 N. 51).

E. 4.1

Die Klägerin macht Schadenszins von 5 % seit der Abnahme (1. Juli 2005) geltend. Da allerdings vorliegend kein Schadenersatz, sondern ein Kosten- ersatz im Rahmen des Nachbesserungsrechts geltend gemacht wird, kommen folglich die Regeln zur Berechnung des Schadenszinses gar nicht erst zur An- wendung. Vielmehr besteht für den Kostenersatz zur Mängelbeseitigung eine Verzugszinspflicht. Bei Verträgen, auf welche die SIA-Norm 118 anwendbar ist, entsteht der Anspruch auf Kostenersatz mit Ablauf der Nachbesserungsfrist ge- mäss Art. 169 Ziff. 1 SIA-Norm 118 bzw. im Zeitpunkt, an welchen die Unterneh- merin auf eine Nachbesserung ausdrücklich verzichtet hat.

E. 4.2

Es ist unbestritten, dass sich die Beklagte geweigert hat, den be- haupteten Mangel zu beheben (act. 1 S. 8 f. Rz. 11.3 ff.; act. 1 S. 65 Rz. 15.3; act. 16 S. 8 Rz. 29). Wann und durch wen aber die Weigerung genau erfolgte, wurde nicht behauptet. Dies wäre aber bei der Bestimmung des Zeitpunkts der Verzugszinspflicht erforderlich gewesen. Aufgrund dessen ist – mangels ander- weitiger klägerischer Angaben – auf die Klageeinleitung am 23. April 2015 abzu- stellen. Folglich ist der zuzusprechende Betrag in der Höhe von CHF 702'008.60 seit 23. April 2015 mit 5 % zu verzinsen. 5. Kosten- und Entschädigungsfolgen 5.1. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte entsprechend kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 95 Abs. 1 ZPO; Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebühren- verordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem tatsächlichen Streitinte-

- 24 - resse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Der Streitwert beträgt vorliegend CHF 1'128'577.30. Unter Berücksichtigung von § 4 Abs. 1 und 2 GebVOG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 32'000.– festzusetzen. Sie ist ausgangsgemäss der Klä- gerin im Umfang von CHF 12'160.– und der Beklagten im Umfang von CHF 19'840.– aufzuerlegen und – soweit möglich – aus dem von der Klägerin ge- leisteten Kostenvorschuss zu beziehen. Im der Beklagten auferlegten Umfang von CHF 19'840.– wird der Klägerin das Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt (Art. 106 Abs. 1 ZPO; Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). 5.2. Die Höhe der Parteientschädigung ist nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 zu bemessen (AnwGebV; Art. 105 Abs. 2 ZPO). Grundlage ist auch hier der Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Bei einem Streitwert von 1'128'577.30 beträgt die Grundgebühr rund CHF 32'700.–. Sie ist mit der Begründung bzw. Beantwortung der Klage verdient und deckt auch den Aufwand für die Teilnahme an einer allfälligen Hauptverhand- lung ab. Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlung und für weitere notwen- dige Rechtsschriften wird ein Zuschlag von je höchstens der Hälfte der Grundge- bühr berechnet (§ 11 Abs. 1 und 2 AnwGebV i.V.m. § 4 Abs. 1 AnwGebV). Bei der Festsetzung der Parteientschädigung ist vorliegend zu berücksichtigen, dass eine Vergleichsverhandlung durchgeführt und eine zweite Rechtsschrift (Replik bzw. Duplik) sowie je eine Stellungnahme verfasst wurde. Dies führt in Anwen- dung von §§ 4 und 11 AnwGebV zu einer Parteientschädigung in der Höhe von CHF 45'780.–. Da die Klägerin zu 62 % obsiegt, ist ihr – in Verrechnung des der Beklagten zuzusprechenden Anteils von 38 % – eine Parteientschädigung von 24 %, d.h. CHF 11'000.–, zuzusprechen. Ist einer mehrwertsteuerpflichtigen Partei eine Parteientschädigung zuzuspre- chen, hat dies zufolge Möglichkeit des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen. Ist die anspruchsberechtigte Partei nicht im vol- len Umfange zum Abzug der Vorsteuer berechtigt, ist die Parteientschädigung um den entsprechenden Faktor anteilsmässig anzupassen. Solche aussergewöhnli- chen Umstände hat eine Partei zu behaupten und zu belegen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016, E. 4.5.; ZR 104 [2005] Nr. 76;

- 25 - SJZ 101 [2005] 531 ff.). Vorliegend verlangt die Beklagte eine Parteientschädi- gung zuzüglich Mehrwertsteuer (act. 1 S. 2), behauptet aber keine für die Zuspre- chung der Mehrwertsteuer erforderlichen aussergewöhnlichen Umstände. Daher ist der Beklagten die Parteientschädigung ohne Mehrwertsteuer zuzusprechen. Das Handelsgericht erkennt:

E. 7

Mai 2012 ausdrücklich (act. 16 S. 4 Rz. 9). Von der Beklagten gänzlich bestritten wird hingegen die Verschmutzung des Erd- reichs in den Bereichen "zwischen den Gebäuden", "Grünfläche Ost I" und "Grün- fläche Ost II + Süd" durch das angebliche Zurücklassen bzw. Vergraben diverser Teile der Baustelleninstallation sowie von Bauabfällen (act. 16 S. 6 f. Rz. 16, 18 und 20-23).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.