# ZH_HANDELSGERICHT HG200124 vom 10. Juli 2023

Zh Handelsgericht, 2023-07-10, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_handelsgericht_HG200124

FR: ZH_HANDELSGERICHT HG200124 du 10 juillet 2023

IT: ZH_HANDELSGERICHT HG200124 del 10 luglio 2023

## Erwägungen

E. 1

Zuständigkeit Die Beklagte hat ihren Sitz im Kanton Zürich und die Widerklage steht mit der Hauptklage in einem sachlichen Zusammenhang. Entsprechend ist die örtliche Zuständigkeit sowohl für die Haupt- als auch die Widerklage gegeben (Art. 31 ZPO und Art. 10 Abs. 1 lit. b ZPO sowie Art. 9 der streitgegenständlichen Werk- verträge [act. 3/3, S. 7, und act. 3/4/1, S. 6]; Art. 14 ZPO). Der Streitwert beträgt CHF 290'000.– (Art. 94 Abs. 1 ZPO). Die sachliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG. Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Handelsgerichts wird denn von den Parteien sowohl für die Haupt- als auch die Widerklage anerkannt (act. 1 Rz 2; act. 16 Rz 2; act. 26 Rz 2).

- 9 -

E. 1.1

Vertragsqualifikation/anwendbares Recht Durch den Werkvertrag verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung (Art. 363 OR). Die Klägerin wurde von der Beklagten damit betraut, für das Bauprojekt auf deren Grundstück zum einen Kunststofffenster zu beschaffen und in den zu erstellenden Wohnungen einzubauen und zum anderen Fenster aus Holz sowie Metall herzu- stellen und im Treppenhaus der Liegenschaft zu montieren. Die entsprechenden Verträge "Kunststoff" und "Holz/Metall" sind als Werkverträge im Sinne von Art. 363 ff. OR zu qualifizieren. Sie wurden denn von den Parteien auch ausdrück- lich so benannt (act. 3/3/1; act. 3/4/1). Damit ist die Klägerin verpflichtet, die in den Werkverträgen definierten Leistungen zu erbringen und die Beklagte hat der Klägerin hierfür den vereinbarten Werklohn zu bezahlen (Art. 363 Abs. 1 OR).

- 15 - Für beide Verträge wurden - was unbestritten ist - die Bestimmungen der SIA- Norm 118 "Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten" für anwendbar erklärt (act. 1 Rz 10; act. 16 Rz 46; act. 3/3 und act. 3/4/1, je Art. 1 Ziff. 5a). Mangels anderer Abrede kommen die Bestimmungen der aktuellen Ausgabe 2013 zur Anwendung (Gauch, Der Werkvertrag, 6. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2019, N 284).

E. 1.2

Werklohnforderungen Die Klägerin fordert noch offene Werklohnforderungen aus den Verträgen von CHF 113'900.– (Werkvertrag Kunststoff) und CHF 53'000.– (Werkvertrag Holz/Metall; act. 1 Rz 14). Die Beklagte bestreitet die behaupteten Ansprüche an sich nicht. Indes führt sie an, ihr seien zufolge mangelhafter und verzögerter Werkausführungen sowie der Verletzung von Abmahnungs- und Aufklärungs- pflichten Kosten aus Ersatzvornahmen entstanden und würden Schadenersatz- ansprüche (Mietzinsausfall, Verzögerungsschaden, Mehrkosten "Zinsen Baukre- dit", eigene Aufwendungen, Aufwendungen Rechtsvertretung) zustehen, welche die Klägerin zu ersetzen habe. Diese Kosten von insgesamt CHF 410'169.56 (CHF 358'123.22 zuzüglich CHF 52'046.34 [Verzugszinsen bis 4. Juli 2022]) sind gemäss der Beklagten "im Sinne einer Minderung zu berücksichtigen respektive von der Forderung der Klägerin in Abzug zu bringen", womit die Beklagte die For- derungen (sinngemäss) im Umfang der klägerischen Werklohnforderungen zur Verrechnung bringt (vgl. act. 16 Rz 65 f., 140 und 161 f.; act. 50 Rz 394 und 458 f.). So bleibt denn auch, wenn der Besteller vom Recht auf Ersatzvornahme im Sinne von Art. 366 Abs. 2 OR Gebrauch macht und die "Fortführung" des Werkes (Werkvollendung einschliesslich der Mängelbeseitigung) einem Zweitunternehmer übertragen wird, wovon vorliegend auszugehen ist (vgl. nachfolgend E.II.A.2.1.2.1. und 2.1.3.1.; BK-Koller, Art. 366 OR N 495), die vertragliche Vergü- tungspflicht gegenüber dem Unternehmer im gleichen Umfang fortbestehen, wie wenn das Werk durch den Unternehmer verbessert oder fortgeführt würde. Um- gekehrt erhält der Besteller aber gegenüber dem Unternehmer einen Anspruch auf Kostenersatz (BGE 126 III 230 E. 7a/aa; 141 III 257 E. 3.3), wobei dieser An- spruch allfällige Schadenersatzansprüche des Bestellers, die daneben bestehen können, nicht ausschliesst (Gauch, a.a.O., N 871). Damit sind die behaupteten

- 16 - noch offenen Werklohnforderungen ausgewiesen. Die Klägerin hat gegenüber der Beklagten grundsätzlich, mithin soweit keine Verrechnungsforderungen bestehen (vgl. nachfolgend E. II.A.2.), einen Anspruch aus den beiden Werkverträgen von total CHF 166'900.– (CHF 113'900.– + CHF 53'000.–).

E. 1.3

Verzögerungsschaden/Mehrleistungen

E. 1.3.1

Sachverhalt/Parteistandpunkte Die Klägerin fordert den Werkvertrag Kunststoff betreffend "Verzögerungsscha- den/Mehrleistungen" von CHF 12'277.80 (CHF 11'400.– exklusive Mehrwertsteu- er; act. 1 Rz 14 und 36). Sie machte in der Klagebegründung geltend, die Beklag- te habe, als sie anfangs September 2018 die optischen Konsequenzen der räum- lichen Anordnung der Stahlstützen und Hebeschiebetüren realisiert habe, einen sofortigen Montagestopp verordnet (act. 1 Rz 32). Aufgrund dieses kurzfristigen und mit sofortiger Wirkung verfügten Baustopps habe sie die von ihr für die Mon- tage der (Kunststoff-)Fenster und Hebeschiebetüren eingeplanten vier Monteure nicht einsetzen können und für vier Arbeitstage nach Hause schicken müssen. Den von ihr erlittenen und von der Beklagten zu verantwortenden "Arbeitsausfall" bezifferte die Klägerin bei einem Stundenansatz von CHF 95.– und einem Arbeits- tag von 7.50 Stunden mit CHF 11'400.– exklusive Mehrwertsteuer (act. 1 Rz 36). Die Beklagte bestritt in der Klageantwort die Ausführungen der Klägerin. Sie be- rief sich insbesondere darauf, dass abgesehen für die grossen Schiebefenster in Richtung I._____-strasse (recte: wohl F._____-strasse) kein Baustopp vorgelegen habe, vielmehr hätte die Klägerin problemlos weiterarbeiten können (act. 16 Rz 16, 50, 100 und 123). In der Replik berief sich die Klägerin dann darauf, ihr sei verboten worden, während der Versetzung der Stahlstützen weitere Fenster in "Richtung I._____-strasse" zu montieren (act. 43 Rz 26).

E. 1.3.2

Rechtliches Nach der SIA-Norm 118 kann im Einzelfall die Durchsetzung einer einseitigen Anordnung durch den Bauherrn einen Verstoss gegen dessen Mitwirkungsoblie- genheiten darstellen. So ist es dem Bauherr nicht bedingungslos gestattet, dem

- 17 - Unternehmer den zu bearbeitenden Baugrund nach Beginn der Arbeiten wieder zu entziehen oder ihm Weisungen über den Bauvorgang oder die Reihenfolge der Arbeiten zu erteilen. Geschieht solches ohne sachlichen Grund, gerät der Bauherr vielmehr in Gläubiger- bzw. Annahmeverzug. Das Verhalten löst die in Art. 94 Abs. 2 SIA-Norm 118 umschriebenen Rechtsfolgen aus. Zudem kommt auch beim Fest- bzw. Pauschalpreisunternehmer ein Anspruch auf Mehrvergütung in Betracht, sofern dem Unternehmer ein Mehraufwand entstanden ist (vgl. BGer 4A_507/2015 vom 19.02.2016, E. 3.4, und Gauch, a.a.O., N 1337 f.). Im Streitfall trägt der Unternehmer, der einen Mehrvergütungsanspruch geltend macht, die Beweislast für die tatsächlichen Anspruchsgrundlagen. Dabei gelten die zivilprozessualen Anforderungen an die Behauptungs- und Substanziierungs- last uneingeschränkt. Namentlich lassen es selbst allfällige Beweisschwierigkeiten nicht zu, dass der Unternehmer ohne nähere Anhaltspunkte Mehrforderungen in irgendeiner Höhe stellt. Anrechnen lassen muss sich der Unternehmer im Rah- men der Bemessung der Mehrvergütung insbesondere alle Einsparungen, die er beispielsweise durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft bewirken kann (vgl. Gauch, a.a.O., N 1337 und 1339).

E. 1.3.3

Würdigung Nachdem die pauschalen Behauptungen von vier Arbeitstagen für vier Arbeiter à 7.50 Stunden bestritten wurden, hat die behauptungs- und beweispflichtige Kläge- rin es unterlassen, in der Replik konkret darzulegen, weshalb die Monteure für vier Arbeitstage nach Hause geschickt werden mussten; dies namentlich, wenn ihr gemäss eigener Sachdarstellung lediglich verboten worden war, die Fenster "Richtung I._____strasse" einzubauen. Die Klägerin legt nicht dar, weshalb es ihr nicht möglich und zumutbar gewesen sein soll, durch Umdisponierung der auf der aktuellen Baustelle noch anstehenden Arbeiten oder allenfalls der Verlegung der Monteure auf eine andere Baustelle den von ihr geltend gemachten mehrtägigen Arbeitsausfall ganz oder teilweise zu vermeiden. Damit fehlt es mit Bezug auf die behaupteten Mehrleistungen an rechtsgenügenden Tatsachenbehauptungen. Der

- 18 - geltend gemachte Anspruch auf "Verzögerungsschaden/Mehrleistungen" ist ohne Weiterungen abzuweisen.

E. 1.4

Verzugszinsen

E. 1.4.1

Sachverhalt/Parteistandpunkte Die Klägerin hat der Beklagten am 13. Juni 2018 im Werkvertrag Kunststoff eine Akontorechnung (je inkl. Mehrwertsteuer) über CHF 56'100.– (act. 3/12), am 13. September 2018 im Werkvertrag Holz/Metall über CHF 17'490.– (act. 3/13) und am 1. Oktober 2019 wiederum im Werkvertrag Kunststoff über CHF 56'099.95 gestellt (act. 3/14). Die Schlussabrechnungen im Werkvertrag Kunst- stoff über CHF 70'077.80 (act. 3/16/1) und im Werkvertrag Holz/Metall über CHF 35'510.– (act. 3/16/2) datieren vom 8. Januar 2019 (act. 1 Rz 14; act. 16 Rz 65 ff.). Die Rechnung über CHF 56'100.– wurde bezahlt (act. 1 Rz 14; act. 16 Rz 65). Weitere Zahlungen hat die Beklagte nicht geleistet. Die Klägerin macht geltend, gemäss Art. 6 der beiden Werkverträge hätten Akon- tozahlungen bis zum Betrag von 90 % der geleisteten Arbeiten „nach SIA 118" erbracht werden sollen. Die Zahlungsfrist für die Akontorechnungen betrage 30 Tage sowie für die Schlussabrechnungen 60 Tage (act. 1 Rz 10 und 41). Die rest- lichen 10 % der Netto-Abrechnungssumme von CHF 22'300.– ("Kunststoff" CHF 17'000.– und "Holz/Metall" CHF 5'300.–) hätten innert 60 Tagen nach der Organisation der zugehörigen Garantiescheine vom 4. Dezember 2019 bezahlt werden müssen (act. 1 Rz 10). Entsprechend verlangt die Klägerin einen Ver- zugszins von 5 % gemäss Art. 102 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 104 Abs. 1 OR auf CHF 17'490.– ab dem 14. Oktober 2018, auf CHF 56'099.95 ab dem 1. November 2018, auf CHF 83'287.80 (CHF 35'510.– + CHF 70'077.80 ./. 10 % auf CHF 223'000.–) ab dem 7. Februar 2019 und auf CHF 22'300.– ab dem 11. April 2020 (act. 1 S. 2, Rechtsbegehren 1, und Rz 41). Die Klägerin macht geltend, ihre Arbeiten aus den beiden Werkverträgen am 18. Dezember 2018 beendet zu ha- ben, worauf am 8. Januar 2019 die Abnahme der Werke erfolgt sei. Gleichentags habe sie die beiden Schlussabrechnungen für die aus den beiden Werkverträgen erbrachten und noch nicht abgerechneten Leistungen im Restumfang von CHF

- 19 - 105'587.80 inklusive Mehrwertsteuer (CHF 70'077.80 "Holz/Metall" + CHF 35'510.– "Kunststoff") sowie die darin zusätzlich ausgewiesenen, bereits zuvor als Akontorechnungen verschickten, jedoch noch nicht bezahlten Rechnungsbeträge von CHF 17'490.– "Holz/Metall" und CHF 56'099.95 "Kunststoff", verschickt (act. 43 Rz 145 ff.). Die Beklagte bestreitet einen Anspruch der Klägerin auf Bezahlung von Akonto- rechnungen und auf Verzugszinsen (act. 16 Rz 157). Sie anerkennt zwar, dass die SIA-Norm 118 für anwendbar erklärt wurde (act. 16 Rz 46), beruft sich jedoch darauf, die Akontozahlungen seien nicht vorbehaltlos vorgesehen gewesen, son- dern lediglich "nach erbrachter Leistung". Solange die Leistungen mangelhaft sei- en, würden sie nicht als erbracht gelten (act. 16 Rz 47; act. 50 Rz 255). Sodann sei unter Art. 6 des Werkvertrags die Höhe der einzelnen Akontozahlungen nicht vereinbart worden. Vielmehr sei ausdrücklich festgehalten worden, dass beim Nichtausfüllen des Zahlungsplans durch den Unternehmer die Bauleitung über die Höhe der Anzahlungen entscheiden könne (act. 50 Rz 256). Gemäss der Beklag- ten fand denn nie eine Abnahme der Werke statt (act. 50 Rz 428 ff.).

E. 1.4.2

Rechtliches

E. 1.4.2.1

Vorbehältlich anderer Abreden hat der Besteller die Vergütung bei der Ablieferung des Werkes zu bezahlen (Art. 372 Abs. 1 OR). Die SIA-Norm 118 sieht bei Einheitspreisverträgen grundsätzlich einen Anspruch des Unternehmers auf monatliche Abschlagszahlungen vor (Art. 144 Abs. 1). In Gesamtpreisverträ- gen, worunter die Verträge mit einer Pauschalpreisabrede fallen (vgl. Art. 42 Abs. 2 SIA-Norm 118), sind die Abschlagszahlungen durch einen Teilzahlungsplan im Werkvertrag besonders zu regeln (Art. 147 SIA-Norm 118). Die SIA-Norm 118 selbst räumt dem Unternehmer bei Gesamtpreisverträgen somit keinen Anspruch auf Abschlagszahlungen ein. Vielmehr muss der Anspruch selbst als auch dessen Umfang und Höhe im Werkvertrag vereinbart werden (Schumacher/Monn, Kom- mentar zur SIA-Norm 118, Art. 147 N 4.2; Spiess/Huser, Handkommentar Norm SIA 118, Art. 147 N 5). Unter dem "Teilzahlungsplan" ist die von den Parteien vereinbarte Zahlungsordnung für die vorgesehenen Zahlungen zu verstehen (Schumacher/Monn, a.a.O., Art. 147 N 3.1). So sind in einer allfälligen Vereinba-

- 20 - rung nicht nur das Prinzip (der Anspruch des Unternehmers), sondern auch die Modalitäten der Zahlungen zu regeln. Das gilt auch für die Frage, ob die verein- barten Zahlungen zeitabhängig sind, indem der Besteller sie einfach zu festen Zahlungsterminen leisten muss (z.B. bei Vertragsabschluss), oder ob sie im Sinne von Abschlagszahlungen "nach Massgabe bereits erbrachter Leistungen", etwa nach Beendigung der Montage oder bei Lieferung auf die Baustelle anfallen sol- len. Im letzteren Fall bedarf es auch einer Vereinbarung darüber, wie die Zah- lungspflicht vom Leistungswert der Gesamtpreisposition abhängig sein soll (Schumacher/Monn, a.a.O., Art. 147 N 4.2.). Die Fälligkeit der einzelnen Zahlun- gen bestimmt sich nach dem "Teilzahlungsplan" (Schumacher/Monn, a.a.O., Art. 147 N 3.1). Fehlt eine entsprechende Vereinbarung, ist Art. 148 SIA-Norm 118 analog anzuwenden (Spiess/Huser, a.a.O., Art. 147 N 5). Nach dieser Norm wer- den die Abschlagszahlungen fällig, sobald das ordnungsgemäss abgefasste Zah- lungsbegehren bei der Bauleitung eingeht. Der Bauherr leistet fällige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen, sofern nicht in der Vertragsurkunde eine andere Zah- lungsfrist vereinbart ist. Nach Ablauf dieser Frist kann ihn der Unternehmer in Verzug setzen (Art. 190 Abs. 1 SIA-Norm 118). Der Ausdruck "Teilzahlungsplan" ist insofern ungenau, als Teilzahlungen nach gängigem Verständnis endgültiger Natur sind, also nicht auf Anrechnung an den umfangmässig erst später zu ermittelnden (gesamten) Vergütungsanspruch des Unternehmers erfolgen. Diese Terminologie schliesst indes nicht aus, dass der Besteller die im Zahlungsplan vorgesehenen Betreffnisse im Sinne von Akonto- zahlungen, das heisst "unter Vorbehalt einer definitiven Abrechnung" schuldet (Schumacher/Monn, a.a.O., Art. 147 N 4.2). Akontozahlungen kann der Unter- nehmer unabhängig davon fordern, ob er seine Leistung vertragsgemäss erbringt, insbesondere das Werk mängelfrei erstellt (Schumacher/Monn, a.a.O., Vorbem. Art. 144 N 1). Der Sicherung der Ansprüche des Bauherrn aus allfälligen Mängeln wie auch der Vertragserfüllung überhaupt dient für die Zeit bis zur Abnahme des Werkes der Anspruch auf den Rückbehalt nach Art. 149-152 und für die Zeit da- nach die Sicherheitsleistung nach Art. 181 oder 182 SIA-Norm 118. Das Recht des Bauherrn auf Rückbehalt und auf allfällige Sicherheiten ist in Gesamtpreisver-

- 21 - trägen ebenso wie die Abschlagszahlungen bzw. Akontozahlungen besonders zu regeln (Art. 151 SIA-Norm 118).

E. 1.4.2.2

Die Schlussabrechnung reicht der Unternehmer spätestens zwei Monate nach der Abnahme der Bauleitung ein (Art. 154 Abs. 1 SIA-Norm 118). Die Bau- leitung prüft die Schlussabrechnung innert Monatsfrist (Art. 154 Abs. 2 SIA-Norm 118). Mit dem Prüfungsbescheid der Bauleitung wird die durch die Schlussab- rechnung ermittelte Forderung des Unternehmers fällig (Art. 155 Abs. 1 SIA-Norm 118). Ist die Bauleitung säumig, kann ihr der Unternehmer eine Nachfrist von ei- nem Monat setzen, mit der Wirkung, dass nach Ablauf der Nachfrist die Schluss- abrechnung auch ohne Prüfungsbescheid der Bauleitung fällig wird (Art. 155 Abs. 2 SIA-Norm 118). Die Fälligkeit der Schlussabrechnung ist an die zusätzliche (un- geschriebene) Voraussetzung der Abnahme des Werkes geknüpft (Spiess/Huser, a.a.O., Art. 155 N 10). Damit beginnt die Prüfungsfrist der Bauleitung erst mit der Abnahme zu laufen (Spiess/Huser, a.a.O., Art. 154 N 4). Fällig werden auch sol- che Beträge, die nach dem Prüfungsbescheid noch bestritten sind, sofern sie sich nachträglich als geschuldet erweisen sollten. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Art. 152 für denjenigen Teil der Forderung, der den Rückbehalt des Bauherrn ausmacht (Art. 155 Abs. 1 SIA-Norm 118). Der rückbehaltene Betrag wird zur Zahlung fällig, wenn das Werk abgenommen ist, die Schlussabrechnung überge- ben und die Prüfungsfrist abgelaufen ist und die Sicherheit nach Art. 181 SIA- Norm 118 geleistet ist (Art. 152 Abs. 1 SIA-Norm 118). Die Sicherheit besteht in der Solidarbürgschaft einer namhaften Bank, Versicherungsgesellschaft oder mit Zustimmung des Bauherrn auch einer gewerblichen Organisation (Art. 181 Abs. 1 SIA-Norm 118). Der Haftungsbetrag des Bürgen bemisst sich nach der Total- summe der vom Bauherrn für das gesamte Werk zu leistenden Vergütungen jeder Art. Er beläuft sich auf 10 % dieser Summe (Art. 181 Abs. 2 SIA-Norm 118). Bis zur Fälligkeit ist der Rückbehalt nicht zu verzinsen (Art. 152 Abs. 3 SIA-Norm 118). Die Schlussabrechnung ist gemäss SIA-Norm 118, sofern im Werkvertrag nicht etwas anderes geregelt wurde, innert 30 Tagen nach dem Prüfungsbescheid der Bauleitung zu bezahlen (Art. 190 SIA-Norm 118).

- 22 -

E. 1.4.3

Würdigung

E. 1.4.3.1

Die Parteien haben einen Pauschalpreis vereinbart. Akontozahlungen wa- ren demnach in den Werkverträgen zu regeln. Die Parteien hielten diesbezüglich in beiden Werkverträgen unter Ziffer 6 (Zahlungsbedingungen) im Wesentlichen fest, dass Akontozahlungen bis zu 90 % der geleisteten Arbeit nach SIA 118 "ge- mäss separatem Zahlungsplan oder der nachfolgenden Aufstellung" zu leisten seien, wobei der in den Werkverträgen angeführte Zahlungsplan vom Unterneh- mer auszufüllen war. Im Werkvertrag "Holz/Metall" wurde sodann explizit festge- halten, dass bei Nichtausfüllen des Zahlungsplans die Bauleitung über die Höhe der Akontozahlungen entscheiden könne. Die Zahlungspläne wurden in beiden Verträgen nicht ausgefüllt (vgl. act. 3/3 S. 4 und act. 3/4/1 S. 3 f.). Unbestritten ist zwischen den Parteien, dass Akontozahlungen vereinbart wurden (act. 1 Rz 10 und 41; act. 16 Rz 47; act. 50 Rz 255). Der Einwand der Beklagten, dass die Leistungen als nicht erbracht gelten würden, solange sie mangelhaft sei- en, ist daher nicht zu hören, weil die Klägerin die Akontozahlungen unabhängig davon fordern kann, ob sie ihre Leistung mängelfrei erbracht hat oder nicht. Der Beklagten steht diesfalls auch kein Rückbehaltungsrecht im Sinne von Art. 82 OR zu (vgl. act. 50 Rz 257). Einig gehen die Parteien sodann darüber, dass sie Akon- tozahlungen "nach erbrachter Leistung" bis zu "90 % der geleisteten Arbeiten nach SIA 118" vereinbart haben. Hingegen haben es die Parteien unterlassen, die weiteren Zahlungsmodalitäten zu regeln. So fehlt eine Abmachung darüber, nach welchen erbrachten Leistungen wieviel vom Gesamtpreis akonto bezahlt werden muss. Die Werkverträge enthalten, da die Zahlungspläne nicht ausgefüllt wurden, keine diesbezüglichen Abreden und die Klägerin stellt auch keine Behauptungen dazu auf, dass die Parteien diesbezüglich etwas vereinbart hätten. Mangels Be- hauptungen der Klägerin darüber, was für Leistungen sie im Zeitpunkt, als sie die Akontozahlungen stellte, bereits erbracht hatte, kann hierfür auch nicht (in analo- ger Anwendung) auf Art. 145 SIA-Norm 118 abgestellt werden. Eine Prüfung, ob dies überhaupt zulässig wäre, kann unterbleiben. Aus dem Gesagten erhellt, dass der Klägerin kein Anspruch auf Verzugszinsen auf CHF 17'490.– ab dem 14. Oktober 2018 und auf CHF 56'099.95 ab dem 1. November 2018 zusteht.

- 23 - 1.4.3.2.1. Die Rechnungen über die noch nicht abgerechneten Leistungen aus den beiden Werkverträgen im Restumfang von CHF 105'587.80 inklusive Mehr- wertsteuer (CHF 70'077.80 "Holz/Metall" + CHF 35'510.– "Kunststoff") sowie die darin zusätzlich ausgewiesenen, bereits zuvor als Akontorechnungen verschick- ten, jedoch noch nicht bezahlten Rechnungsbeträge von CHF 17'490.– "Holz/Metall" und CHF 56'099.95 " Kunststoff", datieren vom 8. Januar 2019 (act. 3/16/1 und 3/16/2). Dabei handelte es sich um die Schlussabrechnungen gemäss Art. 154 SIA-Norm 118 (vgl. act. 43 Rz 47). Die Beklagte hat den Empfang der Rechnungen nicht bestritten. Umstritten ist hingegen der Zeitpunkt der Abnahme der Werke aus den Werkverträgen Holz/Metall und Kunststoff. 1.4.3.2.2.1. Die Klägerin macht geltend, die Abnahme (beider Werke) habe am

E. 1.4.3.3

Den Rückbehalt betreffend macht die Klägerin geltend, sie habe die von ihr am 4. Dezember 2019 unterzeichnete "Anmeldung Baugarantie aus Prämien- depot" der Beklagten zukommen lassen. Sie sei so vorgegangen, weil die Beklag- te die Garantie, da deren Beginn (9. Januar 2019) mehr als sechs Monate zu- rückgelegen habe, zusätzlich als Garantieempfängerin habe unterzeichnen müs- sen. Die Beklagte habe in der Anmeldung einseitige Korrekturen vorgenommen und diese erst am 10. Februar 2020 unterzeichnet. In der Folge habe die Beklagte

- 27 - die Anmeldung jedoch nicht - wie von ihr, der Klägerin, angezeigt - an die Haft- pflichtversicherin Mobiliar weitergeleitet. Es habe der Beklagten daher aufgrund ihrer eigenen Versäumnisse bislang kein Garantieschein ausgestellt werden kön- nen (act. 1 Rz 12). Die Beklagte bestreitet das Unterlassen der Weiterleitung nicht (act. 16 Rz 49 ff.). Damit hat die Beklagte die Ausstellung der Garantie über die Summe von CHF 23'527.75 (act. 3/9/1) eigenmächtig verhindert. Entsprechend war der Rückbehalt ebenfalls am 10. Februar 2020 zur Zahlung fällig (vgl. Art. 152 Abs. 1 SIA-Norm 118). Die geforderten Verzugszinsen ab dem 11. April 2020 auf CHF 22'300.– sind ausgewiesen.

E. 1.4.3.4

Die Höhe des von der Klägerin geltend gemachten Zinssatzes von 5 % wurde von der Beklagten nicht konkret bestritten (act. 1 Rz 41; act. 16 Rz 157), weshalb davon auszugehen ist.

E. 1.5

Fazit Die Klägerin hat gegen die Beklagte - vorbehältlich der Verrechnung mit den be- haupteten Gegenforderungen (vgl. nachfolgend E. II.A.2.) - einen Anspruch aus Werklohn im Umfang von CHF 166'900.– (CHF 113'900.– + CHF 53'000.–) nebst Zins von 5 % auf CHF 144'600.– ab dem 10. Februar 2020 und CHF 22'300.– ab dem 11. April 2020. 2. Gegenforderungen Beklagte

E. 1.10

insbesondere auf die zu verwendeten Materialen (Verglasungsart etc.). Die- se Tatsachen finden sich in der Auftragsbestätigung der Klägerin vom 18. Juli 2018, welche ebenfalls Bestandteil des Werkvertrages wurde (act. 3/3/2; act. 3/18/1+7). Entgegen den Ausführungen der Beklagten kann entsprechend nicht davon ausgegangen werden, dass die korrigierten Ausführungspläne des Archi- tekten in den betroffenen "Streitpunkten" ausführlicher seien als die Pläne vom 17. Juli 2018 (act. 50 Rz 218; act. 17/5). Zutreffend ist, dass im Werkvertrag als Bestandteil unter Ziffer 1.4. "Pläne" auch "9 Stk. Pläne A._____ vom 11.06.2018" angeführt werden. Diese Pläne waren jedoch selbst nach der Sachdarstellung der Beklagten im Zeitpunkt der Unterzeichnung des Werkvertrags nicht mehr aktuell (vgl. act. 16 Rz 41 f.). Bei dieser Sachlage ist gestützt auf das Vertrauensprinzip davon auszuge- hen, dass die Parteien die Ausführungspläne vom 17. Juli 2018 als verbindlich vereinbart haben. Die Klägerin durfte nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass die in der Auftragsbestätigung als definitiv bezeichneten Pläne vom 17. Juli 2018 massgebend waren. Die von den Parteien in diesem Zusammenhang offe- rierten Zeugen- und Parteibefragungen von J._____ und O._____, M._____, N._____, A._____ und L._____ (act. 1 Rz 17; act 43 Rz 42; act. 50 Rz 212 und 247) können unterbleiben. Aufgrund der Nähe der Personen entweder zur Kläge- rin oder zur Beklagten könnte zum Nachweis der massgebenden Pläne nicht ent- scheidend auf ihre Aussagen abgestellt werden. Zumal L._____ und O._____ an der Sitzung vom 15. Juli 2018 nachweislich nicht teilnahmen und auch nicht be- hauptet wird, sie seien bei der Unterzeichnung der Pläne anwesend gewesen. Unbestritten ist, dass die Masse der von Klägerin gelieferten Fenster den Plänen vom 17. Juli 2018 entsprachen. Die Klägerin hat vertragsgemässe Fenster hergestellt und mit der Montage begonnen. Folglich liess sich während der Werk-

- 37 - ausführung keine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung des Werkes bestimmt voraussehen bzw. eine solche lag entgegen den Behauptungen der Be- klagten nicht vor. 2.1.3.1.1.2. Zu grosse Spaltmasse Weiter beruft sich die Beklagte darauf, die Spaltmasse von den gelieferten Fens- tern zu den Wänden seien "massiv zu gross" gewesen (act. 50 Rz 240 f.). Hinge- gen führt die Beklagte selbst an, diese behaupteten Mängel nicht moniert zu ha- ben (act. 50 Rz 240 f.). Damit fehlt es mit Bezug auf diese behauptete Vertrags- abweichung an einer Fristansetzung der Beklagten an die Klägerin zur Abhilfe mit der Androhung, wonach im Unterlassungsfall die Verbesserung oder die Fortfüh- rung des Werkes auf Gefahr und Kosten des Unternehmers einem Dritten über- tragen werde (Art. 366 Abs. 2 OR). 2.1.3.1.2. Kosten Ersatzvornahme 2.1.3.1.2.1. Parteistandpunkte Die Beklagte machte in der Klageantwort geltend, die Ersatzvornahme habe CHF 37'382.65 gekostet (act. 16 Rz 57 und 76). Als Beweismittel offerierte sie die "Rechnung K._____ AG vom 20. Dezember 2018" (act. 3/36/4), die "definitive[n] Rechnungen K._____ AG 1 bis 3 inkl. Zahlungsnachweise" (act. 17/12) und die Parteibefragung der Beklagten (J._____ und O._____). Weiter listete die Beklagte in der Schadensübersicht unter Ziffer 2 "Holz/Metall-Fenster" was folgt auf: K._____ vom 20. Dezember 2018, Akontozahlung CHF 31'000.–, Rechnung 1 vom 1. November 2019 CHF 2'544.80 und Schlussabrechnung vom 1. November 2019 CHF 3'837.85 (act. 16 Rz 125). Die Klägerin bestritt die ihres Erachtens "unsubstanziiert" bzw. "pauschal" geltend gemachten Kosten, insbesondere "punkto Bestand, Notwendigkeit, Wirksamkeit und Angemessenheit" der dafür von der K._____ AG erbrachten Leistungen (act. 43 Rz 66, 83 und 120). In der Duplik führte die Beklagte an, es sei nicht nachvollziehbar, inwieweit die Rechnung der K._____ AG nicht korrekt sein solle. So seien beispielsweise keine zusätzlichen Fenster eingebaut worden, sondern lediglich die geplanten und von der Klägerin nicht korrekt erstellten und montierten Fenster hergestellt und eingebaut worden.

- 38 - Im Übrigen hätte sie eine überrissene Rechnung nicht bezahlt (act. 50 Rz 281). Sie habe die einzelnen Schadenspositionen nachvollziehbar aufgeführt und mit entsprechenden Belegen versehen (act. 50 Rz 392). Sie wiederholt die Auflistung in der Schadensübersicht gemäss der Klagebegründung unter Neuberechnung der Verzugszinsen (act. 50 Rz 394). 2.1.3.1.2.2. Rechtliches Die Behauptungs- und Beweislast für den Umfang der Kosten für die Ersatzvor- nahme obliegt - wie bereits dargelegt (vgl. vorne E. II.A.2.1.2.1.) - der Beklagten. Sie hat die angefallenen Kosten rechtsgenügend zu behaupten, wobei der Detail- lierungsgrad vom Bestreitungsverhalten der Gegenpartei abhängt (vgl. hierzu vorne E. I.5.1.). So kann vorerst für die angefallenen Kosten ein Pauschalbetrag geltend gemacht werden. Wird dieser Betrag jedoch von der Gegenseite bestrit- ten, obliegt es der behauptungsbelasteten Partei, damit vorliegend der Beklagten, detailliert darzulegen, welche Arbeiten geleistet und ein wie hoher Stundenansatz hierfür verrechnet wurde. Es muss dargelegt werden, was für Materialien (Werk- stoffe, Equipment etc.) geliefert und benutzt wurden und wieviel dafür fakturiert wurde. Weitere Auslagen wie Fahrkosten etc. sind ebenfalls anzuführen. Nur so können der Umfang, die Notwendigkeit sowie die Angemessenheit der behaupte- ten Kosten überprüft werden. Die Behauptungen und die Bezeichnung der einzelnen Beweismittel zu den be- haupteten Tatsachen müssen gemäss Art. 221 Abs. 1 lit. d und e ZPO in der Klage enthalten sei. Zweck dieses Erfordernisses ist, dass einerseits das Gericht erkennen kann, auf welche Tatsachen sich die Klägerin (bzw. die Beklagte hin- sichtlich einer Gegenforderung) stützt und womit sie diese beweisen will, und dass andererseits die Gegenpartei weiss, gegen welche konkreten Behauptungen sie sich verteidigen muss (Art. 222 ZPO; BGE 144 III 54 E. 4.1.3.3; BGer 4A_377/2021 vom 29.06.2022, E. 3.2 m.H.). Der Behauptungs- und Substanziie- rungslast ist somit grundsätzlich in den Rechtsschriften nachzukommen. Der pau- schale Verweis auf Beilagen genügt in der Regel nicht (BGE 147 III 440 E. 5.3). Es ist weder am Gericht noch an der Gegenpartei, die Sachdarstellung aus den Beilagen zusammenzusuchen und danach zu forschen, ob sich aus den Beilagen

- 39 - etwas zu Gunsten der behauptungsbelasteten Partei ableiten lässt. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht ausnahmsweise zulässig sein kann, seinen Behaup- tungs- bzw. Substanziierungsobliegenheiten durch Verweis auf eine Beilage nachzukommen, namentlich etwa für Abrechnungen oder Kontoaufstellungen. Gemäss gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichts ist, wenn Tatsachen in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen in einer Rechtsschrift behauptet werden und für Einzelheiten auf eine Beilage verwiesen wird, zu prüfen, ob die Gegenpar- tei und das Gericht damit die notwendigen Informationen in einer Art erhalten, die eine Übernahme in die Rechtsschrift als blossen Leerlauf erscheinen lässt, oder ob der Verweis ungenügend ist, weil die nötigen Informationen in den Beilagen nicht eindeutig und vollständig enthalten sind oder aber daraus zusammenge- sucht werden müssten. Es genügt somit nicht, dass in den Beilagen die verlang- ten Informationen in irgendeiner Form vorhanden sind. Es muss auch ein prob- lemloser Zugriff darauf gewährleistet sein, und es darf kein Interpretationsspiel- raum bestehen. Der entsprechende Verweis in der Rechtsschrift muss spezifisch ein bestimmtes Aktenstück nennen und aus dem Verweis muss selbst klar wer- den, welche Teile des Aktenstücks als Parteibehauptung gelten sollen. Ein prob- lemloser Zugriff ist gewährleistet, wenn eine Beilage selbsterklärend ist und ge- nau die verlangten (beziehungsweise in der Rechtsschrift bezeichneten) Informa- tionen enthält. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, kann ein Verweis nur genügen, wenn die Beilage in der Rechtsschrift derart konkretisiert und erläutert wird, dass die Informationen ohne weiteres zugänglich werden und nicht interpre- tiert und zusammengesucht werden müssen (BGer 5A_822/2022 vom 14.03.2023, E. 6.3.2.2 m.H. auf BGE 144 III 519 E. 5.2.1.2 und BGer 4A_415/2021 vom 18.03.2022, E. 5.4 m.H.). Behauptet demnach die Klägerin in ihren Rechtsschriften einen geschuldeten Betrag und verweist dafür rechtsgenüg- lich auf eine beiliegende Rechnung oder eine detaillierte Abrechnung, kann von der Beklagten verlangt werden, dass sie präzise die Positionen der Rechnung o- der die Punkte der Abrechnung bezeichnet, die sie bestreitet. Andernfalls die Rechnung oder die Abrechnung als nicht hinreichend bestritten und damit als an- erkannt gilt (vgl. BGE 144 III 519 E. 5.2.2.3; BGer 4A_415/2022 vom 18.03.2022, E. 5.3). An dieser bundesgerichtlichen Praxis hat der von der Beklagten angeru-

- 40 - fene Entscheid 4A_412/2019 vom 27.04.2020, Erwägung 7.4.2.2., nichts geändert (act. 50 Rz 343). 2.1.3.1.2.3. Würdigung Die Beklagte behauptete in der Klageantwort die Ersatzvornahme habe total CHF 37'382.65 gekostet, ohne jedoch auszuführen, wofür (Arbeiten und Materia- lien) sie die Summe bezahlt hat (act. 16 Rz 57, 76 und 125). Ausführungen hierzu machte die Beklagte auch in der Duplik nicht, nachdem die Klägerin in der Replik die pauschal geltend gemachten Kosten bestritten hatte (act. 43 Rz 66, 83 und 120). Vielmehr begnügte sich die Beklagte mit der Ausführung, dass nicht nach- vollziehbar sei, inwieweit die Rechnung der K._____ AG nicht korrekt sein solle. Es seien beispielsweise keine zusätzlichen Fenster eingebaut worden, sondern lediglich die geplanten und von der Klägerin nicht korrekt erstellten und montier- ten Fenster hergestellt und eingebaut worden und im Übrigen hätte sie eine über- rissene Rechnung nicht bezahlt (act. 50 Rz 281). Damit hat es die Beklagte je- doch schon unterlassen, die rechtserheblichen Tatsachen in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen in den Rechtsschriften zu behaupten. Werden die Behaup- tungen noch als rechtsgenügend angesehen, fehlt es im Weiteren an einem kla- ren Verweis auf eine Beilage für die Einzelheiten. In der Klagebegründung wurden zwar die Rechnungen aufgelistet, doch fehlt ein Hinweis darauf, dass betreffend der konkret geleisteten Arbeiten und gelieferten bzw. verwendeten Materialien auf diese Rechnungen verwiesen wird (vgl. act. 16 Rz 125 sowie Rz 57 und 76, wo die Rechnungen nur als Beweismittel offeriert werden). Ein dahingehender klarer Verweis kann auch den Ausführungen der Beklagten in der Duplik nicht entnom- men werden (vgl. act. 50 Rz 281). Sodann ist nicht klar, auf welche "Rechnung" sich die Ausführungen beziehen sollen. Selbst wenn man somit noch von einem rechtsgenügenden Verweis ausgehen würde, sind die Beilagen der Beklagten bzw. die bezeichneten Beweismittel nicht selbsterklärend. So lautet die von der Beklagten als Rechnung bezeichnete "Auftragsbestätigung Nr. A18-1847-2" für die Treppenhausfenster vom 20. Dezember 2018 über einen Betrag von CHF 36'394.75 (inkl. Mehrwertsteuer; act. 3/36/4). Die Rechnung Nr. R18-1847-2 vom 1. November 2019 beträgt hingegen CHF 34'837.85 (act. 17/12). Die Beklag-

- 41 - te erläutert nicht, woher die Differenz rührt. Mutmassungen hierüber sind weder vom Gericht noch der Gegenpartei anzustellen. Sodann bezieht sich die Rech- nung der K._____ AG vom 1. November 2019 über CHF 2'544.80 offensichtlich auf zwei Fenster im "EG Treppenhaus" und im "UG Keller" (act. 3/36/4). Diese Fenster waren nicht in der Auftragsbestätigung vom 20. Dezember 2018 enthal- ten. Es ist nicht ersichtlich und wird von der Beklagten auch nicht erläutert, inwie- fern die zwei Fenster im Zusammenhang mit den von der Klägerin angeblich mit falscher Blende gelieferten Treppenhausfenster standen. Aus dem Gesagten er- hellt, dass die Beklagte die aus der Ersatzvornahme herrührenden Kosten nicht rechtsgenügend behauptet hat. 2.1.3.1.3. Fazit Zusammenfassend ist festzuhalten, dass eine nicht vertragsgemässe Lieferung der Treppenhausfenster nicht erstellt ist. Mit Bezug auf die angeblich zu grossen Spaltmasse hat die Beklagte der Klägerin keine Ersatzvornahme angedroht. So- dann hat die Beklagte die behaupteten Kosten für die Ersatzvornahme nicht rechtsgenügend dargelegt. Entsprechend hat sie keinen Anspruch auf Ersatz von CHF 37'382.65 (act. 16 Rz 125; act. 50 Rz 392 und 394).

E. 2

Widerklage

E. 2.1

Parteistandpunkte Die Beklagte macht geltend, da die Fenster nicht vertragsgemäss geliefert und montiert worden seien, mithin nicht passgenau gewesen seien, habe zu viel ge-

- 63 - dämmt und geschäumt werden müssen. Ferner seien die Fenster teilweise vor die Kragplatten montiert worden, weshalb zahlreiche Kältebrücken existieren würden (vgl. act. 16 Rz 175 und 176; act. 50 Rz 494). Die K._____ AG habe nicht alle von der C._____ AG in ihrem Gutachten festgestellten Mängel beheben können (act. 16 Rz 168). Zufolge der mangelhaften bzw. nicht vertragsgemässen Leistung der Klägerin würden daher die vertraglich vereinbarten (namentlich gemäss bauphy- sikalischem und bauakustischem Konzept der C._____ AG vom 24. April 2018; act. 17/8) und gesetzlich vorgeschriebenen Schallschutzwerte nicht eingehalten (Reduktion um 26 bis 29 Dezibel anstatt 32 Dezibel; vgl. act. 50 Rz 360, 498 und 500), liege eine mangelhafte Wärmeisolation vor und sei mit Feuchtigkeitsproble- men (Schimmelbildung) zu rechnen (act. 16 Rz 175 f.). Der Unternehmer hafte dafür, dass sein Werk keine Mängel aufweise. Aufgrund der vorhandenen Mängel bei den Fenstern respektive der Dämmung und den Kältebrücken weise die Lie- genschaft einen Minderwert auf ("Differenz Verkehrswert mit und ohne Mangel") und die Vergütung sei - zusätzlich zu den geltend gemachten Kosten der Ersatz- vornahme - herabzusetzen bzw. die Klägerin zu verpflichten, ihr den Betrag zu- rückzubezahlen. Dabei sei der Wert der mängelfrei gedachten mit dem Wert der mangelhaften erstellten Liegenschaft zu vergleichen. Die Vergütung werde um so viel Prozente herabgesetzt, als die Liegenschaft prozentual weniger wert sei (act. 50 Rz 516 ff.). Ferner beruft sich die Beklagte darauf, dass die Liegenschaft zu- folge der erwähnten Mängel einen merkantilen Minderwert aufweise (act. 16 Rz 170; act. 50 Rz 512). Sodann macht die Beklagte geltend, sie habe aufgrund der schlechten Lärm- und Wärmedämmung Einbussen bei den Mietzins- einnahmen akzeptieren müssen (act. 50 Rz 498 und 512). Die Klägerin bestreitet, dass die von der Beklagten geltend gemachten Schäden aufgrund angeblich fehlerhafter Fensterrahmen oder nicht fachmännischer Mon- tage bestehen würden. Von einem minderwertigen Werkvertragsobjekt könne kei- ne Rede sein (act. 16 Rz 21). Sie bestreitet, dass aktuell Mängel beim Schall, der Isolation sowie "wohl in Zukunft" auch bei der Feuchtigkeit aufgrund der angeblich fehlerhaften Fensterrahmen oder deren angeblich nicht fachmännischen Montage existieren würden (vgl. act. 26 Rz 21). Gemäss der Klägerin bezieht sich die von ihr geschuldete Massanfertigung auf die zwischen den Vertragsparteien in den

- 64 - erstellten Werkverträgen vereinbarten und vom Architekten der Klägerin kontrol- lierten Masse. Diese so bestellten Fenster und Schiebetüren würden die in den Werkverträgen ausdrücklich geregelten Wärme-, Dämm- und Schallschutzwerte ohne weiteres einhalten (act. 54 Rz 221). Die Klägerin bestreitet, dass die Einhal- tung der Standards gemäss dem Konzept der C._____ AG Vertragsbestandteil des Werkvertrags Kunststoff sei (act. 26 Rz 15 f.; act. 54 Rz 34 und 90). Im Werk- vertrag Holz/Metall werde sodann nur ein "Bauphysikalischer Bericht C._____" erwähnt, ohne dass klar werde und damit auch bestritten werden müsse, dass damit das Konzept vom 24. April 2018 gemeint sei (act. 26 Rz 17; act. 54 Rz 94). Ein Schadenersatzanspruch der Beklagten ist für die Klägerin denn nicht ersicht- lich; ebenso wenig wie Ansprüche gestützt auf die Mängelrechte (act. 54 Rz 220). Sodann beruft sich die Klägerin darauf, dass gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung ein merkantiler Minderwert nur gegeben sei, wenn die Liegen- schaft verkauft werde (act. 26 Rz 22 ff.). Die Klägerin bestreitet, dass die Mieten bei konformer Ausführung "wesentlich höher" gewesen wären (act. 54 Rz 219).

E. 2.1.1

Sachverhalt/Parteistandpunkte Die Klägerin hatte gemäss dem Werkvertrag Holz/Metall Fenster für das Trep- penhaus und ein Türelement herzustellen und zu montieren. Unbestritten ist die mängelfreie Herstellung und Montage der Hauseingangstüre (unterstes Fens- terelement; act. 16 Rz 74). Mit E-Mail vom 24. Oktober 2018 von L._____, dem von der Beklagten beauftrag- ten Architekten, an A._____ und M._____ wurde die Klägerin aufgefordert, eine Qualitätskontrolle gemäss Werkvertrag für die Treppenhausverglasungen vorzu-

- 28 - nehmen. Es wurde darum gebeten, zu kontrollieren, ob die montierten Treppen- hausverglasungen mit den "Ausführungsbestätigungen (9 Seiten) im Anhang vom

E. 2.1.2

Rechtliches

E. 2.1.2.1

Mangelhafte Werkausführung Gemäss Art. 366 Abs. 2 OR kann der Bestellter eine angemessene Frist zur Ab- hilfe ansetzen mit der Androhung, dass im Unterlassungsfall die Verbesserung oder die Fortführung des Werkes auf Gefahr und Kosten des Unternehmers ei- nem Dritten übertragen werden, wenn sich bereits während der Ausführung des Werkes eine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung durch Verschul- den des Unternehmers bestimmt voraussehen lässt. Nach der Vollendung oder gar der Ablieferung des vollendeten Werkes findet Art. 366 Abs. 2 OR keine An- wendung mehr (vgl. Gauch, a.a.O., N 874). Da die Art. 165 ff. SIA-Norm 118 die vertragliche Haftung des Unternehmers für ein mängelfreies, vollendetes Werk regeln, steht dem Bauherrn das Recht auf Ersatzvornahme nach Art. 366 Abs. 2 OR auch im Anwendungsbereich der SIA-Norm 118 zu (vgl. Gauch/Stöckli, a.a.O., Vorb. 165-171 N 4; Spiess/Huser, a.a.O., Art. 165 N 7). Vollendet ist das Werk, sobald sämtliche Leistungen, die der betreffende Unternehmer schuldet, erbracht sind. Auf die Mängelfreiheit des Werkes kommt es für die Vollendung nicht an (BGer 4A_298/2019 E. 6.1 m.H.). Welche Arbeiten im Einzelfall geschul- det (und deshalb zur Vollendung des Werkes auszuführen) sind, bestimmt sich nach dem Inhalt des Werkvertrags (Gauch/Stöckli, a.a.O., Art. 157 N 2.3). Eine Ersatzvornahme nach Art. 366 Abs. 2 OR ist unter drei Voraussetzungen zu- lässig (Gauch, a.a.O., N 872 ff.): - Während (nach Beginn, jedoch vor der Vollendung) der Werkausführung lässt sich eine mangelhafte oder sonst vertragswidrige Erstellung bestimmt vo- raussehen. Eine mangelhafte Erstellung ist voraussehbar, wenn das vollendete

- 30 - Werk bei seiner Ablieferung voraussichtlich einen Werkmangel aufweisen wird. Ein Werk ist mangelhaft, wenn ihm eine vertraglich zugesicherte oder nach dem Vertrauensprinzip vorausgesetzte Eigenschaft fehlt (Gauch, a.a.O., N 1434). - Der Unternehmer hat die voraussehbare mangelhafte oder sonst vertrags- widrige Werkerstellung verschuldet. Es genügt, dass den Besteller an der Entste- hung des Mangels kein Selbstverschulden i.S.v. Art. 369 OR trifft. - Der Besteller hat dem Unternehmer eine angemessene Frist zur Abhilfe an- gesetzt, verbunden mit der Androhung der Ersatzvornahme. Trotz angedrohter Ersatzvornahme war die Ansetzung der Frist erfolglos. Wie bereits angeführt (vgl. vorne E. II.A.1.2.), bleibt die vertragliche Vergütungs- pflicht des Bestellers gegenüber dem Unternehmer im gleichen Umfang fortbe- stehen, wie wenn das Werk durch den Unternehmer verbessert oder fortgeführt würde, wenn der Besteller von seinem Recht auf Ersatzvornahme Gebrauch macht. Umgekehrt wird jedoch der Unternehmer verpflichtet, dem Besteller die Kosten der Ersatzvornahme zu ersetzen. Der Anspruch richtet sich auf Ersatz der Kosten, die der Bauherr unter Vermeidung unnötigen Aufwandes nach pflichtge- mässem Ermessen (als vernünftig und wirtschaftlich Handelnder) auf sich nimmt, um den vertragskonformen Zustand des Werkes durch den Dritten herbeizuführen (Gauch, a.a.O., N 871). Vorliegend obliegt die Behauptungs- und Beweislast bezüglich des Werkmangels, der Fristansetzung zur Abhilfe unter Androhung der Ersatzvornahme sowie des Umfangs der Kosten der Ersatzvornahme der Beklagten, welche Ersatzansprüche aus der mangelhaften Erstellung des Werkes ableitet (Art. 8 ZGB). Die Beweis- lastumkehr von Art. 174 Abs. 3 SIA-Norm 118 findet keine Anwendung, da der behauptete Mangel nicht während der Rügefrist gerügt wird, welche erst mit der Abnahme des Werkes (Art. 172 Abs. 2 SIA-Norm 118) und damit nach dessen Vollendung zu laufen beginnt (vgl. Art. 157 Abs. 1 SIA-Norm 118).

- 31 -

E. 2.1.2.2

Schadenersatz Der Anspruch des Bestellers auf Kostenersatz gemäss Art. 366 Abs. 2 OR schliesst allfällige Schadenersatzansprüche des Bestellers, die daneben bestehen können, nicht aus (Gauch, a.a.O., N 871). Voraussetzung für die Geltendma- chung eines Schadenersatzanspruches nach Art. 97 OR ist eine Vertragsverlet- zung. Sie umfasst die Nichterfüllung einer Pflicht, aber auch die positive Vertrags- verletzung. Die positive Vertragsverletzung kann auch die Verletzung einer Ne- benpflicht sein (BGer 4A_610/2017 vom 29.05.2018, E. 5.2.1 m.H. auf die Literatur). Weite- re Voraussetzung ist ein Schaden, der durch die Vertragsverletzung verursacht wurde (vgl. BSK OR I-Wiegand, Art. 97 N 38 m.H. auf die einschlägige Recht- sprechung und Literatur). Sodann muss ein natürlicher und adäquater Kausalzu- sammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden bestehen. Die natürliche Kausalität ist gegeben, wenn ein Handeln Ursache im Sinn einer condi- tio sine qua non für den Eintritt eines Schadens ist (BGE 132 III 715 E. 2.2). Eine natürlich kausale Handlung ist rechtlich aber nur dann relevant, wenn sie zusätz- lich auch die Kriterien der adäquaten Kausalität erfüllt. Die schädigende Handlung muss nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfah- rung geeignet sein, den entstandenen Schaden herbeizuführen (BGE 142 III 433 E. 4.5; BSK OR I-Wiegand, Art. 97 N 41). Weitere Voraussetzung der vertragli- chen Haftung ist ein Verschulden, welches vermutet wird. Vorliegend hat nach Art. 8 ZGB die Beklagte die Vertragsverletzung, den einge- tretenen Schaden sowie den (natürlichen und adäquaten) Kausalzusammenhang zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden zu beweisen, wobei nur der natürliche und nicht der adäquate Kausalzusammenhang eine Tatfrage bildet. Der Klägerin steht der Beweis offen, dass sie kein Verschulden trifft (vgl. BGer 4A_610/2017 vom 29.05.2018, E. 5.1).

- 32 -

E. 2.1.3

Würdigung

E. 2.1.3.1

Anspruch gestützt auf mangelhafte Werkausführung Die Klägerin hatte im Zeitpunkt der Aufforderung zur Qualitätsprüfung und der Fristansetzung zur Unterbreitung eines Lösungsvorschlages unter Androhung der Ersatzvornahme die Treppenhausfenster zwar hergestellt, jedoch noch nicht fertig montiert (vgl. vorne E. II.A.2.1.1.). Das Werk gemäss dem Werkvertrag Holz/Metall war somit noch nicht vollendet, weshalb Art. 366 Abs. 2 OR zur An- wendung gelangt. 2.1.3.1.1. Vorliegen einer Vertragsabweichung 2.1.3.1.1.1. Zu grosse Blenden 2.1.3.1.1.1.1. Parteistandpunkte Umstritten ist, ob die Klägerin mit dem Einbau von vertragsgemässen Fenstern begonnen hatte. So macht die Beklagte geltend, die Klägerin habe für das Trep- penhaus Fenster mit falschen Massen ("mit oben um 50 cm verbreiterten Blen- den") geliefert (act. 50 Rz 239). In der Klageantwort berief sich die Beklagte da- rauf, bei den im Werkvertrag Holz/Metall enthaltenen Plänen vom 17. Juli 2018 für das Treppenhaus habe es sich nur "um grobe Pläne" und nicht um die letztendlich massgebenden Ausführungspläne gehandelt. Die Klägerin habe ihr am 11. Juni 2018 die Ausführungspläne zu den Fenstern zugestellt. Die entsprechenden Plä- ne würden vom 11. Juni 2018 datieren. Mit E-Mail vom 30. Juni 2018 habe die Klägerin die definitiven Ausführungspläne (inkl. handschriftliche Ergänzungen und Anmerkungen von Seiten des Architekten) erhalten. In der Folge hätten der Archi- tekt der Beklagten und die Klägerin miteinander telefoniert. Sodann sei die Kläge- rin mit E-Mail vom 10. Juli 2018 nochmals ausdrücklich auf die Korrekturen in den Ausführungsplänen hingewiesen worden. Diese handschriftlich korrigierten Aus- führungspläne seien die massgebenden gewesen (act. 16 Rz 41 ff., 55, 67 und 69). Die Klägerin berief sich in der Klagebegründung darauf, die Verbreiterung der Fensterrahmen sei anlässlich einer Sitzung vom 15. Juli 2018, an welcher von ih-

- 33 - rer Seite M._____ und N._____ sowie von Seiten der Beklagten J._____, jedoch nicht der Architekt der Beklagten, teilgenommen hätten, vereinbart worden bzw. die Fenster seien dergestalt neu geplant worden (act. 1 Rz 16). Gestützt auf diese am 15. Juli 2018 getroffenen Entscheidungen seien die Pläne vom 17. Juli 2018 (insbesondere die Pläne 1.01 / 1.02 / 1.03 / 1.04 / 1.05 mit der dort ersichtlichen, ausdrücklichen Rahmenverbreiterung von 84.5 cm) durch die Beklagte bzw. von J._____ unterzeichnet und persönlich freigegeben worden (act. 1 Rz 17). In der Replik führte sie an, im Werkvertrag werde zwar ausdrücklich auf das besagte E- Mail von L._____ vom 30. Juni 2018 Bezug genommen, gleichzeitig werde jedoch festgehalten und darüber seien sich die Parteien in der Folge auch vorbehaltlos einig gewesen, dass die bereinigten Pläne vom 17. Juli 2018 definitiv seien nach Absprache mit J._____ am 15. Juli 2018 (act. 43 Rz 42). Die von der Beklagten gewünschten Fenster mit den zugehörigen Massen hätten ohne weiteres auf- grund der im Werkvertrag vereinbarten Pläne vom 17. Juli 2018 hergestellt und verbaut werden können (act. 43 Rz 45). Die Vorbringen der Beklagten zu den E- Mails im Juni und Juli 2018 sowie den dazumaligen Ausführungsplänen seien aufgrund der zeitlichen Abfolge der Ereignisse in rechtlicher Hinsicht irrelevant bzw. seien durch die Einigung der Streitparteien am 15. Juli 2018 und deren vor- behaltlose Übernahme in den Werkvertrag vom 15. August 2018/3. September 2018 überholt worden (act. 43 Rz 43 und 56). Weiter bestreitet die Klägerin, dass der Architekt der Beklagten sie anlässlich des Telefonats vom 10. Juli 2018 auf ir- gendwelche Korrekturen in den Ausführungsplänen hingewiesen habe (act. 43 Rz 56). In der Duplik bezeichnet die Beklagte die Bemerkung auf Seite 10 der "Auftrags- bestätigung" der Klägerin, dass die bereinigten Pläne vom 17. Juli 2018 nach Ab- sprache mit J._____ am 15. Juli 2018 definitiv seien, als widersprüchlich (act. 50 Rz 209). Am 15. Juli 2018 hätten nur - wenn überhaupt - die Korrekturen auf den Ausführungsplänen vom 11. Juni 2018 besprochen werden können; andere Pläne hätten damals nicht existiert. (act. 50 Rz 212). Sodann würden im Werkvertrag "9 Stk. Pläne A._____ vom 11.06.18" erwähnt. Nicht angeführt seien neue Pläne von A._____ vom 17. Juli 2018. Die Klägerin könne sich bezüglich ihrer bestrittenen Behauptung, man habe im Juli 2018 neue Ausführungspläne vereinbart, nicht auf

- 34 - den zeitlich später aufgesetzten und unterzeichneten Werkvertrag vom August 2018 stützen. Die Pläne vom 17. Juli 2018 seien nicht Teil des Werkvertrages. J._____ habe jederzeit die vom Architekten korrigierten Pläne vom 11. Juni 2018 als massgebend bezeichnet und nie eine Planänderung diskutiert oder gar ange- ordnet (act. 50 Rz 213, 247 und 250). Die Pläne vom 17. Juli 2018 habe sie, die Beklagte, erst anlässlich des vorliegenden Gerichtsverfahrens erstmals zu Ge- sicht bekommen (act. 50 Rz 421). 2.1.3.1.1.1.2. Rechtliches Eine Vereinbarung kommt durch übereinstimmende ausdrückliche oder still- schweigende Willenserklärungen zustande (Art. 1 Abs. 1 OR). Für die Auslegung einer Vereinbarung ist zunächst massgebend, was die Parteien tatsächlich über- einstimmend gewollt haben. Die empirische oder subjektive hat gegenüber der normativen oder objektivierten Vertragsauslegung den Vorrang. Erst wenn der übereinstimmende wirkliche Wille der Parteien unbewiesen bleibt, sind die Erklä- rungen der Parteien aufgrund des Vertrauensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten (BGE 138 III 659 E. 4.2.1; BGer 4A_473/2021 vom 27.09.2022, E. 3.2.2.) 2.1.3.1.1.1.3. Würdigung Soweit eine Partei mit ihren, vorangehend dargelegten, Parteibehauptungen ei- nen dahingehenden übereinstimmenden subjektiven Parteiwillen behaupten will, dass die Ausführungspläne vom 10. Juni 2018 oder 17. Juli 2018 als massgebend angesehen wurden, fehlt es bereits an rechtsgenügend substanziierten Parteibe- hauptungen. Damit ist mittels des Vertrauensprinzips zu bestimmen, welche Aus- führungspläne nach dem Willen der Parteien massgeblich waren. Die Parteien unterzeichneten am 15. August 2018/3. September 2018 den Werkvertrag Holz/Metall (act. 3/3/1). Als Bestandteil des Vertrages gilt (neben der vorliegenden Vertragsurkunde) das Angebot der Klägerin an die Beklagte vom 18. Juli 2018 (vgl. Ziff. 1.1.). Das Angebot bzw. die "Auftragsbestätigung" (act. 3/3/2)

- 35 - wurde dem Werkvertrag angehängt; entsprechend wurden die den Werkvertrag und die Auftragsbestätigung umfassenden total 18 Seiten vom Vertreter der Be- klagten durchgehend infidiert. Auf Seite 10 der Bestätigung wird explizit festgehal- ten, dass die bereinigten Pläne vom 17. Juli 2018 nach Absprache mit "Herr J._____ am 15. Juli 2018" definitiv seien (act. 3/3/2). Entgegen der Ansicht der Beklagten wurden somit die Pläne vom 17. Juli 2018 Teil des Werkvertrags (act. 50 Rz 213, 247 und 250). Sodann führt die Beklagte zwar an, J._____ habe je- derzeit die vom Architekten korrigierten Pläne vom 11. Juni 2018 als massgebend bezeichnet und nie eine Planänderung diskutiert oder gar angeordnet (act. 50 Rz 247). Sie bestreitet jedoch nicht explizit, dass am 15. Juli 2018 eine Sitzung zwi- schen den Parteien stattfand, an welcher seitens der Klägerin M._____ und N._____ sowie seitens der Beklagten J._____, jedoch nicht der Architekt der Be- klagten, teilnahmen (act. 1 Rz 17 und act. 16 Rz 67 ff.). Weiter macht die Beklag- te geltend, sie ("die Beklagte") habe die Pläne erstmals im Gerichtsverfahren zu Gesicht bekommen (act. 50 Rz 421), doch bestreitet sie nicht konkret, dass die von der Klägerin eingereichten Pläne datierend vom 17. Juli 2018 ("insbesondere die Pläne 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 und 1.05 mit der dort ersichtlichen, ausdrückli- chen Rahmenverbreiterung von 84.5 cm") durch J._____ unterzeichnet wurden (vgl. act. 1 Rz 17 und act. 16 Rz 67 ff.). Die Pläne sind, wie von der Klägerin an- geführt (act. 43 Rz 46), durchnummeriert (64-86, 67-86, 68-86, 69-86, 70-86, 71- 86, 72-86, 73-86, 74-86, 75-86) und allesamt infidiert (act. 3/18/1-10). Entgegen den Behauptungen der Beklagten sind die Pläne vom 17. Juli 2018 sodann weder "bunt durcheinandergemischt" (act. 16 Rz 30; act. 50 Rz 207) noch "grob" (act. 16 Rz 44). Vielmehr sind die Pläne für die Treppenhaus-Fenster (exkl. Türe) durchnummeriert und einheitlich mit dem letzten Änderungsdatum vom 17. Juli 2018 versehen (act. 3/18/1-10). Beim beispielhaften Vergleich zwi- schen dem sog. Plan 1.03 in der Version vom 10. Juni 2018 (Anhang 3 zu act. 17/9) und demjenigen in der Version vom 17. Juli 2018 (act. 3/18/3) offenbaren sich denn von blossem Auge keine relevanten Abweichungen hinsichtlich des De- taillierungsgrads und des Planmassstabs. Der einzige Unterschied besteht viel- mehr darin, dass sich in der Version vom 17. Juli 2018 tatsächlich mehrmals der Eintrag "Rahmenverbreiterung" mit zusätzlich eingefügten Bemerkungen zur Be-

- 36 - festigung und Verstärkung der Rahmenkonstruktion finden lässt. Die Klägerin weist denn auch zu Recht darauf hin, dass die Pläne vom 17. Juli 2018 auf dem gleichen „Basisplan“ vom 28. Mai 2018 aufbauen wie die „Ausführungspläne“ vom

E. 2.1.3.2

Schadenersatz 2.1.3.2.1. Parteistandpunkte Weiter macht die Beklagte angeblich erlittene Schäden in Form von einem "Ver- zögerungsschaden" von CHF 97'000.–, Mietzinsausfällen von CHF 142'395.– und Mehrkosten "Zinsen Baukredit" von CHF 23'151.05 geltend (act. 16 Rz 57 f., 125 und 127; act. 50 Rz 282 ff. und 394). Die Klägerin bestreitet diese Forderungen (act. 43 Rz 64 ff. und 119 ff.). 2.1.3.2.2. Vertragsverletzung Wie bereits dargelegt, wurden die Treppenhausfenster von der Klägerin vertrags- gemäss erstellt. Eine mangelhafte Leistungserbringung liegt nicht vor. Inwieweit die Klägerin mit Bezug auf die Breite der Blenden in den Plänen vom 17. Juli 2018

- 42 - eine Aufklärungs- und Abmahnungspflicht getroffen hätte, ist nicht ersichtlich und wird von der Beklagten auch nicht rechtsgenügend dargelegt (vgl. act. 50 Rz 219). 2.1.3.2.3. Schaden 2.1.3.2.3.1. Verzögerungsschaden 2.1.3.2.3.1.1. Parteistandpunkte Die Beklagte berief sich in der Klageantwort darauf, gegenüber der Klägerin einen "Verzögerungsschaden" von CHF 1'000.– pro Tag geltend gemacht zu haben. Die Klägerin habe dagegen keinen Einwand erhoben. Gemäss der Beklagten betraf der Verzögerungsschaden "alle Fenster". Für die Zeit vom 2. November 2018 bis zum 15. März 2019 ergebe sich ein Schaden von insgesamt CHF 97'000.– (act.

E. 2.2

Rechtliches

E. 2.2.1

Vorbemerkungen/Abgrenzung Wie dargelegt, erfolgten die Ersatzvornahmen durch die Beklagte gestützt auf Art. 366 Abs. 2 OR. In diesem Fall sind Erfüllungsmängel des Zweitunternehmers dem Erstunternehmer zuzurechnen. Erfüllt also der Zweitunternehmer mangelhaft (er verbessert oder vollendet das Erstunternehmerwerk schlecht), so ist es zu hal- ten, wie wenn der Erstunternehmer mangelhaft erfüllt hätte (BK OR-Koller, Art. 366 N 497). Gleich ist zu verfahren, wenn wie vorliegend geltend gemacht wird, der Zweitunternehmer habe nicht mehr alle (bereits durch den Erstunternehmer gesetzten) Mängel beheben können.

E. 2.2.1.1

Sachverhalt/Parteistandpunkte Die Klägerin hatte gemäss dem Werkvertrag Kunststoff 86 Fenster und Hebe- schiebetüren zu liefern und zu montieren (act. 3/4/1; act. 43 Rz 87; act. 50 Rz 328). Die Beklagte macht betreffend sämtlicher Kunststofffenster geltend, die Klägerin sei gemäss den Bestimmungen "Anzeige-/Abmahnungspflicht", "Masskontrolle" und "Umbau" von Art. 7 des Werkvertrags verpflichtet gewesen, vor der Bestel- lung der Fenster beziehungsweise der Hebeschiebetüren die Pläne zu überprüfen sowie Mass am Bau zu nehmen (act. 16 Rz 33 f.; act. 50 Rz 69). Die Klägerin hät- te die von ihr erhaltenen Pläne vorgängig prüfen sowie die daraus hervorgehen- den Masse, die Einteilung der Fenster, deren Platzierung und die Möglichkeit der Montage rechtzeitig vor Ort kontrollieren müssen. Sodann hätten die in den Plä- nen enthaltenen Masse vor der Bestellung bzw. der Ausführung am Bau kontrol- liert werden müssen (act. 50 Rz 30 ff. und Rz 339). Allfällige Differenzen, Unge- reimtheiten oder Unstimmigkeiten am Rohbau in Bezug auf die Fenster hätten gemeldet werden müssen (act. 50 Rz 149). Die Klägerin habe dementgegen die Kunststofffenster basierend auf den Plänen und ohne die Masse am Bau zu kon-

- 47 - trollieren bestellt. Die Schiebefenster sowie verschiedene (weitere) Kunststoff- fenster seien daher "von der Dimension" her falsch bestellt worden. Ferner habe es die Klägerin unterlassen, zu grosse oder zu kleine Fensteraussparungen sowie die falsche Montage von Kragplatten beim Architekten, Bauherrn oder Baumeister zu rügen (act. 16 Rz 18 und 104; act. 50 Rz 70). Die gelieferten Kunststofffenster hätten den vertraglichen Vorgaben daher nicht entsprochen. Sie seien weder passgenau gewesen noch fachgerecht montiert worden (vgl. act. 16 Rz 49; act. 50 Rz 150), insbesondere hätten bei den zu klein gelieferten Fenstern die Frei- räume zwischen Fensterrahmen und Wand "ausserhalb der Norm" gedämmt wer- den müssen (act. 16 Rz 19 und act. 50 Rz 164 und 166). Mit E-Mail vom 16. Oktober 2018 habe die Klägerin eine ausführliche Darstellung der Mängel inkl. Fotos und Lösungsvorschlägen erhalten (act. 16 Rz 80). Am 29. Oktober 2018 sei sie nochmals aufgefordert worden, die Arbeiten vertragsge- mäss und ohne Verzug auszuführen. Gleichzeitig sei die Klägerin darauf hinge- wiesen worden, dass ein Bauphysiker beigezogen werde (act. 16 Rz 81). Am 7. November 2018 habe die Klägerin den Bericht des Bauphysikers (C._____ AG) per E-Mail erhalten. Mit Datum vom 12. November 2018 sei ihr Frist zur Behe- bung der Mängel bis zum 16. November 2018 angesetzt worden (act. 16 Rz 82). Mit Einschreiben und E-Mail vom 29. November 2018 sei der Klägerin nochmals Frist bis 31. November 2018 angesetzt und mit Einschreiben vom 4. Dezember 2018 festgehalten worden, dass die bauphysikalischen und bauakustischen Vor- gaben noch immer nicht umgesetzt und eingehalten seien (act. 16 Rz 84 f.). Die Klägerin habe die Mängelbehebung verweigert, weshalb durch eine Drittfirma ha- be nachgebessert werden müssen (act. 16 Rz 88 f.). Die Beklagte beauftragte damit die K._____ AG. Sie macht geltend, für die Ersatzvornahme eine Entschä- digung von CHF 9'597.35 (CHF 9'793.20 abzüglich 2 % Skonto) bezahlt zu haben (act. 16 Rz 90 und 129; act. 50 Rz 363). Weiter macht die Beklagte auch in die- sem Zusammenhang einen "Verzögerungsschaden" von CHF 97'000.–, Mietzins- ausfälle von CHF 142'395.– und Mehrkosten "Zinsen Baukredit" von CHF 23'151.05 geltend (act. 16 Rz 57 f., 125 und 130; act. 50 Rz 282 ff. und 394).

- 48 - Die Klägerin beruft sich darauf, sie habe massgefertigte und passgenaue Fenster gemäss den vom Architekten der Beklagten zuvor kontrollierten Vorgaben im Werkvertrag hergestellt und montiert. Die von der Beklagten zitierten Vertragsbe- stimmungen des Werkvertrags („Anzeige-/Abmahnungspflicht“ und „Masskontrol- le“) würden auf die vorliegende Situation nicht passen, da die konkreten Fenster- masse zwischen den Streitparteien vereinbart worden seien (act. 43 Rz 48 f.). Die Klägerin bestreitet eine Verantwortung ihrerseits an den von der Beklagten mit E- Mail vom 16. Oktober 2018 geltend gemachten "Differenzen am Bau". Zudem handle es sich um keine Mängel im Sinne von SIA Norm-118, da sie ihre Wer- kleistungen Mitte Oktober 2018 noch gar nicht fertiggestellt gehabt habe (act. 43 Rz 86). Die Klägerin macht geltend, ihre Arbeiten am 18. Dezember 2018 beendet zu haben (act. 43 Rz 146). Dass die Beklagte ihre Werkleistungen von einem Bauphysiker "in Bezug auf die Vorgaben im bauphysikalischen und bauakusti- schen Konzept vom 24. April 2018" habe prüfen lassen und ihr den Bericht vom 5. November 2018 mit E-Mail vom 7. November mit Fristansetzung zur Mängelbe- hebung zugestellt habe, bleibe ohne rechtliche Konsequenzen. Denn das Vorge- hen der Beklagten und der dazugehörige Bericht der C._____ AG ("Protokoll Fenstermontage") würden schon daran kranken, dass das Konzept vom 24. April 2018, auf dem die Mängelrügen aufbauen würden, nie Vertragsbestandteil gewe- sen sei. Zudem würden die beklagtischen Mängelanzeigen die notwendigen An- forderungen an eine ausreichend spezifizierte und substanziierte Mängelrüge nicht erfüllen (act. 43 Rz 88). Die Klägerin bestreitet, dass ihr rechtsgenügend und mehrfach die Ersatzvornahme angedroht worden, sie zur Vollendung der Arbeiten aufgefordert worden und sie nicht mehr auf die Baustelle gekommen sei (act. 43 Rz 37). Sodann fehle in der Abmahnung der Beklagten vom 12. November 2018 die Fristansetzung zur Nachbesserung und die Fristansetzung zur Unterbreitung eines Lösungsvorschlages sei viel zu kurz und daher unbeachtlich gewesen (act. 43 Rz 37 i.V.m. Rz 80). Die Klägerin bestreitet die geltend gemachten Kosten für die Ersatzvornahme (act. 43 Rz 95) sowie die weiteren Schadenspositionen (act. 43 Rz 67, 68 und 120).

- 49 -

E. 2.2.1.2

Rechtliches Die Parteien gehen übereinstimmend davon aus, dass die Leistungen aus dem Werkvertrag Kunststoff im Zeitpunkt der Abmahnungen der Beklagten (16. Oktober 2018, 12. November und 29. November und 4. Dezember 2018) noch nicht vollständig erbracht und damit vollendet waren (act. 1 Rz 19; act. 16 Rz 110 und 129; act. 43 Rz 146; act. 50 Rz 268 f.). Zur Anwendung gelangt Art. 366 Abs. 2 OR. Es ist auf die entsprechenden Ausführungen unter E. II.A.2.1.2 (mangelhafte Werkausführung/Schadenersatz) zu verweisen.

E. 2.2.1.3

Würdigung 2.2.1.3.1. Umfang Kosten Ersatzvornahme 2.2.1.3.1.1. Parteistandpunkte Die Beklagte machte in der Klageantwort geltend, die Kosten für die Ersatzvor- nahme hätten sich auf CHF 9'793.20 bzw. CHF 9'597.35 belaufen (act. 16 Rz 90). Betreffend die von der K._____ AG geleisteten Arbeiten und gelieferten Materia- lien führte sie an, diese habe, soweit dies noch möglich gewesen sei, sämtliche gemäss Gutachten (gemeint ist der Bericht der C._____ AG vom 5. November 2018; act. 17/22) aufgeführten Mängel behoben (act. 16 Rz 89). Sodann seien die Fenster nicht auf Gummilager, sondern auf Blechlaschen montiert gewesen, was die K._____ AG korrigiert habe (act. 16 Rz 103). Die Klägerin bestritt in der Replik die pauschal geltend gemachten Kosten in Bestand, Umfang, Inhalt, Notwendig- keit, Wirksamkeit und Angemessenheit (act. 43 Rz 95, 97 und 120). In der Duplik konkretisierte die Beklagte ihre Ausführungen dahingehend, dass sie geltend machte, die Klägerin habe über den Hebeschiebetüren Seidenzopf verwendet, welcher jedoch nass gewesen und deshalb entfernt und durch 3-E Band ersetzt habe werden müssen (act. 50 Rz 182). Weiter führt sie an, bei einigen Zimmern habe der Schaum entfernt und durch Zopf ersetzt werden müssen. Hernach be- zeichnet die Beklagte die betroffenen Zimmer unter Bezugnahme auf das "Proto- koll[s] Fenstermontage" (vgl. act. 50 Rz 183).

- 50 - 2.2.1.3.1.2. Würdigung In der Klageantwort fehlt eine Konkretisierung der von der K._____ AG ausgeführ- ten Arbeiten und der verbrauchten Materialien; insbesondere wird nicht angeführt, wieviel Zeit für die Erledigung der Arbeiten aufgewendet und was für ein Stun- denansatz verrechnet wurde. Ebenso wenig findet sich für diese Angaben ein Verweis auf eine Beilage. In der Duplik legt die Beklagte zwar detailliert dar, an welchen Fenstern die K._____ AG was, nämlich das Ersetzen von Seidenzöpfen durch 3-E Band sowie das Herauskratzen von Schaum und Einpressen von Sei- denzöpfen, erledigt hat. Hingegen fehlen in den Rechtsschriften nach wie vor An- gaben dazu, wieviel Zeit die K._____ AG hierfür aufwenden musste und was für den Materialaufwand und die Fahrkosten verrechnet wurde. Die Beklagte legt we- der in ihren Rechtsschriften dar, wie sich die geltend gemachten CHF 9'597.35 zusammensetzen, noch verweist sie diesbezüglich auf eine Beilage. Damit fehlt es an rechtsgenügenden Behauptungen. Denn nachdem die Klägerin die pau- schal geltend gemachten CHF 9'597.35, insbesondere umfangmässig bestritten hatte, hätte die Beklagte diese in der Rechtsschrift näher konkretisieren oder hierfür klar auf eine Beilage verweisen müssen. Dies hat sie unterlassen. 2.2.1.3.1.3. Fazit Ein Anspruch der Beklagten auf Erstattung der Kosten der Ersatzvornahme be- steht nicht, da rechtsgenügende Behauptungen zur Höhe der angefallenen Kos- ten fehlen. Entsprechend muss auf die weiteren Voraussetzungen, namentlich die Frage der vertragsgemässen Ausführung der Fenster, nicht mehr eingegangen werden. 2.2.1.3.2. Schadenersatz Betreffend die von der Beklagten geltend gemachten CHF 97'000.– "Verzöge- rungsschaden", CHF 142'395.– Mietzinsausfälle und CHF 23'151.05 "Zinsen Baukredit" ist auf die vorangehenden Ausführungen zu verweisen (vgl. vorne E. II.A.2.1.3.2.). Die Schäden wurden nicht rechtsgenügend behauptet. Entspre- chend muss auf die weiteren Voraussetzungen für den Bestand eines Schaden- ersatzanspruches nicht mehr eingegangen werden. Namentlich kann auch die

- 51 - Prüfung, ob die Klägerin ihre Anzeige- und Abmahnungspflichten dadurch verletzt hat, dass sie es unterliess, der Beklagten, deren Architekten oder dem Baumeis- ter anzuzeigen, dass gewisse Fensteröffnungen zu klein oder zu gross ausgefal- len waren bzw. dass die Kragplatten falsch montiert wurden, unterbleiben.

E. 2.2.2

Mangelfolgeschaden Gemäss Art. 171 SIA-Norm 118 hat der Bauherr bei Verschulden des Unterneh- mers sodann zusätzlich zu den Mängelrechten Anspruch auf Ersatz des Mangel- folgeschadens nach Massgabe von Art. 368 OR und Art. 97 ff. OR. Vorausset- zungen für die Haftung für den Mangelfolgeschaden sind Werkmangel, Schaden, Kausalzusammenhang zwischen Mangel und Schaden sowie ein Verschulden des Unternehmers. Das Verschulden wird vermutet. Den Unternehmer trifft der Beweis des fehlenden Verschuldens (Art. 171 Abs. 2 SIA-Norm 118; Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen (wobei nur der natürliche und nicht der adäquate Kausalzusammenhang eine Tatfrage bildet) dem Bauherrn obliegt (Spiess/Huser, a.a.O., Art. 171 N 10 ff., N 18 f.). Das Grundmerkmal des Mangelfolgeschadens besteht darin, dass er seine Ursa- che in einem Werkmangel des abgelieferten Werkes hat. Er erwächst dem Bestel- ler aus der Mangelhaftigkeit des abgelieferten Werkes (Gauch, a.a.O., N 1855; Gauch/Stöckli, a.a.O., Art. 171 N 1.1. f.). Da das Schadenersatzrecht dem Bestel- ler zusätzlich (kumulativ) zu den übrigen Mängelrechten zusteht, richtet es sich ausschliesslich auf Ersatz von solchem Schaden, der nicht schon durch diese Mängelrechte abgedeckt ist, also trotz Wandelung, Minderung oder tadelloser Nachbesserung verbleibt oder verbleiben würde. Daraus folgt, dass der Mangel- folgeschaden nicht im Mangel selbst begründet ist, also nicht im vermögensmäs- sigen Nachteil besteht, der in der Mangelhaftigkeit des Werkes selber liegt. Viel- mehr tritt er als "weitere" Folge des Mangels, gewissermassen "ausserhalb des Mangels", ein und geht insofern über das unmittelbare Interesse des Bestellers an einer mangelfreien Leistung hinaus. Die auf das Vorhandensein des Mangels be- schränkte Entwertung der vom Unternehmer erbrachten Leistung (der mangelbe- dingte Minderwert des Werkes) ist daher kein Mangelfolgeschaden, dessen Er-

- 67 - satz der Besteller nach Art. 368 OR verlangen kann (Gauch, a.a.O., N 1850 und 1864). Unter dem merkantilen Minderwert versteht man die durch ein schädigendes Er- eignis verursachte Minderung des Verkehrswertes einer Sache, die unabhängig von deren technischen bzw. funktionellen Beeinträchtigung eintritt (BGE 145 III 225 E. 3.1). Der merkantile Minderwert stellt eine Verminderung des Verkehrs- werts dar, die trotz tadelloser Mängelbeseitigung deshalb zurückbleibt, weil das reparierte Werk wegen seiner früheren Mangelhaftigkeit im Geschäftsverkehr ge- ringer bewertet wird (Gauch/Stöckli, a.a.O., Art. 169 N 18.3 und Art. 171 N 1.4). Er ist ein Mangelfolgeschaden.

E. 2.2.2.1

Sachverhalt/Parteistandpunkte In den Wohnungen waren als Zugang zum Balkon bzw. Garten Hebeschiebetüren geplant. Im Innenbereich wurden Stahlstützen montiert. Bauseits wurden die Stahlstützen so geplant, dass diese hinter den Schiebetüren optisch sichtbar blie- ben, sich somit nicht hinter den Fensterrahmen der Schiebefenster befanden (act. 1 Rz 30 f.; act. 16 Rz 94; act. 3/32/1-3). Bei der Montage der Schiebetüren an- fangs September 2018 unterbrach die Klägerin bzw. ihr Subunternehmer P._____ (P'._____ GmbH; act. 50 Rz 132) die Arbeit. In der Folge fanden sich A._____, J._____ und L._____ auf der Baustelle ein (act. 1 Rz 32; act. 16 Rz 12 und 97; act. 43 Rz 23 und 103; act. 50 Rz 132). Es kam zu einem Baustopp für den Ein- bau der Fenster in "Richtung I._____-strasse" (act. 16 Rz 15; act. 43 Rz 26; act. 50 Rz 148). Die Stahlstützen wurden versetzt. Die Arbeiten waren Ende Oktober 2018 abgeschlossen (act. 1 Rz 32; act. 16 Rz 111 ff.). Die Beklagte macht nun geltend, die Klägerin habe die Planung der Lage der Stahlstützen ausser Acht gelassen und nicht kontrolliert. Gemäss der Beklagten hätte der Klägerin als Fachspezialistin bei der Durchsicht der Pläne sofort auffal- len müssen, dass bei "der entsprechenden Festlegung" der Fenster, die tragen- den Stahlstützen direkt in die Balkontüren zu liegen kämen (act. 16 Rz 9). Wäre die Klägerin ihren Prüfungspflichten nachgekommen, so die Beklagte, hätte sie den Mangel viel früher als erst bei der Montage entdeckt. Indem die Klägerin sich blind auf den provisorischen Werkplan verlassen habe, keine Überprüfungen und/oder Nachprüfungen vorgenommen und die Fenster ohne Nachkontrolle be- stellt habe, habe sie ihre vertraglich festgehalten Sorgfaltspflichten verletzt (act.

E. 2.2.2.2

Rechtliches Die Beklagte wirft der Klägerin eine Vertragsverletzung vor. Die Voraussetzungen für die Geltendmachung eines diesbezüglichen Schadenersatzanspruches nach Art. 97 OR sowie die Beweislast wurden bereits dargelegt (vgl. vorne E. II.A.2.1.2.2.). Es ist darauf zu verweisen.

E. 2.2.2.3

Schaden 2.2.2.3.1. Sachverhalt Die Beklagte berief sich in der Klageantwort auf Kosten von total CHF 33'283.35. So habe gemäss der Offerte der Q._____ GmbH das Versetzen der Stahlstützen mit CHF 21'540.– zu Buche geschlagen. Die weiteren Aufwendungen hätten ins- gesamt CHF 11'743.35 betragen (act. 16 Rz 99 und 128). In der Schadensüber- sicht teilte die Beklagte die CHF 11'743.35 auf in CHF 2'670.95 "R._____. GmbH vom 22. Oktober 2018", CHF 2'458.80 "S._____ vom 19. Oktober 2018", CHF 3'013.25 "T._____ vom 4. Januar 2019" und CHF 3'600.35 "U._____ vom 27. Mai 2019" (act. 16 Rz 125). Die Klägerin bestritt in der Replik die pauschal geltend gemachten Beträge in deren Bestand, Umfang, Inhalt, Notwendigkeit, Wirksamkeit und Angemessenheit (act. 43 Rz 104 und 120). In der Duplik führte

- 53 - die Beklagte ergänzend an, im Erdgeschoss hätten die Stahlstützen Nummer 1, 2, 3 und 4 sowie im Obergeschoss die Nummern 5, 6, 7 und 8 versetzt werden müs- sen (act. 50 Rz 144). Die Versetzung habe Kosten verursacht. Die entsprechen- den Rechnungen der beauftragten Handwerker seien in der Klageantwort aufge- führt und eingereicht worden, ebenso die Zahlungsnachweise. Sämtliche Beträge seien damit ausgewiesen (act. 50 Rz 377 und 397). 2.2.2.3.2. Würdigung Es hätte an der Beklagten gelegen, in ihren Rechtsschrift zumindest in den Grundzügen darzulegen, was die "R._____. GmbH", "S._____", die "Q._____ GmbH", die "T._____" sowie "U._____" mit Bezug auf die Versetzung der Stahl- stützen für Arbeiten erledigt und welche Materialien sie hierfür allenfalls benötigt haben. Dies hat sie unterlassen. Behauptungen der Beklagten dazu, was die di- versen Unternehmungen effektiv erledigten und inwieweit diese Arbeiten und Lie- ferungen in Zusammenhang mit dem Versetzen der Stahlstützen standen, fehlen. Um rechtsgenügende Behauptungen aufzustellen, genügt das blosse anführen einer Rechnung oder Offerte in einer Rechtschrift nicht. Vielmehr muss diesfalls zumindest ein klarer Verweis auf die als Beilage eingereichte Rechnung oder Of- ferte gemacht werden (vgl. vorne E. II.A.2.1.3.1.3.2.), so dass erkennbar wird, dass die Partei den Inhalt der Rechnung oder Offerte als Behauptungen einbrin- gen will. Ein rechtsgenügender Verweis fehlt jedoch vorliegend. Wollte man den Ausführungen der Beklagten in der Duplik, dass die Rechnungen der beauftragten Handwerker sowie die Zahlungsnachweise in der Klageantwort aufgeführt und eingereicht worden seien, womit sie ausgewiesen seien (act. 50 Rz 397), einen solchen Verweis entnehmen, sind die angerufenen Beilagen nicht selbsterklärend. So behauptet die Beklagte in der Duplik, es hätten acht Stützen versetzt werden müssen. Die Offerte erwähnt hingegen eine Anzahl von zehn Stück, wobei vier Stützen neu angeliefert wurden (act. 3/35/5). Damit stimmen die Ausführungen in der Beilage in diesem Punkt nicht mit den in der Rechtsschrift aufgestellten Be- hauptungen überein. Eine Erläuterung der Beklagten hierzu fehlt. Die "T._____" verrechnet das Abtrennen von neun Kopf-Stützen und das Anschweissen von neun Kopf-Stahlplatten (act. 3/35/6). Die Beklagte erläutert weder, wieso neu

- 54 - Kopf-Stahlplatten und nicht mehr Kopf-Stützen notwendig waren, noch weshalb die Arbeiten neun Mal ausgeführt werden mussten, obwohl gemäss den Behaup- tungen in der Rechtsschrift acht Stahlstützen versetzt wurden. Die "S._____" lie- ferte offensichtlich vier neue Stützen (act. 3/35/4). Weshalb diese Lieferung not- wendig war, wenn nach den beklagtischen Ausführungen acht Stützen versetzt wurden, erhellt die Rechnung nicht und legt die Beklagte auch in ihren Recht- schriften nicht dar. Sodann ist aufgrund der Rechnung der "U._____" allein nicht erkennbar, in welchem Zusammenhang die darin beschriebenen Arbeiten mit dem Versetzen der Stahlstützen standen (act. 3/36/9). Erläuterungen der Beklagten hierzu fehlen. Der Rechnung der "R._____. GmbH" kann zwar entnommen wer- den, dass die Aufwendungen wohl im Zusammenhang mit der Suche nach "Lö- sungen für die Balkonabstützung, Varianten prüfen, definitive Lösung nachwei- sen, Bestelllisten erstellen" angefallen sind. Hingegeben hätte es an der Beklag- ten gelegen, nachdem die Klägerin die Angemessenheit des behaupteten Betra- ges bestritten hatte, den von der Unternehmung nur pauschal als "geleistete Ar- beiten" ausgeführten Betrag von CHF 2'480.– detaillierter (Anzahl geleistete Stunden, Stundenansatz pro Arbeitsbereich) darzulegen (act. 3/35/3). Unklar er- scheint denn auch, ob die der Rechnung beiliegenden Pläne und Berechnungen von der "R._____ GmbH" stammen. Findet sich darauf doch mehrheitlich der Vermerk "S._____". Auch hier hätte Erklärungsbedarf bestanden. 2.2.2.3.3. Fazit Ein Schadenersatzanspruch der Beklagten besteht nicht, da sie es versäumt hat, den angeblich erlittenen Schaden rechtsgenügend zu behaupten. Entsprechend muss auf die weiteren Voraussetzungen von Art. 97 OR, namentlich die Frage, ob die Klägerin ihre Anzeige- und Abmahnungspflichten verletzt hat, nicht mehr ein- gegangen werden.

- 55 -

E. 2.3

Würdigung

E. 2.3.1

Merkantiler Minderwert Die Beklagte behauptet nicht, dass sie ihre Liegenschaft verkauft habe oder einen Verkauf in naher Zukunft plane (act. 50 Rz 474). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist ein merkantiler Minderwert bei einer Liegenschaft nur ersatz- fähig, wenn diese veräussert wird (vgl. BGE 145 III 225 E. 4.2.3). Entgegen der Ansicht der Beklagten (vgl. act. 50 Rz 475 ff.) besteht - insbesondere mit Bezug auf Liegenschaften - keine Veranlassung dazu, von dieser aktuellen höchstrichter- lichen Rechtsprechung abzuweichen. Ein Anspruch der Beklagten auf den Ersatz eines merkantilen Minderwerts ist damit ohne Weiterungen zu verneinen. Kommt hinzu, dass gemäss der Beklagten mittels der Ersatzvornahme durch die K._____ AG gerade nicht alle angeblichen Mängel behoben bzw. verbessert werden konn- ten. Die K._____ AG habe die Arbeiten der Klägerin bestmöglich ausgebessert und fertiggestellt. Sie habe Ausbesserungen im Sinne einer Schadensbegrenzung vorgenommen (act. 16 Rz 168; act. 50 N 471 und 496). Weil nicht alles ausge- bessert werden konnte, können denn gemäss der Beklagten nunmehr auch die vertraglichen und gesetzlichen Schall- und Wärmeschutznormen nicht eingehal- ten werden (act. 16 Rz 175 f.; act. Rz 360, 498 und 500). Damit rührt der behaup- tete verringerte Verkehrswert der Liegenschaft jedoch aus verbliebenen, nicht verbesserten Mängeln. Es handelt sich somit gerade nicht um einen tieferen Ver-

- 68 - kehrswert, der trotz tadelloser Mängelbeseitigung verbleibt, weil das reparierte Werk wegen seiner früheren Mangelhaftigkeit im Geschäftsverkehr geringer be- wertet wird. Vielmehr liegt ein mangelbedingter Minderwert des Werkes vor. Die- ser Minderwert ist nicht als Mangelfolgeschaden ersetzbar.

E. 2.3.1.1

Parteistandpunkte Die Beklagte fordert weiter CHF 500.– als Ersatz für eigene Aufwendungen. Sie machte in der Klageantwort geltend, ihr Aufwand im Zusammenhang mit den falsch gelieferten respektive nicht korrekt eingebauten Fenstern sei enorm gewe- sen. Gemäss ihrer Rechnung vom 20. Mai 2019 würden diesbezüglich "pauschal" CHF 5'600.– zuzüglich Mehrwertsteuer von CHF 431.20 verlangt (act. 16 Rz 93 und 131). Als Beweismittel offerierte die Beklagte die "Rechnung vom 10. September 2019 betr. Aufwände (vollständig): Rechnung B._____ vom

E. 2.3.1.2

Rechtliches Damit ausserprozessuale Parteikosten als Schaden zugesprochen werden kön- nen, ist erforderlich, dass der geltend gemachte Aufwand zur Durchsetzung der Forderung der Gläubiger gerechtfertigt, notwendig und angemessen war. Not- wendigkeit und Angemessenheit gehören somit zu den Tatbestandsmerkmalen, deren sachverhaltsmässige Grundlagen es zu substanziieren gilt (BGer 4A_692/2015 vom 01.03.2017 E. 6.1.3.; nicht publiziert in BGE 143 III 206).

E. 2.3.1.3

Würdigung Die Rechnung vom 20. Mai 2019 führt die Arbeiten, für welche die Klägerin nach Ansicht der Beklagten aufzukommen hat, an (act. 17/10: "Umplanung, Organisati- on von Ingenieur und Ausarbeiten von Lösungsmöglichkeiten. Div. Handwerker organisieren. Planung der Ersatzvornahme. Planung und Umsetzung alle[r] Kor-

- 56 - rekturmassnahmen. Ausführung kontrollieren"). Verlangt wird für die Zeitspanne vom 13. September 2018 bis zum 27. Mai 2019 für "1 Bauleiter pauschal" CHF 5'600.– (act. 17/10). Angaben dazu, für welche Arbeiten wann wieviel Zeit aufge- wendet und was für ein Stundenansatz für den Bauleiter berechnet wurde, fehlen hingegen. Diese Angaben wären hingegen vorzutragen gewesen. Denn nur wenn diese Tatsachen bekannt sind, kann das Gericht die geltend gemachten Aufwän- de auf ihre Notwendigkeit und Angemessenheit hin überprüfen. Da eine genü- gende Konkretisierung in der Klageantwort fehlte, durfte die Klägerin sich in der Replik mit einer pauschalen Bestreitung begnügen. Die Beklagte hat die notwen- digen Behauptungen auch in der Duplik nicht aufgestellt, weshalb ein Schaden aus eigenen Aufwänden nicht rechtsgenügend dargelegt ist. Entsprechend ist die Forderung der Beklagten ohne Weiterungen abzuweisen.

E. 2.3.2

Minderung Mit Bezug auf eine Minderung der Vergütung der Klägerin gestützt auf Art. 169 Abs. 1 Ziff. 3 SIA-Norm 118 hat es die Beklagte unterlassen, Behauptungen dazu aufzustellen, welchen Verkehrswert die Liegenschaft bei der Ablieferung des Werkes ohne die geltend gemachten Mängel gehabt hätte und welchen Wert sie mit den Mängeln effektiv aufwies. Mit den Ausführungen, dass davon auszugehen sei, dass die Liegenschaft wohl mit den bekannten Mängeln einen Minderwert von rund CHF 640'000.– aufweise, was weniger als 10 % des effektiven Wertes der Liegenschaft darstellen dürfte (act. 16 Rz 170), und dass der Wert der Liegen- schaft infolge der "Mangelfolgeschäden" eine Minderung von mindestens CHF 100'000.– erlitten habe (act. 16 Rz 182), kommt die Beklagte ihrer Behauptungs- last nicht nach. Denn mit diesen Angaben allein kann nicht ermittelt werden, in welchem Verhältnis der Wert des mängelfrei gedachten Werkes zum Wert des mangelhaften Werkes steht und damit, in welchem Verhältnis die volle Vergütung zu mindern wäre; zumal zwei Werkverträge ("Holz/Metall" und "Kunststoff") abge- schlossen wurden und zwei Werklohnforderungen bestehen. Auch erläutert die Beklagte nicht, wieso es ihr nicht möglich sein sollte, den "aktuellen" Minderwert der Liegenschaft selber festzustellen (vgl. act. 50 Rz 505). Es fehlt somit schon an schlüssigen und damit rechtsgenügenden Behauptungen der Beklagten, um einen Anspruch gestützt auf Art. 169 Abs. 1 Ziffer 3 SIA-118 Norm prüfen zu können. Daran ändert nichts, dass die Beklagte die Einholung eines "Gutachten[s] zu Ver- kehrswert/Werteinbusse infolge mangelhafter Lärm- und Wärmedämmung" offe- riert (act. 50 Rz 518). Die Einholung eines Gutachtens setzt rechtsgenügend vor- gebrachte Tatsachenbehauptungen voraus. Kommt hinzu, dass die Beklagte, ob- wohl ihr die Beweis- und damit auch die Behauptungslast für die Rechtzeitigkeit und den Inhalt der Mängelrüge obliegen (vgl. BGE 118 II 142 E. 3a), nicht darlegt, wann und wie sie die behaupteten noch nicht ausgebesserten Mängel sowie den

- 69 - dadurch verursachten nicht genügenden Schall- und Isolationsschutz und allfälli- ge Feuchtigkeitsprobleme nach der Ablieferung des Werkes durch die Klägerin bzw. die K._____ AG bei der Klägerin gerügt haben will.

E. 2.3.2.1

Parteibestandpunkte Weiter forderte die Beklagte in der Klageantwort Ersatz für die Kosten des Gut- achtens der C._____ AG. Die Kosten hätten sich auf CHF 2'649.40 respektive CHF 2'154.– belaufen (act. 16 Rz 132). Als Beweismittel offerierte die Beklagte die Rechnungen Nr. 8627 und 8628 (inkl. Zahlungsnachweis) ihres Architekten (act. 17/35 und 17/36). Die Klägerin berief sich darauf, die Aufwendungen der C._____ AG würden in keinem erkennbaren, ausschliesslichen Zusammenhang zu den strittigen Fensterbauarbeiten stehen, sondern es handle sich um eine all- gemeine Baustellenbegehung zu einer Vielzahl von Gewerken neben dem Fens- terbau. Weiter bestritt sie die geltend gemachten Aufwendungen in Bestand, Um- fang, Inhalt, Notwendigkeit und Angemessenheit (act. 43 Rz 127). In der Duplik ergänzte die Beklagte, das Gutachten habe erstellt werden müssen, weil die Klä- gerin ihre Arbeiten nicht fachgerecht erbracht gehabt habe und nicht bereit gewe- sen sei, die von ihr, der Beklagten, monierten Mängel zu beheben. Andere bauli- che Mängel seien nicht Thema des Berichts gewesen (act. 50 Rz 401).

- 57 -

E. 2.3.2.2

Würdigung Die Beklagte stellt weder in der Klageantwort noch in der Duplik konkrete Behaup- tungen dazu auf, für welche Arbeiten wer von der C._____ AG was für Kosten verrechnet hat. Sie verweist bezüglich dieser Behauptungen auch nicht auf eine Beilage. Somit fehlt es auch in diesem Zusammenhang an rechtsgenügenden Behauptungen, damit das Gericht die geltend gemachten Beträge von CHF 2'649.40 respektive CHF 2'154.– auf ihre Notwendigkeit und Angemessen- heit hin überprüfen kann. Ebenso wenig ist es der Klägerin möglich konkrete Ein- zeltatsachen zu bestreiten und allenfalls den Gegenbeweis hierfür anzutreten. Da eine genügende Konkretisierung in der Klageantwort fehlte, durfte die Klägerin sich in der Replik mit einer pauschalen Bestreitung begnügen. Entsprechend ist die Forderung der Beklagten ohne Weiterungen abzuweisen. Die weiteren Vo- raussetzungen für einen Schadenersatzanspruch müssen nicht mehr geprüft wer- den. Anzufügen bleibt, dass sich der von der Klägerin auch umfangsmässig bestrittene Betrag von CHF 2'154.– mit der von der Beklagten diesbezüglich angerufenen Rechnung Nr. 8627 nicht beweisen liesse (act. 16 Rz 132; act. 17/35). Es handelt sich dabei um eine Akontorechnung über CHF 2'000.– zuzüglich 7.7 % Mehrwert- steuer für "Beratungsarbeiten" vom 5. Mai 2018 bis zum 30. November 2018. Es erhellt hingegen nicht, inwieweit bereits die ab dem Mai 2018 verrechneten Bera- tungstätigkeiten in Zusammenhang mit den der Klägerin vorgeworfenen Vertrags- verletzungen bzw. mangelhaften Werkausführungen ab Oktober 2018 stehen sol- len. Dies insbesondere auch darum, weil mit der gleichentags ausgestellten Rechnung Nr. 8628 zusätzlich die Bezahlung von "Beratungsarbeiten", diesfalls vom 31. Oktober 2018 bis 3. Dezember 2018, verlangt wird. Auf dieser Rechnung findet sich unter dem Betreff explizit der Vermerk "(Fenster)" (act. 17/35). Damit bestehen erhebliche Zweifel daran, dass mit der Rechnung Nr. 8627 die Bezah- lung von im Zusammenhang mit der vorliegend strittigen Fensterproblematik ste- hende Beratungstätigkeiten verlangt wurde.

- 58 -

E. 2.3.3

Mietzinseinbussen Weiter beruft sich die Beklagte in diesem Zusammenhang darauf, sie habe auf- grund der schlechten Lärm- und Wärmedämmung Einbussen bei den Mietzin- seinnahmen akzeptieren müssen. Die Mieter seien aufgrund des Lärms nicht be- reit gewesen, die geforderten Mieten zu bezahlen (act. 50 N 498). Geplant wor- den sei mit Mietzinsen von bis zu CHF 4'350.– pro Monat. Erreicht worden seien le- diglich Mietzinsen von CHF 2'420.– bis CHF 3'530.– (inkl. Nebenkosten, ohne Park- platz; act. 50 Rz 198 und Rz 512). Damit unterlässt es die Beklagte einmal mehr, ih- ren behaupteten Schaden rechtsgenügend darzulegen. Aus diesen Tatsachen allein erhellt nicht, wie sich der - wohl auch in diesem Zusammenhang - in der Höhe von CHF 160'000.– behauptete Schaden ergeben soll. Es wäre jedoch Aufgabe der Be- klagten gewesen, dies in ihren Rechtsschriften oder mittels Verweis auf selbsterklä- rende Beilagen aufzuzeigen. Da sie dies unterlassen hat, ist der geltend gemachte Anspruch ohne Weiterungen abzuweisen. C. Gesamtfazit Gestützt auf das Gesagte ist die Klage im Umfang CHF 166'900.– nebst Zins von 5 % auf CHF 144'600.– ab dem 10. Februar 2020 und CHF 22'300.– ab dem 11. April 2020 gutzuheissen. Im Mehrbetrag ist die Klage abzuweisen. Die Wider- klage ist abzuweisen. III. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1. Verteilungsgrundsätze Der Streitwert beträgt CHF 469'177.80 (CHF 179'177.80 + CHF 290'000.–; Art. 91 und Art. 94 Abs. 2 ZPO). Aufgrund des fast vollständigen Obsiegens der Klägerin sind die Kosten vollumfänglich der Beklagten aufzuerlegen. Die Beklagte hat der Klägerin grundsätzlich eine volle Parteientschädigung zu bezahlen (Art. 106 Abs. 1 und 2 ZPO), wobei das geringfügige Unterliegen der Klägerin angemessen

- 70 - zu berücksichtigen ist (vgl. nachfolgend E. II.C.). Nicht zu berücksichtigen sind die von der Beklagten geltend gemachten Kosten für das Gutachten von Prof. Dr. iur. G._____ vom 1. Juni 2022 von CHF 4'523.40 sowie der H._____ GmbH vom 8. Juni 2022 von CHF 1'793.20 (50 Rz 97 ff.). Die in den Gutachten gemachten Ab- klärungen standen in keinem Zusammenhang mit den von der Klägerin geltend gemachten Mehrleistungen von CHF 12'277.80. 2. Gerichtskosten In Anwendung von § 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 Abs. 1 und 2 GebV OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 23'500.– festzusetzen. Die Kosten sind der Beklag- ten aufzuerlegen und aus den von den Parteien geleisteten Vorschüssen zu be- ziehen. Die Beklagte hat der Klägerin den Kostenvorschuss von CHF 12'000.– zu ersetzen (Art. 111 Abs. 1 und 2 ZPO). 3. Parteientschädigung Die volle Parteientschädigung beträgt in Anwendung von § 2 Abs. 1 lit. a, c, d und e sowie § 4 Abs. 1 AnwGebV (gerundet) CHF 22'800.–. Für die Teilnahme an der Vergleichsverhandlung sowie die Erstattung der Replik und Widerklageduplik ist ein Zuschlag von total 60 % (§ 11 Abs. 1 und 3 AnwGebV) geschuldet, womit eine angemessene Entschädigung von rund CHF 36'500.– resultiert. Ein höherer Zu- schlag (vgl. act. 54 Rz 226) erscheint nicht angezeigt bzw. wird dadurch abgegol- ten, dass trotz des geringfügigen Unterliegens der Klägerin eine volle Parteient- schädigung zugesprochen wird. Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug ist die Parteientschädigung praxisgemäss ohne Mehrwert- steuer zuzusprechen (vgl. act. 1 Rz 42; act. 26 Rz 44; BGer 4A_552/2015 vom 25.05.2016, E. 4.5). Das Handelsgericht beschliesst:

E. 2.3.3.1

Parteistandpunkte Die Beklagte verlangt den Ersatz von Anwaltskosten. In der Zusammenstellung des behaupteten Schadens führt sie als "Aufwand RA Y._____" die Rechnungen vom 18. Februar 2019 über CHF 680.–, vom 27. Februar 2019 über CHF 780.–, vom 27. März 2019 über CHF 620.–, vom 30. April 2019 über CHF 810.–, vom 18. Juni 2019 über CHF 916.30, vom 5. August 2019 über CHF 440.– und vom

E. 2.3.3.2

Rechtliches Es ist zwischen prozessualen, vorprozessualen und ausserprozessualen Kosten der Rechtsvertretung zu unterscheiden. Prozessuale und vorprozessuale An- waltskosten unterscheiden sich nach dem Zeitpunkt ihrer Entstehung, nämlich, ob sie vor oder nach Eintritt der Rechtshängigkeit entstanden sind. Gemäss ständi- ger Rechtsprechung des Bundesgerichts werden vorprozessuale Anwaltskosten namentlich im Anwendungsbereich der ZPO mit der Parteientschädigung entgol- ten (statt vieler: BGer 4A_501/2021 vom 22.02.2022 E.9.2.2 m.H.). Bei der Unter- scheidung zwischen vorprozessualen und ausserprozessualen Kosten kommt es dagegen nicht auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung, sondern auf ihren Bezug zur Durchsetzung eines Anspruches an. Fehlt ihnen diese thematische Nähe, so ist von ausserprozessualen Kosten auszugehen. Vergleichsbemühungen sind als vorprozessuale Kosten zu qualifizieren und werden damit von der Parteientschä- digung erfasst. Anders beispielsweise die Aufforderung zur Nachbesserung, wel- cher – auch nicht in der Retrospektive – kaum Prozesscharakter zukommt (vgl. hierzu BGer 5A_458/2019 vom 30.01.2020, E. 5.3). Damit ausserprozessuale Parteikosten als Schaden zugesprochen werden kön- nen, ist - wie bereits erwähnt (vgl. vorne E. II.A.2.3.1.2.) - erforderlich, dass der geltend gemachte Aufwand zur Durchsetzung der Forderung der Gläubiger ge- rechtfertigt, notwendig und angemessen war. Notwendigkeit und Angemessenheit gehören zu den Tatbestandsmerkmalen, deren sachverhaltsmässige Grundlagen es zu substanziieren gilt. Gegenstand der Substanziierung ist daher im Zusam- menhang mit geltend gemachten Kosten für die Rechtsvertretung auch, dass dar- gelegt wird, inwieweit bestimmter Aufwand ausserprozessual und nicht vorpro- zessual ist (vgl. BGer 4A_692/2015 vom 01.03.2017, E. 6.1.2, nicht publ. in: BGE 143 III 206; BGer 5A_458/2019 vom 30.01.2020, E. 5.3).

E. 2.3.3.3

Würdigung Die Beklagte beziffert ihren "vorprozessualen" Aufwand mit insgesamt CHF 13'607.67, wovon sie - soweit nachvollziehbar - CHF 4'479.22 (CHF 680.– + CHF 780.– + CHF 620.– + CHF 810.– + CHF 916.30 + CHF 440.– + CHF 232.92)

- 60 - als Schaden und damit ausserprozessuale Anwaltskosten geltend machen will. Zur Frage der Abgrenzung zwischen vorprozessualen und ausserprozessualen Kosten machte die Beklagte in der Klagebegründung keine konkreten Ausführun- gen. Nachdem die Klägerin die Notwendigkeit und Angemessenheit des behaup- teten Aufwands bestritten hatte und insbesondere geltend machte, die Kosten für die Rechtsvertretung stünden in Zusammenhang mit der vorliegenden Klage, hät- te es an der Beklagten gelegen, detailliert darzulegen, was für Leistungen ihr Rechtsvertreter ihr wann zu welchem Preis verrechnet hat und inwieweit es sich dabei um ausserprozessuale Aufwendungen handelte. Zwar berief sich die Be- klagte hernach in der Duplik darauf, der Aufwand der Rechtsvertretung für die Zeit ab dem 12. Dezember 2018 bis Oktober 2019 sei mittels Rechnungen und detail- lierter Aufstellungen der erbrachten Leistungen belegt und reichte die Honorar- aufstellungen zu den Rechnungen vom 27. Februar 2018, 18. Juni 2019 und 5. August 2019 nach (act. 50 Rz 403; act. 51/107-109). Den Honoraraufstellungen zu den bezeichneten Rechnungen kann zwar die erbrachte Leistung, das Datum der Leistungserbringung, die benötige Zeit sowie der verrechnete Betrag unter Nennung des Stundenansatzes entnommen werden (vgl. z.B. act. 3/36/5: 25.01.2019, Telefonat an Klient/in, 0:05 Std. à CHF 280.– total 23.35). Hingegen fehlen weiterhin Ausführungen dazu, inwieweit es sich bei den geltend gemachten Aufwendungen um ausserprozessuale Aufwendungen gehandelt hat. Mit ihren Behauptungen, ihre Rechtsvertretung sei erstmals im Dezember 2018 mit der vor- liegenden Angelegenheit in Kontakt getreten, wobei aber ein Rechtsverfahren ausser Debatte gestanden habe, die bis zu Beginn des Rechtsverfahrens (Klage vom 16. Juli 2020) anfallenden Kosten seien "vorprozessual" entstanden und stünden nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der von der Klägerin eingelei- teten Klage, so seien denn zwischen dem zeitlich letzten "vorprozessualen" Auf- wand von Oktober 2019 bis zur Klageeinleitung auch knapp neun Monate ver- gangen (act. 50 Rz 404), kommt die Beklagte ihren Substanziierungsobliegenhei- ten nicht rechtsgenügend nach. Zumal sie nach wie vor von "vorprozessualem" Aufwand spricht und die vergangene Zeitspanne zwischen dem zeitlich letzten geltend gemachten Aufwand bis zur Klageeinleitung bei der Abgrenzung zwi- schen vorprozessualem und ausserprozessualem Aufwand nicht von Relevanz

- 61 - ist. Vielmehr wäre aufzuzeigen gewesen, dass sämtliche vor dem Zeitpunkt er- brachten Leistungen sich nicht auf die Durchsetzung der nunmehr strittigen For- derungen bezogen. Den Honorarzusammenstellungen können zwar, wie bereits erwähnt, die erbrachte Leistung, das Datum der Leistungserbringung, die benöti- ge Zeit sowie der verrechnete Betrag unter Nennung des Stundenansatzes ent- nommen werden, nicht ersichtlich ist jedoch, welchem Zweck die konkret ange- führten Tätigkeiten (z.B. "E-Mail an Klient/in", "Telefonat mit Gegenanwalt/- anwältin", "Arbeit an Entwurf E-Mail an RA X._____") dienten. Eine diesbezügli- che Erläuterung wäre hingegen notwendig gewesen, um eine Abgrenzung zwi- schen vor- und ausserprozessualen Kosten vornehmen zu können. So trägt denn beispielsweise die Rechnung vom 19. Februar 2019 den Titel "Projekt: Bauhand- werkerpfandrecht" (act. 3/36/5). Sodann ist darin unter dem 1. Februar 2019 der Vermerk "Fristerstreckungsgesuch erstellen" zu finden. In der Honoraraufstellung zur Rechnung vom 27. Februar 2019 findet sich unter dem 21. Februar 2019 "Be- rechnung Sicherstellungssumme/E-Mail an Klient" (act. 51/107). Es ist davon auszugehen, dass diese Aufwendungen im Zusammenhang mit einem gerichtli- chen Verfahren angefallen sind, womit es sich nicht um ersatzfähige ausserpro- zessuale Kosten handelt. Es hätte an der Beklagten gelegen, hier eine nachvoll- ziehbare Abgrenzung vorzunehmen. Dies hat sie unterlassen. Damit sind die Be- hauptungen der Beklagten auch in diesem Punkt nicht schlüssig und damit nicht rechtsgenügend. Entsprechend ist die Forderung der Beklagten ohne Weiterun- gen abzuweisen. Die weiteren Voraussetzungen für einen Schadenersatzan- spruch müssen nicht mehr geprüft werden.

E. 2.4

Fazit Gegenforderungen Die von der Beklagten den Forderungen der Klägerin zur Verrechnung (vgl. vorne E. II.A.1.2.) gegenüber gestellten Gegenforderungen haben allesamt keinen Be- stand. Entsprechend schuldet die Klägerin auch keine Verzugszinsen auf diesen Forderungen (act. 16 Rz 125; act. 50 Rz 394), und es ist nicht ersichtlich, gestützt auf welche rechtliche Grundlage eine Verpflichtung der Klägerin zur Rückerstat- tung der Akontozahlung von CHF 56'100.– zuzüglich Zinsen bestehen sollte (vgl. act. 50 Rz 457).

- 62 - Zu beachten ist sodann, dass gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung aus der Verrechnungserklärung oder aus den Umständen klar hervorgehen muss, welches die zu tilgende Hauptforderung und welches die Verrechnungsforderung ist, welche die Hauptforderung tilgen soll. Besteht diesbezüglich Unklarheit, ist die Verrechnungserklärung unvollständig und daher wirkungslos (vgl. BGer 4A_601/2013 vom 31.03.2014, E. 3.3; BGer 4A_549/2010 vom 17.02.2011, E. 3.3; BGer 4A_82/2009 vom 07.04.2009, E. 2; BGer 4C.25/2005 vom 15.08.2005, E. 4.1). Die Verrechnungserklärung der Beklagten erweist sich auch vor diesem Hintergrund als ungenügend. Die Beklagte hat keinerlei Ausführungen dazu gemacht, welche ihrer verschiedenen Verrechnungsforderungen sie welcher Werklohnforderung der Klägerin gegenüberstellen will. Ebenfalls ist nicht klar, wie und in welcher Reihenfolge die Tilgung erfolgen soll, falls sich nach gerichtlicher Prüfung herausstellen sollte, dass die erstellten Hauptforderungen die erstellten Verrechnungsforderungen übersteigen oder umgekehrt. Die Verrechnungserklä- rung der Beklagten bleibt deshalb wirkungslos und die Einrede der Verrechnung verfängt auch aus diesem Grund nicht. B. Widerklage 1. Restbetrag Gegenforderungen Insoweit die Beklagte den über den behaupteten Forderungen von CHF 410'169.56 nach Abzug der klägerischen Forderung von CHF 179'177.80 (zuzüglich 5 % Zins) verbleibenden Restbetrag von CHF 230'990.– im Umfang von CHF 130'000.– widerklageweise geltend macht (act. 50 Rz 458 f.), ist auf die vorangehenden Ausführungen zu verweisen. Die Ersatz- bzw. Schadenersatzfor- derungen haben keinen Bestand, weshalb auch kein Überschuss verbleibt. Ent- sprechend ist die Widerklage in diesem Umfang ohne Weiterungen abzuweisen. 2. Minderung und Mangelfolgeschäden

E. 2.5

Die Beklagte beantragt mit der Widerklagereplik sodann neu, die Klägerin sei - "unter Vorbehalt der Erhöhung bzw. Herabsetzung dieses Betrages nach Durchführung des Beweisverfahrens" - zu verpflichten, ihr den Betrag von CHF 290'000.– zuzüglich Zins zu bezahlen (act. 50 S. 2, Antrag 2). Das Rechtsbegehren auf Leistung eines Geldbetrages ist zu beziffern (Art. 84 Abs. 2 ZPO). Eine Ausnahme gilt für die Fälle, in welchen es der klagenden Partei unmöglich oder unzumutbar ist, ihre Forderung bereits zu Beginn des Prozesses zu beziffern. Diesfalls kann eine unbezifferte Forderungsklage erhoben werden. Die klagende Partei muss jedoch einen Mindestwert angeben, welcher als vorläu- figer Streitwert gilt (Art. 85 Abs. 1 ZPO) und hat das Rechtsbegehren zu ergän- zen, sobald sie nach Abschluss des Beweisverfahrens dazu in der Lage ist (Art. 85 Abs. 2 ZPO). Dass und inwiefern eine Bezifferung unmöglich oder unzumutbar sein soll, hat die klagende Partei bereits in der Klageschrift aufzuzeigen. Unter- lässt sie dies, ist auf die Klage nicht einzutreten (BGE 148 III 322 E. 3.4 und 4).

- 11 - Die Beklagte stellte in der Widerklagebegründung kein unbeziffertes Rechtsbe- gehren, sondern verlangte die Verpflichtung der Klägerin zur Bezahlung von CHF 160'000.– (act. 16 S. 2, Rechtsbegehren 2). Auch gestützt auf die gemach- ten Ausführungen ist nicht auf eine unbezifferte Forderungsklage zu schliessen. So begründete die Beklagte nicht explizit, dass und inwiefern es ihr (zum damali- gen Zeitpunkt) unmöglich oder unzumutbar gewesen sei sollte, den angeblich an- gefallen Minderwert der Liegenschaft zu beziffern, und sie sich vorbehalte, diesen nach Durchführung des Beweisverfahrens näher zu beziffern. Vielmehr stellte sie eine Erhöhung des eingeklagten Betrages in der Widerklagereplik in Aussicht und offerierte für eine allfällige Bestreitung der CHF 160'000.– durch die Klägerin die Einholung eines Gutachtens als Beweismittel (vgl. act. 16 Rz 170, 181, 182 und 191). Die Beklagte hat in der Widerklagereplik ihr Rechtsbegehren um CHF 130'000.– auf CHF 290'000.– erhöht, wobei dieser Betrag abschliessend beziffert wurde (vgl. act. 50 Rz 458 f.; vgl. vorne E. A.b.). Der Vorbehalt für eine "Erhöhung bzw. Herabsetzung" des eingeklagten Betrages nach Durchführung des Beweisverfah- rens kann sich demnach nur auf den bereits mit der Widerklagebegründung gel- tend gemachten und bezifferten Minderwert der Liegenschaft von CHF 160'000.– beziehen. So beruft sich die Beklagte in der Widerklagereplik denn auch darauf, der aktuelle sowie der merkantile Minderwert der Liegenschaft könnten von ihr selber nicht festgestellt werden; dazu brauche es ein Fachgutachten (act. 50 Rz 505). Gestützt auf die angeführte höchstrichterliche Rechtsprechung hätte die Be- klagte jedoch bereits in der Widerklagebegründung darlegen müssen, dass und inwiefern es ihr unmöglich oder unzumutbar sei, diese Werte zu beziffern. Dies hat sie unterlassen. Entsprechend ist auf die Klageänderung nicht einzutreten, in- soweit die Beklagte damit neu eine unbezifferte Forderungsklage anheben will. Es ist weiterhin von geltend gemachten CHF 160'000.– auszugehen. Es braucht denn auch nicht weiter auf die Frage der Zulässigkeit eines Vorbehalts zur Herab- setzung eines Forderungsanspruchs nach Durchführung des Beweisverfahrens eingegangen zu werden.

- 12 -

E. 3

Übrige Prozessvoraussetzungen Die übrigen Prozessvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Klage und die Widerklage ist - insoweit nicht bereits auf ein Nichteintreten ge- schlossen wurde - einzutreten. Auf die Parteibehauptungen wird nachfolgend so- weit für die Entscheidfindung notwendig eingegangen.

E. 4

Wechsel im Spruchkörper Die im Verlaufe des Verfahrens altershalber ausgeschiedene Dr. Helen Kneubüh- ler Dienst wurde durch Oberrichter Patrizio Castrovilli und der per Ende 2022 pensionierte Handelsrichter Prof. Jürg Fischer durch Handelsrichter Jakob Haag ersetzt. Eine solche Änderung in der Gerichtsbesetzung ist, da begründet, zuläs- sig (vgl. BGE 142 I 93 E. 8.2; BGer 4A_430/2016 vom 07.02.2017 E. 2.1 und 2.2), zumal der Wechsel den Parteien angezeigt worden war (act. 32 und Prot. S. 23 f.).

E. 5

Behauptungs- und Bestreitungslast/Beweisverfahren

E. 5.1

Behauptungslast Nach Art. 55 Abs. 1 ZPO haben unter der Geltung der Verhandlungsmaxime die Parteien dem Gericht die Tatsachen darzulegen, auf die sie ihre Begehren stüt- zen, und die Beweismittel anzugeben. Inwieweit Tatsachen zu behaupten und zu substanziieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbestandsmerkmalen der angerufenen Norm und anderseits aus dem prozessualen Verhalten der Gegen- partei. So hat eine Tatsachenbehauptung nicht alle Einzelheiten zu enthalten. Es genügt, wenn die Tatsachen, die unter die das Begehren stützenden Normen zu subsumieren sind, in einer den Gewohnheiten des Lebens entsprechenden Weise in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen behauptet werden. Ein solchermas- sen vollständiger Tatsachenvortrag wird als schlüssig bezeichnet, da er bei Un- terstellung, er sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt (vgl. zum Ganzen BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1; 136 III 322 E. 3.4.2; 127 III 365 E. 2b; BGer 4A_415/2021 vom 18.03.2022, E. 5.1 f.). Bestreitet hingegen der Prozess- gegner den schlüssigen Tatsachenvortrag der behauptungsbelasteten Partei,

- 13 - greift eine über die Behauptungslast hinausgehende Substanziierungslast. Die Vorbringen sind diesfalls nicht nur in den Grundzügen, sondern in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen, dass darüber Beweis abgenom- men und der Gegenbeweis angetreten werden kann (BGE 144 III 519 E. 5.2.1.1; 127 III 365 E. 2b.). Dabei müssen rechtserhebliche Behauptungen in der Rechts- schrift selbst vorgebracht werden. Der blosse pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht (BGE 147 III 440 E. 5.3).

E. 5.2

Bestreitungslast Das Gegenstück zur Behauptungslast bildet die Bestreitungslast. Bestreitungen sind so konkret zu halten, dass sich bestimmen lässt, welche einzelnen Behaup- tungen des Klägers damit bestritten werden. Der Grad der Substanziierung einer Behauptung beeinflusst insofern den erforderlichen Grad an Substanziierung ei- ner Bestreitung: Je detaillierter einzelne Tatsachen eines gesamten Sachverhalts behauptet werden, desto konkreter muss die Gegenpartei erklären, welche dieser einzelnen Tatsachen sie bestreitet (BGE 147 III 440 E. 5.3; 144 III 519 E. 5.2.2.3).

E. 5.3

Beweisverfahren Zu einem Beweisverfahren kommt es, sofern rechtserhebliche Tatsachen strittig sind (Art. 150 Abs. 1 ZPO). Jede Partei hat das Recht, dass das Gericht die von ihr form- und fristgerecht angebotenen tauglichen Beweismittel abnimmt (Art. 152 Abs. 1 ZPO). Die Beweismittel müssen jedoch nach Massgabe von Art. 152 Abs. 1 ZPO in Verbindung mit Art. 221 Abs. 1 lit. e ZPO eindeutig der damit zu bewei- senden Tatsachenbehauptung zugeordnet werden können (BGer 4A_56/2013 vom 04.06.2013, E. 4.4). Unbeachtlich sind damit die pauschalen Beweisofferten der Beklagten, indem sie anführt, die gemäss dem beiliegenden Beweismittelver- zeichnis offerierten Beweise würden für sämtliche Tatsachenbehauptungen gel- ten, unabhängig davon, wo in der Rechtsschrift sie genannt würden (act. 16 Rz 4), und es würde hinsichtlich "sämtlicher" ihrer Tatsachenbehauptungen die Par- tei- bzw. Beweisaussage angeboten (act. 16 Rz 5).

- 14 - Sodann schliesst auch der Beweisführungsanspruch nach Art. 8 ZGB eine vor- weggenommene Beweiswürdigung nicht aus. Es ist dem Gericht also nicht verbo- ten, einem beantragten Beweismittel die Erheblichkeit oder Tauglichkeit abzu- sprechen und es deshalb nicht abzunehmen (BGE 115 II 305). So erlaubt die an- tizipierte Beweiswürdigung dem Gericht, weitere Beweismittel abzulehnen, wenn es in Würdigung der bereits erhobenen Beweismittel zum Schluss kommt, weitere Beweismassnahmen vermöchten an seiner bereits feststehenden Überzeugung nichts mehr zu ändern (BGE 136 I 229 E. 5.3 m.w.H.). Kommt eine Partei ihrer Substanziierungslast nicht oder nur ungenügend nach, bleiben die betreffenden Tatsachen unberücksichtigt und es ergeht ein Sachent- scheid ohne Beweisabnahme (BK ZPO-Brönimann, Art. 152 N 3; vgl. auch BGE 108 II 337 E. 3 m.w.H.). Ein Beweisverfahren darf nicht der Vervollständigung un- genügender Parteivorbringen dienen. II. Materielles A. Klage 1. Forderungen Klägerin

E. 8

Januar 2019 stattgefunden (act. 1 Rz 12; act. 43 Rz 146). Am 26. Juni 2019 habe sie sich erneut, dieses Mal per E-Mail an die Beklagte gewandt. Dabei habe sie ihre bereits im Vorfeld der Abnahme vom 8. Januar 2019 telefonisch ange- zeigte Werkvollendung ("Telefonat zwischen A._____ und J._____ vom 8. Januar 2019 Vormittag") wiederholt und der Beklagten Termine auf anfangs Juli 2019 für eine (erneute) Abnahme der Fenster und Türen vorgeschlagen. Die Anzeige habe sich - im Nachhinein - als zwischenzeitlich überholt herausgestellt. Denn die Be- klagte habe der Klägerin in der "Anmeldung Baugarantie aus Prämiendepot" am

E. 10

Juli 2018" übereinstimmen würden, und um eine schriftliche Rückmeldung bis zum 26. Oktober 2018 ersucht. Die Beklagte hielt weiter fest, sie glaube, bei den oberen Rahmenverbreiterungen bestehe eine Differenz (act. 16 Rz 70; act. 17/5; act. 43 Rz 80). Mit E-Mail vom 12. November 2018 teilte J._____ von der Beklag- ten A._____ und N._____ von der Klägerin mit, dass die Fenster im gesamten Treppenhaus, wie vom Architekten bereits mehrmals schriftlich mitgeteilt, falsch und nicht nach den vereinbarten Ausführungsplänen erstellt worden seien. Die Klägerin wurde aufgefordert, bis am 16. November 2018 einen "gangbaren" Lö- sungsvorschlag zu unterbreiten, ansonsten die Beklagte den Auftrag auf Kosten der Klägerin an einen anderen Fensterbauer erteilen werde (act. 16 Rz 71; act. 17/17; act. 43 Rz 80). Mit eingeschriebenem Brief vom 4. Dezember 2018 wurde die Klägerin von der Beklagten aufgefordert, die sich im Treppenhaus befinden- den "nicht passenden" Fensterrahmen abzuholen. Die Treppenhausfenster wür- den nun von einer Drittfirma auf Kosten der Klägerin erstellt und montiert (act. 16 Rz 72; act. 17/18; act. 43 Rz 80). In der Folge beauftragte die Beklagte die K._____ AG mit der Herstellung und Montage der Fenster (act. 16 Rz 73; act. 43 Rz 80). Mit der Beklagten ist davon auszugehen, dass die Klägerin zwar mit der Montage der Treppenhausfenster begonnen, diese hingegen nicht abgeschlossen hatte (act. 16 Rz 144; act. 50 Rz 239). So ergibt sich gerade aus der von der Klägerin angerufenen (vgl. act. 43 Rz 134) Klageantwortbeilage 6, dass noch nicht alle Fenster fertig montiert waren. Es ist zwischen dem linken Fensterrahmen und der Mauer ein Spalt zu sehen, welcher noch hätte geschlossen werden müssen (act. 17/6; Bild auf dem Kopf stehend). Auch aus den eingereichten Fotos vom 22. Oktober 2018 (act. 51/86+89) sowie vom 30. Oktober 2018 und 6. Dezember 2018 (act. 51/93+94) wird ersichtlich, dass noch nicht alle Fenster eingebaut wa- ren. Die Beklagte verlangt den Ersatz der Kosten für die vorgenommene Ersatzvor- nahme von behaupteten CHF 37'382.65 (act. 16 Rz 57 und 76). Weiter macht sie

- 29 - angeblich erlittene Schäden in Form von einem "Verzögerungsschaden" von CHF 97'000.–, Mietzinsausfällen von CHF 142'395.– und Mehrkosten "Zinsen Baukredit" von CHF 23'151.05 geltend (act. 16 Rz 57 f., 125 und 127; act. 50 Rz 282 ff. und 394). Die Klägerin bestreitet die geltend gemachten Ansprüche (act. 43 Rz 64 ff. und 119 ff.).

E. 11

Juni 2018 und denselben Detaillierungsgrad aufweisen (act. 43 Rz 78). So- dann beziehen sich die Ausführungen des Architekten in den Plänen 1.01 und

E. 16

Rz 97). Die Beklagte macht im Zusammenhang mit der Versetzung der Stahl- stützen Aufwendungen von total CHF 33'285.35 (recte: CHF 33'283.35) geltend

- 52 - (act. 16 Rz 128 mit Verweis auf Rz 99). Die Klägerin habe für diese Kosten aufzu- kommen (act. 16 Rz 17 und 148). Die Klägerin bestreitet eine Pflichtverletzung. Die Planung der Positionen der Stahlstützen sei nicht Teil ihrer werkvertraglichen Leistungen gewesen. Vielmehr seien dafür statische Überlegungen zentral gewesen, die nicht in ihre Fachkom- petenz fallen würden. Ihre werkvertraglichen Leistungen hätten sich auf die Her- stellung und Montage der Schiebetüren und Balkonfenster beschränkt; dies ge- stützt auf die vom Architekten der Beklagten verfassten und handschriftlich ge- prüften Fenstermasse und deren Positionen gemäss den Architekturplänen, die so gestützt auf Art. 1 Ziff. 1 und Ziff. 4 ausdrücklich Teil des Werkvertrags gewe- sen seien (act. 43 Rz 20 und 33). Weiter bestreitet die Klägerin die geltend ge- machten Aufwendungen (act. 43 Rz 104 und 120).

E. 20

Mai 2019" (act. 17/10) sowie die Parteibefragung von O._____ und J._____. Die Klägerin bestritt in der Replik den "pauschal" vorgetragenen Aufwand von CHF 5'600.– zuzüglich Mehrwertsteuer in Bestand, Umfang, Inhalt, Notwendigkeit und Angemessenheit (act. 43 Rz 98 und 126). In der Duplik ergänzte die Beklag- te, angesichts dessen, dass sie die Klägerin mehrfach habe mahnen und schliesslich eine Abklärung der Mängel habe organisieren müssen, habe sie ei- nen grossen zusätzlichen Aufwand gehabt (act. 50 Rz 366).

E. 22

Oktober 2019 über CHF 232.92 an (act. 16 Rz 125). Weiter machte sie gel- tend, der Aufwand der Rechtsvertretung stelle einen Mangelfolgeschaden dar, welcher von der Klägerin zu entschädigen sei. Ihr vorprozessualer Aufwand be- laufe sich insgesamt auf CHF 13'607.67 (act. 16 Rz 133). Die Klägerin bestritt in der Replik den behaupteten Aufwand in Bestand, Umfang, Inhalt, Notwendigkeit und Angemessenheit. Der Aufwand sei auch nicht weiter ausgewiesen. Gemäss der Klägerin stehen die Kosten für die Rechtsvertretung sodann in Zusammenhang mit der vorliegenden Klage und sind daher im Rahmen der prozessualen Vorgaben zur Parteientschädigung zu entschädigen (act. 43 Rz 120 und 128). In der Duplik berief sich die Beklagte darauf, der Aufwand der Rechtsvertretung für die Zeit ab dem 12. Dezember 2018 bis Oktober 2019 sei mittels Rechnungen und detaillierter Aufstellungen der erbrachten Leistungen belegt. Ihre Rechtsver- tretung sei erstmals im Dezember 2018 mit der vorliegenden Angelegenheit in Kontakt getreten, wobei aber ein Rechtsverfahren ausser Debatte gestanden ha- be. Die bis zu Beginn des Rechtsverfahrens (Klage vom 16. Juli 2020) anfallen- den Kosten seien "vorprozessual" entstanden und stünden nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der von der Klägerin eingeleiteten Klage. So seien denn zwi- schen dem zeitlich letzten vorprozessualen Aufwand von Oktober 2019 bis zur Klageeinleitung auch knapp neun Monate vergangen (act. 50 Rz 403 f.).

- 59 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.