# ZH_OBERGERICHT LB200030 vom 8. Februar 2023

ZH Obergericht, 2023-02-08, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_LB200030

FR: ZH_OBERGERICHT LB200030 du 8 février 2023

IT: ZH_OBERGERICHT LB200030 del 8 febbraio 2023

## Erwägungen

E. 1

Die Berufungsklägerin und Klägerin (nachfolgend Klägerin) ist eine im Han- delsregister des Kantons Zürich eingetragene Aktiengesellschaft, die primär die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Städtebau und Raumplanung bezweckt. Ihr einziger noch amtierender Verwaltungsrat ist der namensgebende C._____. Die Berufungsbeklagte und Beklagte (nachfolgend Be- klagte) ist die heute geschiedene Ehegattin von D._____, welcher in den Jahren des Ursprungs dieser Streitigkeit Verwaltungsratspräsident bzw. Verwaltungsrat der Klägerin war und auch verschiedentlich als Rechtsanwalt für die Klägerin tätig gewesen war. Im Rahmen einer beabsichtigten Erweiterung und Totalsanierung der Liegen- schaft E._____-strasse … in F._____ (nachfolgend die "Liegenschaft") erbrachte die Klägerin in den Jahren 1997-1999 Architekturleistungen (Projektentwicklung). Von der damaligen Eigentümerin der Liegenschaft, der Beklagten, fordert die Klä- gerin die Bezahlung des ausstehenden Architektenhonorars von CHF 216'642.05 zzgl. 5% Zins (Honorarforderung, Rechtsbegehren Ziff. 2; nachfolgend E. II./3.1.- 3.8.). Bei der Ausführung der Erweiterung und Sanierung der genannten Liegenschaft habe sie, die Klägerin, sodann Handwerker- und Unternehmerrechnungen von über Fr. 1 Mio bevorschusst. Diese Auslagen von CHF 1'056'291.35 zzgl. 5% Zins verlangt die Klägerin ebenfalls von der Beklagten zurück (Rückzahlungsforde- rung, Rechtsbegehren Ziff. 1; nachfolgend E. II./9.1.-9.11.). Zwischen der Bauherrschaft (also der Beklagten und D._____) und den damali- gen Verwaltungsräten der Klägerin herrschte ein freundschaftliches Verhältnis, weshalb man sich vertraute und den Architekturvertrag mündlich verhandelt und verabredet hatte. Nach Durchführung der Projektierungsarbeiten von 1997 bis 1999 und erfolgtem Umbau wurde im Juli 2003 die Bezugsbewilligung erteilt, aber

- 6 - ein Bezug der Liegenschaft fand aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Tren- nung der Ehe der Beklagten und D._____ nicht mehr statt. 2.1. Am 13. Mai 2008 machte die Klägerin unter Einreichung der beiden Weisun- gen des Friedensrichteramtes F._____ vom 11. Februar 2008 (act. 1 Prozess Nr. CG080021) und vom 11. März 2008 (act. 4 Prozess Nr. CG080021) die Klage beim Bezirksgericht Meilen (nachfolgend auch Vorinstanz) anhängig. Nach Durch- führung des Hauptverfahrens wies die Vorinstanz mit Urteil vom 22. November 2011 die Klage vollumfänglich ab, soweit sie nicht als durch Rückzug erledigt ab- zuschreiben war (act. 111 Prozess Nr. CG080021). Die dagegen erhobene Beru- fung der Klägerin wies die Kammer mit Urteil vom 27. August 2012 ab und bestä- tigte das angefochtene Urteil des Bezirksgerichts Meilen (act. 125 Prozess Nr. LB120002 = act. 124/120). Das Bundesgericht hiess die von der Klägerin gegen das Urteil der Kammer erhobene Beschwerde teilweise gut, hob das angefochte- ne Urteil der Kammer auf und wies die Sache zu neuer Entscheidfindung an die Kammer zurück (act. 124/136 = act. 125/139). Die Kammer wiederum wies mit Beschluss vom 27. Mai 2013 die Sache zur weiteren Behandlung im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts, insbesondere zur Durchführung eines Beweis- verfahrens, an das Bezirksgericht Meilen zurück (act. 140 Prozess Nr. LB130021 = act. 125/140). Es kann, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführun- gen zur Prozessgeschichte im (Rückweisungs-)Beschluss der Kammer (Prozess Nr. LB130021) verwiesen werden (act. 125/140). 2.2. Mit der Aufhebung des bezirksgerichtlichen Urteils wurde das erstinstanzli- che Verfahren in den Stand versetzt, in dem es sich vor der Entscheidfällung am 22. November 2011 befunden hatte. Das Bezirksgericht führte ein Beweisverfah- ren durch, in dem es u.a. zu umfangreichen Zeugeneinvernahmen kam (Prot. VI S. 6-494), nachdem zuvor das Bezirksgericht nach Massgabe der verbindlichen Erwägungen des Bundesgerichts Substantiierungshinweise bezüglich der Passiv- legitimation der Beklagten gemacht hatte (act. 126, act. 127, act. 136, act. 137, act. 140, act. 147, act. 150). Am 8. Juli 2020 fällte das Bezirksgericht sein Urteil (act. 254 [= act. 253 = act. 243]; nachfolgend nur noch als act. 254 zitiert), dessen Dispositiv diesen Er-

- 7 - wägungen vorangestellt ist. Für Einzelheiten zum vorinstanzlichen Verfahren kann auf die Ausführungen zur Prozessgeschichte im angefochtenen Urteil verwiesen werden (vgl. a.a.O., insbes. S. 4–12). 3.1. Die Klägerin erhob mit Schriftsatz vom 14. September 2020, am gleichen Tag der Post übergeben und einen Tag später bei der Kammer eingegangen (act. 264), Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 8. Juli 2020, beantragte im Hauptstandpunkt Aufhebung des Urteils des Bezirksgerichtes und Gutheissung der Klage und ersuchte gleichzeitig um Bewilligung der unent- geltlichen Rechtspflege. Daraufhin wurden die vorinstanzlichen Akten, inklusive der Akten des ersten Berufungsverfahrens (Prozess Nr. LB120002; act. 124/113- 136) und der Akten des Verfahrens der Kammer, welches zur bereits erwähnten Rückweisung führte (Prozess Nr. LB130021, act. 125/137-150), von Amtes wegen beigezogen (act. 1-250). 3.2. Mit Beschluss vom 20. Oktober 2020 wies die Kammer das Gesuch der Klä- gerin um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ab und auferlegte der Klä- gerin gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss von Fr. 11'000.-- (act. 274). Das Bundesgericht bestätigte auf Beschwerde der Klägerin die Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege (act. 289). Mit Beschluss vom 27. November 2020 bewilligte die Kammer die ratenweise Bezahlung des Kostenvorschusses (act. 281). Die Klägerin bezahlte in der Folge innert Frist und in Raten den Vor- schuss (act. 280, act. 287, act. 288, act. 290, act. 292, act. 293).

E. 1.1

Die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens wurden auf total Fr. 65'440.-- festgesetzt (act. 254 Dispositivziffer 2) und der Klägerin auferlegt (act. 254 Dispositivziffer 3 Abs. 1). Die von der Klägerin für das erstinstanzliche Verfahren zu zahlende Parteientschädigung an die Beklagte setzte die Vorinstanz auf Fr. 85'000.-- (zzgl. 7.6 % MwSt. auf Fr. 45'600.--, 8 % MwSt. auf Fr. 19'700.-- und 7.7 % MwSt. auf Fr. 19'700.--) fest und merkte vor, dass die Parteientschädi- gung im Umfang von Fr. 57'000.-- bereits getilgt ist (act. 254 Dispositivziffer 5 Abs. 1 und 2). Die Festsetzung der Kosten und der Entschädigung wurde von der Klägerin im Quantitativen nicht beanstandet und ist zu bestätigen.

E. 1.2

Über die von der Beklagten beanstandete Liquidation der Prozesskosten des erstinstanzlichen Verfahrens wurde im Beschwerdeverfahren RB200022 neu entschieden. Davon ist Vormerk zu nehmen. 2.1. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren mit der Prozess Nr. LB130021 (Rückweisungsentscheid der Kammer vom 27. Mai 2013) im Be-

- 34 - trag von Fr. 20'000.-- wurden der Klägerin auferlegt und vorgemerkt, dass die Kosten bereits vollständig getilgt sind (act. 254 Dispositivziffer 4 Abs. 1 und 2). Sodann wurde die Klägerin im angefochtenen Entscheid verpflichtet, der Beklag- ten für das zweitinstanzliche Verfahren mit der Prozess Nr. LB130021 eine Pro- zessentschädigung von Fr. 16'000.-- (zzgl. 8 % MwSt.) zu bezahlen (act. 254 Dis- positivziffer 6). Dies wurde von der Klägerin im Quantitativen nicht beanstandet und ist zu bestätigen. 2.2 Die von der Beklagten beanstandete Liquidation der Prozesskosten des Ver- fahrens mit der Prozess Nr. LB130021 wurde im Beschwerdeverfahren RB200022 abgewiesen. 3. Über die von der Beklagten beanstandete Dispositivziffer 7 des Urteils des Bezirksgerichts Meilen vom 8. Juli 2020 wurde im Beschwerdeverfahren RB200022 neu entschieden Dies ist vorzumerken.

E. 4

Die Sache ist spruchreif. Der Beklagten ist zusammen mit diesem Entscheid ein Doppel des Schriftsatzes vom 14. September 2020 (act. 264) zuzustellen.

E. 4.1

Die Klägerin unterliegt im vorliegenden Berufungsverfahren, weshalb sie (auch) im zweitinstanzlichen Verfahren kostenpflichtig wird. Ausgehend vom Streitwert von Fr. 1'275'000.-- ist die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche Verfahren gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 11'000.-- festzusetzen. Die Kosten werden aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss in nämlicher Höhe bezogen (act. 280, act. 287, act. 288, act. 290, act. 292, - act. 293).

E. 4.2

Parteientschädigungen für das (vorliegende) Berufungsverfahren sind keine zuzusprechen, der Klägerin nicht, weil sie unterliegt, der Beklagten nicht, weil ihr keine Aufwände entstanden sind, die zu entschädigen wären. Es wird beschlossen:

E. 4.3

Die Klägerin kritisierte sinngemäss und zusammengefasst, die Vorinstanz habe der Doppelfunktion von D._____, einerseits als Verwaltungsrat der Klägerin und andererseits als Bauherr, nicht oder zu wenig Rechnung getragen bei der Würdigung von dessen Zeugenaussagen, dies insbesondere auch unter Hinweis

- 12 - auf die Ausführungen des Zeugen G._____ (act. 264 S. 7, S. 12 unten, S. 35 ff., Prot. VI S. 189-219; nachstehend E. II./5.1.-5.3. und II./6.1.-6.4.). Der erste klar definierte und erteilte Auftrag eines Bauprojektes für ein Zweithaus (Atrium- Typus) im Jahre 1997 sei effizient und zügig abgewickelt worden und der ausge- wiesene Arbeitsaufwand sei nach Rabatt mit Fr. 42'884.60 verrechnet worden. Im Rahmen eines SIA-Werkvertrages würde dieser Aufwand bei einer damals ge- schätzten Bausumme von Fr. 2.2 bis 2.4 Millionen bei rund Fr. 50'000.-- (bei drei effektiv erbrachten Vorprojekten noch höher) zu stehen kommen. Nach Aufgabe des Atriumhauses hätten dann die Bauherren eine unkontrollierbare zweijährige Zusatz-Alternativ-Projektierungs-Welle von nur vage bis undefinierten Raumpro- grammen mit rund 90 generierten Alternativ-Projekten initiiert. Diese Alternativ- Projektierungs-Welle habe im Mai 2019 mit dem Prototyp eines vorgelagerten Rundbaus geendet, aus dem dann die definitiven Vorprojekte A und B hervorge- gangen seien (act. 264 S. 36). Diese 80-Wochen dauernde Alternativ- Projektierungs-Welle, während welcher sich Rechtsanwalt D._____ als Co- Architekt permanent eingebracht und alle Projektierungsregeln der Klägerin aus- gehebelt habe, habe einen Aufwand von Fr. 182'405.45 (nach Rabatt inkl. MwSt) für rund 90 Alternativ-Projekte (also rund Fr. 2'000.-- pro Modell) verursacht (act. 264 S. 37 f.). Klar sei, dass alle Modelle von Rechtsanwalt D._____ bestellt wor- den seien, das Bibliotheksmodell zusätzlich auch auf Veranlassung von B._____ (act. 264 S. 38 oben). Der Baurechtler D._____ hätte aber wissen sollen, dass er in seiner Funktion als VR-Präsident im Entwurfs- und Modellbau-Macher-Prozess jeweils der Administration der Klägerin hätte schriftlich melden sollen, welche Pro- jektalternativen, Plansätze und Modelle er nicht in seiner Funktion als Co- Bauherr, sondern allenfalls als VR-Präsident bestellt habe (act. 264 S. 38). Hätte Rechtsanwalt D._____ je im Auftrag der Klägerin gehandelt, so hätte es einer Au- torisierung durch die beiden weiteren Verwaltungsräte bedurft, denn die Klägerin habe nur eine Zwei-Unterschriften Regelung. Es habe jedoch für die Planung der Luxusvilla keine solche Autorisierung gegeben. Im Zweifelsfall habe Rechtsanwalt D._____ alle Architekturmodelle immer als Co-Bauherr bestellt, begleitet und ge- nutzt. Deshalb seien diese korrekt verrechnet worden und immer noch geschuldet (act. 264 S. 38).

- 13 - 5. Die Klägerin spricht das Thema der Zurechnung von Wissen an (act. 264 S. 38). Dazu Folgendes:

E. 5

Die Klägerin konnte das Urteil des Bezirksgerichtes nicht direkt entgegen nehmen, weshalb sie mit Abholungseinladung aufgefordert wurde, bei der Be- stimmungspoststelle den Entscheid während einer siebentägigen Frist abzuholen. Die siebentägige Frist läuft ab Eingang der Sendung bei der Bestimmungspost- stelle. Der Entscheid des Bezirksgerichts ging dort am 15. Juli 2020 ein (act. 244/2). In der Folge holte die Klägerin das als GU versandte Urteil vom 8. Juli 2020 nicht ab. Nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Zustellung einer einge-

- 8 - schriebenen und nicht abgeholten Sendung am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als erfolgt, wenn die Adressatin, wie hier, mit einer Zustellung rechnen musste. Das massgebliche Zustelldatum ist in diesem Fall der 22. Juli 2020 (der siebte Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch am 15. Juli 2020). Die Sendung wurde an das Bezirksgericht Meilen zurück spediert. Das Urteil des Be- zirksgerichts gilt damit am 22. Juli 2020 als zugestellt. Die Berufungsfrist lief unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes vom 15. Juli 2020 bis 15. August 2020 (Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) am 14. September 2020 ab. Die Berufung vom 14. September 2020 (act. 264) erweist sich somit als rechtzeitig. Die von der Klägerin mit Schriftsätzen vom 15. September 2020 (act. 265), vom 16. September 2020 (act. 267), vom 22. September 2020 (act. 268, act. 269) und wiederum vom 22. September 2020 (act. 271/1-13) dem Gericht zugesandten Eingaben wurden nicht mehr innerhalb der Berufungsfrist eingereicht, sind verspätet und daher unbeacht- lich.

E. 5.1

D._____ zeichnete für die Bilanz per 31. Dezember 2002 als auch für das Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 20. Juni 2003 (act. 19/5-6) in seiner Ei- genschaft als Verwaltungsrat der Klägerin. Die Bilanz per 31. Dezember 2002 der A._____ AG informiert unter dem Titel "Vorauszahlungen EFH D._____-B._____" über ein Aktivum im Betrag von Fr. 787'926.35 (act. 19/6). Das Bezirksgericht er- wog in diesem Zusammenhang, es ergebe sich aus der fraglichen Bilanz kein ausdrückliches Leistungsversprechen zuhanden der Klägerin. D._____ habe nämlich sowohl die Bilanz als auch das Protokoll lediglich in seiner Eigenschaft als Verwaltungsrat der Klägerin unterzeichnet und allein daraus eine persönliche Schuldanerkennung oder eine Schuldanerkennung für die Beklagte abzuleiten, sei verfehlt (act. 253 S. 49, E. 3.12). Das Bezirksgericht nahm somit eine Art Wis- sensspaltung vor. Dem ist entgegen zu halten, dass das, was D._____ als Ver- waltungsrat(spräsident) der Klägerin zur Kenntnis genommen hat, er sich als Bauherr anrechnen lassen muss. Das Wissen lässt sich nicht auf zwei Personen aufteilen. Nimmt D._____ als Verwaltungsratspräsident eine in der Bilanz der Un- ternehmung auf seinen Namen lautende Schuld zur Kenntnis und interveniert nicht, so hat dies zur Folge, dass er sich als Bauherr diese Kenntnis und Tatsa- che anrechnen lassen muss. Auch als Bauherr hat sich D._____ im Folgenden nicht veranlasst gesehen, gegen diese Verpflichtung zu opponieren, obwohl dies von ihm als Bauherr hätte erwartet werden können, wenn er mit der in der Bilanz zu seinen Lasten aufgenommenen Verpflichtung nicht einverstanden gewesen wäre.

E. 5.2

Es muss aber auch der Klägerin das Wissen des Verwaltungsrats D._____ als ihr eigenes zugerechnet werden. Es kommt entgegen der Darstellung der Klä- gerin nicht auf die Zeichnungsberechtigung an (act. 264 S. 38 oben). Als Wis- sensvertreter kommen auch Personen in Frage, die nur kollektiv zeichnungsbe- rechtigt sind (wie es der VR-Präsident D._____ war), oder über gar keine Zeich- nungsberechtigung verfügen. Für die Wissenszurechnung kommt es (u.a.) auf die rechtliche und faktische Stellung bzw. Beziehung der wissenden natürlichen Per-

- 14 - son in bzw. zur Gesellschaft an (ZK OR-Jung, Art. 620 N 256). Die konkrete Inte- ressenlage der Parteien ist zu berücksichtigen. Als Bauherr war D._____ an möglichst niedrigen Kosten, als Organ der Klägerin aber am Fakturieren von möglichst einträglichen Architekturleistungen interes- siert. D._____ ist von Beruf Rechtsanwalt, und er war auf Seiten der A._____ AG in seiner Funktion als Verwaltungsrat (rechts-)beratend und forensisch für die Klägerin tätig. Er war nicht Geschäftsführer der Klägerin und hatte operativ keinen direkten Einfluss darauf, wie die in Auftrag gegebenen Architekturleistungen zu erbringen waren. C._____ wie auch der konkret mit dem streitgegenständlichen Projekt befasste und im Angestelltenverhältnis tätige Architekt G._____ waren die Fachpersonen und zeichneten verantwortlich für die Projektierungsarbeiten. Die Klägerin akzeptierte die (sinngemässen) Ausführungen der Vorinstanz nicht, wonach sie aufgrund mutmasslich fehlender ordnungsgemässer Organisation ih- res Betriebes im Ergebnis hinnahm, dass ein massgeblicher Teil der erbrachten Projektierungsarbeiten auf freundschaftlicher Basis und damit als unentgeltlich erbracht worden anzusehen sei (act. 254 S. 38). Es wäre nach Darstellung der Klägerin vielmehr an D._____ gewesen, so sind jedenfalls die Ausführungen zu verstehen (vgl. act. 264 S. 38 oben [unter Ziff. 45.8]), der Unternehmung mitzutei- len, dass ein beträchtlicher Teil des grossen Aufwandes für die Projektierungsar- beiten zu Lasten der Unternehmung gehen würde. Es trifft im Grundsatz zu, dass die Wissenszurechnung die Pflicht des Wissensträgers (das heisst des Organs, des Vertreters, des Mitarbeiters) beinhaltet, diejenigen Informationen weiterzulei- ten, welche für den Betrieb von Bedeutung sind (sog. "Zugriffsverantwortung" ZK OR-Jung, Art. 620 N 255, unter Hinweis auf höchstrichterliche Rechtsprechung). Nur, vorliegend ist unbestritten, dass der Firmeninhaber, C._____, aufgrund der überschaubaren Struktur der klägerischen Aktiengesellschaft und des stetigen Austausches zwischen ihm und dem Mitverwaltungsrat D._____ um den sich über zwei Jahre hinziehenden Projektierungsaufwand wusste. Zur Zeit des Hausbaus waren D._____, C._____ und H._____ Verwaltungsräte der Klägerin (Prot. VI S. 336). C._____ bezeichnete sich selbst bezüglich des strittigen Bauobjektes als Hauptentwerfer (Prot. VI S. 336). Er war Verwaltungsratspräsident, Mehrheitsakti-

- 15 - onär und im Rahmen der ganzen Büro- und Projektbearbeitung überall involviert (Prot. VI S. 155 unten). C._____ war mit Unterbrüchen (von 2000 bis 2002) zu- dem Geschäftsführer der Klägerin (Prot. VI S. 155, S. 336). Der Klägerin ist somit sämtliches Wissen über den "Sonderplanungsaufwand" (so die Klägerin in act. 264 S. 8 [unter Ziff. 8.5.]) zuzurechnen, weil es innerhalb der Organisation verfüg- bar und objektiv abrufbar war bzw. bei richtiger Organisation abrufbar gewesen wäre (vgl. BGer 5C.104/2001 vom 21. August 2001, E. 4c/bb).

E. 5.3

Zusammenfassend kann die Klägerin aus dem Konzept der Wissensvertre- tung nichts zu ihren Gunsten ableiten. C._____ und damit die Klägerin wusste um den Aufwand der Projektierungsarbeiten.

E. 6

Das Beweisverfahren ergab bezüglich Vertretbarkeit des Gesamtaufwandes was folgt:

E. 6.1

Nach Ansicht der Klägerin sind die Ausführungen des Zeugen D._____ un- zutreffende Behauptungen, die mit den wahren Gegebenheiten nichts zu tun ha- ben (act. 264 S. 6 ff., S. 21 ff.). Der bis Juni 2003 als Verwaltungsrat (und bis 1993 als VR-Präsident) der 1988 gegründeten Klägerin fungierende D._____ gab als Zeuge an, er habe immer noch Kontakt zu Herrn C._____ und sie hätten sich hin und wieder getroffen, er habe immer noch freundschaftliche Gefühle zu Herrn C._____ trotz des Prozes- ses (Prot. VI S. 439). Auch mit der Beklagten, seine seit 2003 von ihm getrennte und seit 2005 von ihm geschiedene frühere Ehefrau, verstehe er sich sehr gut, es sei sogar eine enge Beziehung, und er habe sie am Samstag vor der Einvernah- me anlässlich ihres Geburtstages gesehen (Prot. VI S. 440 f.). Sie würden nie vom Prozess sprechen, wenn sie sich sehen würden (Prot. VI S. 441). Der Zeuge D._____ weiss aber aus naheliegenden Gründen, und dies von Anfang an, um was es im Prozess geht (Prot. VI S. 442). Auch wenn D._____ nicht abzuspre- chen ist, dass er zu beiden Seiten intakte Beziehungen unterhält, und seine Glaubwürdigkeit nicht grundsätzlich in Abrede zu stellen ist, ist doch objektiv ge- sehen eine Befangenheit auf beiden Seiten erkennbar. Der Abgang von D._____ bei der Klägerin, mit damals schon vorbestandenem Streit (vgl. bspw. act. 46/11

- 16 - [Rechnung für Verspätungsschaden von D._____ an die Klägerin vom 23. Januar 2003 für Mietzinsausfall Liegenschaft I._____-strasse, F._____, vom 1. Januar 2001 bis 31. Dezember 2002]), verlief nicht ohne Nebengeräusche und brachte u.a. auch mit sich, dass der langjährige (Gesamt-)Projektleiter, der Architekt J._____ die Unternehmung ("im Guten") verliess (Prot. VI S. 155). Die wirtschaft- lichen und sonstigen Verflechtungen von D._____ und der klägerischen Unter- nehmung trugen das ihre für den bis heute dauernden Streit bei bzw. sind der Grund der Auseinandersetzung (vgl. bspw. Prot. VI S. 337, S. 339). D._____ war überdies als Rechtsberater für die Klägerin tätig, insbesondere auch in der Sache K._____. Eigene Interessen von D._____ am Ausgang des Verfahrens sind er- kennbar angesichts seiner jahrelangen Involvierung und der nach wie vor gege- benen Nähe zur Beklagten und angesichts einer denkbaren internen Regelung zwischen ihm und der Beklagten hinsichtlich eines nachteiligen Prozessergebnis- ses (vgl. bspw. Prot. VI S. 442, act. 19/9 S. 3 oben: "Vertragspartei mit A._____ AG ist meine Frau, sie müsste eingeklagt werden. Ich habe immer als ihr Vertreter gehandelt."; bspw. Prot. VI S. 454 unten f., S. 493, act. 19/10; anders der Zeuge in Prot. VI S. 494).

E. 6.2

Es fällt auf, dass bereits die Anfänge des Bauvorhabens nicht gewiss sind. Die Darstellung von D._____, wonach es anfänglich keine "Atrium-Variante" eines abtrennbaren Doppelhauses gegeben habe (Prot. VI S. 459 f., S. 463), deckt sich zwar mit der Darstellung der Beklagten, die festhielt, es habe kein Doppelhaus gegeben, nur der obere und untere Stock wären teilbar gewesen (Prot. VI S. 400, S. 416 f.), ein Doppelhaus hätte nicht funktioniert (Prot. VI S. 417). Diese Darstel- lung der Bauherrschaft, wonach sie kein Doppelhaus für die Kinder bestellt hätten (Prot. VI S. 452), lässt sich aber nicht mit der Schilderung des mit dem Projekt be- fassten Architekten G._____ in Übereinstimmung bringen, der in der Projektent- wicklung von Anfang bis Ende Baueingabe tätig gewesen war (Prot. VI S. 191). Er erklärte als Zeuge, wie das zunächst in Angriff genommene Projekt eines Doppe- leinfamilienhauses anlässlich der Sitzung vom 24. Dezember 1997 fallen gelas- sen worden war (Prot. VI S. 196, S. 200 ff.).

- 17 - Die Beklagte und der Zeuge D._____ wiesen nicht nur ein anfängliches Projekt eines Doppeleinfamilienhauses von sich, sondern sie schilderten auch eine ande- re Ursprungsidee. Während die Beklagte das Bauvorhaben als Ablenkung von und Ersatz für berufliche Unterfangen ihres (damaligen) Ehemannes (D._____) sah (gemeint Insiderhandel "L._____"; Prot. VI S. 396; vgl. auch Prot. VI S. 442; vgl. auch act. 264 S. 7 oben), erklärte D._____ als Zeuge, die Idee des Umbaus habe im Grund mit der Situation in der Ehe zu tun gehabt, die unbefriedigend ge- wesen sei. Es sei nicht schlimm gewesen, aber er sei nicht glücklich gewesen. Seine Idee sei gewesen, das Haus zu vergrössern, damit seine Frau oben ihre Musik hätte machen können, und er, D._____, unten seine Juristerei. So sei das eigentlich entstanden (Prot. S. 442 unten f.). Zusammenfassend ist auffällig, dass die (damaligen) Eheleute nicht nur über die Ursprungsidee für das Bauvorhaben uneinig waren, sondern (dies gemeinsam) von der ersten Projektphase ("Atrium-Variante") nichts wissen wollten. Dies kon- trastiert mit der Darstellung des mit dem Projekt befassten Architekten G._____ und der recht detaillierten Beschreibungen der Planungsphasen durch den Zeu- gen C._____ (Prot. VI S. 342 ff., S. 347 f., S. 361). Der Zeuge G._____ konnte den Hergang des anfänglichen Projektes begründen, was für die Plausibilität sei- ner Darstellung spricht. Die ursprüngliche Idee sei nämlich gewesen, dass die Tochter in das alte Haus und Herr D._____ und Frau B._____ in den neuen Teil einziehen würden. Dieses Projekt sei mehrmals überarbeitet worden, damit es dem Raumprogramm und den vielen Bedürfnissen der Bauherrschaft entsprechen würde (Prot. VI S. 191 f., S. 201, S. 212). Die Tochter habe sich dann aber ent- schieden, nicht in das Haus einzuziehen. Das Ehepaar D._____B._____ habe sich dann entschlossen, nur das alte Haus zu behalten und dieses alte Haus um die Räume, die sie noch brauchen würden, zu erweitern (Prot. VI S. 201).

E. 6.3

Es sind die Bauherren, die die Erwartungen an den Planungsprozess formu- lieren und ihre mit dem Bauprojekt verfolgten Ziele dem Architekten gegenüber kundtun. Die Bauherren geben das Projekt, den Kosten- und Zeitrahmen vor. Es ist mit der Klägerin (act. 264 S. 37) nicht auszuschliessen, dass die Beklagte und D._____ ihren Anteil an der rollenden und aufwändigen Projektierung aus nach-

- 18 - vollziehbaren Gründen relativeren wollen. Die Beklagte wies in ihrer Befragung darauf hin, ihr Mann habe das mit Herrn C._____ gemacht, das ganze habe sie nicht gross beschäftigt, und sie habe gedacht, sie mache etwas Gutes für ihn (ih- ren Ehemann) (Prot. VI S. 396 ff., S. 417 unten f). Die Ausführungen von D._____ geben Hinweise darauf, dass die Bauherrschaft zunächst keine detaillierte Vor- stellung vom Bauvorhaben hatte. Gibt die Bauherrschaft die wesentlichen und notwendigen Entscheide nicht vor, führt dies auf der Seite des Architekten zu ei- nem Aufwand, der nicht zielgerichtet, aber grundsätzlich trotzdem zu entschädi- gen ist. So erklärte der Zeuge D._____, er habe Herrn C._____ gesagt, was er ungefähr wolle, nämlich das Haus vergrössern, ohne aber konkrete Vorstellungen gehabt zu haben (Prot. VI S. 443). Herr C._____ habe dann Ideen ausgearbeitet, so sei er einmal mit einem Modell zu ihnen nach Hause gekommen (Prot. VI S. 443, S. 460). Dies habe ihn insofern gestört, da es nicht normal sei, Modelle zu bauen, ohne dass Pläne vorgelegen seien. Das Modell habe er (D._____) sofort abge- lehnt, weil es ihm gar nicht gefallen habe (Prot. VI S. 443). Man müsse doch zu- erst die Pläne anschauen, bevor man Modelle baue. Es sei die Bauherrschaft, die Modelle verlange, weil das ja koste (Prot. VI S. 460). Von angeblich der Beklagten (und/oder ihm) übergebenen Modellen will der Zeuge D._____ nichts wissen (vgl. Prot. VI S. 466 f., S. 468 unten f.). Es habe sicher keine Modelle gegeben für den Zwischenbau (Bau zwischen Alt- und Neubau; Prot. VI S. 472, S. 487) und Herr C._____ habe die Modelle aus eigenem Antrieb gemacht. Weder die Beklag- te noch er (D._____) hätten die Modelle bestellt (Prot. VI S. 493). Er (D._____) habe nur das grosse Modell für das Schlussprojekt verlangt (Prot. VI S. 487). Es habe verschiedene weitere Versuche gegeben, teilweise habe er (D._____) mit Herrn G._____ zusammen selber im Büro C._____ bis mitten in der Nacht am Computer gezeichnet (Prot. VI S. 443). Das seien vermutlich die verschiedenen Projektvarianten, die Herr C._____ aufgezählt habe (Prot. VI S. 465). Das seien aber nicht Varianten gewesen, sondern nur Skizzen, die dem Finden einer Lö- sung hätten dienen sollen (Prot. VI S. 443). Irgendwann hätte es ihm dann den Hut gelupft, und er habe Herrn C._____, der allerdings durch das K._____ Projekt sehr belastet gewesen sei, gesagt, er sei zu ihm als Architekten gegangen, und er

- 19 - (C._____) und nicht Herr G._____ solle ihm das Projekt machen. Dann sei der Vorschlag für den Rundbau, das heisst den Annexbau, gekommen, der ihm (D._____) wahnsinnig gut gefallen habe (Prot. VI S. 443 f.).

E. 6.4

Der Zeuge G._____ bestätigte die vom Zeugen D._____ ausgeführten lan- gen Entscheidungswege und hielt fest, anlässlich der Sitzung vom 24. Dezember 1997 habe es dann das erste Projekt gegeben, wo man gesagt habe, es gebe nur noch ein Haus und nicht mehr ein Doppeleinfamilienhaus (Prot. VI S. 201). Die Idee des Doppeleinfamilienhauses ("Atriumhaus") sei Ende 1997 aufgegeben worden, und es sei zu einer zweijährigen Projektphase gekommen. Das bestehende Haus sollte demnach von nun an durch einen U-förmigen Anbau erweitert werden (Prot. VI S. 202, S. 213). Zeuge G._____ erklärte, sie hätten nichts vorgenommen, was vorher mit D._____ nicht besprochen worden sei (Prot. VI S. 212), und schilderte den Ablauf und die weiteren Phasen des Projektes. Zeuge G._____ wies während der Befragung mehr als einmal darauf hin, dass es zwei Modelle gegeben habe (gemeint wohl das "Atriumhaus" und den "Annex- bau"), die immer wieder angepasst worden seien (Prot. VI S. 194, S. 196, S. 198 f., S. 210), weshalb es insgesamt 91 Varianten gegeben habe (Prot. VI S. 213), bei zwei Mal im Monat stattfindenden Besprechungen mit Herrn D._____ (Prot. VI S. 208). Es kann bezüglich Aufwand und "rollende Planung" auf die zusammen- gefassten Ausführungen des Zeugen G._____ im vorinstanzlichen Entscheid ver- wiesen werden (act. 254 S. 32 f.). Für die Sitzung vom 10. April 1998 über die Erweiterung des Altbaus hielt der Zeuge G._____ fest: "Wir haben faktisch nochmals von vorne begonnen" (Prot. VI S. 203, S. 213). Die Bauherrschaft habe sich drei Bereiche gewünscht: Biblio- thek/Büro; Gästetrakt; neue Schlafräume; mehr Nasszellen und Privatsphäre (Prot. VI S. 201, S. 207). Der grosse Wechsel sei dann im Juni 1999 gekommen, weil das Projekt nochmals massiv umgekrempelt worden sei (Prot. VI S. 208). Frau B._____ habe sich in der Lücke zwischen Alt- und Erweiterungsbau einen Wintergarten, eine Orangerie sowie einen Terra Cotta Boden gewünscht (Prot. VI S. 209), und die Nasszellen seien mehrmals und auch auf Feng Shui angepasst worden (Prot. VI S. 203). Die erste Baueingabe habe vom 3. September 1999 und

- 20 - die zweite Baueingabe vom 11. Oktober 1999 datiert (Prot. VI S. 208). Der Zeuge G._____ betonte, dass an den Sitzungen (bspw. fanden Sitzungen statt am 3. September 1998, am 23. September 1998, am 8. Oktober 1998, am 7. Dezember 1998, am 5. Januar 1999, am 16. Januar 1999, am 2. Februar 1999, am 1. März 1999) immer wieder Modelle vorgeführt worden seien (Prot. VI S. 204, S. 209 f.). Das vorinstanzliche Gericht hielt dem Zeugen G._____ abschliessend vor, die Klägerin beanspruche für die Zeit von 1997 bis 1999 1'410.25 Stunden Architek- turleistungen für die Entwicklung des Projektes "Umbau Haus an der E._____- strasse … in F._____". Zeuge G._____ hielt dazu fest, wenn man die klassische Aufgabe betrachte, beispielsweise den Bau eines Einfamilienhauses, dann sei das eher viel. Wenn man jedoch den Prozess anschaue, wie das Haus entstan- den sei, dann sei der Aufwand plausibel (Prot. VI S. 216). Auf Frage, was er, der Zeuge, mit "plausibel" meine, hielt G._____ fest: "Im Hinblick darauf, dass man ein freundschaftliches Verhältnis hatte und das Haus mehrmals überarbeitet wur- de und neue Ideen eingeflossen sind, hat sich das so ergeben. Wir haben diese aufgewendeten Stunden auch benötigt". Er könne aber nicht sagen, wie der gel- tend gemachte Aufwand von 1'410.25 Stunden im Vergleich zu einem Aufwand bei einem Durchschnittshaus zu veranschlagen sei, er sei nie für die Finanzen verantwortlich gewesen (Prot. S. 216 unten). 7.1. Das Honorar des Architekten bestimmt sich nicht nach dem tatsächlichen Aufwand, sondern nach dem Aufwand, der bei sorgfältigem Vorgehen des Archi- tekten zur Planung und Ausführung des Bauprojektes genügt hätte. Gemäss Bundesgericht ist die Aufteilung des Aufwandes auf die einzelnen Modelle nicht nötig, weil der Aufwand generell bestritten werde. Der Vorwurf, es sei ein unan- gemessener Aufwand betrieben worden, beschlage die Frage, ob die von der Klägerin behaupteten Arbeiten bei sorgfältiger Auftragserfüllung überhaupt hätten ausgeführt werden dürfen, wenn sie mit dem behaupteten Aufwand verbunden waren. Auch daraus ergebe sich keine Notwendigkeit der Zuordnung des Auf- wandes zu einzelnen Projekten, so das Bundesgericht. Streitig ist die Vertretbar- keit des Gesamtaufwands (124/136 S. 9 E. 3.2.1.; E. 3.2. vorne).

- 21 - Der Auftrag ist massgebend. Es muss der behauptete Aufwand erstellt werden. Dazu gehört, vertrauenstheoretisch (weil sich der übereinstimmende wirkliche Wil- le der Parteien hinsichtlich des Vertragsinhaltes nicht feststellen lässt) den Ver- tragsinhalt herauszufinden ("Was wollte die Bauherrschaft zu welchem Preis?"). Dazu gehört auch die Beurteilung der Frage, wie viel Aufwand ein durchschnittlich umsichtiger Architekt zur korrekten Vertragserfüllung aufgewendet hätte (act. 124/136 S. 9 E. 3.2.1.). Wie sich der Aufwand auf die einzelnen Modelle bzw. Projekte verteilt, ist gemäss Erwägungen des Bundesgerichts irrelevant für die Frage der korrekten Vertragserfüllung. 7.2. Mit der Klägerin und unter Hinweis auf das Beweisergebnis ist davon auszu- gehen, dass der Aufwand, auch zufolge Änderungswünschen der Bauherrschaft, gross war und tatsächlich geleistet worden war (bspw. Prot. VI S. 469: Feinvarian- ten Rundbau). Die Projektierung wurde auf hohem fachlichen Niveau betrieben, der optimalen Raumordnung Rechnung tragend, mit Rücksicht auf Form- und Ma- terialvollendung. So führte auch der Zeuge D._____ aus, er könne Besuche von Herrn C._____ in F._____ mit Modellen nicht ausschliessen, Herr C._____ habe oft Fragen oder Wünsche gehabt oder er habe einfach etwas zeigen wollen (Prot. VI S. 455 unten f.). Wahr ist auch, dass die Bauherrschaft ausgesuchte Wünsche hatte. Die Bauherrschaft wollte bspw. für den Rundbau die Metallfassade eines berühmten Architekten aus Amerika (Prot. VI S. 444). Die Klägerin wies sodann konkret darauf hin, es sei unbestritten, dass die Eheleute D._____B._____ auf der Terrasse ihres Altbaus einen seltenen bordeauxroten Schieferbelag gehabt hät- ten. Es sei auch unbestritten, dass D._____ beim Rundbau und der dortigen Ter- rasse die gleichen Schieferplatten hätten haben wollen (act. 264 S. 22, Prot. VI S 446). Entgegen den Ausführungen von D._____ sei der Aufwand aber nicht un- sinnig, vielmehr geboten gewesen, weil der Schiefer extrem selten sei und prak- tisch an keinem Ort mehr abgebaut werde (act. 264 S. 22). Schliesslich habe er, C._____, nach langer Suche mit Hilfe eines Mineralogen der ETH eine abbaubare Ader eines bordeauxfarbenen Schiefers in Ardennen-Güte in Saint John in Neu- fundland gefunden und den Stein kostengünstig gebrochen, geliefert und in F._____ versetzt (act. 264 S. 22 unten f.). Weder der ETH Mineraloge noch er, C._____, hätten den Suchaufwand und die Reisekosten in Rechnung gestellt (act.

- 22 - 264 S. 23). Die Kosten seien nicht unsinnig gewesen, vielmehr sei zu betonen, dass ein Orthogneis aus dem Bergell doppelt so teuer gewesen wäre (act. 264 S. 23). Die streitgegenständliche Liegenschaft wurde im Zeitpunkt der güterrechtlichen Auseinandersetzung (also vor 2005) zu einem Preis von Fr. 6.3 Mio verkauft (Prot. VI S. 442, S. 451, S. 453). Nur Jahre später soll die Liegenschaft nach Dar- stellung der Klägerin für mehr als Fr. 10 Mio weiterverkauft und wenig später er- neut zu einem Richtpreis von Fr. 13-15 Mio auf den Markt gebracht worden sein (act. 264 S. 18). Neben der geografischen Lage widerspiegeln die objektspezifi- schen Merkmale (Wohn-, Grundstückfläche, Zustand der Zimmer, Grundrisse wie zweigeschossiger Bibliothekrundbau etc.) die Erlesenheit der Liegenschaft. Die Architektur der Klägerin trägt zum Charakter der Liegenschaft als nachgefragte Luxusimmobilie bei. Die Klägerin versuchte den Ansprüchen der Bauherrschaft und ihrem eigenen hohen Anspruch engagiert gerecht zu werden (bspw. Prot. VI S. 383, S. 352, S. 355). 7.3. Die Beantwortung der Frage, ob der behauptete, tatsächlich geleistete Auf- wand aber auch vertretbarer und damit rechtserheblicher und zu entschädigender Aufwand war (act. 124/136 S. 9 E. 3.2.1), ist schwierig. 7.4. Konkret wehrte sich die Klägerin gegen die Auffassung der Vorinstanz, wo- nach nicht bewiesen sei, dass die Bauherrschaft die zahlreichen Pläne und Mo- delle bestellt habe (act. 254 S. 38 unten). Sie führte zur Begründung an, C._____ als ehemaliger Zimmermann, Schreiner und Modellbauer brauche keine Modelle, um sich in Projekte hineinzuversetzen. Im Übrigen sei die A._____-Modellbau in den Jahren 1997 bis 2000 zu mehr als 100% mit anderen, wichtigeren Gleisüber- bauungs-Studien ausgelastet gewesen. Die Modelle für die B._____-Villa seien in Sonderschichten erstellt worden. Es sei klar, dass alle Modelle von Rechtsanwalt D._____ initiiert und bestellt worden seien, das Bibliotheksmodell zusätzlich auch auf Veranlassung der Beklagten (act. 264 S. 7 unten f., S. 37 unten f.). Sodann beanstandete die Klägerin, dass das Bezirksgericht die Ausführungen der Zeugin M._____ nicht gewürdigt habe (act. 264 S. 10).

- 23 - 7.5.1. Das Beweisergebnis lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass (be- reits) die Anfänge der Projektierung unklar sind. C._____ hielt als Zeuge fest, die Planung habe gegen seinen Willen begonnen. Herr D._____ habe dies direkt ei- nem Mitarbeiter in Auftrag gegeben, er, C._____, habe dem Auftrag nicht zuge- stimmt. Danach habe D._____ einen "Privatzug" gefahren (Prot. VI S. 432). Es ist dann aber, wie gesehen, zum Projekt gekommen und C._____ wies darauf hin, dass insgesamt 80 Sitzungen stattgefunden hätten (Prot. VI S. 343). Die Ent- scheide wurden in der Folge immer wieder umgestossen. Der Zeuge G._____ hielt fest: "Es ist schwierig zu sagen, wann welcher Entscheid getroffen oder wel- che Forderung gestellt wurde." (Prot. VI S. 205; vgl. auch Prot. VI S. 196). Die Projektierung wurde zeitintensiv, weil die Ideen und Vorstellungen der Bauherr- schaft unklar waren und sich veränderten (bspw. Prot. VI S. 350; E. 6.3.-6.4.). Der Zeuge C._____ hielt auf Frage, was anlässlich der Besprechungen mit der Be- klagten besprochen worden sei, fest, man könne nicht genau definieren, was man bei solchen Sitzungen bespreche. Es sei wie eine Redaktionssitzung. Meistens könne man das Besprochene gar nicht festhalten, man versuche dann, den Bau anzupassen (Prot. VI S. 350). Diese während rund 2 ½ Jahren getätigte rollende Planung, bei welcher die Ge- fahr bestand, die Fragen der Kosten aus den Augen zu verlieren, kann nur ver- standen werden vor dem Hintergrund der unternehmerischen Involvierung von D._____ bei der Klägerin und der freundschaftlichen Beziehung, welche damals C._____ mit D._____ und der Beklagten verband (Prot. VI S. 337). Der Zeuge G._____ hielt fest, das Problem sei gewesen, dass sie ein freundschaftliches Verhältnis gehabt hätten, da er unser VR-Präsident gewesen sei, es hätten also auch private Besprechungen mit Herrn C._____ stattgefunden (Prot. VI S. 210). Es ist zu unterscheiden zwischen dem aus Freundschaft geleisteten Aufwand und dem aufgrund professioneller Beratung getätigten Aufwand. In diesem Zusam- menhang führte der Zeuge G._____ Folgendes aus: "Es gab eine lange Pro- jektphase, in der man sich für die Entwicklung Zeit genommen hat. Dies hat dazu geführt, dass neue Inputs von der Bauherrschaft eingeflossen sind. Je mehr Zeit man hat, desto mehr Ideen hat man. Man hinterfragt auch stärker, was man be- stellt. Mit dem Finanziellen hatte ich überhaupt nichts zu tun, ich kann das des-

- 24 - halb nicht beurteilen. Es ist jedoch eine andere Art, mit einem Freund zusammen ein Haus zu entwickeln, als mit einer anonymen Bauherrschaft. Man will am Ende ja immer noch Freunde sein" (Prot. VI S. 214). Der Zeuge D._____ hielt in diesem Zusammenhang fest, es habe nie einen sauberen Kostenvoranschlag gegeben. Herr C._____ habe gesagt, er, der Zeuge D._____, solle den Vertrag machen, was er mangels Kenntnisse der einschlägigen SIA-Vorschriften nicht habe tun wollen. Herr C._____ habe dann den Vertrag nicht gemacht. Er, der Zeuge, ma- che sich heute einen Vorwurf, nicht auf einem Vertragstext beharrt zu haben. Die Kosten seien dann aus dem Ruder gelaufen (Prot. VI S. 447). Die Freundschaft sei im Weg gewesen. Er trage da ein Selbstverschulden (Prot. VI S. 478). 7.5.2. Die Zeugin M._____ arbeitete in den Jahren 1988 bis 2000 im klägerischen Unternehmen "fest mit C._____ zusammen als Sekretärin und gute Fee des Bü- ros" (Prot. VI 280 f.). Alles, was reingekommen sei, sei über ihren Tisch gelaufen (Prot. VI S. 285 oben). Sie war aber nicht die für den Bau der (damaligen) Eheleu- te D._____B._____ zuständige Sekretärin (Prot. VI S. 310). Die Zeugin ist mit C._____ nach wie vor freundschaftlich verbunden (Prot. VI S. 281 unten), hat aber in den vergangenen Jahren praktisch keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt (Prot. VI S. 282), und sie kennt die Beklagte nur im Zusammenhang mit dem streitgegenständlichen Projekt (Prot. VI S. 281). Die Zeugin M._____ ist 2003 ausgewandert und lebt in Spanien (Prot. VI S. 280 f.). Sie kann sich nur noch va- ge an den Projektablauf erinnern (Prot. VI S. 283 unten). Von Oktober 1997 bis Frühling 1998 war sie aus verschiedenen Gründen büroabwesend (Prot. VI S. 290, S. 292 f., S. 296 f.). Es sage ihr etwas, dass das Büro einige Rechnungen (lautend auf den Namen der Beklagten und Herr D._____) beglichen habe, sie gehe davon aus, dass man untereinander eine Abmachung gehabt habe, sie ken- ne aber entsprechende Verträge nicht (Prot. VI S. 284 unten, S. 286). Beim Haus von D._____'s sei es halt auch so gewesen, wie bei einem Bau mit Anwälten, sie wisse gar nicht, ob dort auch die eine oder andere Rechnung so gewesen sei, dass Herr D._____ der Verwaltungsrat gewesen sei, das sei immer etwas speziell abgelaufen. Sie wisse aber nicht genau, wer hier alles involviert gewesen sei (Prot. VI S. 285). Von einer Rückerstattungsvereinbarung wusste die Zeugin je- denfalls nichts (Prot. VI S. 287). Der Wunsch einer Atrium-Variante eines ab-

- 25 - trennbaren Doppelhauses sei sicher von der Seite der Beklagten und Herrn D._____ gekommen, von wem genau, wisse sie aber nicht (Prot. VI S. 288 un- ten). Ob die Beklagte dafür ein Raumprogramm verlangt habe, wisse sie nicht (Prot. VI S. 289). Sie selbst habe nicht mitbekommen, ob und wie viele Modelle (Pläne und Raumprogramme) der Beklagten präsentiert worden seien (Prot. VI S. 295 unten f.). Vor allem Herr G._____ habe sehr viel Aufwand und Zeit inves- tiert, und er habe ewig lange daran gearbeitet, er habe nichts mehr anderes ge- macht und über Wochen an diesem Projekt gearbeitet, weshalb sie daraus schliesse, dass mehrere Vorstudien gemacht worden seien (Prot. VI S. 302 f., S. 306 f.). Sie, die Zeugin, hielt weiter fest, dass an diesem Haus (der Beklagten) überhaupt extrem viel geändert und neu gemacht worden sei, sie wisse aber na- türlich nicht, was es gewesen sei. Im Vergleich zu anderen Projekten sei es ein langes Projekt gewesen, sie wisse gar nicht, was am Schluss resultiert habe. Sie wisse, dass die Bauleitung Millionen mal Neues gemacht habe und oft dort gewe- sen sei, aber zahlenmässig wisse sie es nicht (Prot. VI S. 303, S. 304 f., S. 306 f.). Die Ausführungen der Zeugin M._____ fügen sich ein in die Ausführungen der Zeugen N._____, J._____ und D._____, welche die Klägerin allerdings als Zweckbehauptungen unbeachtet haben will (act. 264 S. 11). Auch die Zeugin M._____ vermag keine Aussagen zu machen, inwiefern der Zeitaufwand des Pla- ners und Architekten G._____ mit den (gerechtfertigten) Projektierungskosten des Objektes zusammenhängen. Selbst wenn demnach dem Einwand der Klägerin gefolgt wird, das Bezirksgericht habe die Glaubwürdigkeit der verschiedenen Zeugen zu Unrecht unterschiedlich behandelt, und die Ausführungen der Zeugin M._____ in die Beweiswürdigung einbezogen werden, hätten ihre Ausführungen keine Auswirkungen auf das Ergebnis. Auch die Zeugin M._____ konnte keine Hinweise geben, die Aufschluss erteilen würden über die Vertretbarkeit des ge- leisteten Aufwandes der Projektierungsarbeiten (Prot. VI S. 306 ff.). Die Ausführungen von C._____ sodann, wonach er keine massstäbliche Darstel- lung seiner Entwürfe benötige, sind glaubhaft. Sie vermögen aber keine verlässli- chen Hinweise zu geben auf die Berechtigung des (Modell-)Aufwandes in quanti-

- 26 - tativer Hinsicht. D._____ bestritt, wie ausgeführt, dass die Klägerin die vielen Mo- delle auf seinen Wunsch erstellt habe (vgl. E. II.6.3. vorstehend). 7.6. Es fehlt dem Gericht das notwendige Fachwissen, um gestützt auf die Dar- stellung der Parteien die Vertretbarkeit des Aufwandes für die Projektentwicklung nachzuvollziehen und zu würdigen. Das Gericht benötigte für die Beurteilung des akzeptablen Aufwandes ein Gutachten. Die Klägerin offerierte sinngemäss ein Gutachten, wenn sie ausführt, das Verfahren müsse an die Vorinstanz zurückge- wiesen werden, neu aufgegleist und nicht mehr im virtuellen Aussage-gegen- Aussage-Raum, sondern unter Beizug von Hochbauexperten und Bautreuhän- dern auf den Boden der Realität (des) Hochbauwesens einer neuen Beurteilung zugeführt werden (act. 264 S. 45). Sie hielt aber gleichzeitig fest, die Hoffnung, dass rund 18 Jahre nach Bauvollendung der Beizug von Hochbauexperten noch Klarheit bringen könne, sei wohl anzuzweifeln, denn der Zerfall der letzten Erinne- rungs-Bruchstücke tendiere asymptotisch gegen Null. Nun, nahe bei Null bleibe wohl nur die Einstellung des Verfahrens und (…) die Entschädigung der Klägerin aus der Staatskasse (act. 264 S. 45). Wenn damit nach eigener Darstellung der Klägerin ein Gutachten sinnlos ist, dann ist der Schluss zu ziehen, dass die Klä- gerin nicht rechtsgenügend beanstandet, die Vorinstanz hätte zur Feststellung der Vertretbarkeit des Gesamtaufwandes für die Projektentwicklung in den Jahren 1997 bis 1999 ein Gutachten einholen müssen.

E. 8

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Einwände der Klägerin gegen die vorinstanzlichen Erwägungen nichts am Ergebnis der Abweisung der Honorar- forderung durch das Bezirksgericht ändern. Die Behauptung der Klägerin, der gel- tend gemachte (grosse) Aufwand sei zur korrekten Vertragserfüllung notwendig gewesen (weshalb die verlangten Projektierungskosten von der Beklagten zu übernehmen seien), blieb unbewiesen. Die Honorarforderung ist abzuweisen. Rückzahlungsforderung 9.1. Die Klägerin stellte sich auf den Standpunkt, D._____ habe im Zusammen- hang mit dem Bauprojekt an einer Besprechung im März 2002 mit Wirkung für die Beklagte um die Bevorschussung der während der Zeit von April 2002 bis Ende

- 27 - Juni 2004 zu seinen und der Beklagten Lasten anfallenden Handwerkerrechnun- gen nachgesucht und dafür die Fertigstellung einer Rechtsschrift sowie die Rück- zahlung nebst Zins vergleichbar einem Darlehen versprochen. Die Klägerin bzw. deren Verwaltungsrat habe sich damit einverstanden erklärt und im Folgenden im Betrag von Fr. 1'056'291.35 Rechnungen bezahlt. Sie verlangt nun die Rückzah- lung dieses Betrages samt Zinsen. Die Beklagte behauptet demgegenüber, die Zahlung sei im gegenseitigen Einvernehmen als Schadensregulierung erfolgt (act. 124/136 E. 2.6.). 9.2. Das Bundesgericht gelangte in den Erwägungen in seinem Rückweisungs- entscheid vom 20. Februar 2013 zur Auffassung, die Klägerin habe das Bestehen einer gültigen Vereinbarung zwischen den Parteien, nach welcher die Beklagte sich zur Erstattung der von der Klägerin bezahlten Unternehmerrechnungen für das Bauprojekt verpflichtet habe, hinreichend substantiiert (act. 124/136 E. 2.5, insb. 2.5.2). Daher sei bezüglich des Zustandekommens der geltend gemachten Vereinbarung Beweis abzunehmen (vgl. act. 124/136 E. 2.6 und E. 4.). Ob der Nachweis eines vertraglichen Rückforderungsanspruchs gegenüber der Beklag- ten gelinge, sei eine Frage der Beweiswürdigung (act. 124/136 E. 2.6.). Das Bun- desgericht wies darauf hin, dass die Klägerin für die von ihr behauptete Vereinba- rung die Beweislast trage, weshalb für die Abweisung der Forderung nicht der Nachweis nötig sei, dass die Zahlung, wie von der Beklagten behauptet, im ge- genseitigen Einvernehmen als Schadensregulierung erfolgt sei (act. 124/136 E. 2.6.). Es genüge, wenn nach dem Beweisverfahren gestützt auf die Vorbringen beider Parteien und das Beweisergebnis der von der Beklagten behauptete Grund für die Zahlung ernsthaft in Betracht komme. Der von der Klägerin verlangte Be- weis der Vereinbarung würde dagegen als erbracht gelten, wenn das Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr habe oder al- lenfalls verbliebene Zweifel als leicht erscheinen würden (act. 124/13 E. 2.6.). 9.3. Das Bezirksgericht führte ein Beweisverfahren durch zu der Frage, ob zwi- schen D._____ und der Klägerin bzw. deren Verwaltungsrat eine Vereinbarung zustande gekommen war mit dem Inhalt, dass die von der Klägerin an die Hand- werker bezahlten Beträge von der Bauherrschaft zurückzuerstatten seien (Prot. VI

- 28 - S. 6 f.). Das Bezirksgericht kam - bei Bejahung der Passivlegitimation der Beklag- ten (act. 254 S. 48) - zum Schluss, dass der Klägerin der Beweis eines Darle- hensvertrages nicht gelinge (act. 254 S. 57 E. 3.35.). Das Bezirksgericht begrün- dete die Abweisung der Rückzahlung damit, dass die zum Beweis offerierten Ur- kunden, insbesondere das Protokoll über die Sitzung des Verwaltungsrates vom 28. Juni 2003 sowie die Saldobilanz der Klägerin per 31. Dezember 2002 (act. 19/5-6), keine Belege seien für die behauptete Rückzahlungsabrede (act. 254 S. 52-55, E. 3.22.-29.). Sodann würden von Aussagen der Zeugen einzig diejenigen von C._____ und D._____ als brauchbare Beweismittel verbleiben (act. 254 S. 57 E. 3.33.). Da die Aussagen aber bei der Frage der Einigung über die Rückzahlung nicht im Rahmen der klägerischen Behauptungen blieben (nämlich Antrag von D._____ auf Bevorschussung, Diskussionen im Verwaltungsrat, Einigung über die Rückzahlung), sondern letztlich übereinstimmend einen offenen Dissens im Ver- waltungsrat schildern würden, müsse dies als der wahrscheinlichste Hergang der Geschehnisse erscheinen. Der (Haupt-)Beweis der Klägerin einer Rückzahlungs- abrede zwischen ihr und der Bauherrschaft sei somit gescheitert (act. 254 S. 57 E. 33.). Scheitere der Hauptbeweis, müsse die Beklagte ihren (Gegen-)Beweis der Abrede einer Schadensregulierung nicht mehr erbringen (act. 254 S. 57 E. 3.34). 10.1. Die Klägerin liess die Abweisung der Rückzahlungsforderung nicht gelten (act. 264 S. 16-35). Sie wies darauf hin, dass der Standpunkt der Beklagten bzw. von D._____, er sei nicht bereit, für mehr als Fr. 3.2. Mio aufzukommen und die Klägerin habe für die ab April 2002 aufgelaufenen Baurechnungen im Sinne einer Schadensregulierung für die von ihr zu verantwortenden Kostenüberschreitungen selbst aufzukommen, völlig realitätsfremd sei (act. 264 S. 19 f., S. 21). Kein Archi- tekturbüro könne es sich leisten, auf einen mündlichen Kraftspruch hin einen Be- trag von rund Fr. 2 Mio aus dem hohlen Bauch für den Luxusrausch eines Bau- herrenpaares zu riskieren (act. 264 S. 20). Der Verwaltungsrat der Klägerin (konk- ret die Herren J._____, C._____ und H._____) hätte eine Übernahme der Kosten nie akzeptiert, D._____ habe persönlich in seiner Funktion als Verwaltungsrat die Beträge zur Zahlung der auf den Namen der Bauherrschaft lautenden Rechnun- gen freigegeben (act. 264 S. 33 oben, S. 34 unten). Das angebliche Ultimatum

- 29 - von D._____ hätte u.a. geheissen, dass die Klägerin alle Handwerker und Unter- nehmer hätte auffordern müssen, ihre Pfandrechte anzumelden, alle Dienstleister zu einer sofortigen Schlussrechnungsstellung hätte auffordern und den Endaus- bau der Luxus-Villa unverzüglich hätte einstellen lassen müssen (act. 264 S. 20). Oder die Klägerin hätte bei Banken Kredite zur Fertigstellung einholen bzw. sofort einen Käufer für einen unfertigen Bau finden müssen (act. 264 S. 21). Hätte D._____ die Finanzierung gestoppt, dann hätten die Verwaltungsräte H._____ und C._____ Pfandrechte eintragen lassen. D._____ habe denn auch keine Ant- wort gewusst auf die Frage der Bezirksrichterin, was C._____ zu seinem (angeb- lichen) Ultimatum gesagt habe (act. 264 S. 20). Das einzige, was D._____ je wirk- lich gesagt habe, sei gewesen, dass er sich einen Baustopp wegen eines Ge- sichtsverlusts in der Gemeinde, in der er im Bauvorstand sei, nicht leisten könne, weshalb er froh sei, wenn die Klägerin die ausstehenden Handwerkerrechnungen temporär übernehmen könne und er diese so rasch als möglich zurückzahle (act. 264 S. 21, S. 29 unten). 10.2. In grundsätzlicher Hinsicht ist festzuhalten, dass sich die Klägerin mit den soeben zusammengefasst wiedergegebenen Ausführungen in erster Linie darauf beschränkt, ihre eigene Sicht der Dinge darzulegen (act. 264 S. 16-35, S. 39), ohne im Einzelnen auszuführen, weshalb die Feststellungen der Vorinstanz (act. 254 S. 39-57) unrichtig sein sollen. Insbesondere unterlässt sie Ausführun- gen zur Frage, inwiefern sich ihre Beanstandungen auf das Ergebnis auswirken können. Auf die in diesem Sinn appellatorischen Ausführungen kann nicht einge- treten werden (vgl. E. II./1. vorne). Soweit die Klägerin sich aber zumindest dem Sinne nach mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinandersetzt, ist auf ihre Darstellung im Folgenden einzugehen. 10.3. Konkret führte die Klägerin aus, D._____ habe die Bevorschussung für sich selbst erwirkt, und die Rechnungen seien von N._____ direkt ab Konten der Klä- gerin beglichen worden. Hätte die Klägerin die Rechnungen zur Zahlung über- nommen, so wäre eine Umwidmung der Rechnungen notwendig gewesen (act. 264 S. 30, S. 33 oben, S. 34). In eine Umwidmung, das heisst, in eine - ungesi- cherte - Bevorschussung der Handwerkerrechnungen hätte der Verwaltungsrat

- 30 - und der Geschäftsführer der Klägerin aber nie eingewilligt, schon gar nicht in der damaligen schwierigen Zeit (act. 264 S. 20, insbesondere auch S. 20 unten, S. 30). Die Bevorschussung von Handwerkerrechnungen durch den Architekten, vor al- lem im Ausmass wie hier geschehen, ist tatsächlich unüblich (act. 264 S. 29, S. 30 unten f), lässt sich aber hier theoretisch mit der Nähe der Bauherrschaft zum ausführenden Architekturunternehmen erklären. Noch unüblicher ist aber mit der Klägerin die Fertigstellung eines Bauwerkes auf Kosten des Architekten im Sinne einer "Schadensregulierung", nachdem der Bauherr (angeblich) kundgetan habe, er wolle nicht für mehr als Fr. 3.2 Mio aufkommen, und dies ohne dass zu- vor (schriftlich) die Verantwortlichkeiten für (allfällige) Kostenüberschreitungen geklärt worden sind (vgl. zur Kostenüberschreitung bspw. die Zeugenaussagen des Treuhänders N._____, der darauf hinwies, dass die Kosten für die Totalsanie- rung des Altbaus beim Kostenvoranschlag nicht berücksichtigt worden seien und dass es schwierig sei, die Gründe für die Auftragserweiterung festzumachen [Prot. VI S. 247]). Die Ausgangslage spricht demnach für die (klägerische) Versi- on der Bevorschussung (act. 264 S. 29), zumal objektiv gesehen, die Klägerin wohl ein Interesse an der Fertigstellung des Prestigebaus gehabt hatte, aber dar- über hinaus kein (insbesondere finanzielles) Interesse der Klägerin ersichtlich ist, die Übernahme der Rechnungen im Sinne der Dienstleistungen einer Bank anzu- bieten bzw. die Rechnungen zu übernehmen. Nur, die Klägerin muss nach Massgabe der bundesgerichtlichen Erwägungen (act. 124/136 E. 2.6.) die Vereinbarung über den Rückzahlungsanspruch - mit ei- ner an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit - beweisen. Der von der Klägerin im Berufungsverfahren angerufene Zeuge N._____, von 1994 bis 2007 Treuhän- der und freier Mitarbeiter bei der Klägerin (Prot. VI S. 238, S. 240), zum damali- gen Zeitpunkt verantwortlich für die Buchhaltung (Prot. VI S. 240), hielt fest, dass er eine Spalte mit allen Rechnungen geführt habe, die die Klägerin für die Bau- herrschaft bezahlt habe (Prot. VI S. 248), wobei er aber die konkrete, in den Pro- zess eingeführte Tabelle, die Aufschluss über die von der Klägerin bezahlten Rechnungen erteilen sollte (act. 201/1), nicht bestätigen konnte. Zeuge N._____

- 31 - wies darauf hin, er habe die Originaldatei nicht mehr und die in den Akten liegen- de Tabelle trage ein anderes Datum, weshalb er nicht wisse, ob dies seine Datei sei (act. 201/1, Prot. VI S. 240, S. 248). Die in der Buchhaltung separat aufgeführte Liste der auf die Bauherrschaft D._____/B._____ lautenden und von der Klägerin bezahlten Rechnungen ist ein Hinweis dafür, dass die Klägerin davon ausging, die Bauherrschaft erstatte die Beträge zurück, sie kann aber den Beweis einer im Verwaltungsrat zustande ge- kommenen Einigung zwischen D._____ und der Klägerin bzw. deren Verwal- tungsrat auf (nur vorübergehende) Übernahme der Rechnungen mit nachträgli- cher Rückerstattung nicht beweisen (vgl. zum Beweissatz Prot. VI S. 6). 10.4. Die Bilanz der Klägerin weist per Ende Dezember 2002 eine Forderung über den Betrag von Fr. 787'926.35 unter dem Titel "Vorauszahlung EFH D._____- B._____" aus (act. 19/6). Es blieb unbestritten, dass die Bilanz von D._____ in seiner Funktion als Verwaltungsrat unterschrieben wurde. Die Klägerin wies zu Recht sinngemäss darauf hin, dass sich D._____ das Wissen um diese Position als Bauherr anrechnen lassen müsse (act. 264 S. 11; vgl. E. 5.1. vorne). D._____ intervenierte nicht gegen die Position "Vorauszahlung EFH D._____-B._____", obwohl dies von ihm als Bauherr hätte erwartet werden können, wenn er mit dem in der Bilanz gegen ihn gerichteten Anspruch nicht einverstanden gewesen wäre. Entscheidend ist aber, dass die Bilanzierung einer Position nicht gleichbedeutend ist mit deren Werthaltigkeit. C._____ machte selbst in seinem Schreiben an D._____ vom 31. August 2004 auf die nötige Bewertung des bilanzierten Gutha- bens aufmerksam. Er schrieb damals an D._____, dass die Revisionsgesellschaft von einer geklärten Wertbemessung der Guthaben der Klägerin ausgehen müsse, damit sie den Jahresabschluss 2003 akzeptieren könne (act. 19/8 S. 1 drittletzter Absatz; vgl. auch act. 45 S. 19 f., S. 31, act. 74 S. 16 Rz 62, S. 23 Rz 93). Sie, al- so D._____ und C._____, würden deshalb nicht darum herumkommen, über die Regelung der Mitfinanzierung des Hauses in F._____ und der daraus resultieren- den Guthaben (und die Zahlungszusicherungen von D._____ an die A._____) ei- ne für die Revisionsgesellschaft verbindliche Rahmenvereinbarung zu treffen (act. 19/8 S. 1 zweitletzter Absatz). Damit gab C._____, handelnd für die Klägerin,

- 32 - selbst kund, dass die Forderung nicht (notwendigerweise) im bilanzierten Umfang bestehe und mit einem Verlust zu rechnen sei. Es gab im damaligen Zeitpunkt be- reits eine Auseinandersetzung zwischen C._____ und (dem Bauherr) D._____. D._____ stellte in einem Schreiben an die C._____ AG vom 23. Januar 2003 Rechnung für Verspätungsschaden mit dem sinngemässen Verweis, dass sich der Bau bereits zwei Jahre verzögert habe ("Mietzinsausfall ….1.1.2001 bis 31.12.2002…") (act. 46/11). Die Beklagte liess sodann im Prozess ausführen, dass eine Wertberichtigung im Betrag von Fr. 625'540.45 verbucht worden sei und mit dieser Wertberichtigung per Ende 2002 die Klägerin so selbst bekundet habe, zur Schadensregulierung Fr. 623'540.45 aufgewendet zu haben (act. 45 S. 31 Rz 31 f.). Diese Ausführungen bestritt die Klägerin nur pauschal (act. 74 S. 23 Rz 90). Ein Guthaben der Klägerin gegenüber der Bauherrschaft D._____/B._____, vor allem ein solches im Betrag der bilanzierten (aber eben nicht geprüften) Forde- rung von Fr. 787'926.35, ist nicht bewiesen. Es gibt folglich keinen (der Bilanz zu entnehmenden) Betrag, der (dem Wissen) der Bauherrschaft bzw. der Beklagten angerechnet werden könnte. Der Schluss des Bezirksgerichts, wonach mit der Bi- lanz per Ende 2002 (act. 19/6) keine Schuldanerkennung der Beklagten vorliegt, trifft im Ergebnis demnach zu (act. 254 S. 49 E. 3.12.). 10.5. Die Behauptung der Klägerin, es sei eine Einigung auf Rückzahlung der be- vorschussten Handwerkerrechnungen zustande gekommen, konnte nicht bewie- sen werden. Die Klägerin als hauptbeweisbelastete Partei trägt die Folgen der Beweislosigkeit. Der Gegenbeweis, wonach die Klägerin und D._____ vereinbart haben, dass die A._____ AG die ausstehenden Handwerkerrechnungen im Sinne einer Schadensregulierung ohne Pflicht zur Rückerstattung übernommen habe, braucht die Beklagte deshalb nicht zu führen. 10.6. Unter der einschlägigen Verhandlungsmaxime ist es an den Parteien, die massgeblichen Tatsachenbehauptungen und Beweisanträge nach den Vorgaben der Zivilprozessordnung einzubringen. Die Zulässigkeit der neuen Beweisanträge, es sei die Edition der Steuerklärungen von D._____ und B._____ aus den Jahren 1997 bis heute, samt Aufschlusserteilung über die Grundstückgewinnsteuer, ein-

- 33 - zuholen, richtet sich im Berufungsverfahren nach Art. 317 Abs. 1 ZPO. Die Kläge- rin legt nicht dar, dass diese Voraussetzungen hinsichtlich der Editionsanträge gegeben seien (act. 264 S. 31 unten f.), weshalb die Editionsanträge als zu spät gestellt zu erachten sind. Bereits deshalb erweisen sich die neuen Beweisanträge als unzulässig. Als zusätzliche Begründung kommt hinzu, dass die Klägerin nicht substantiiert dartut, inwiefern die einzuholenden Steuerklärungen die vorinstanzli- chen Erwägungen in ein anderes Licht zu rücken vermöchten bzw. inwiefern die einzuholenden Urkunden eine Einigung über die Rückzahlungsabrede beweisen könnten. Die Editionsanträge sind abzuweisen.

E. 11

Es ist damit zusammenfassend nicht zu beanstanden, dass das Bezirksge- richt auch die Rückforderungsklage abgewiesen hat.

E. 12

Die Berufung ist daher abzuweisen. III. (Kosten- und Entschädigungsfolgen)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.